### S M L O U V A O D Í L O

**na zhotovení projektové dokumentace**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (dále jen obchodní zákoník), zejména podle § 536 a následujících (dále jen „smlouva“).

**Objednatel: Město Dobrovice**

Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

Zastoupené: RNDr. Janou Bímovou, starostkou

IČ: 00237663

DIČ: CZ 00237663

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 048 3210319/0800

Telefon: 326398301

a

**Zhotovitel: ……………………………**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný:

Bankovní spojení:

Telefon:

společně také dále jen „smluvní strany“, uzavřely následující smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět plnění**

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace Husovy ulice“, a to zpracování návrhové studie, projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby dle projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně rozpočtu a slepého výkazu výměr a včetně úprav dle průběžného provádění optimalizace ceny investice.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude v dokladové části obsahovat platné vyjádření dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy – zejména HZS.
3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s následujícími platnými právními předpisy:
* vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
* vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění veřejné zakázky v době plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby aktualizovat ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů.
2. Zhotovitel zpracuje návrhovou studii, která bude následně předložena objednateli k posouzení řešení předmětného prostoru tak, aby splňoval nejen „povinné“ atributy bezpečnosti dle ČSN, ale zejména se stal příjemným prostorem pro obyvatele Dobrovice. V rámci studie bude uchazeč řešit umístění zklidňujících prvků – retardérů směrových a výškových, ostrůvků zeleně s výsadbami, úpravu šířkového uspořádání apod.
3. Součástí projektové dokumentace bude:
* Kompletní rekonstrukce vozovky (s možností její šířkové úpravy)
* Oboustranná kompletní rekonstrukce chodníků
* Úprava vjezdů, úprava rozjezdů křižovatek
* Řešení rozhledových poměrů
* Přepojení dešťových svodů do kanalizace
* Předpokládána sanace podloží
* Zajištění ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovosti
* Veřejné osvětlení a místní rozhlas
1. Zhotovitel se zavazuje koordinovat projekt s nutnými rekonstrukcemi inženýrských sítí třetích stran, které by následně vzešly z rekonstrukce povrchů.
2. Projektová dokumentace bude v části DUR (dle potřeby na objekty, které dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyžadují i územní rozhodnutí, např. nově řešené prvky, rozšíření stávajících objektů atd.) a DSP zpracována a odevzdána v šesti vyhotoveních a v části projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby bude zpracována a odevzdána v deseti vyhotoveních.
3. Projektová dokumentace bude rovněž odevzdána na digitálním nosiči ve formátu pdf. a dwg.

10. Splněním předmětu smlouvy se rozumí:

* předání příslušného počtu paré dokumentace objednavateli dle jednotlivých fází
* podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho ucelené části

**II.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedení předmětu plnění podle čl. I je:

 Dokumentace pro stavební povolení včetně studie ...…...... Kč

 Dokumentace pro provedení stavby s výkazem a rozpočtem ………. Kč

 Celkem bez DPH ………. Kč

DPH ………..Kč

CENA CELKEM včetně DPH ……….. Kč

1. Tato cena vychází z popisu pro ocenění projektových prací dle čl. I této smlouvy.
2. Tato cena je sjednána jako cena pevná a zároveň nejvýše přípustná.

**III.**

**Doba plnění**

1. Termíny plnění

Zahájení prací ihned po podpisu smlouvy

Předložení návrhové studie k odsouhlasení 22. 7.2013

Předání dokumentace pro stavební povolení 31. 8. 2013

Předání dokumentace pro provedení stavby 30. 9. 2013

2. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10-ti dnů k prostudování jednotlivých fází dokumentace.

**IV.**

##### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro plnění dle této smlouvy nezbytné.

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.

**V.**

**Fakturace, platební podmínky**

1. Fakturace bude probíhat po ukončení a předání díla dle jednotlivých fází dokumentace.

 Jednotlivé splátky budou uhrazeny na základě dílčích faktur.

2. Úhrada bude provedena bankovním převodem oproti vystavenému daňovému dokladu- faktuře se splatností 21 dnů.

3. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 21 dní ode dne jejího opětovného

 doručení. V případě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, že

 opravená faktura je doručená třetí den po datu jejího vystavení.

4. Konečná splátka za dílo bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla. Objednatel do 14 dnů po předání díla potvrdí v protokolu o předání a převzetí díla, že dílo bylo zhotoveno bez zjevných závad.

5. Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu.

**VI.**

##### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a že je objednatel bude moci použít pro přípravu stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanovením § 560 a násl. zákona č.513/1991 Sb. Ke zpracování projektu bude zhotovitel přistupovat s odbornou péčí tak, jak je uvedeno v zákoně č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 a následujících obchodního zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
4. Smluvní strany dohodly pro případ vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to do 30 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.
5. Případnou reklamaci vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.

**VII.**

 **Smluvní pokuty**

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1%za každý den prodlení jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady do 30 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli za nedodržení termínů plateb uvedených v platebních podmínkách 0,05 % z částky, u níž došlo k překročení doby splatnosti, a to za každý den prodlení.

**článek VIII.**

##### Záruka

* + - 1. Záruční doba počíná běžet převzetím díla objednatelem.
			2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem. Pro záruku za dílo platí ust. § 563 obchodního zákoníku.

**článek IX.**

### Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

 Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

**X.**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
7. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

**XI.**

**Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a auditu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

**článek XII.**

**Ostatní ujednání**

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s normami platnými ke dni podpisu smlouvy, příp. jejich novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu projekčních činností.

**článek XIII.**

#### Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních: RNDr. Jana Bímová, starostka města

ve věcech technických: Radomír Jandura, referent investic města

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

 Oprávněné osoby zhotovitele:

 ve věcech smluvních: ………………………….

 ve věcech technických : ………………………..

**článek XIV.**

**Závěrečná ustanovení**

* + - 1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
			2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
			3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
			4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
			5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 V Dobrovici dne : V ……………. dne:………….

 Objednatel : Zhotovitel :