## MATICE LOGICKÉHO RÁMCE

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Zlepšit funkčnost zásobování pitnou vodou, managementu vodních zdrojů a hygienické situace obyvatel municipality Bela Crkva | - snížení schodku rozpočtu podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva o 100% do roku 2025 | - roční zpráva podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva |  |
| Cíl | Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele municipality Bela Crkva. | Do konce projektu: - energetická náročnost se sníží o 25%. - kolísání koncentrace chlóru v pitné vodě nepřekročí 3% | - množství odebrané energie v ČS Straža - statistické zhodnocení jakostních ukazatelů pitné vody pro koncové odběratele | - rekonstruovaný systém zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva je v dlouhodobém horizontu udržován a příp. i dále rozšiřován |
| Výstupy | 1.1 Technologie čerpací stanice Straža je rekonstruována. 1.2 Jímací objekty prameniště Straža jsou rekonstruovány a revitalizovány. 1.3 Kapacity podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich údržby a provozu. | Do konce projektu: - celkový výkon čerpadel ČS 150 l/s umožňuje zásobování 14 sídelních míst i v případě poruch/provozní udržby - systém automatického chlorování zprovozněn, odchylky koncetrace chloru jsou menší než 3% - snížena četnost výpadků dodávek vody způsobených poruchami technologie ČS o 90% - řidicí systém MaR zprovozněn - instalováno 5 měřících míst na magistrálním potrubí a zapojeno do řídicího systému - 4 rekonstruované a revitalizované jímací objekty poskytují o 25% větší jímatelné množství - 4 čerpadla včetně MaR technologie osazena - systém zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva je zaměstnanci podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva provozován souladu s provozním řádem, je prováděna jeho pravidelná údržba a zvýšena efektivita distribuce vody. | - ověření v terénu - technická dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád - laboratorní protokoly, výsledky hydrodynamických zkoušek, tlakové zkoušky, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí, fotodokumentace, videozáznamy - kontrola pracovních postupů zaměstnanců podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva - provozní evidence podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva | - dostačující kapacita zásob podzemních vod v dlouhodobém horizontu - stálá jakost podzemních vod v dlouhodobém horizontu - personální stabilita podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva - implementace a dodržování doporučení projektu ohledně provozu a ekonomiky systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva ze strany podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva - ochota místní populace platit vodné zajišťující ekonomicky udržitelný provoz systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva - omezení nezpoplatněného odběru pitné vody |
| Aktivity | Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů | Prostředky shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit | Rozpočet shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů | Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů |
|  | 1.1.1 Realizace dočasného řešení zásobování vodou během prací na rekonstrukci technologie vč. demontáže stávajícího technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro. 1.1.2 Dodávka a osazení komponent pro montáž technologie. 1.1.3 Dodávka a montáž čerpacích agregátů a vakuovacího zařízení. 1.1.4 Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby. 1.1.5 Dodávka a montáž potrubí čerpadel a potrubní galerie. 1.1.6 Dodávka a montáž automatického plynového chlorování. 1.1.7 Vystrojení měrných šachet u ČS Straža včetně napojení. 1.1.8 Dodávka a montáž MaR (měření a regulace). 1.1.9 Zprovoznění systému a předání příjemci. 1.1.10 Výstavba měrných míst distribuční sítě. 1.2.1 Demontáž čerpadel a vybavení jímacích objektů včetně technologií měřících šachet a elektroinstalace. 1.2.2 Čištění a revitalizace jímacích objektů - chemicko-mechanická regenerace vrtů. 1.2.3 Opravy zhlaví stávajících jímacích objektů. 1.2.4 Dodávka a montáž čerpadel jímacích objektů. 1.2.5 Montáž výtlačného potrubí z jímacích objektů včetně měrných šachet s průtokoměry. 1.2.6 Dodávka a montáž elektro a MaR. 1.2.7 Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení. 1.3.1 Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou. 1.3.2 Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. 1.3.3 Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání 1.3.4 Technická podpora při provozu systému zásobování vodou. | Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené v projektovém dokumentu | Uveden v etapovém rozpočtu | - podnik Vodovody a kanalizace Bela Crkva zajistí s podporou municipality Bela Crkva zajistí dostatečné zdroje na financování stavební části rekonstrukce objektu čerpací stanice - zaměstnanci podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva mají dostatečnou kvalifikační kapacitu pro školení a následné využívání získaných informací |
|  |  |  |  | Výchozí podmínky (vstupní předpoklady) - politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi - podpora místní i centrální samosprávy - partnerská organizace je ochotna spolupracovat a plnit své závazky - nedojde k omezení financování projektu ze strany ZRS ČR. |