Zadávací dokumentace pro **podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce** zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

#### „V 00169 – stavební práce Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace“

**Zadavatel:**

**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**

**666 01 Tišnov, Nám. Míru 111**

Obsah:

[1 PREAMBULE 3](#_Toc468361332)

[2 IDENTIFIKACE ZADAVATELE 4](#_Toc468361333)

[3 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE OSOBOU PŘÍKAZNÍKA 4](#_Toc468361334)

[4 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5](#_Toc468361335)

[4.1 Předmět plnění 5](#_Toc468361336)

[4.2 Profil zadavatele 5](#_Toc468361337)

[4.3 Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008 5](#_Toc468361338)

[5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6](#_Toc468361339)

[6 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 6](#_Toc468361340)

[7 Kvalifikace dodavatele 7](#_Toc468361341)

[7.1 Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace 7](#_Toc468361342)

[7.1.1 Splnění kvalifikace 7](#_Toc468361343)

[7.1.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 8](#_Toc468361344)

[7.2 Vymezení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů 8](#_Toc468361345)

[7.2.1 Základní způsobilost 8](#_Toc468361346)

[7.2.2 Profesní způsobilost 10](#_Toc468361347)

[7.2.3 Technická kvalifikace 10](#_Toc468361348)

[8 OBCHODNÍ PODMÍNKY 11](#_Toc468361349)

[8.1 návrh smlouvy 11](#_Toc468361350)

[8.2 termín plnění 11](#_Toc468361351)

[8.3 způsob zpracování nabídkové ceny 11](#_Toc468361352)

[9 POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 12](#_Toc468361353)

[9.1 Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele) 12](#_Toc468361354)

[9.2 Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele) 13](#_Toc468361355)

[10 ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 13](#_Toc468361356)

[11 MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 14](#_Toc468361357)

[12 PRÁVA ZADAVATELE 14](#_Toc468361358)

[13 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 14](#_Toc468361359)

**Přílohy:**

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
3. Smlouva o dílo
4. Projektová dokumentace v elektronické podobě a slepý výkaz výměr na profilu zadavatele

# PREAMBULE

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) a v souladu s platnými právními předpisy.

Zástupce zadavatele zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Pakliže by jakékoliv ustanovení této zadávací dokumentace bylo nejasné, bude vykládáno v souladu se ZZVZ. Pakliže by jakékoliv ustanovení této zadávací dokumentace bylo v rozporu s jakýmkoliv ustanovením ZZVZ, bude toto ustanovení zadávací dokumentace považováno za neplatné a dotčená práva a povinnosti budou stanovena na základě ZZVZ. Ustanovení ZZVZ mají vždy aplikační přednost před touto zadávací dokumentací a účastníci i zadavatel se jím budou přednostně řídit.

Zadavatel dále upozorňuje účastníky na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Účastník je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované ve výzvě k podání nabídek v tomto zadávacím řízení. Účastník je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou v souladu s ustanoveními ZZVZ ze zadávacího řízení vyloučeny.

Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

# IDENTIFIKACE ZADAVATELE

**Název zadavatele: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**

**IČ zadavatele:** 49457004

**Sídlo zadavatele:** 666 01 Tišnov, Nám. Míru 111

**Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** Bc. Martin Hrubý, předseda svazku

**Kontaktní osoba:** Jan Motyčka, tajemník svazku

**Telefon:** +420 736 642 864

**E-mail:**  svazek.vak@volny.cz

# ZASTOUPENÍ ZADAVATELE OSOBOU PŘÍKAZNÍKA

Zadavatel se rozhodl v souladu s ustanovením § 43 zákona nechat se zastoupit při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s tímto zadávacím řízením osobou níže uvedeného příkazníka.

Příkazník splňuje požadavek dle ustanovení § 44 zákona, tj. u příkazníka nedochází ke střetu zájmů a ani se jakkoliv předmětného zadávacího řízení neúčastní. Příkazníkovi zadavatele není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách.

Příkazník zadavatele pro zadávání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Příkazník je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování dle § 43 odst. 2 zákona.

**Osoba pověřená činnostmi zadavatele: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.**

**Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát**

**ev. č. ČAK** 14882

**IČ:** 03045315

**Sídlo:** Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

**Telefon, fax:** +420 732 837 223

**E-mail:** verejnezakazky@sklegal.cz

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace“. **Předmětem díla jsou pak právě a jen ty činnosti, které jsou popsány ve výkazu výměr. Zadavatel poskytl účastníkům kompletní projektovou dokumentaci, která je obsáhlejší než výkaz výměr, z toho důvodu, aby měli účastníci co možná nejvíce informací k oceňované zakázce tak, aby si utvořili ucelenou představu o prováděném díle. Účastníci nabídnou k plnění a ocení pouze práce uvedené ve výkazu výměr, tyto nebudou nijak doplňovat.**

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:

* vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
* vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
* zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
* zajištění potřebných záborů ploch
* uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
* odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
* doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
* zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
* zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
* uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
* zajištění zimních opatření a zimní údržby komunikací v obvodu staveniště

Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

**Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.**

**Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 22.250.000,- Kč bez DPH**.

## Profil zadavatele

Profil zadavatele Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, na kterém je umístěna celá zadávací dokumentace se nachází na URL adrese <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/872723fe-675b-4251-84d6-4243bc0819ae>

## Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

|  |  |
| --- | --- |
| Dodávka | CPV |
| Stavební montážní práce | 45300000-0  |
| Stavební práce | 45000000-7 |
| Stavební práce na výstavbě kanalizace | 45232400-6  |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 |
| Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů | 45332000-3 |

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Doba plnění:**

Předpokládaný termín zahájení stavby: **duben 2017 *(bude upraveno dle skutečného data podpisu smlouvy)***

Požadovaný termín dokončení stavby: **maximálně** **do 183 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště (dokončením díla se rozumí předání díla objednateli na základě předávacího protokolu)**

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 12 měsíců, přičemž důvodem pro posun termínu je mimo jiné výslovně také nutnost koordinace postupu zadavatele se SÚS JMK v rámci navazujícího projektu rekonstrukce povrchů dle požadavků SÚS JMK, a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla, případně se termín díla prodlouží v případě, kdy by posun termínu dokončení plnění vyšel do období, kdy nebude možné provádět práce z klimatických důvodů, respektive v případě zásahu vyšší moci.

**Místo plnění:**

nemovitosti dle projektové dokumentace

**Prohlídka místa plnění:**

Prohlídka proběhne dne 8. 12. 2016 v 9:00 hodin, sraz v místě plnění zakázky. Další termíny prohlídky jsou možné po předchozí domluvě se zadavatelem.

# HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Podané nabídky budou v souladu s  ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit **podle nabídkové ceny v Kč bez DPH a kvality**.

Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritérium** | **Váha kritéria** |
| Cena v Kč bez DPH  | 80 % |
| Termín realizace | 20 % |

Zadavatel dále uvádí specifikaci hodnocení pro jednotlivá hodnotící kritéria:

**Kritérium č. 1 – Cena v Kč bez DPH**

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

**Kritérium č. 2 – Termín realizace**

U tohoto kritéria bude hodnocen termín dokončení díla uvedený v návrhu smlouvy v čl. 4.3 stanovený ve dnech od odeslání výzvy k převzetí staveniště. Termínem realizace se rozumí dokončení předmětu zakázky a jeho předání zadavateli bez vad a nedodělků, které bude oběma stranami písemně potvrzeno. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu. Zadavatel umožňuje maximální termín realizace 183 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště.

**Vyhodnocení kritérií**

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

|  |
| --- |
| Počet Hodnota nejnižší nabídkybodů = 100 \* -------------------------------------kritéria Hodnota nabídky |

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.

|  |
| --- |
| Počet Hodnota nabídkybodů = 100 \* ---------------------------------------kritéria Hodnota nejlepší nabídky |

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

# Kvalifikace dodavatele

## Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace

## Splnění kvalifikace

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí:

1. prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona
2. prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona
3. prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. **Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ (viz § 53 odst. 4 ZZVZ)**. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace, tak dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písmene je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto písmene obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. **V tomto závazku musí být přesně věcně vymezeno, jakou část kvalifikace jiná osoba za dodavatele prokazuje (nestačí obecný odkaz) a dále z tohoto závazku musí být dostatečně zřejmé, v jakých částech plnění zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké míry se bude jiná osoba podílet na plnění zakázky** (podrobnosti viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 57/2013 ze dne 6. 10. 2014).

## Vymezení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů

## Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 zákona není dodavatel, který:

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

1. tato právnická osoba,
2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

1. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
2. české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (příloha č. 3 ZZVZ)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ se trestným činem rozumí

1. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
2. trestný čin obchodování s lidmi,
3. tyto trestné činy proti majetku
	1. podvod,
	2. úvěrový podvod,
	3. dotační podvod,
	4. podílnictví,
	5. podílnictví z nedbalosti,
	6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
	7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
4. tyto trestné činy hospodářské
	1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
	2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
	3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
	4. pletichy při veřejné dražbě,
	5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
5. trestné činy obecně nebezpečné,
6. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
7. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
	1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
	2. trestné činy úředních osob,
	3. úplatkářství,
	4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

**Prokázání základní způsobilosti**

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona v souladu s § 86 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení.

## Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:

1. **dle § 77 odst. 1 – dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
2. **dle § 77 odst. 2 písm. a) – doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují**. Dodavatel musí předložit doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci k
	* provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
	* oprávnění pro výkon zeměměřičských činností,
3. **dle § 77 odst. 2 písm. c) – doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.**
	* osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**,
	* osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru **pozemní stavby**
	* osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik v oboru **technologická zařízení staveb**,
	* **Oprávnění k provádění geodetických prací** v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
	* **Oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností** v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady podle tohoto článku dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

* **dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona** - **seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací;**
* **Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona:**

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních **5** letech provedl alespoň **3 stavební práce** obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. **stavba vodovodu nebo kanalizace (novostavby nebo rekonstrukce)**, přičemž finanční objem každé referenční stavby musí činit minimálně **10.000.000,-** **Kč bez DPH**.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

## návrh smlouvy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je její ***příloha č. 3*** (Smlouva o dílo dále jen „smlouva“). Zadavatel výslovně požaduje použití závazného návrhu smlouvy uvedeného v příloze této zadávací dokumentace.

Účastník není oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele (zejména jsou nepřípustná jakákoliv ujednání o smluvních pokutách či přirážkách k cenám, které účastník uvede ve výkazu výměr). Účastník je oprávněn doplňovat návrh smlouvy pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje, které v žádném případě nesmí znevýhodnit zadavatele.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

**Návrh smlouvy bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka**.

**Každý účastník jako přílohy návrhu smlouvy předloží v rámci své nabídky následující přílohy:**

* **Příloha č. 2 – Položkový rozpočet,**

**Zbývající přílohy uvedené v návrhu smlouvy předloží před podpisem smlouvy o dílo až vítězný účastník.**

## termín plnění

Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2017 v závislosti na průběhu zadávacího řízení.

Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 183 dní od odeslání výzvy k převzetí staveniště. **Termín plnění je hodnotícím kritériem a účastník zadávacího řízení může nabídnout hodnotu kratší.**

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 12 měsíců, přičemž důvodem pro posun termínu je mimo jiné výslovně také nutnost koordinace postupu zadavatele se SÚS JMK v rámci navazujícího projektu rekonstrukce povrchů dle požadavků SÚS JMK, a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla, případně se termín díla prodlouží v případě, kdy by posun termínu dokončení plnění vyšel do období, kdy nebude možné provádět práce z klimatických důvodů, respektive v případě zásahu vyšší moci.

## způsob zpracování nabídkové ceny

* Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako **„cena nejvýše přípustná“**.
* Zhotovitel předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění.
* Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.
* Zhotovitel nesmí zejména měnit hodnoty množství v jednotlivých položkách ve výkazu výměr. Případná změna množství ze strany účastníka bude posuzována v souladu se stávající rozhodovací praxí ÚOHS jako možná nepřípustná změna předmětu plnění veřejné zakázky. Ve výkazu výměr doplňuje zhotovitel pouze položky k tomu určené, zejména jednotkovou cenu u jednotlivých položek.

**Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:**

1. celková nabídková cena bez DPH
2. DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH
3. celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace. Zhotovitel přiloží naceněný rozpočet dílčích položek.

***Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastník.***

# POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měl účastník podat písemně v originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „ KOPIE“) v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace by měly být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázány do jednoho svazku s názvem:

**„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“**

Tento svazek by měl být na první straně označen názvem svazku, názvem veřejné zakázky, obchodní firmou a sídlem účastníka a údajem, zda se jedná o originál či kopii.

Originály podepsaných dokumentů vyžadovaných zadavatelem (např. čestná prohlášení, smlouva, krycí list) by měly být zařazeny do svazku označeného jako „originál“, v kopii svazku postačí jejich kopie. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce (vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce) a kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Každý svazek včetně veškerých příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (např. provázek či přelepky opatřené podpisem účastníka a jeho razítkem, popř. dalšími)

Všechny listy každého ze svazků by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem každého svazku by mělo být podepsané prohlášení účastníka, v němž uvede celkový počet všech listů ve svazku.

## Požadavky na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace (jedná se pouze o doporučení zadavatele)

Tyto požadavky mají pouze doporučující charakter. Účastník sestaví svazky nabídky a dokladů k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník závazně použije přílohu č. 1.

**„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“**

1. krycí list nabídky
2. obsah svazku
3. doklady prokazující splnění základní způsobilosti
4. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
5. doklady prokazující splnění technické kvalifikace
6. podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 8 zadávací dokumentace
7. přílohy návrhu smlouvy
8. další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, čestná prohlášení apod.)
9. prohlášení o počtu listů
10. CD nebo DVD obsahující **návrh smlouvy** (v otevřeném editovatelném formátu) a **oceněný rozpočet v elektronické podobě** (v otevřeném editovatelném formátu)

# ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod.) na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele – **Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 19. 12. 2016 do 14:00 hod.**

Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:

**NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

**„V 00169 – stavební práce Tišnov – Brněnská – vodovod a kanalizace“**

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Nabídky podané po tomto termínu nebudou otevírány a dodavatel bude Zadavatelem bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Taková nabídka se dle § 28 odst. 2 ZZVZ nepovažuje za podanou a v průběhu řízení se k ní nepřihlíží.

|  |
| --- |
| **Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za**  **účastníka.** |

1. **MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

Dne **19. 12. 2016 v 14:00** **hod** – **v sídle zástupce zadavatele Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno.**

Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek (v souladu s § 107 a násl. ZZVZ). Zadavatel bude po přítomných dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů.

# PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou účastníci sami.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb.

# VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V Tišnově dne 30. 11. 2016

……………………………….

Bc. Martin Hrubý, předseda svazku

**Svazek vodovodů a kanalizací**

**Tišnovsko**