ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

ČESKÉ REPUBLIKY

s

Gruzií

Zvýšení bezpečnosti DOPRAVNÍCH koridorŮ GRUZIE ROZVOJEM SILNIČNÍ METEOROLOGIE

2016 - 2017

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

2016

| Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravních koridorů Gruzie rozvojem silniční meteorologie Název zakázky: Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie |  | Číslo projektu: GE-2016-067-FO-74010 Číslo zakázky: GE-2016-067-FO-74010/1 |
| --- | --- | --- |
| Partnerská země: Gruzie | Místo realizace projektu/zakázky: Koridory TRACECA a Gruzínská vojenská cesta, Tbilisi |  |
| Sektorová orientace projektu: Prevence katastrof a připravenost na jejich řešení |  |  |
| Předpokládané datum zahájení projektu: 10/2016 Předpokládané datum zahájení zakázky: 10/2016 | Předpokládané datum ukončení projektu: 11/2017 Předpokládané datum ukončení zakázky: 6 /2017 |  |
| Celková výše prostředků na zakázku ze ZRS ČR (Kč): vyplňuje uchazeč = nabídková cena včetně DPH (celková částka uvedená uchazečem v návrhu smlouvy) a tento text v nabídce odstraní |  |  |
| Realizátor zakázky: (jméno, adresa, kontakty): vyplňuje uchazeč a tento text v nabídce odstraní |  |  |
| Hlavní partnerská organizace v zemi realizace projektu (jméno, adresa, kontakty): National Environmental Agency 150 D. Agmashenebeli Str., 0112 Tbilisi, Georgia Web: http://www.nea.gov.ge Kontaktní osoba: Marika Bezhashvili, Head of International Relations Division Mob: +995577744975 E-mail: m.bezhashvili@nea,gov.ge |  |  |

Seznam zkratek

ČGS		Česká geologická služba

ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav

ČRA		Česká rozvojová agentura

DCFTA	Dohoda o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (Deep and Comprehensive Free Trade Area)

DRR		snižování rizik katastrof (Disaster Risk Reduction)

EBRD	Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EU		Evropská unie

GEL		gruzínská měna lari

GPRS		General Packet Radio Service

GSM		Globální Systém pro Mobilní komunikaci

HDI		index lidského rozvoje

MMRaI	Ministerstvo pro místní rozvoj a infrastrukturu

MŽP		Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů

NEA		Národní agentura pro životní prostředí (National Environmental Agency)

NMJ		nebezpečné meteorologické jevy

SDC		Švýcarská rozvojová agentura

SIDA		Švédská mezinárodní rozvojová agentura

SMS		silniční meteorologická stanice

TRACECA	mezinárodní tranzitní koridor Evropa-Kavkaz-Asie

USAID	Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj

ZRS ČR	zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

ZÚ		zastupitelský úřad

Obsah

1.	Shrnutí projektu	5

2.	Popis výchozího stavu	6

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země	6

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru	8

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Gruzii	8

3.	Analýza problému	9

3.1 Cílové oblasti	9

3.2 Výchozí s ituace cílových oblastí s ohledem na bezpečnost provozu	11

4.	Analýza zainteresovaných stran	12

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu	12

4.2. Cílové skupiny	13

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce	13

5.	Logický rámec projektu	13

5.1 Záměr	13

5.2 Cíl	14

5.3 Výstupy	14

5.4 Technická specifikace	14

6. Postup realizace a monitoring	22

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu	23

7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci	23

7.2 Vedlejší dopady projektu	23

7.3 Sociální a kulturní faktory	24

7.4 Rovný přístup žen a mužů	24

7.5 Vhodná technologie	24

7.6 Dopady na životní prostředí	24

7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu	24

7.8 Management a organizace	24

8. Analýza rizik a předpokladů	25

9. Výčet příloh projektového dokumentu	25

## Shrnutí projektu

Nebezpečné meteorologické jevy (dále jen NMJ) mohou mít negativní dopad jak na obyvatelstvo, tak i na veřejný a soukromý majetek. Včasná distribuce přesných předpovědí počasí a varování v případě možného výskytu NMJ je důležitá jak pro prevenci, připravenost, řízení a zmírnění dopadů přírodních katastrof, tak i pro efektivní údržbu silnic. Sběr meteorologických dat na klíčových mezinárodních tranzitních koridorech v Gruzii, Evropa-Kavkaz-Asie (dále jen TRACECA) a Gruzínská vojenská cesta, umožní na vybraných úsecích těchto tras nejen monitorování počasí v reálném čase, ale také přípravu přesných předpovědí a jejich distribuci zejména osobám a institucím, které zajišťují vydávání včasného varování. Včasné varování zvýší informovanost řidičů využívajících dopravní koridory ohledně aktuální situace výskytu NMJ a touto cestou přispěje ke snížení rizika vzniku škod na životech i majetku, a tedy k celkovému zvýšení bezpečnosti těchto vybraných mezinárodních tras, a zároveň urychlí zprovoznění provozu na jejich kritických úsecích.

Záměrem projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravních koridorů Gruzie rozvojem silniční meteorologie“ (2016-2017) je přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje SDG 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace. Cílem projektu je rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšení kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny (SDG Target 9.1). Projekt dále přispívá k naplnění cílů stanovených Rámcem pro snižování rizika katastrof ze Sendai 2015-2030 zaměřených na snižování dopadů extrémních událostí a živelních pohrom. Rámec ze Sendai klade nově důraz na předcházení pohromám a nikoliv pouze na odezvu a vypořádání se s důsledky pohrom, což je plně v souladu s tímto projektem.

Projekt navazuje na předchozí a stávající aktivity zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Gruzii v rámci projektů „Zvýšení meteorologické bezpečnosti koridoru TRACECA“ (2015-2016), „Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí“ (2011-2014) a „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“ (2014-2016). Je nezbytné zmínit, že projekt „Zvýšení meteorologické bezpečnosti koridoru TRACECA“ (2015-2016) byl pilotním projektem v oblasti silniční meteorologie v Gruzii. Na základě vyhodnocení dat ze zimní sezóny 2015/2016, naměřených silniční meteorologickou stanicí (dále jen SMS), která byla v rámci tohoto projektu instalována v oblasti Rikotského průsmyku v roce 2015, a trvající poptávce ze strany příjemce byl právě připraven stávající projekt, který se zaměřuje na další oblasti významných silničních koridorů v Gruzii, které jsou ohrožovány výskytem NMJ.

V rámci stávajícího projektu bude rozšířena gruzínská silniční meteorologická síť o 3 nové SMS a budou rozvinuty a dále posíleny gruzínské kapacity v oblasti silniční meteorologie tak, aby se silniční meteorologie stala nezastupitelným komponentem meteorologického monitorovacího systému v zemi. Gruzínské straně budou předány teoretické a praktické zkušenosti v oblasti zobrazení a vyhodnocení dat ze SMS pro jejich další aplikaci do systémů všech potenciálních uživatelů, vč. tvorby silniční předpovědi a informací o vhodném napojení na systém včasného varování, který je hlavním pilířem konceptu snižování rizika katastrof. Konečně je nutné zmínit, že instalace nových SMS přispěje také k rozšíření stávajícího meteorologického monitorovacího systému Gruzie navýšením počtu monitorovacích stanic.

## Popis výchozího stavu

## 2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země

Gruzie se nachází v Jihozápadní Asii na území mezi Velkým a Malým Kavkazem. Leží na hranici mezi Evropou a Asií, sousedí s Černým mořem a patří mezi jednu z tzv. kavkazských republik. Území o rozloze 69 700 km2 s administrativním členěním do devíti oblastí a několika okresů (rajónů) zahrnuje separatistické oblasti Abcházie a Jižní Osetie, představující 20% plochy státu bez kontroly centrální vlády, a autonomní republiku Adžarsko.,, Země je charakterisická hornatým reliéfem, bohatými vodními zdroji, variabilními přírodními a klimatickými podmínkami (od subtropických oblastí po ledovce). Ačkoliv je územní rozloha Gruzie relativně malá, podnebí je velmi rozmanité - na samotném území Gruzie se totiž vyskytuje 9 podnebných typů (z celkových 11 vyskytujících se na celém světě dle Köppenovy klasifikace podnebí). To je způsobeno především složitou geomorfologií a rozsáhlými pohořími, která brzdí studené proudy vzduchu ze severu (Velký Kavkaz) a eliminují suché podnebí na jihu země (Malý Kavkaz).

Země byla ve 20. století spolu se sousední Arménií a Ázerbájdžánem v područí Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). Po rozpadu SSSR v roce 1991 se Gruzie ocitla v ekonomické krizi a po dobu jedné dekády byla sužována několika konflikty a občanskými válkami. I dnes je politická, bezpečnostní a ekonomická situace země stále značně ovlivněna vývojem vztahu k Rusku a vývojem situace v Jižní Osetii a Abcházii. Rusko v roce 2008 uznalo nezávislost obou těchto územních celků, kdežto Gruzie je stále považuje za své, přestože nad nimi od rozpadu Sovětského svazu nemá plnou kontrolu.

Nepříznivou situaci v zemi relativně zklidnila tzv. revoluce růží, během níž byl v roce 2003 proruský prezident Eduard Shevardnadze nahrazen prezidentem Mikheilem Saakashvilim, který okamžitě zahájil politické, sociální i hospodářské reformy země a současně zintenzivnil snahu o její začlenění do evropských kultur. S reformami po roce 2003 začala gruzínská ekonomika růst, především s přílivem zahraničních investic. V letech 2006–2007 byl zaznamenán růst HDP o více než 10 %, který byl ovšem prudce zpomalen v průběhu roku 2008 konfliktem s Ruskem a separatistickými tendencemi uvnitř státu. Následně se však podařilo provést kroky k obnovení makroekonomické stability. Oživení ekonomiky bylo podpořeno vládní politikou upravující makroekonomický a fiskální systém v zemi. Zatímco ekonomická krize se v eurozóně podílela na zpomalení ekonomického růstu mnoha států, hospodářský růst Gruzie byl po roce 2010 opět obnoven a v následujících letech dosahoval 
7 % (v r. 2011) až 8,1 % (v r. 2012) zejména díky exportu (zahrnující kovy a z nich vyrobené výrobky, vozidla, hnojiva, ovoce, ořechy, víno a pochutiny), turismu a veřejným investicím. Domácí poptávka byla podpořena obnovením systému úvěrů. Nicméně, přímé zahraniční investice a tok soukromého kapitálu zůstal na nižší úrovni oproti předkrizovému období.

Počátkem října 2012 prohrálo Saakashviliho politické uskupení parlamentní volby proti koalici Gruzínský sen. Prezident uznal porážku, oznámil, že jeho Sjednocená národní strana odchází do opozice. V listopadu 2013 pak vicepremiér a ministr školství Giorgi Margvelashvili nahradil ve funkci bývalou hlavu státu Michaila Saakashiviliho, který po ukončení funkčního období v prezidentském křesle odešel do zahraničí. Krátce po volební porážce Saakashiviliho strany začal přes protesty západních států po nástupu k moci nový gruzínský režim trestně stíhat několik bývalých vysokých státních funkcionářů, vč. exprezidenta.

Budoucnost Gruzie významně ovlivňuje výhledová integrace do EU. Koncem června 2014 podepsal předseda gruzínské vlády Irakli Garibashvili v Bruselu Asociační dohodu mezi EU a Gruzií, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA). Tato dohoda umožňuje vzájemné otevření trhů Gruzie a EU. Dohoda by dále měla v Gruzii posílit demokracii a fungování právního státu, ale také podnítit provedení potřebných reforem a zesílení boje s korupcí. Gruzínská vláda považuje asociaci za první krok k plnému členství v EU.

Mezi hlavní ekonomické aktivity Gruzie patří průmysl, obchod a služby, stavebnictví a zemědělství. Díky příznivým subtropickým podmínkám se daří pěstování zemědělských plodin, jako jsou citrusy, ořechy, kaštany, vinná réva, čaj nebo meruňky; příznivé jsou také podmínky pro živočišnou výrobu a těžbu dřeva. V zemědělství je stále zaměstnána více než polovina obyvatel země. V průmyslovém sektoru se Gruzie orientuje především na těžební průmysl (těžba manganu, mědi, zlata), strojírenství, potravinářskou výrobu a chemický průmysl. Naprostá většina průmyslu je soustředěna v hlavním městě Tbilisi. Značnou část příjmů Gruzie tvoří turistika a služby, které se zejména od roku 2003 dynamicky rozvíjejí. V roce 2005 navštívilo Gruzii 560 tisíc turistů, zatímco v roce 2015 téměř 6 milionů turistů.

Podle indexu lidského rozvoje (HDI) zaujímá Gruzie 76. místo v žebříčku 188 zemí a od roku 2000 stále mírně stoupá. Podle gruzínského statistického úřadu GeoStat byl počet obyvatel v roce 2016 odhadnut na 3,7 milionu, v zemi žije 11,6 % obyvatel pod hranicí chudoby, průměrný měsíční příjem na obyvatele v roce 2014 dosáhl 818 GEL (asi 8 750 CZK) a nezaměstnanost v roce 2014 byla 12,4 %, přičemž nezaměstnanost od roku 2008, kdy byla téměř 17 %, se stále snižuje. Je však třeba podotknout, že celá řada profesí nespadá do kategorie oficiálního zaměstnání a lidé tak neodvádějí pravidelně daně.

## 2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru

Mohutný sesuv, ke kterému došlo v květnu 2014 na severu země v blízkosti ruské hranice a který na nějakou dobu zcela zablokoval významný mezinárodní koridor, a povodně, které zasáhly Tbilisi v červnu 2015, měly oba na svědomí několik lidských životů a poukázaly na nutnou potřebu vybudovat systém snižování rizika katastrof jak na národní, tak i lokální úrovni. Gruzínská vláda si skrze Národní bezpečnostní radu Gruzie klade za cíl vybudovat preventivní opatření a definovat priority založené na Sendaiském rámci pro omezování důsledků katastrof tak, aby dosáhla efektivního snížení rizika. Hlavním posunem Rámce pro snižování rizika katastrof ze Sendai (2015-2030) oproti předchozímu Akčnímu rámci z Hyogo (2005 - 2015) je důraz na předcházení pohromám a nikoliv pouze odezvu a vypořádání se s důsledky pohrom. Z tohoto důvodu se i Gruzie soustředí především na pochopení problematiky rizik, posílení kapacit krizového managementu, zajištění připravenosti země na případné katastrofy a na tlumení jejich dopadu. S ohledem na institucionalizaci procesu kontroly národní bezpečnosti je klíčový nový zákon o plánování a koordinaci národní bezpečnostní politiky, který byl přijat v březnu 2015. Na základě tohoto zákona je nyní třeba vypracovat strategii snížení rizika katastrof a akční plán v souladu se Sendaiský rámcem.

Vedle EU patří mezi hlavní donory působící v Gruzii USAID, Světová banka, EBRD, Mezinárodní měnový fond, Nizozemí, Spojené království, SIDA či švýcarská rozvojová agentura (SDC). Jejich aktivity zahrnují především podporu státní správy, ekonomické reformy či intervence přispívající k redukci chudoby. Zahraniční pomoc na rozvoj sociální péče v Gruzii poskytují i další donoři, mezi něž patří např. Švédsko, Německo, ČR či Japonsko. V rámci sektoru prevence katastrof a připravenost na jejich řešení nepůsobí v Gruzii příliš mnoho donorů. Nelze však v tomto případě opomenout projekt realizovaný UNDP „Improving Environmental Monitoring in the Black Sea“, který je financovaný EU a oblasti meteorologie se dotýká v rámci monitoringu klimatických podmínek vázaných na Černé moře. Světová banka poskytuje půjčky na rozvoj infrastruktury. Zajištěním infrastruktury a institucionální kapacity si klade za cíl podporu turismu a údržbu kulturního dědictví v regionu Kakheti. Aktuálně největším projektem Světové banky tohoto rázu je „Regional and Municipal Infrastructure Development Project“, který modernizuje jak regionální, tak městskou infrastrukturu.

## 2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Gruzii

V rámci Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 je Gruzie zařazena mezi prioritní země bez programu spolupráce, pro které jsou ve střednědobém horizontu potřebné a žádoucí rozsáhlejší rozvojové aktivity ČR. Spolupráce probíhá formou jednotlivých bilaterálních projektů, které jsou vzájemně provázané a navazují na předchozí intervence v rámci poskytnutí mimořádných prostředků a rekonstrukční pomoci ČR po válce v roce 2008. ČRA v roce 2014 zajišťovala realizaci projektů v sektorech zdravotnictví, sociální infrastruktury, obecné ochrany životního prostředí, státní správy a občanské společnosti.

Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravních koridorů Gruzie rozvojem silniční meteorologie“ (2016-2017) navazuje na předchozí a stávající aktivity zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Gruzii, především pak na projekt „Zvýšení meteorologické bezpečnosti koridoru TRACECA“ (2015-2016), který byl pilotním projektem v oblasti silniční meteorologie v Gruzii. Na základě vyhodnocení dat ze zimní sezóny 2015/2016, naměřených SMS, která byla v rámci tohoto projektu instalována v oblasti Rikotského průsmyku v roce 2015, a trvající poptávce ze strany příjemce byl právě připraven stávající projekt, který se zaměřuje na další oblasti významných silničních koridorů v Gruzii, které jsou ohrožovány výskytem NMJ.

Projekt dále navazuje také na projekt „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“ (2014-2016). Tento projekt si klade za cíl zvýšit schopnost geologické sekce Národní agentury pro životní prostředí (National Enviromental Agency –dále jen NEA) předcházet ohrožení vyplývajícímu ze svahových nestabilit v oblasti municipality Dusheti v regionu Mtskheta-Mtianeti. Projekt se zaměří na identifikaci území náchylných k sesouvání, na základě nově nabytých znalostí a zkušeností s terénním průzkumem, modelováním v prostředí GIS a aktivním využíváním nové databáze svahových nestabilit, přizpůsobené pro použití v podmínkách Gruzie. Tato schopnost najde uplatnění nejen pro územní plánování a rozvoj v regionu, ale také identifikuje místa, na kterých je výhodné započít s preventivními opatřeními tak, aby nebyla poškozována stávající infrastruktura a nedocházelo k úbytku obyvatel v postižených horských oblastech. Přidanou hodnotou projektu bude transfer znalostí z ČR, který je garantovaný účastí České geologické služby (ČGS) na projektových aktivitách.

Konečně projekt volně navazuje také na projekt „Posílení připravenosti Gruzie na extrémní výkyvy počasí“ (2011-2014), který významně přispěl k připravenosti Gruzie na extrémní klimatické výkyvy pomocí rozšíření a modernizace stávající meteorologické a hydrologické monitorování sítě NEA. Projekt měl za cíl vybudování monitorovacího systému včasného varování před povodněmi za využití hydrologických a meteorologických stanic. Jeho přidanou hodnotou byl transfer českých znalostí týkajících se včasného varování před povodněmi a předpovědí počasí v komplexním systému, která byla garantována účastí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na projektových aktivitách. Projekt je v Gruzii hodnocen jako významný příspěvek v oblasti snižování rizik katastrof (Disaster Risk Reduction - DRR).

## Analýza problému

## 3.1 Cílové oblasti

Zájmovými oblastmi projektu jsou mezinárodní tranzitní koridory Evropa-Kavkaz-Asie TRACECA (lokalita u města Gori) a Gruzínská vojenská cesta (lokalita u nádrže Žinvali a lokalita u obce Gveleti v blízkosti hraničního přechodu s Ruskem).

V roce 1993 byl zahájen Evropskou unií program TRACECA s cílem zajistit a udržet ekonomickou nezávislost pro osm nezávislých států v oblasti Kavkazu a střední Asie, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Kromě vzájemné spolupráce těchto zemí dal program také vznik tranzitnímu koridoru, vedoucímu z Evropy přes Černé moře, Kavkaz a Kaspické moře do zemí střední Asie. Koridor TRACECA zahrnuje nejen železniční a silniční dopravu, ale také nové trasy produktovodů, které přepravují nerostné bohatství regionu na světové trhy.

Dopravní tepna TRACECA (E 60) je v zimním období především v okolí Rikotského průsmyku (996 m n. m.), který propojuje Malý a Velký Kavkaz a rozděluje Gruzii na východní a západní část, často neprůjezdná z důvodu silného sněžení, bouře a špatné viditelnosti. Vládní úřady tak často vydávají rozhodnutí o dopravním omezení v oblasti průsmyku kvůli extrémním povětrnostním podmínkám. Nákladní doprava v zimním období představuje na trase největší problémy, neboť v době sněžení velice často dochází k zablokování silnice nákladními auty. Ty pak způsobují problémy s údržbou silnice a opětovným obnovením provozu. Opětovné zprovoznění této významné dopravní spojnice může trvat i déle než 48 hodin, přičemž doprava je v mezidobí odkloněna mimo Rikotský průsmyk po delší trase po méně kvalitní silnici.

Je důležité zmínit, že případné komplikace, které způsobují dopravní omezení koridoru TRACECA, nepřicházejí jen v zimním období a nedochází k nim jen v oblasti Rikotského sedla. Dalšími častými jevy koridoru během zbylé části roku jsou půdní sesuvy, přívalové deště a záplavy. K výskytu NMJ navíc dochází i na dalších částech koridoru. Jedním z těchto míst je i dálniční úsek silnice č. I-1 severozápadně od města Gori, viadukt nad řekou Velká Liachvi. V jeho blízkosti je několik vodních toků tvořících údolní nivu. Podmínky ke vzniku NMJ jsou zde dány zvýšenou vzdušnou vlhkostí a rychlým chladnutím vozovky na mostní konstrukci.

Oproti koridoru TRACECA je Gruzínská vojenská cesta (E 117), hlavní cesta přes Velký Kavkaz spojující město Tbilisi v Gruzii a město Vladikavkaz v Severní Osetii (Rusku), známá již od starověku. Po staletí byla využívána různými vojsky, kupci a celými národy putujícími mezi Evropou a Asií. Jedná se o historický název vázající se k její první rekonstrukci v 19. století, která podstatně zvýšila vojenský význam tohoto koridoru. Cesta sehrála významnou roli v rozvoji hospodářských vztahů mezi Ruskem a Zakavkazskem a i ve 21. století je nadále významnou dopravní trasou spojující Rusko nejenom s Gruzií, ale i s Arménií. Podél trasy probíhá také významný plynovod z Arménie do Ruska. V červenci 2006 byla cesta Ruskem uzavřena, přičemž formálním důvodem pro její uzavření byla rekonstrukce pohraničního přechodu Vrchní Lars. Průjezd byl opět umožněn v březnu 2010, avšak pouze pro občany Společenství nezávislých států a Gruzie, od srpna 2012 byl přechod otevřen i pro občany třetích zemí.

Na území Gruzie vede Gruzínská vojenská cesta nejprve z Tbilisi po silnici E 60 proti proudu řeky Kury k jejímu soutoku u Mcchety s řekou Aragvi, kterou dále sleduje proti proudu, míjí Žinvalskou přehradu a za soutokem Bílé a Černé Aragvi dále stoupá údolím proti proudu Bílé Aragvi. Silnice pak opouští údolí a serpentinami stoupá přes významné lyžařské středisko Gudauri (výška 2196 m n. m.) až na hlavní hřeben Velkého Kavkazu, který překonává Křížovým průsmykem v nadmořské výšce 2395 m n. m. Dále Gruzínská vojenská cesta klesá údolím řeky Térek podél úpatí hory Kazbek až na ruskou hranici. V květnu 2014 došlo právě v tomto údolí nedaleko Dariali k mohutnému sesuvu, který zabil několik lidí a zablokoval na několik dní tento významný mezinárodní koridor.

Na trase Gruzínské vojenské cesty dochází k výskytu NMJ na mnoha lokalitách. Žinvalská přehrada, podél níž silnice probíhá, představuje nejen obrovskou vodní plochu (s plochou povodí 2200 km2), ale jako taková i významný klimatický faktor v dané oblasti. Velká vodní plocha má značný vliv na relativní vlhkost a je zde četný výskyt údolních mlh způsobujících sníženou viditelnost. Okolní svahy vytvářejí předpoklady ke stékání studeného vzduchu, komunikace je proto v této oblasti často vlhká a při záporných teplotách namrzlá. Dopravní nehody na tomto úseku trasy představují navíc významné riziko pro Žinvalskou přehradu z důvodu možného znečištění nebezpečnými látkami. Dalším nebezpečným úsekem Gruzínské vojenské cesty je již v blízkosti hraničního přechodu s Ruskem v hlubokém údolí řeky Térek  u obce Gveleti, kde lze očekávat intenzivní srážkovou činnost (zejména sněžení). Námrazové jevy se zde vzhledem k vysokohorskému klimatu mohou vyskytovat prakticky po celý rok.

## 3.2 Výchozí situace cílových oblastí s ohledem na bezpečnost provozu

V Gruzii dnes poskytuje předpověď nepříznivých povětrnostních podmínek NEA. Současný systém však neuspokojuje požadavky, neboť chybí komunikační kanály a sítě v rámci služby a technologie jsou zastaralé. Státní orgány a koncoví uživatelé potřebují jednoduchý přístup k důvěryhodným meteorologickým datům. Včasné varování před NMJ jednotkám dopravní infrastruktury a denní režim provozní služby by zajistily řidičům využívajícím koridory TRACECA a Gruzínská vojenská cesta přístup ke kvalitním a spolehlivým informacím, čímž by došlo k bezpečnější dopravě, předcházelo by se dopravním zpožděním a negativnímu vlivu NMJ na infrastrukturu (cesty, mosty, terminály atd.). Ty pak způsobují problémy s údržbou silnice, za kterou zodpovídá správa silnic spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj a infrastrukturu (dále jen MMRaI), a následně s opětovným obnovením provozu.

S ohledem na dané okolnosti je třeba zmírnit negativní dopady NMJ na průjezdnost koridoru TRACECA v okolí města Gori a koridoru Gruzínská vojenská cesta v okolí nádrže Žinvali a v údolí řeky Térek u obce Gveleti, a to především přenosem informací týkajících se aktuální situace výskytu NMJ v daných oblastech. Včasné zjištění začátku a konce výskytu NMJ je důležité jak pro prevenci, tak i připravenost, řízení a zmírnění dopadů přírodních katastrof, a zároveň pro zefektivnění zimní údržby silnic. Sběr meteorologických dat zajistí tok aktuálních a spolehlivých údajů, které umožní monitorování počasí v reálném čase, přípravu přesných předpovědí počasí a vydávání včasného varování v případě možného výskytu NMJ. Včasné varování zvýší informovanost řidičů využívajících dopravní koridory ohledně aktuální situace výskytu NMJ a touto cestou přispěje ke snížení rizika vzniku škod na životech i majetku, a tedy k celkovému zvýšení bezpečnosti těchto vybraných mezinárodních tras, a zároveň urychlí zprovoznění provozu na jejich kritických úsecích.

V důsledku politické nestability došlo během 90. let v Gruzii k dramatické redukci meteorologické monitorovací sítě v zemi. Vysoké náklady na pořízení nového přístrojového vybavení zapříčiňují i nadále omezený sběr dat, zejména v horských oblastech země, a NEA tak čelí problémům v oblasti běžných meteorologických pozorování a generování příslušných prognóz pro veřejnost. Sběr meteorologických dat v dalších lokalitách proto navíc také přispěje k rozšíření stávajícího monitorovacího systému navýšením počtu monitorovacích stanic.

Aby byl koncept silniční meteorologie v Gruzii dobře ukotven a dále správně aplikován, je také zapotřebí kromě samotného sběru aktuálních meteorologických dat posílit gruzínské kapacity předáním teoretických a praktických zkušeností v oblasti využívání a prezentace těchto dat tak, aby se silniční meteorologie stala nezastupitelným komponentem meteorologického monitorovacího systému v zemi. Z tohoto důvodu je třeba posílit gruzínské kapacity v oblasti zobrazení a vyhodnocení dat ze SMS pro jejich další aplikaci do systémů všech potenciálních uživatelů, vč. tvorby silniční předpovědi a informací o vhodném napojení na systém včasného varování, který je hlavním pilířem konceptu snižování rizika katastrof.

## Analýza zainteresovaných stran

Hlavními partnery a zainteresovanými aktéry projektu jsou subjekty definované níže.

## 4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu

Gruzínské Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů (MŽP) je zodpovědným orgánem v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a monitoringu. Jednotlivé úkoly vykonávají přímo součásti MŽP nebo podřízené odborné organizace.

Národní agentura životního prostředí (NEA) je podřízenou organizací (právnická osoba veřejného práva) MŽP zajišťující environmentální expertizu a služby v těchto oborech:

- geologie;

- meteorologie;

- hydrologie;

- geografie;

- chemická analýza znečištění životního prostředí.

NEA je dlouhodobým partnerem ČRA při realizaci stávajících i plánování nových projektů ZRS ČR. NEA bude hlavním partnerem tohoto projektu, přičemž spolupráce bude probíhat s odborem meteorologie. Tým tohoto odboru je stabilizovaný a disponuje patřičnými znalostmi a dovednostmi. Zaměstnanci odboru ovládají anglický či ruský jazyk.

Ministerstvo pro místní rozvoj a infrastrukturu (MMRaI) je zodpovědným orgánem v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje infrastruktury a regulací činností v této oblasti. Ministerstvo dohlíží na regionální rozvoj a infrastrukturu v celé zemi, který zahrnuje také úpravu a modernizaci státních silničních sítí mezinárodního a vnitrostátního významu. Na silniční infrastrukturu se zaměřuje Správa silnic Gruzie (Roads Department of Georgia), která je jednou ze složek MMRaI. Správa silnic MMRaI bude vedlejším partnerem projektu.

Národní bezpečnostní rada Gruzie

Národní bezpečnostní rada Gruzie je nejvyšší koordinační orgán státní správy pro případy ohrožení, včetně přírodních katastrof a jejich následků.

Agentura krizového řízení, Ministerstvo vnitra Gruzie

Agentura je zodpovědná za koordinaci záchranných prací při ohrožení a katastrofách.

Role a zodpovědnosti ČRA, MŽP, MMRaI a NEA týkající se projektu jsou ukotveny v Memorandu o porozumění mezi ČRA, MMRaI a NEA, jehož podpis se předpokládá v srpnu 2016.

## 4.2. Cílové skupiny

Přímou cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci organizací, které mají v gesci předpověď počasí a správu a údržbu silnic, tj. především zaměstnanci odboru meteorologie NEA a zaměstnanci odboru správy silnic MMRaI, jejichž kapacity a schopnosti v oblasti silniční meteorologie a zpracování dat pro krátkou a střednědobou prognózu budou posíleny.

Konečným příjemcem projektu je širší veřejnost (vč. řidičů projíždějících zájmovými koridory a obyvatel cílových oblastí), která bude mít skrze systém včasného varování (webové stránky MMRaI, rádiové přenosy a informační tabule podél silnice) aktuální informace o stavu silnic, počasí a hrozících NMJ v zájmových oblastech.

Nepřímou cílovou skupinu pak představují ostatní orgány státní správy a samosprávy, které budou využívat výstupů projektu, především pro účely dopravní bezpečnosti.

## 4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce

Projekt vznikl na základě požadavku gruzínské strany, konkrétně NEA, která je hlavním partnerem projektu. Obsah projektu byl připraven ve spolupráci i s dalšími zástupci zainteresovaných institucí, tedy nejen s NEA, ale i MMRaI. Obě partnerské instituce přislíbily poskytnout veškeré potřebné informace a součinnost při zpracování jednotlivých výstupů projektu, včetně přímé účasti na realizaci jednotlivých aktivit a také finanční spoluúčasti na projektu.

Finanční spoluúčast gruzínské strany (NEA a MMRaI) bude v rámci projektu představovat:

- Investice: stavební příprava pro instalaci SMS, terénní práce, nosné konstrukce měřících prvků (betonový sokl, sloup), zajištění el. přípojek a přenosů GPRS, opatření proti odcizení SMS formou oplocení, obsluha, servis a ostraha monitorovacích zařízení, rozšíření systému včasného varování formou informačních tabulí apod.

- In- kind spoluúčast: platy zaměstnanců zapojených do projektu, poskytnutí prostor pro školení ad.

## Logický rámec projektu

(viz příloha č. 1 projektového dokumentu)

## 5.1 Záměr

Záměrem projektu je přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje SDG 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace. K naplnění záměru povede lepší schopnost meteorologické sekce NEA předvídat výskyt, rozsah a dopady NMJ a ve spolupráci s MMRaI a dalšími relevantními gruzínskými orgány státní správy a samosprávy předcházet jejich negativním dopadům.

## 5.2 Cíl

1. Zvýšit bezpečnost koridorů TRACECA a Gruzínská vojenská cesta v Gruzii skrze systém včasného varování (v souladu s Target SDG  9.1 Rozvinout kvalitní, spolehlivou, udržitelnou a odolnou infrastrukturu, zahrnující i regionální a přeshraniční infrastrukturu, na podporu ekonomického rozvoje a zvýšené kvality života, se zaměřením na ekonomicky dostupný a rovný přístup pro všechny)

## 5.3 Výstupy

- Silniční meteorologická monitorovací síť je rozšířena.

- Kapacity meteorologické sekce NEA a Správy silnic MMRaI v oblasti silniční meteorologie jsou zvýšeny.

Realizátor veřejné zakázky „Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie“ (GE-2016-067-FO-74010/1) je zodpovědný za dosažení Výstupu 1.1. v rozsahu příslušných indikátorů (dle logického rámce projektu) i za monitoring externích faktorů, tedy kontrolu rizik a naplňování předpokladů. V případě významných změn situace, zejména externích faktorů, které by ohrožovaly dosažení Výstupu 1.1., je realizátor povinen neprodleně informovat ČRA.

## 5.4 Technická specifikace

V této kapitole jsou uvedeny aktivity vedoucí k dosažení jednotlivých výstupů projektu.

Výstup 1.1. Meteorologická monitorovací síť Gruzie je rozšířena o nový komponent s prioritním zaměřením na silniční meteorologii.

Modrou kurzívou jsou psány instrukce pro uchazeče zakázky „Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie“ (GE-2016-067-FO-74010/1) určující způsob doplnění projektového dokumentu návrhem realizace, tj. technickou částí nabídky. Uchazeč kurzívou doplní projektový dokument specifikovaným způsobem na místech k tomu určených. Text psaný modrou kurzívou uchazeč do nabídky odstraní. Veškerý ostatní text nechá v původní podobě, jiné, než specifikované zásahy do projektového dokumentu nejsou povoleny.

Ceny položek uvedené v rámci aktivit 1.1.1. až 1.1.4. uvede uchazeč jednotlivě ve Strukturovaném rozpočtu (příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez ohledu na to, zda aktivity plánuje realizovat vlastními prostředky, nebo prostřednictvím lokálního kontraktora.

Uchazeč ke každé aktivitě uvede osobu zodpovědnou za její realizaci a jejího zástupce.

Aktivity 1.1.1. až 1.1.4 budou provedeny na místě v Gruzii vždy minimálně osobou, kterou realizátor prokázal splnění kvalifikačního kritéria technického manažera- realizátor doplní příslušné jméno ze své nabídky a tento text (psaný modrou barvou) do nabídky odstraní. Konkrétně se jedná o terénní rekognoskaci, instalaci všech SMS, školení v místě SMS a v sídle NEA v Tbilisi a supervizi zkušebního provozu monitorovacího systému na místě (detailně viz jednotlivé aktivity).

Aktivita 1.1.1.	Terénní rekognoskace

Lokality, které byly předjednány s NEA a MMRaI pro instalaci SMS, jsou následující:

- TRACECA - lokalita u města Gori:

676 m n. m. 42˚0'54.6'' S   44˚4'31.7'' V,

příp. blíže mostu (konečné umístění SMS na základě dohody s partnery na místě)

Jedná se o čtyřproudou komunikaci s dlouhým mostním úsekem, která se mírně zvedá ve směru na Kutaisi. Stanice bude v dělícím pruhu na existujícím sloupu veřejného osvětlení.

- Gruzínská vojenská cesta - lokalita u nádrže Žinvali:

887 m n. m.  42˚8'47.3'' S   44˚45'47.2'' V

Lokalita je na komunikaci, která vede po břehu Žinvalské přehrady ve výšce cca 100m nad vodním povrchem, ale stále je sevřena v údolí nádrže.

- Gruzínská vojenská cesta - lokalita u mostu nedaleko obce Gveleti:

1452 m n. m. 42˚42'52.1'' S  44˚37'29.3'' V

Umístění je cca 50 m před mostem přes řeku Térek ve směru na hranici s Ruskem.

Na místech je pokrytí signálem GSM a možnost připojení na elektrickou síť. Jedná se o klimatologicky reprezentativní místa, kde dochází k výskytu NMJ, které mohou nepříznivě ovlivnit sjízdnost vozovky.

Realizátor v rámci aktivity navštíví každou z lokalit, kde bude instalována SMS, v doprovodu zástupců NEA a Správy silnic a na místě s nimi projedná detaily umístění SMS. Je nezbytné, aby byly zohledněny technické požadavky instalace a zároveň nedošlo k porušení místních podmínek pro bezpečnost silničního provozu, ani dalších závazných stavebních a technických norem.

O terénní rekognoskaci bude zhotoven protokol, který bude doplněn situačním plánem a fotodokumentací o umístění každé SMS. Protokol, který bude vyhotoven v českém a gruzínském jazyce a podepsán zástupci všech zúčastněných stran (tj. realizátora, NEA a Správy silnic), bude součástí průběžné zprávy o realizaci zakázky.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat a komunikovat s partnery.

Aktivita 1.1.2.	Instalace tří silničních meteorologických stanic

Dále popsané minimální požadavky jsou platné pro každou instalovanou SMS.

A. Specifikace SMS:

- Atmosférická čidla:

- Teplota vzduchu: 1 ks

- Relativní vlhkost vzduchu: 1 ks

- Srážky: 1 ks

- Směr větru: 1 ks

- Rychlost větru: 1 ks

- Vozovkové čidlo: 1 ks

- Teplota povrchu vozovky ovlivňující sjízdnost vozovky

- Teplota mrznutí roztoku na vozovce

- Stav povrchu vozovky

- Výška vodního sloupce na povrchu vozovky

- Kamerový systém: 2 ks (jedna kamera v každém jízdním směru)

- Centrální jednotka s napájením (220V / alternativně 12V)

- Přenos dat GPRS

- Rezerva pro připojení minimálně 4 dalších atmosférických a vozovkových čidel

Stanice musí být volně konfigurovatelná.

B. Specifikace čidel:

1. Atmosférická čidla:

Atmosférická čidla budou umístěna standardním způsobem, jako jsou umísťována v profesionální síti meteorologických stanic národní meteorologické služby. Čidla teploty a relativní vlhkosti vzduchu – doporučená výška nad terénem je 2 m. Čidla rychlosti a směru větru – doporučená výška je 10 m nad terénem. Ostatní atmosférická čidla nemají standardní umístění – z praktických důvodů se umísťují do výšky cca 4,5 m s ostatními čidly. Realizátor umístí veškerá čidla v souladu s pokyny výrobce, které je třeba dodržet pro zachování parametrů měření.

Stanice budou disponovat minimálně čidly měřícími následující parametry:

- Teplota vzduchu

Atmosférická čidla teploty slouží k měření teploty vzduchu v místě měření.

Rozsah měření:		-40°C … +70°C nebo -50°C … +60°C

Přesnost měření:       	± 0,2°C

Konstrukce čidel (respektive jejich umístění) musí zabránit přímému slunečnímu svitu a zároveň umožnit proudění okolního vzduchu tak, aby byl v kontaktu s aktivním povrchem čidla. Materiály čidla (respektive krytu čidla) musí v maximální míře odrážet sluneční záření a mít minimální schopnost akumulace tepelné energie. Nevylučuje se instalace v kombinaci s čidlem relativní vlhkosti vzduchu.

- Relativní vlhkost vzduchu

Atmosférická čidla vlhkosti slouží k měření relativní vlhkosti vzduchu v místě měření.

Rozsah měření:		0 …. 100% relativní vlhkosti

Přesnost měření:		± 2% relativní vlhkosti

Čidlo musí být kryto před přímým slunečním svitem a zároveň být v kontaktu s okolním vzdušnou masou. Bude zabráněno znečištění povrchu čidla vlivem silničního provozu. Bude upřednostněno umístění do společného krytu s čidlem teploty.

- Srážky

Čidla atmosférických srážek jsou komplexní.

V aplikacích SMS je třeba, aby měřily následující parametry:

Charakter srážek:  		déšť / sníh

Intenzita srážek – citlivost: 	0,75 mm/h

Úhrn srážek – citlivost: 		0,01 mm/m²

U těchto čidel bude vyžadována minimální údržba a musí vykazovat dlouhodobě stabilní výsledky měření. Z tohoto důvodu čidla nebudou obsahovat mechanické prvky (kolébkové srážkoměry), ale budou založena na optických, mikrovlnných nebo akustických měřeních.

- Směr větru

Rozsah měření:  		0 … 360°

Přesnost měření:  	± 3%

Výstupní rozlišení:  	1°

- Rychlost větru

Vzhledem k tomu, že čidla v blízkosti komunikací jsou vystavena velké zátěži (zejména v zimních měsících), čidlo rychlosti větru nebude mít pohyblivé části.

Rozsah měření:  		0 … 60 m/s

Přesnost měření:  	± 3% (± 0,3 m/s)

Rozlišení:  		0.1 m/s

2. Vozovková čidla:

Realizátor umístí vozovková čidla v souladu s pokyny výrobce, které je třeba dodržet pro zachování parametrů měření. Vzhledem k charakteru instalací je požadováno neinvazivní vozovkové čidlo, které je instalováno nad povrchem vozovky. S ohledem na udržitelnost projektu se jedná o legitimní požadavek zadavatele a partnerské organizace.

Vozovková čidla by měla měřit a indikovat následující parametry a stavy:

- Stav povrchu vozovky

suchá

vlhká

mokrá

led/sníh

- Teplota povrchu vozovky

Rozsah měření:   		-30°C … +60°C

Přesnost měření:  	± 1°C

Rozlišení:              	0,1°C

- Výška ledu, sněhu nebo vodního sloupce na povrchu vozovky

Rozsah měření:  		0 … 2 mm (voda, led)

0 …10 mm (sníh)

Rozlišení:  		0,01 mm

- Frikce (kluzkost) povrchu vozovky

Relativní hodnota určující soudržnost pneumatiky a vozovky

3. Kamerový systém:

Rozlišení:		minimálně 640 x 480 ( VGA ) barevně

Kódování:		JPEG pro obrázky

Světelnost:		1 Lux (F1.0 barevně)

Pozorovací úhel:	minimálně 30°

Další požadavky:  	Možnost přisvícení pro noční režim (automatické přepínání do nočního režimu);

Technické opatření proti zamlžení (například ohřev);

Stačí statický barevný obraz s pravidelnou aktualizací;

Kamery budou umožňovat fokusaci tak, aby zabíraly především povrch vozovky;

Citlivost kamer musí umožňovat kvalitní snímek i při minimálním osvětlení případně přisvětlení snímané oblasti pomocí infračervených reflektorů.

4. Řídící jednotka:

SMS musí být vybavena řídící jednotkou, která umožňuje sběr, záznam a přenos dat. Dále umožňuje napájení čidel (z elektrické sítě nebo jiných alternativních zdrojů). Vnitřní paměť stanice bude dimenzována na záznam alespoň jednoho týdne dat pro případ výpadku komunikace. Komunikační rozhraní musí umožňovat přenos dat GPRS prostřednictvím místního GSM operátora.

- Formát dat

Realizátor v počátku realizace projektu specifikuje po dohodě s NEA požadovaný formát výstupních dat tak, aby se dala následně zpracovávat v rámci většího systému. Jeví se jako vhodné aplikovat buď formát SH-70, nebo BUFR. Konverze dat může probíhat centrálně v místě jejich sběru.

- Zpracování a vizualizace dat

Součástí nabídky bude programové vybavení, které umožňuje sběr, zpracování a vizualizaci dat. SW bude v anglickém jazyce s možností lokalizace do místního jazykového prostředí.

Doba ukládání dat do interní databáze datalogeru: min. každých 10 min.

Interval odesílání dat: od 10 min do 1 hodiny.

Čas na stanici je celoročně místní čas.

- Komunikace se stanicí

Přenos dat mezi lokálním datalogerem a sběrným serverem musí být realizován prostřednictvím GPRS routeru nebo GSM z automatické meteorologické stanice nebo automatického meteorologického bodu do telekomunikačního centra NEA v Tbilisi. Spojení na stanici musí umožňovat zálohování spojení pro případ výpadku GPRS primárního operátora buď použitím routeru na 2 SIM nebo použitím 2 ks routerů. U routeru je požadováno, aby se při přerušení GPRS spojení automaticky restartoval. Dále je požadována i možnost vzdáleného restartu prostřednictvím SMS zprávy. Komunikace mezi datalogerem a routerem by měla být realizována protokolem TCP/IP tak, aby měl dataloger svojí statickou adresu a mohl tak být vzdáleně ovládán, např. přes webové rozhraní v anglickém, nebo gruzínském jazyce.

Zadavatel požaduje možnost vzdálené administrace jednotlivých kanálů, výstupu z čidel do datalogeru,  aby se pro případ poruchy dalo čidlo vzdáleně vyřadit z provozu a neovlivnilo to provoz ostatních čidel. Je požadována možnost úpravy času na stanici (synchronizace času). Zadavatel požaduje možnost vzdáleného restartu celé stanice.

5. Instalace a schéma SMS:

SMS by měla splňovat určité standardy i z hlediska jejího umístění a uspořádání čidel ve vztahu k terénu a komunikaci. Pokud to místní podmínky dovolí, měla by typická instalace vypadat tak, jak zobrazuje nákres na obr. č. 1.

Obr. 1. Typické umístění SMS.

SMS musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od vozovky. Tato vzdálenost zároveň chrání čidla před nepříznivými vlivy dopravy, které mohou negativně ovlivňovat měření. Čidla by měla být vzdálena minimálně 10 m od okolní vegetace nebo případných staveb, náspů a podobně.

- Uchazeč popíše, jakým způsobem bude v rámci aktivity postupovat. Uchazeč dále předloží detailní popis nabízených výrobků (např. technickou dokumentaci, katalogový list, prospekt apod.), který přiloží jako přílohu projektového dokumentu, přičemž v textu tento fakt jednoznačně vyznačí (včetně přesné identifikace výrobku a umístění materiálů v příloze).

Aktivita 1.1.3.	Pořádání školení a předání stanic, včetně manuálu pro jejich obsluhu a údržbu

V rámci aktivity budou gruzínští odborníci NEA zaškoleni tak, aby mohli vybudovaný monitorovací systém využívat a udržovat i po ukončení projektu, neboť monitorovací systém bude poskytovat informace do systému včasného varování. Počet školených odborníků bude dohodnut s gruzínskou stranou, předpokládaný min. počet je 3-6 osob. Školení bude probíhat v Gruzii, a to jak na místech, která budou monitorovacím systémem osazena, tak v sídle NEA v Tbilisi.

Rozsah a obsah školení:

- Obsahem školení bude obsluha a údržba monitorovacího systému. Cílem školení bude ověření znalostí technických parametrů monitorovacího systému (obsluha) a schopností řešit běžné problémy (údržba).

- Školení bude probíhat průběžně s výstavbou stanic v místě realizace. Další školení se uskuteční také v NEA v Tbilisi. Konkrétní termíny školení budou dohodnuty s gruzínským partnerem.

- Realizátor na závěr přezkouší účastníky školení v teoretických a praktických dovednostech. V případě úspěšného absolvování testu získají osvědčení o absolvování školení pro oblast obsluhy a údržby silničních meteorologických stanic. O průběhu a výsledcích školení bude vyhotovena zpráva s vyhodnocením školení a reflexí účastníků na kvalitu a přínos pro jejich další rozvoj. Zpráva bude vyhotovena v českém a gruzínském jazyce a bude spolu s kopiemi osvědčení a certifikátů součástí průběžné zprávy o realizaci zakázky.

Po dokončení instalace všech SMS bude veškeré vybavení protokolárně předáno partnerské instituci NEA za přítomnosti zástupce Správy silnic. Protokol bude vyhotoven v českém a gruzínském jazyce a bude podepsán zástupci zúčastněných stran. Dokumentace jednotlivých technologických prvků a manuál pro obsluhu a údržbu monitorovacího systému budou zpracovány v gruzínském jazyce a budou předány NEA. O předání bude vypracován předávací protokol v českém a gruzínském jazyce, který bude podepsán zástupci zúčastněných stran. Oba předávací protokoly budou součástí průběžné zprávy o realizaci zakázky.

- Uchazeč popíše, jak budou školení a předání probíhat.

# Aktivita 1.1.4.	Kontrola a supervize zkušebního provozu monitorovacího systému

Zkušební provoz monitorovacího systému bude probíhat po dobu 5 měsíců (tj. únor – červen 2017, viz závazná příloha č. 2 tohoto projektového dokumentu). Realizátor provádí v průběhu celého zkušebního provozu online kontrolu funkčnosti monitorovacího systému (kontrolu funkčnosti stanic, validity dat a jejich přenosu) a data z celého zkušebního provozu archivuje. Data budou po celou dobu zkušebního provozu k dispozici také ČRA, která je bude moci kdykoli prohlížet a nezávisle kontrolovat.

V případě funkčnosti stanic a kvalitního přenosu validních dat bez výpadků v průběhu celého zkušebního provozu proběhne v souladu se závazným harmonogramem (viz příloha č. 2 tohoto projektového dokumentu) supervize realizátora na místě všech SMS minimálně v následujícím rozsahu:

•	začátek zkušebního provozu (tj. začátkem února 2017);

•	konec zkušebního provozu (tj. koncem června 2017).

V opačném případě proběhne supervize realizátora na místě vícekrát.

Supervize na místě se vždy zúčastní také zaměstnanec NEA vyškolený v rámci aktivity 1.1.3. a zástupce Správy silnic. Z každé jednotlivé supervize zpracuje realizátor protokol, ve kterém identifikuje osobu, která supervizi provedla, popíše závady systému a způsob jejich odstranění, zjištěné nedostatky a způsob, jakým realizátor zajistil jejich odstranění. Pokud byla závada způsobena nesprávnou obsluhou, je třeba, aby realizátor zaměstnance NEA opětovně proškolil. Protokoly budou obsahovat také fotodokumentaci jednotlivých SMS s detaily stavu jednotlivých čidel a konstrukcí. Protokoly, které budou vyhotoveny v českém a gruzínském jazyce a podepsány zástupci všech zúčastněných stran (tj. realizátora, NEA a Správy silnic), budou součástí průběžné zprávy o realizaci zakázky.

- Uchazeč popíše, jak bude kontrola a supervize probíhat.

Výstup 1.2. Kapacity meteorologické sekce NEA a Správy silnic MMRaI v oblasti silniční meteorologie jsou zvýšeny.

Pozn.: Aktivity 1.2.1. – 1.2.2. vedoucí k dosažení Výstupu 1.2. projektu nejsou předmětem plnění zakázky „Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie“ (GE-2016-067-FO-74010/1).

Aktivita 1.2.1. Pořádání praktických školení v oblastech zpracování a využití meteorologických dat za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Rozsah a obsah školení bude zaměřen na 2 cílové skupiny:

1. Meteorologové ( NEA )

Hlavním cílem školení bude zejména prohloubení znalostí v oblasti vzniku jevů, které nepříznivě ovlivňují sjízdnost vozovek. Na základě práce s reálnými daty bude procvičeno stanovení indikátorů kritických podmínek. Vzhledem k tomu, že na nově instalovaných SMS budou použita neinvazivní vozovková čidla, zaměří se školení na správnou interpretaci údajů z těchto čidel. Další oblastí bude sestavení formátů specializovaných silničních meteorologických předpovědí (místních a liniových). Ve spolupráci s uživateli specializovaných předpovědí stanovit kritéria pro hodnocení jejich úspěšnosti. Sestavení struktury silničního meteorologického informačního systému.

Teoretická a praktická část tréninku bude odpovídat zvyklostem v ČR. Minimální počet školených pracovníků NEA bude 8 pracovníků. Školení o rozsahu 3 dnů se uskuteční v Tbilisi v sídle NEA.

2. Správci silnic ( MMRaI )

Hlavním cílem školení bude zejména seznámení se s problematikou silniční meteorologie a jejích výstupů pro správu silnic. Bude se jednat zejména o meteorologické informace pro účastníky silničního provozu (interpretace, diseminace), meteorologické informace pro efektivní řízení zimní údržby komunikací, metody hodnocení úspěšnosti silniční meteorologické předpovědi, principy zpětné vazby jako prostředku pro zkvalitnění služby a tvorby nových produktů a možnosti mobilního měření parametrů vozovky.

Teoretická a praktická část tréninku bude odpovídat zvyklostem v ČR. Minimální počet školených pracovníků MMRaI bude 5 pracovníků (z toho min. 3 budou přímo z provozu zajišťující danou oblast). Školení o rozsahu 2 dnů se uskuteční v Tbilisi v sídle MMRaI.

Konkrétní termíny školení budou dohodnuty s gruzínskými partnery v dostatečném časovém předstihu. Školitelé na závěr přezkouší účastníky školení v teoretických a praktických dovednostech. V případě úspěšného absolvování testů získají osvědčení o absolvování školení. O průběhu a výsledcích školení bude vyhotovena zpráva s vyhodnocením školení a reflexí účastníků na kvalitu a přínos pro jejich další rozvoj. Zpráva bude vyhotovena v českém a gruzínském jazyce a bude spolu s kopiemi osvědčení a certifikátů součástí závěrečné zprávy o realizaci zakázky.

Aktivita 1.2.2. Založení meziresortní pracovní skupiny pro silniční meteorologii v Gruzii

Pro správné fungování silničního meteorologického informačního systému je nutná úzká spolupráce zainteresovaných resortů. Bude vytvořena pracovní skupina složená z odborníků z oblasti silniční meteorologie a silniční správy. Tito odborníci, nebo alespoň někteří z nich, by měli být absolventy školení (aktivita 1.2.1.). Cílem pracovní skupiny bude především spolupráce v oblasti silniční meteorologie, vytvoření komunikačních rozhraní, stanovení priorit pro další rozvoj a společná tvorba nových produktů. Pracovní skupina se mimo jiné bude zabývat dalším rozvojem sítě SMS na jednotlivých koridorech v Gruzii. Protokol o založení pracovní skupiny s podpisy všech zúčastněných stran bude součástí závěrečné zprávy o realizaci zakázky.

## 6. Postup realizace a monitoring

Zakázka bude realizována v souladu s projektovým dokumentem. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci s partnery projektu, se kterými bude realizátor zakázky koordinovat realizaci jednotlivých aktivit. Řízení projektu, dozor nad řádným plněním a podpůrná koordinace budou vícestupňové v souladu s Metodikou projektového cyklu ZRS ČR. Monitoring aktivit zakázky bude probíhat průběžně a realizátor bude informovat zástupce ČRA o vývoji dosahování výstupu dle ustanovení ve smlouvě.

Časový harmonogram aktivit Výstupu 1.1:

Viz závazná příloha č. 2 projektového dokumentu.

Způsob řešení záručních oprav:

- Uchazeč popíše způsob řešení záručních oprav, včetně doby potřebné k započetí opravy od okamžiku nahlášení závady. Návrh musí být reálně proveditelný a musí obsahovat opatření k minimalizaci dopadu opravy na provoz monitorovacího systému.

DALŠÍ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM - ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O PROJEKTU A ZRS ČR

Realizátor bude v průběhu realizace zakázky soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní správy a mezinárodní donorské komunity v Gruzii o ZRS ČR a aktivitách projektu samotného. Realizátor je povinen ve všech fázích realizace zakázky zajistit vhodným způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace zakázky, tak při jeho prezentaci v médiích či na internetu, přičemž budou dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 3 projektového dokumentu).

Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy

Realizátor vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ v zemi realizace projektu) tiskovou zprávu pro místní, případně i česká média dle stanoveného harmonogramu (viz příloha č. 2 tohoto projektového dokumentu). Informace o realizaci zakázky je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách realizátora (v případě, že realizátor takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách.

Vytvoření propagačních materiálů

V rámci této aktivity realizátor vytvoří propagační letáky obsahující informace o výstupu 1.1 projektu a o ZRS ČR v Gruzii. Obsah a podoba letáků bude konzultována se zadavatelem, který dodá text o ZRS ČR, a výslednou podobu schválí. Letáky budou vyrobeny minimálně v množství 100 ks v gruzínském jazyce a 100 ks v anglickém jazyce. Překlad do anglického a gruzínského jazyka, grafický návrh a výrobu letáků zajistí realizátor. 30 ks letáků od každé jazykové mutace předá realizátor zadavateli, stejné množství předá ZÚ ČR v Tbilisi. Zbývající letáky bude vhodným způsobem distribuovat v rámci projektu při jednotlivých aktivitách.

Vytvoření informačních panelů

Realizátor vytvoří 3 informační panely o projektu. Panely budou zpracovány v anglickém a gruzínském jazyce a budou obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, českou a gruzínskou vlajku, jméno projektu, termín realizace, text (hesla) reklamního stylu prezentující přínos projektu. S ohledem na jejich umístění budou panely vyrobeny z pevného materiálu, budou otěruvzdorné a odolné proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. Rozměry panelů budou mít formát zhruba 2x1m. Podobu panelů předloží realizátor ke schválení ČRA a následně ho po dohodě s partnerskými organizacemi nainstaluje na vhodném místě v blízkosti každé SMS.

Označení dodané technologie a vybavení

Realizátor označí veškerou dodanou technologii a vybavení (kde to podmínky a provedení konkrétního výrobku/vybavení dovolí) logem ZRS ČR v anglické verzi. Provedení musí odpovídat umístění - realizátor by měl vzít v potaz možné poškození místní komunitou, musí zajistit stálost barev, musí být nesmývatelné, otěruvzdorné a odpovídající velikosti.

Další aktivity zvyšování povědomí o ZRS ČR a projektu v Gruzii

Realizaci dalších aktivit zvyšování povědomí o ZRS ČR a informování o projektu v Gruzii bude realizátor konzultovat s ČRA.

## 7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu

## 7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci

Projekt byl připraven ve spolupráci s příjemci a vychází z jejich požadavků. Implementace projektu je partnerskými organizacemi považována za prioritu a dá se proto z jejich strany předpokládat maximální podpora. Realizace projektu bude probíhat za aktivní účasti relevantních zástupců gruzínské státní správy, kteří poskytnou potřebné informace, budou se aktivně účastnit při realizaci jednotlivých aktivit a budou také příjemci jednotlivých výstupů projektu.

Závazky gruzínské a české strany v rámci projektu budou předmětem Memoranda o porozumění mezi ČRA, MMRaI a NEA, které bude uzavřeno v srpnu 2016.

## 7.2 Vedlejší dopady projektu

Implementace projektu bude mít dopad na mnoho oblastí. Především se jedná o zlepšení kvality života v oblastech ohrožovaných nebezpečnými meteorologickými jevy. Spolu se zvýšením bezpečnosti dopravy a infrastruktury zároveň bude podpořen ekonomický rozvoj Gruzie, jakožto země, kterou prochází mezinárodní koridory TRACECA a Gruzínská vojenská cesta. Realizací projektu také dojde k posílení kapacit v oblasti silniční meteorologie a ke zlepšení systému fungování státní správy týkající se silniční bezpečnosti. Státní správa a samospráva budou mít díky výstupům projektu možnost lépe plánovat správu silnic a objem dopravy (např. případným odkloněním nákladní dopravy) v zájmových oblastech.

## 7.3 Sociální a kulturní faktory

Projekt zohledňuje místní specifika problematiky, vztahy jednotlivých zainteresovaných stran, nastavení pracovních vztahů a zvyklostí a další relevantní faktory takovým způsobem, aby minimalizoval rizika, která by mohla vzniknout jejich opomenutím. Projekt přispěje k zlepšení životních podmínek populace a k jejich ochraně, a tím i ke stabilizaci sociální situace.

## 7.4 Rovný přístup žen a mužů

Projekt bude podporovat rovné zapojení mužů a žen do projektu. Zvyšování ekonomické úrovně státu přispívá významně, byť nepřímo, k odstranění nerovnosti mezi začleněním žen a mužů ve společnosti.

## 7.5 Vhodná technologie

Relevance jednotlivých výstupů a navrhovaná technologie byla ověřena na základě zjištění provedených v rámci jednání s gruzínskými partnery. Zvolené technologie jsou šetrné k životnímu prostředí.

## 7.6 Dopady na životní prostředí

Realizace projektu bude mít v konečném důsledku spíše pozitivní dopad na životní prostředí, neboť bude předcházet vzniku znečištění, zejména ropnými produkty, způsobeného dopravními nehodami nákladních automobilů.

## 7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu

Základním principem, který bude uplatňován po celou dobu realizace projektu, bude posilování vlastnictví projektu jeho příjemci, a to na všech úrovních.

Realizace projektu je závislá na stabilitě financování z prostředků ZRS ČR a dostatečném finančním zajištění jednotlivých partnerských organizací ze státního rozpočtu Gruzie během realizace projektu i po ní. Vzhledem k deklarované prioritě opatření, která z projektu vzejdou,  se dá předpokládat vysoká pravděpodobnost jejich udržení a následný rozvoj.

## 7.8 Management a organizace

Projekt bude realizován na základě Memoranda o porozumění mezi ČRA, MMRaI a NEA ohledně tohoto projektu, jehož podpis se předpokládá v srpnu 2016.

- Uchazeč popíše personální zajištění řízení zakázky a realizace a koordinace jednotlivých aktivit (vč. odpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu ve vztahu k příslušným aktivitám), včetně přímého dohledu nad jejich plánovaným plněním, a to i na straně partnera.

- Uchazeč dále popíše způsob komunikace s partnerskou organizací a její zapojení do realizace zakázky, přičemž bude brát v potaz schopnosti a závazky partnera při realizaci projektu i pro pokračování ve využívání výsledků projektu po jeho ukončení. Důležitým aspektem je naplánování postupného plného převzetí projektu partnerskou organizací.

- Zadavatel preferuje stálou přítomnost alespoň jednoho člena realizačního týmu na místě realizace, a to ideálně formou místního koordinátora, jehož výběr by měl proběhnout v úvodní fázi zakázky za případné spolupráce partnera projektu.

## 8. Analýza rizik a předpokladů

| Rizika a předpoklady | Možný dopad na implementaci projektu | Strategie pro překonání nepříznivých dopadů |
| --- | --- | --- |
| Politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita v zemi | Zásadní | V případě, že by se politická, bezpečnostní a ekonomická stabilita země významně snížila, bylo by nutné projekt ukončit/modifikovat/převést do jiné oblasti, v závislosti na situaci a fázi implementace projektu. |
| Partnerské organizace NEA a MMRaI a další zájmové úřady jsou ochotny spolupracovat a plnit své závazky | Zásadní | Zadavatel i realizátoři projektu budou předcházet případné nespolupráci, neplnění závazků a nezájmu institucí intenzivní komunikací a prací s nimi v odpovídajících projektových aktivitách. |
| Zájem o další rozvoj silniční meteorologie v Gruzii | Střední | Riziku bude předcházeno intenzivní prací s úřady a vyškolenými pracovníky a důkladnou informovaností v odpovídajících projektových aktivitách. |

- Uchazeč dále doplní analýzu rizik a předpokladů včetně návrhů na jejich kontroly a případného řešení.

## 9. Výčet příloh projektového dokumentu

•	č. 1	Matice logického rámce projektu

•	č. 2	Časový harmonogram aktivit Výstupu 1.1.

•	č. 3	Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů

GEOSTAT, 2014. Keyindicators. Dostupné z: http://www.geostat.ge/index.php?action=0&lang=eng [2014-01-20]

BusinessInfo.cz, 2013. Gruzie-Souhrnné teritoriální informace. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/gruzie.html [cit. 2013-07-08]

EuropeanCommission , Commissionimplementingdecision on theAnnual Action Programme 2012 in favour of Georgia to be financed from the general budget of the European Union.  Dostupné z: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2012/aap_2012_geo_en.pdf [cit. 2013-07-15]

Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook: Georgia. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html [cit. 2016-04-28].

TheWorld Bank, 2014. Georgia overview. Dostupné z: www.worldbank.org/en/country/georgia/overview [cit. 2014-01-20]

Ibid

Central Intelligence Agency (2016). The World Factbook: Georgia. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html [cit. 2016-04-28].

Ministry of Internal Affairs (2016). Statistic data on the number of visitors entering Georiga (December, 2015). Dostupné z: http://www.police.ge/en/saqartvelos-sazghvarze-gadaadgilebul-vizitorta-statistikuri-monatsemebi-2015-tseli-dekemberi/9207 [cit. 2016-05-05].

UNDP (2015). Human Development Report 2015: Georgia. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/GEO.pdf [cit. 2016-04-29].

National Statistic Office of Georgia (2016). Population. Dostupné z: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng [cit. 2016-04-29].

National Statistic Office of Georgia (2016). Living conditions. Dostupné z: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=188&lang=eng [cit. 2016-04-29].

National Statistic Office of Georgia (2015). Wages. Dostupné z: http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=149&lang=eng [cit. 2016-04-29].

National Statistic Office of Georgia (2016). Employment and Unemployment. Dostupné z: http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=146&lang=eng [cit. 2016-04-29].

Country StrategyPaper 2007-2013, EuropeanCommission. Dostupné z: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_georgia_en.pdf [cit. 2014-01-30]

Přijata Usnesením vlády č. 366/2010

Sněhová pokrývka zde může dosahovat až 2 m, přičemž minimální teploty se v tomto období pohybují od -10 do - 20°C.

Škody způsobené sesuvy a záplavami v oblasti Rikotského průsmyku přesáhly v roce 2011 10 milionů GEL, přičemž uvedení silnice do původního stavu trvalo 14 dní.

Technický manažer – osoba s VŠ vzděláním přírodovědného nebo technického charakteru, která se zúčastnila realizace min. 2 projektů na dodávky, které charakterem plnění odpovídá nároku zadavatelem požadované významné dodávky / projekty ve výše uvedeném bodu ke splnění nároku dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ (nemusí se jednat o totožné významné dodávky předkládané uchazečem ke splnění nároku dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ).