Výzva

zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen výzva)

Statutární město Brno,

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

IČ 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zastoupené vedoucím Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Bc.  Petrem Gabrielem, Husova 3, Brno 601 67

jako    z a d a v a t e l

Kontaktní osoba zadavatele:      Marečková Anna

tel.:				542 175 012, 602 889 852

e-mail : 			mareckova.anna@brno.cz

v y z ý v á

k podání nabídky na veřejnou zakázku uvedenou v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

Zadání podmínek k provedení průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále také jako „zadávací dokumentace“)

- Akce:

Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno – Bosonohy, v k.ú. Bosonohy

spolufinancována z OPŽP

Skalní řícení na ulici Práčata v Brně – Bosonohách je vyhodnoceno Českou geologickou správou ve III. stupni rizikovosti a je zaznamenáno v mapovém listě 24-34-03 (dle posouzení spol. Geotest, a.s. je lokalita svahové deformace označena č. 1 a 37)

Skalní stěna je značně narušená. Výrazné zvětrání je patrné zejména ve svrchních partiích odkryvu. Granodiority se v těchto místech rozpadají na písčité eluvium, které může podél puklin dosahovat až do hloubky více než jednoho metru. Povrch skalní stěny je značně narušen a vlivem povětrnostních změn (vítr, déšť) dochází běžně k opadu drobných úlomků, v některých případech i větších kusů.

Poslední aktualizace posouzení skalní stěny byla provedena společností Geotest, a.s. v květnu 2013, část lokality za rodinným domem Práčata č.or. 60 byla posouzena při zpracování projektové dokumentace v roce 2015. Projektová dokumentace řešící sanaci skály za RD Práčata 60 a byla zpracována společností Fundos spol. s r.o. v červenci 2015.

- Vymezení plnění zakázky:

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel požaduje provedení zajištění stability skalní stěny, sanací na pozemku par. č. 1486 a 300/2 k.ú. Bosonohy za rodinným domem na ulici Práčata č.or. 60 v rozsahu prací:

- Odstranění náletových porostů, odvoz a likvidace dle příslušných předpisů

- Odstranění zvětralých povrchových částí skalního masívu, pečlivé začištění stěny snesení, odvezení na skládku

- Odstranění napadené suti z paty skalního masívu

- Zajištění větších skalních bloků přichycením pomocí ocelových svorníků

- Provedení návrtů s osazením ocel. trnů

- Dopnutí stávající geomříže na pozemku par.č. 300/2 k.ú. Bosonohy

- Osazení nopové folie, překrytí geotextilií připevněné ocelovými trny,

- Podkladní vrstva skříkaného betonu v tl. cca 50 mm pro vyrovnání povrchu

- osazení ocelové síťoviny, KARI sítě pomocí kotviček

- zabudování odvodňovacích trubek do spár a trhlin k odvodnění skalního masívu

- provedení stabilizačních prvků, tyčových kotev

- Přestříkání skalního masívu vrstvou stříkaného betonu

- Odvod dešťové vody do kanalizace

- Demontáž a opětovná montáž stávající palisády

- Vybudování nové palisády nad korunou skalní stěny

- Zajištění autorského dozoru projektanta, geologického dohledu

- Geodetické zaměření, dokumentaci skutečného provedení

Bližší a podrobnější určení prací viz projektová dokumentace včetně výkazu výměr z 07/2015, jež byla zpracovaná společností  Fundos spol. s r.o. a která je přílohou této zadávací dokumentace.

Dále zhotovitel provede veškerá opatření proti poškození nemovitosti v průběhu prací, bude zajišťovat a dodržovat bezpečnostní předpisy, za které bude v plné výši odpovídat. Bude spolupracovat při vyhotovení plánu BOZP a bude dbát pokynů koordinátora BOZP.

Pro realizaci prací si sám zajistí zařízení staveniště, staveništní přípojky (zadavatel neposkytne vybranému uchazeči při realizaci zakázky zdroje elektrické energie a vody), vyřídí zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace včetně příslušných rozhodnutí správních orgánů, vyjádření správců apod.

Zadavatel také požaduje opravu veškerých ploch, které budou poškozeny při provádění prací. Veškeré plochy znečištěné při provádění prací musí být denně vždy po skončení práce uklizeny, vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy zeleně a musí být průběžně odvážen.

V průběhu provádění prací budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MČBBOS 1906/15/SÚ/Ko vydané stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno – Bosonohy ze dne 13. 10. 2015 a všechny podmínky dotčených orgánů státní správy.

S předávacím protokolem díla budou předány požadované doklady jako atesty a prohlášení o shodě, doklad ke kvalitě betonu a použitých materiálů, vážní lístky, doklad o likvidaci odpadů, revize - zkoušky, fotodokumentaci průběhu prací, stavební deník, zápisy správců sítí, dokumentaci skutečného provedení apod.

Projekt „Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno – Bosonohy, v k.ú. Bosonohy“ bude spolufinancován z fondů EU, v rámci Operačního programu Životního prostředí.

- Doba a místo plnění:

- Práce požadujeme provést v termínu do 150 dnů od podpisu smlouvy, s tím, že práce na odstranění náletových porostů budou provedeny mimo vegetační období a hnízdění ptáků.

- vybraný dodavatel je povinen uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu

- místem plnění jsou pozemky par. č. 1486 a 300/2 k.ú. Bosonohy, ve vlastnictví Statutárního města Brna, v ulici Práčata za rodinným domem Práčata 60. Pozemek par. č. 1486 je ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna.

- Termín prohlídky:

Zadavatel uskuteční dne 11. ledna 2017    v 15:00  hod.  prohlídku sraz před RD Práčata 60 v Brně - Bosonohách

- Požadavky na zpracování nabídky:

- předložení nabídky v českém nebo slovenském jazyce

- nabídková cena na zhotovení díla musí být zpracována v českých korunách na základě ocenění dodaného výkazu výměr včetně zahrnutí ocenění veškerých nákladů plynoucích z vymezení předmětu zakázky a souvisejících s realizací zakázky v místě realizace včetně dopravních nákladů, nákladů za skládky, likvidaci odpadů a materiálů, náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, zisk zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání díla apod.,

- celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,

- součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr,

- celková nabídková cena bude stanovena jako maximální a uvedena cena bez DPH, zvlášť DPH i celková cena včetně DPH (neuvádějte rozmezí),

- variantní řešení se nepřipouští,

- pokud nejste plátci DPH, uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH,

- uveďte délku záruky, nejméně však 60 měsíců od dokončení díla,

- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu:  Magistrát města Brna,  Odbor správy majetku, Husova 3,  601  67   Brno  (dveří č. 208)

do 20. ledna 2017  do 14:00  hod., a to v době  PO, ST od 8:00 do 17:00, ÚT, ČT od 8:00 do 15:00 hod, PA do 8:00 hod do 13:30 hod. poslední den lhůty od 8:00 do 14:00 hod; za rozhodný termín podání nabídky se považuje okamžik doručení nabídky zadavateli, nestačí tedy podání zásilky k přepravě,

- uzavřenou obálku označte:

„VZ – Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno – Bosonohy, v k.ú. Bosonohy

V případě nedodržení požadavků uvedených v bodě č. 5 nebude nabídka posuzována a bude vyřazena z další účasti ve výběrovém řízení!

Doporučené pořadí jednotlivých součástí nabídky:

- krycí list nabídky,

- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,

- identifikační údaje uchazeče, doklady prokazující splnění kvalifikace

- výše nabídkové ceny,

- ostatní dokumenty a informace,

- prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (viz. příloha č. 2),

- informace o celkovém počtu listů nabídky.

- všechny listy nabídky navzájem pevně spojit či sešít tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a stránky nabídky očíslovat vzestupnou řadou

- Datum, čas a místo konání otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23. 1. 2017 v 9:00 hod. na adrese Husova 3, 602 00 Brno v budově MMB v zasedací místnosti Odboru správy majetku (dv. č. 201).

- Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (bez DPH). Nejvhodnější nabídka je taková, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

- Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 1 227 000, - Kč bez DPH.

- Zadávací podmínky:

- nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

- uchazeč bere na vědomí, že na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Archivační povinnost je 10 let.

- uchazeč akceptuje podmínky zadávacího řízení

- Poskytování dodatečných informací

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit kontaktní osobě v písemné podobě (e-mailem, poštou, datovou schránkou), přičemž písemná žádost musí být doručena minimálně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

- Podá-li účastník žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně související dokumenty, současně všem jemu známým účastníkům, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

- Zadávací podmínky budou ke dni vyhlášení veřejné zakázky vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna a na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým zveřejnil zadávací podmínky.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů

Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé následující skutečnosti:

- dodavatel (a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,

- nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1, 2a) a 2c) zákona prokáže dodavatel, který předloží následující doklady:

- Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

(tento doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky)

- Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (tj. výpis ze živnostenského rejstříku)

- Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele (v prosté kopii) nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (spolu s dokladem osvědčujícím vztah takové osoby k uchazeči), je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (autorizace v oboru pozemní stavby)

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob je dodavatel povinen zadavateli v nabídce předložit také písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

- Obchodní a platební podmínky

- Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek.

- Uchazeči vyplní do návrhu smlouvy chybějící údaje. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, uchazeč není oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, kromě údajů k tomu určených.

- Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou prokazatelně oprávněnou jednat jménem či za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče).

V Brně dne:  7. prosince 2016

Bc. Petr Gabriel

vedoucí Odboru správy majetku

Přílohy:

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce uchazeče

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr zpracována společností Fundos spol. s r.o. v červenci 2015

(Příloha č. 4 bude elektronicky poskytnuta kontaktní osobou zadavatele těm uchazečům, kteří o to požádají na e-mailové adrese mareckova.anna@brno.cz)                  
Příloha č. 1

Vzor čestného prohlášení ke splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, (dále jen „zákon“)

Dodavatel (vyplnit název, sídlo a IČ) tímto prohlašuje, že:

- dodavatel (a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,

- nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Toto čestné prohlášení podepisuji jako:

………………………………………………............................

(např. předseda představenstva, jednatel společnosti atd.,…)

V ………………… dne ………………

………………………………………………………

podpis

titul, jméno, příjmení

Příloha č. 2

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce uchazeče

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptuji podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za výkon je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu zpracování veřejné zakázky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č. 3

SMLOUVA O dílo č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

- Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/l, Brno 602 00

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43 - 531 666 02 27/0100

zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

- …………………….

se sídlem: ………………………….

zast.: …………………………….

zástupce pro věci smluvní: 	…………………...

zástupce pro věci technické: ………………….

# IČ: ……………….

# DIČ: …………………….

Bankovní spojení: ……………….

Číslo účtu: …………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl …., vložka ……

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

t a k t o:

I.

Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci:

„Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno – Bosonohy, v k.ú. Bosonohy“

Rozsah díla:

Zhotovitel se zavazuje provést zajištění stability skalní stěny, sanací na pozemku par. č. 1486 a 300/2 k.ú. Bosonohy za rodinným domem na ulici Práčata č.or. 60 v rozsahu prací:

- Odstranění náletových porostů, odvoz a likvidace dle příslušných předpisů

- Odstranění zvětralých povrchových částí skalního masívu, pečlivé začištění stěny snesení, odvezení na skládku

- Odstranění napadené suti z paty skalního masívu

- Zajištění větších skalních bloků přichycením pomocí ocelových svorníků

- Provedení návrtů s osazením ocel. trnů

- Dopnutí stávající geomříže na pozemku par.č. 300/2 k.ú. Bosonohy

- Osazení nopové folie, překrytí geotextilií připevněné ocelovými trny,

- Podkladní vrstva skříkaného betonu v tl. cca 50 mm pro vyrovnání povrchu

- osazení ocelové síťoviny, KARI sítě pomocí kotviček

- zabudování odvodňovacích trubek do spár a trhlin k odvodnění skalního masívu

- provedení stabilizačních prvků, tyčových kotev

- Přestříkání skalního masívu vrstvou stříkaného betonu

- Odvod dešťové vody do kanalizace

- Demontáž a opětovná montáž stávající palisády

- Vybudování nové palisády nad korunou skalní stěny

- Zajištění autorského dozoru projektanta, geologického dohledu

- Geodetické zaměření, dokumentaci skutečného provedení

Předmětem plnění je dále oprava veškerých ploch, které budou poškozeny při provádění prací. Veškeré plochy znečištěné při provádění prací musí být denně vždy po skončení práce zhotovitelem uklizeny, vzniklý odpad nesmí být ukládán na plochy zeleně a musí být průběžně odvážen.

Práce související s odstraněním náletových porostů se zhotovitel zavazuje provádět mimo vegetační období a hnízdění ptáků.

S předávacím protokolem díla budou objednateli předány požadované doklady jako: atesty a prohlášení o shodě, doklad ke kvalitě betonu a použitých materiálů, vážní lístky, doklad o likvidaci odpadů, revize - zkoušky, fotodokumentace průběhu prací, stavební deník, zápisy správců sítí, dokumentace skutečného provedení apod.

Zhotovitel si pro realizaci prací sám zajistí zařízení staveniště, staveništní přípojky (objednatel neposkytne zhotoviteli při realizaci zakázky zdroje elektrické energie a vody), vyřídí zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace včetně příslušných rozhodnutí správních orgánů, vyjádření správců apod.

Zhotovitel se dále zavazuje učinit veškerá opatření proti poškození nemovitosti v průběhu prací (zajišťování a dodržování bezpečnostních předpisů, za které v plné výši odpovídá). Zhotovitel dále bude spolupracovat při vyhotovení plánu BOZP a bude dbát pokynů koordinátora BOZP.

Práce budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Fundos, spol. s r.o. z 07/2015. V průběhu provádění prací budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j MČBBOS 1906/15/SÚ/Ko vydaného stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno – Bosonohy ze dne 13. 10. 2015 a všechny podmínky dotčených orgánů státní správy. Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány během zadávacího řízení a zhotovitel stvrzuje, že je s jejich obsahem seznámen.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad.

Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu a nabídky. Cenová nabídka ze dne ……….. je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1.3

Objednatel hodlá realizovat projekt, který bude financován z prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Životní prostředí a z vlastních prostředků objednatele.

Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.

II.

Doba plnění

2.l

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 150 dnů od podpisu smlouvy.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

III.

Cena za provedení díla

3.l

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu (dle předložené nabídky):

…………………,- Kč bez DPH,

…………………,- Kč DPH samostatně

…………………,- Kč s DPH

# 3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k  jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

# 3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Cenové podmínky

4.l

Cena za provedení díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje:

- hodnotu DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, podle platných obecně závazných daňových předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.

V.

Platební podmínky

5.l

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem.

5.2

Objednatel zálohy neposkytuje.

5.3

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zhotovitel doručí fakturu na Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeného.

5.4

Faktura musí obsahovat text ve znění „Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí“.

VI.

Předání a převzetí díla

6.l

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně provedeného díla objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) uvedení smluvních účastníků

b) název provedeného díla

c) soupis provedeného díla

d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla

e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů

f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.

g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

6.4

Zhotovitel se zavazuje případné změny a doplňky v projektové dokumentaci vyžádané stavebním úřadem nebo dotčenými orgány provést obratem a zdarma.

VII.

Odpovědnost za vady

7.l

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platných předpisů a vyhlášek.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.l

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla objednateli, resp. jeho částí, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,l % z ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy za každý takovýto případ a den prodlení.

# 8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

# 8.3

Smluvní strany se dohodly, že v případě provedení díla s vadami či nedodělky uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,l % z celkové ceny díla.

8.4

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 10 % z celkové ceny díla.

8.5

Pokud vznikne objednateli škoda nebo objednatel vynaloží jakékoliv náklady v důsledku prodlení s plněním povinnosti přiznat DPH, které bude způsobeno pozdním doručením faktury zhotovitelem, odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje takto vzniklou škodu nebo vynaložené náklady objednateli nahradit.

8.6

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,

- je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení

- zhotovitel porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

IX.

Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Objednatel určuje osobu kontaktní: Anna Marečková, tel. 542 175 012

9.3

Zhotovitel určuje osobu kontaktní: …………………., tel…………………

9.4

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Smlouva je sepsaná v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

10.4

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.5

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.6

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna R7/…. konanou dne ……. 2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne ……. 2017						V Brně dne ……. 2017

Objednatel:                                                        			  Zhotovitel:

…………………..																	…………………………

Bc. Petr Gabriel

vedoucí Odboru správy majetku MMB