MĚSTO TÁBOR

odbor investic a strukturálních fondů

Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor

V Táboře dne 20. června 2013                                                                  Počet stran textu: 8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META  27869/2013 OI /4  

k veřejné zakázce zadávané ve  zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“

  

Přílohy zadávací dokumentace:

1) Projektová dokumentace ve formátu PDF zpracovaná projekční kanceláří AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, v rozsahu a členění popsaném v technické zprávě a výkresové části.

2) Výkaz výměr ve formátech EXCEL a PDF.

3) Vzor krycího listu nabídky ve formátu DOC a PDF. 

4) Vzor seznamu subdodavatelů ve formátu EXCEL a PDF. 

5) Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace ve formátu DOC a PDF.  

6) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona ve formátu DOC a PDF

7) Vzorová smlouva o dílo ve formátu DOC a PDF. 

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota“, v rámci níž se vybuduje cyklostezka, příp. cyklotrasa, v celkové délce cca 2,73 km vedoucí podél silnice III/4093, I/3 a I/19 z Tábora se začátkem  v Chýnovské ulici v Měšicích a končící u Knížecího rybníku v Zárybničné Lhotě. 

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

SO 101 – Cyklotrasa Chýnovská ul.,

SO 102 – Cyklostezka podél sil. III/4093,

SO 103 -  Cyklostezka podél sil. I/3,

SO 104 -  Cyklostezka podél sil. I/19,

SO 401 – Přemístění sloupů VO,

SO 421 – Přeložky kabelů O2.

SO 101 – Cyklotrasa Chýnovská ul.:

-    jedná se o úsek od křižovatky silnic II/123 a III/4093 v Chýnovské ulici, dále vedený po silnici III/4093 (stále Chýnovská ulice) až za železniční trať Tábor – Obrataň do místa, kde na křižovatce s místní komunikací začíná levostranný chodník, na kterém je začátek SO 102,

-     zahrnuje vyznačení cyklotrasy svislými dopravními značkami.

SO 102 – Cyklostezka podél sil. III/4093:

· jedná se o úsek délky cca 0,195 km vedený po stávajícím chodníku a navazující na SO 101, 

· chodník bude rozšířen na šířku 3,0 m a na konci tohoto úseku bude osazeno zábradlí proti zamezení vjezdu cyklistů na silnici III/4093.

            SO 103 -  Cyklostezka podél sil. I/3:

· jedná se o úsek délky cca 0,22 km vedený podél silnice I/3 od podjezdu pod silnicí I/3 na silnici III/4093 ke stavbě dálnice D3, kde se napojí na cyklostezku budovanou v rámci stavby dálnice D3, 

· cyklostezka je navržena v šířce 3,0 m, 

· v rámci tohoto SO bude provedena opěrná zeď v km 0,015 – 0,069 (u autobusové zastávky),

· bude zvýšena až o 1,5 m stávající gabionová stěna v délce úpravy 32,0 m (u kruhového objezdu na silnici I/3),

· odstranění náletů ve svahu silnice I/3.

            SO 104 -  Cyklostezka podél sil. I/19:

· jedná se o SO zahrnující nejdelší úsek stavby vedený od cyklostezky v rámci stavby dálnice D3 až k účelové komunikaci u Knížecího rybníka v Zárybničné Lhotě,

· vlastní komunikace cyklostezky je v délce cca 0,92 km a v šířce 3,0 m,

· v jednom místě budované cyklostezky dojde k překládce kabelu O2 Telefónica,

· na základě geologického průzkumu bude v celém SO 104 provedena sanace podloží v tl. 0,5 m vč. položení geotextilie.

SO 401 – Přemístění sloupů VO:

· podél silnice III/4093 v místě rozšiřování chodníku se provede posunutí 4 ks sloupů VO,

· podél silnice I/3 při stavbě opěrné zdi u autobusové zastávky se posune sloup VO tak, aby ho bylo možné osadit do nově navrhované opěrné zdi v rámci SO 103.

            SO 421 – Přeložky kabelů O2 (není součástí dokumentace):

· jedná se o úsek trasy SEK v celkové délce 138 m, kde bude překládán metalický kabel,

· překládku kabelu zajistí O2 Telefónica, a proto je nutná koordinace s jejich samostatnou akcí.

            Odvodnění - odvedení dešťové vody z povrchu cyklostezky je navrženo příčným sklonem do okolního terénu a na dvou místech cyklostezky jsou navrženy trubní propustky (km 0,470 a km 0,920).

            Projektová dokumentace řeší i bezbariérové užívání stavby. 

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejímž zpracovatelem je projekční společnost AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD). 

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

            Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací  pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty:  45233162-2 – výstavba cyklistických stezek,

                           45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace,

                           45111240-2 – odvodňování povrchu.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1)   
Předpokládaná doba plnění 


Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 


Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:            19. 8. 2013     nebo 


do 10ti dnů od podpisu smlouvy


Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:                26. 8. 2013    nebo


do 7mi dnů od předání staveniště


Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:             30. 11. 2013   nebo


prodlouženo  o počet  dnů,  o něž  bude  posunuto  předání a převzetí staveniště  a  zahájení stavebních prací


Předpokládaný termín předání a převzetí díla:                       7. 12. 2013   nebo


do 7mi dnů  od dokončení  stavebních  prací  dle  zápisu  ve stavebním  deníku podepsaném dozorem investora


Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací dle harmonogramu postupu stavebních prací, který bude vypracovaný v týdnech a uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 10 odst. 5 ZD).

2)
Místo plnění veřejné zakázky

       Stavba se nachází v zastavěném i nezastavěném území na pozemcích komunikací nebo lesních pozemcích v souběhu se silnicemi II/4093 (Měšice - Chýnovská ulice), I/3 a I/19 (Zárybničná Lhota). Část cyklostezky je vedena také v extravilánu. V úsecích, kde navržená cyklostezka prochází přes lesní pozemky, je její trasa vedena v souběhu s pdzemním vedením sdělovacích kabelů O2 Telefónica a novými řady vodovodu a kanalizace Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a využívá tak lesního průseku bez nároku na kácení.

       Celá stavba se nachází ve správním území města Tábor.

3. Obchodní podmínky

1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). 

2) Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje a doba plnění v kalendářních dnech). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě. 

3) Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními  podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). 

4. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD. 

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební  práce budou prováděny v souladu s  platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních  a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické  označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1)
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.

2)
Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.

3)
Nabídková cenu musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. 

4)
Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími 
podmínkami  specifikovaného předmětu veřejné zakázky. 

5)
Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:

-
na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

-
opatření k ochraně životního prostředí,

-
náklady na sjednaná pojištění,

-
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,

-
koordinační a kompletační činnost,

-
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

-
zajištění nezbytných dopravních opatření,

-
zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

-
součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o  vydání kolaudačního souhlasu.

6)   Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.

7)
Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

8)
Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z  důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem. 

6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. 

2) Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

3) Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona.

4) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a odst. 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být: 

a) identifikační údaje uchazeče,

b) doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,

c) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v písemné podobě a dále v elektronické podobě ve formátu DOC na CD. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 7 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo,

d) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

e) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

f) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

g) další dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem.

Vzor prohlášení dle čl. 5 odst. 4 písm. d), e) a f) ZD (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 6 ZD.

5)  Součástí  nabídky  musí  být  oceněný  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba. 

6)  Součástí  nabídky  musí být  harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech,  který  bude  respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění uvedené v článku 2. této ZD.

7) Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list nabídky v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.

 8)   Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný  seznam subdodavatelů v rozsahu dle přílohy

       č.  4   ZD   (pro  více  subdodavatelů  než  tři  použijte  tuto  přílohu vícekrát),  ve kterém

       uchazeč, v případě,  že  bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, 

       vymezí  přesným  popisem  jednotlivé  části   vč.  uvedení   finančního  podílu  na  plnění

       veřejné  zakázky,  které  má  v  úmyslu  zadat  subdodavatelům, a  to  vždy  pro  každou

       osobu, které bude   konkrétní   část   veřejné  zakázky   uchazečem  zadána.    Uchazeč

       dále  uvede  identifikační  údaje  těchto  subdodavatelů.  

       V   případě,  že   uchazeč    nemá   v   úmyslu    zadat    část    plnění   veřejné   zakázky

       jednomu    nebo    více    subdodavatelům,    uvede    to   zde    formou      samostatného

       písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.

9)    Zadavatel  doporučuje  v nabídce  uvést  obsah nabídky s uvedením čísel stránek nebo

       listů.  

10)  Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

7. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

       Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

       Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

 Další požadavky zadavatele na  plnění veřejné zakázky jsou  uvedeny  ve  vzorové smlouvě, která je přílohou č. 7 ZD.









  Ing. Jiří Fišer

                       





                   starosta 


