# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

Objednatel :

Obec Bílá Hlína

se sídlem: 		Bílá Hlína 55, 295 01 Bílá Hlína

zastoupený: 		Šárkou Bencovou, starostkou obce

Kontaktní e-mail: 	Šárka Bencová <starosta@bilahlina.cz>

IČO: 			00509108

DIČ: 			neplátce DPH

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., číslo účtu: 29424-181/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Slavomír Bukvička, technický dozor stavebníka

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

…

se sídlem: 		…

zastoupený: 		…

Kontaktní e-mail:	…

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …, složka …

IČO:    			…

DIČ: 			…

Bankovní spojení:  …, číslo účtu: …

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: …

dále jen „zhotovitel“

Dále uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

## Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava místních komunikací v obci Bílá Hlína, část 1 - etapa B“ (dále jako „dílo“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce zhotovitele jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

## I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla podle projektové dokumentace: Bílá Hlína – oprava místní komunikace (datum: 05/2025, číslo zakázky: 1668 - 2/25, zpracovatel: Ing. Libor Klus, IČO: 18570208).

a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.

- Předmětem díla je oprava místní komunikace, která zajišťuje obslužnost pro většinu rozlohy obce Bílá Hlína. Součástí opravy bude i zpevnění vjezdů a vstupů na jednotlivé přilehlé pozemky a vzhledem k navržené šířce komunikace i vytvoření krátkodobých parkovacích stání v počtu jedno pro každé číslo popisné. Oprava místní komunikace je navržena z důvodu jejího poškozeného živičného povrchu na většině její trasy. V rámci opravy bude vybourán stávající živičný kryt nynější šířky cca 2,5 – 3,0 m, a to včetně podkladních vrstev. Nově opravená komunikace pak bude rozšířena na 3,5 m tak, aby byl zajištěn bezproblémový průjezd automobilů délky do 9,0 m, tzn. hasičské záchranné techniky a techniky pro svoz odpadu.

- Objednatel si v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek vyhradil následující změny předmětu díla:

- V případě, že bude v průběhu provádění díla, které je předmětem této smlouvy, zjištěno, že dešťová kanalizace v trase opravované komunikace je ve špatném technickém stavu, objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o rozšíření předmětu díla o výměnu (opravu) části dešťové kanalizace.  Objednatel předpokládá opravu v rozsahu cca 50 m. Po zjištění rozsahu nutnosti opravy kanalizace, její trasy, délky, hloubky uložení a dimenze bude ze strany zhotovitele díla předložen nabídkový položkový rozpočet, který bude oceněn maximálně do výše dle ceníku ÚRS v cenové úrovni platné ke dni předložení nabídkového rozpočtu. O rozšíření předmětu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek smlouvy o dílo.

- Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku spočívající ve využití vybouraných/odfrézovaných živičných směsí (dále jen „Materiál“), které vzniknou při plnění zakázky, pro opravy a údržbu pozemních komunikací v katastru objednatele. Tato možnost bude využita pouze v případě, že Materiál bude možné v souladu s právními předpisy použít jako vedlejší produkt. Vyhrazená změna bude uplatněna pouze tehdy, pokud:

  - Akreditovaná laboratoř potvrdí, že Materiál splňuje podmínky vedlejšího produktu dle právních předpisů a technických požadavků pro použití v komunikacích.

  - Materiál neobsahuje dehtová pojiva ani jiné závadné látky v koncentracích bránících jeho využití.

  - Objednatel rozhodne o jeho využití pro opravy komunikací.

Podmínky pro realizaci změny:

  - Zhotovitel zajistí odběr vzorků, laboratorní zkoušky a dokumentaci.

  - Pokud budou podmínky splněny, Zhotovitel předá Materiál objednateli na místo určené v rámci katastru objednatele.

  - Zhotovitel zajistí, aby byl Materiál odděleně shromažďován a nedošlo k jeho znehodnocení.

- Předmět díla zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

  - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),

  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby),

  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

  - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

  - provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

  - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

  - zajištění dopravně inženýrských opatření, dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

  - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

  - odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

  - oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům síti apod.,

  - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

  - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,

  - zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

  - koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných objednateli a ke kolaudaci),

  - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

  - vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a prováděcími předpisy,

  - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi, překopy aj.

- Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky poddodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná se souhlasem objednatele.

- Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

- Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla je podmíněno schválením jeho financování v rozpočtu objednatele na rok 2026, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo obce Bílá Hlína v předpokládaném termínu 4. čtvrtletí 2025. Zhotovitel si je vědom, že může nastat situace, kdy financování nebude do rozpočtu zařazeno, případně bude zadavatel hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takovém případě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud by v roce 2026 došlo k hospodaření objednatele v režimu rozpočtového provizoria, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení prací na díle až do doby, kdy bude jeho financování schváleno v rozpočtu. Nebude-li financování ani následně do rozpočtu zahrnuto, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Stejné právo v tomto případě náleží i zhotoviteli.

## II. Doba plnění

- Termín zahájení provádění díla: březen 2026

- Termín dokončení provádění díla: do 3 měsíců od zahájení (předání staveniště)

- Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení provádění díla, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnut jiný termín.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po předání staveniště.

- Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

- Změna termínu dokončení provádění díla je přípustná v případech uvedených v čl. III, odst. 4 této smlouvy a dále z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (např. živelné katastrofy, válka, terorismus, epidemie, pandemie, revoluce) a z důvodu přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

## III. Cena díla

- Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele jako cena konečná a nejvýše přípustná s výjimkou případu podle odst. 2.

Cena bez DPH činí ………………… Kč

DPH v sazbě ………………… % činí ………………… Kč.

Cena vč. DPH činí ………………… Kč.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se změní, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena za dílo se v takovém případě změní (sníží či zvýší) o rozdíl výše skutečně účtované výše DPH a výše uvedené kalkulace DPH. Pro výpočet DPH je rozhodující výše uvedená cena bez DPH.

- Cena za dílo je zpracována na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energii a vodu po dobu plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid, zábory veřejných ploch, dopravní značení apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a riziko vývoje cen.

- Změna ceny díla je přípustná v případech, kdy

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě (např. ÚRS, RTS apod.), kterou si smluvní strany odsouhlasí. V případech, kdy změnu ceny nelze stanovit postupem uvedeným výše, bude změna ceny stanovena podle individuální nabídky zhotovitele, přičemž takto ujednaná změna ceny musí odpovídat cenám obvyklým.

- Cena díla uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1 této smlouvy). Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

  - upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,

  - upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace, upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě na základě zaměření skutečného provedení.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením zástupců smluvních stran. Tím není dotčen postup dle článku III., odst. 4 této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.

## IV. Provedení díla a povinnosti smluvních stran

- Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností a bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

- V případě, že objednatel zjistí závady na prováděném díle je zhotovitel povinen ihned po písemném vyzvání objednatele neprodleně učinit veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to buď sám, nebo prostřednictvím osob, které určí. V případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou, právními předpisy nebo oborovými normami či zvyklostmi, je objednatel oprávněn provádění díla zastavit a požadovat po zhotoviteli nápravu.  O dobu, po níž bylo provádění díla z těchto důvodů pozastaveno, se neprodlužuje celkový termín provádění díla.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. II. Objednatel je povinen dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení převzít. Objednatel však není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky.

- Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

- Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

- Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to po dobu stanovenou právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

- Zhotovitel se zavazuje na základě zákona o finanční kontrole (§ 2, písm. e) umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy resp. projektu.

- Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona.

- Objednatel zhotoviteli ke dni předání staveniště předá projektovou dokumentaci pro provedení díla dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace nese objednatel.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kterého jmenuje objednatel, pokud to stanoví jiný právní předpis, a zavazuje se ke součinnosti s těmito osobami.

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od dne, kdy zhotovitel obdrží platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel si může vyžádat od dodavatele prohlášení, že má řádně splněny finanční závazky vůči poddodavatelům ve smyslu předchozího ujednání tohoto bodu smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

## V. Platební podmínky a fakturace

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

- Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1 x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce.

- Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Fakturami mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě skutečně realizované práce a dodávky. Součástí faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány; tento soupis musí být písemně odsouhlasený objednatelem, případně zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor. Bez takového soupisu bude faktura považována za neúplnou.

- Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže

a) zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla, nebo

b) je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

## VI. Sankce

- Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve smluvním termínu, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení.

- Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- V případech, že má dílo vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) a objednatel tuto skutečnost zhotoviteli prokazatelně oznámí, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

- V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel sankci ve výši 0,015% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

- Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

## VII. Další ujednání

- Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně z důvodů objektivních okolností nezávislých na vůli smluvních stran (např. klimatické podmínky aj.), může být důvodem k prodloužení termínu dokončení plnění. Doba, po kterou bylo provádění díla přerušeno, musí být zaznamenána ve stavebním deníku.

- Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, dodrží tuto lhůtu a nejméně do konce roku 2035 bude poskytovat požadované informace  a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

- Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, může mu objednatel vyúčtovat smluvní pokutu sjednanou v této smlouvě.

- Případné změny díla, které mají vliv na rozsah provedení díla, cenu díla či dobu jeho plnění, budou předem projednány s objednatelem a budou stvrzeny uzavřením dodatku této smlouvy.

- Plánovaný termín předání dokončeného díla bude objednateli zhotovitelem oznámen týden předem.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.

- Zhotovitel je povinen mít v době provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené při jeho činnosti, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 3 mil. Kč, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla. Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel na výzvu objednatele kdykoli v průběhu provádění díla. Nepředložení pojistné smlouvy je považováno za hrubé porušení podmínek smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.

## VIII. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v trvání 60 měsíců. Záruka započne běžet ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

- Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Vady musí být zhotovitelem odstraňovány tak, aby bylo dílo udrženo v dobrém, provozuschopném stavu. Pro předání a převzetí prací, které byly předmětem reklamace, platí ujednání této smlouvy o předání a převzetí díla. O dobu ode dne obdržení reklamace zhotovitelem do dne předání opraveného díla objednateli se prodlužuje záruka na díle.

## IX. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že pro komunikaci ve věci této smlouvy uznávají i e-maily bez zaručeného elektronického podpisu a autenticitu takto zaslaných písemností bez zvláštních důvodů nezpochybňují.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou o smír a pokud dohoda o smír nebude možná, tak věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatky musejí být takto výslovně označeny, pořadově číslovány a oběma smluvními stranami podepsány.

- Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit ustanoveními Občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

- Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení podepsaném zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

  - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – uznatelné náklady

  - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – neuznatelné náklady

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být v plném rozsahu zveřejněna.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bílá Hlína dne …………………….. pod číslem usnesení ………………………………….

V …………………………….. dne 				V Bílé Hlíně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:	Za objednatele:

………………..	Šárka Bencová – starostka

…