Smlouva o dílo č. XXX

o zhotovení fotovoltaického systému včetně akumulace

Uchazeč doplní informace označené………..

##### Smluvní strany

Obec Rajhradice

se sídlem: Krátká 379, 66461 Rajhradice

IČ: 00488291

DIČ: CZ00488291

Zastoupená: Luboš Přichystal, starosta

dále jen objednatel

a

zhotovitel

………..

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném ………..

se sídlem:	 	………..

IČO: 			………..

DIČ: 			………..

zastoupena: 		………..

bankovní spojení: 	………..

číslo účtu: 		………..

email:			………..

dále jen zhotovitel

spolu uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele provedení díla spočívající v:

  - zajištění dodávky a instalace fotovoltaického systému v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci zakázky: FVE na obecních budovách v Rajhradicích  dle odst. 1.2.

  - zpracování a předaní Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),

  - zajištění a vyřízení připojení FVE u distributora, vydání PPP, vyřízení licence ERÚ, kompletní spuštění FVE a uvedení do provozu, včetně vyřízení všech nutných legislativních záležitostí.

  - Místem instalace jsou střechy a stavby v na adrese:

A)	Krátká 379, 664 61 Rajhradice

B)	Krátká 379, 664 61 Rajhradice

C)	Hlavní 636, 664 61 Rajhradice

D)	Hlavní 351, 664 61 Rajhradice

E)	Hlavní 351, 664 61 Rajhradice

- Cena díla

  - Cena za vypracování realizační dokumentace, zajištění dodávky a instalace systému a uvedení systému do provozu, včetně připojení do sítě EGD a zajištění všech legislativních úkonů, na základě výkazů výměr zhotovitele, který je přílohou této smlouvy, a dohody smluvních stran

bez DPH 	………..	Kč

včetně DPH	 ……….	Kč

sazba DPH	………..

suma DPH	………..	Kč

Realizace díla dle této smlouvy podléhá režimu přenesené daňové povinnosti a dle §92 a zákona o DPH je výši daně povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH 21 %. Daň odvede zákazník. Specifikace jednotlivých součástí ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu dle nabídky zhotovitele.

- Platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje uhradit 10 % z celkové sjednané částky dle čl. 2. 1., této smlouvy, tedy XXX,-- Kč bez DPH, a to na základě faktury, vystavené bezodkladně po dodání realizační dokumentace. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

  - Další platbu ve výši 40 % sjednané částky, tedy XXX,-- Kč bez DPH se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené bezodkladně po dodání a nainstalování fotovoltaických panelů do místa realizace. O kontrole a dílčím převzetí nainstalovaných FV panelů bude sepsán protokol. Na základě protokolu, podepsaného zhotovitelem a objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za dodaný materiál a provedené práce.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

  - Další platbu ve výši 40 % sjednané částky, tedy XXX,-- Kč bez DPH se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené bezodkladně po ukončení instalačních prací v místě realizace instalované FVE včetně akumulace. O kontrole a dílčím převzetí FVE, včetně akumulace bude sepsán protokol. Na základě protokolu, podepsaného zhotovitelem a objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za dodaný materiál a provedené práce. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

  - Konečná faktura ve výši 10 % ve výši XXX,-- Kč bez DPH se zavazuje objednatel uhradit na základě faktury vystavené bezodkladně po uvedení do provozu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

  - V případě dohodnutých víceprací, méněprací, či úpravy ceny dle čl. 2.2. této smlouvy, bude na tyto vícepráce nebo méněpráce podepsán dodatek smlouvy.

  - Dnem uhrazení platby se rozumí vždy den připsání placené částky na účet zhotovitele u jeho banky, uvedené v hlavičce této smlouvy.

  - Uhrazená část díla se stává vlastnictvím objednatele.

  - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis předmětu Smlouvy o dílo, názvy jednotlivých částí Projektu a název a registrační číslo projektu, z něhož je projekt financován.

  - V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v článku 3.8, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla objednatele.

- Termíny plnění díla

  - Zhotovitel se zavazuje jménem objednatele zhotovit montážní práce nejpozději do 4 měsíců od předání místa plnění. O předání instalovaných FVE a akumulace bude sepsán protokol.

  - Zhotovitel se zavazuje vypracovat a objednateli předat realizační dokumentaci před předáním a převzetím místa plnění.

  - V případě nepříznivých klimatických podmínek či překážky na straně objednatele se termín realizace včetně jeho dokončení posouvá o takto vzniklou časovou prodlevu. (takové skutečnosti musí být Zhotovitelem objektivně zdůvodněny a doloženy)

  - V případě zásahu vyšší moci, tedy nepředvídatelné, neodvratitelné a nepřekonatelné události, která brání ve splnění závazku jedné ze smluvních stran, a jejíž vznik nezávisí na vůli této strany, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, povstání, stávky, letecká  a jiná neštěstí, povodeň, vichřice, se o dobu trvání překážky, znemožňující plnění povinnosti podle této smlouvy, prodlužuje doba plnění takového závazku, včetně případně také lhůty pro zhotovení díla.

  - Za překážku na straně objednatele se považuje též prodlení se splatností vystavených faktur dle odstavce č. 3 této smlouvy.

  - Nepřevezme-li objednatel dílo v den jeho dokončení bez důvodu oznámeného zhotoviteli, považuje se dílo objednatelem převzaté uplynutím 7 dnů, ode dne dokončení díla zhotovitelem i bez sepsání předávacího protokolu. V tomto případě zhotovitel uloží písemnosti do své úschovy a předá je objednateli na jeho vyžádání.

- Povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k provádění díla. Předání staveniště proběhne v termínu, sjednaném po vzájemné dohodě při podpisu smlouvy. Předpoklad je 05/2026. s ohledem na dokončení odborných učeben na ZŠ. Objednatel není povinen předat místo plnění, pokud nedojde k předání realizační dokumentace zhotovitelem.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou součinnost. Pro jednání s třetími stranami udělí objednatel zhotoviteli plnou moc.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli smlouvu o připojení k distribuční síti.

  - Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že technické a odborné práce na provedení díla mohou být provedeny zhotovitelem vybranými subdodavateli.

  - Objednatel umožní zhotoviteli nebo subdodavateli prohlídku nemovitosti, zejména střechy

a střešní konstrukce, zaměřenou na zjištění technických předpokladů pro instalaci FVE.

V případě pochybností o stavu konstrukce střechy a střešní krytiny bude na náklady objednatele vyhotoven statický posudek střechy objektu pro účely návrhu a instalace FVE.

  - Objednatel se zavazuje umožnit v dohodnutém termínu přístup k prostorám, kde mají být vykonávány práce.

  - Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den uvedený zhotovitelem.

  - Objednatel se zavazuje řádně uhradit cenu díla v termínech splatnosti vystavených faktur, včetně faktur za případné vícepráce.

  - Objednatel se zavazuje provozovat dílo dle platných legislativních norem a předpisů, zařízení udržovat v čistotě, s možností cirkulace vzduchu pro chlazení zařízení.

- Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště k provádění díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol. Předání staveniště proběhne v termínu, sjednaném po vzájemné dohodě při podpisu smlouvy. Předpoklad je 05/2026 s ohledem na dokončení odborných učeben na ZŠ.

  - Zhotovitel zodpovídá objednateli za řádné provedení díla, dodržení závazných technických norem a předpisů.

  - Zhotovitel je povinen se seznámit s projektovou dokumentací a písemně upozornit objednatele na případné vady dokumentace, které je na základě své odbornosti a svých zkušeností schopen zjistit.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a konzultovat s ním další postup. Zhotovitel ani subdodavatel neodpovídá za případné poškození střechy (objektu), na kterou bude systém namontován, které by bylo způsobené špatným stavem konstrukce střechy a střešní krytiny. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací, případně v jejich průběhu, že stav konstrukce střechy

a střešní krytiny může způsobit jejich poškození, oznámí to neprodleně objednateli. Na případné vícenáklady se vztahuje kapitola 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a na svůj náklad odstraní odpad                     a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele či třetích osob.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do 3 dnů od převzetí díla objednatelem.

  - Zhotovitel si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému dotačnímu Programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v článcích této smlouvy po dobu nejméně 10 let.

  - Zhotovitel se zavazuje předat Dokumentaci skutečného provedení v tištěné i elektronické podobě.

  - Zhotovitel se zavazuje doložit záruku od výrobce na jednotlivé komponenty.

  - Zhotovitel se zavazuje předložit a držet Pojištění odpovědnosti za škodu, po celou dobu realizace a to minimálně do výše cenové nabídky.

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky díla, jakož i jednotlivých komponent s vlastní záruční dobou, zajišťovat po tuto dobu dohled nad FVE a jednotlivými komponenty, řešit poruchové stavy a v případě výpadku výroby zajistit její opětovné uvedení do provozu, a to s povinností dostavit se na místo do 24 hodin od události. Ostatní situace, na které se nevztahuje záruční doba, nebo záruční doba pozbude platnosti, bude uzavřena servisní smlouva, dle cen a podmínek v době a místě obvyklých.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelné revize FVE v souladu s platnými legislativními požadavky.

  - Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou ročně provést fyzickou kontrolu elektrárny spojenou s běžnou údržbou.

- Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v souladu s přílohou č. … Technické parametry FVE v rámci podané nabídky.

  - V záruční době odstraní zhotovitel bezplatně vady, na něž se vztahuje záruka, včetně poskytnutím záručního servisu. Doba zásahu servisního technika v případě závady bránící provozu činní 24 hodin. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady dle dohodnutého termínu opravy.

  - Za vady, na něž se vztahuje záruka, nelze považovat vady, které byly způsobeny neodborným zásahem, vady způsobené zásahem třetích osob, přírodní katastrofou nebo neodvratitelnou událostí, přepětím atmosférickým, impulzním či zavlečeným z distribuční sítě a mechanickým poškozením.

  - Objednatel je povinen uplatnit veškeré závady vzniklé v záruční době písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení musí být popsáno, jak se závada projevuje.

  - Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad a případné prohlídce díla, oznámit objednateli, zda vady uznává pro poskytnutí záručního servisu, popř. z jakých důvodů se na oznámené vady vztahuje servis mimo záruční.

  - Vady, na něž se nevztahuje záruka dle této smlouvy, jakož i vady neexistující či domnělé, při nichž dojde k nefunkčnosti FVE, odstraní zhotovitel na náklady objednatele mimo záruční servis. Odstranění vad mimo záručního servisu vyúčtuje zhotovitel objednateli v souladu s aktuálním ceníkem.

  - Hlášení závad a reklamací přijímá Zhotovitel na tel. č. XXX.

- Sankce

  - Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením prováděného díla, je objednatel oprávněn uplatnit sankci za prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.

  - Je-li objednatel v prodlení s úhradou splatných faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s nástupem servisního technika dle článku 7.2, je objednatel oprávněn uplatnit sankci za prodlení ve výši 200 Kč bez DPH za každou započatou hodinu prodlení.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle článku 7.2, je objednatel oprávněn uplatnit sankci za prodlení ve výši 200 Kč bez DPH za každou započatou hodinu prodlení.

  - V případě poklesu výkonu modulárních panelů pod deklarované maximum poklesu (dle přílohy: Technické parametry FVE), je objednatel oprávněn uplatnit sankci ve výši 10 000 Kč bez DPH za každé započaté procento poklesu.

  - V případě poklesu nominální kapacity akumulátorů pod deklarované maximum poklesu (dle přílohy: Technické parametry FVE), je objednatel oprávněn uplatnit sankci ve výši 10 000 Kč bez DPH za každé započaté procento poklesu.

- Závěrečná ustanovení

  - Obsah této smlouvy, včetně podmínek v ní upravených, lze měnit pouze písemným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.

  - Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to včetně podmínek pro jednostranné odstoupení od smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou potřebnou součinnost, směřující   k řádnému a včasnému plnění vzájemných závazků, plynoucích z této smlouvy. Případné spory smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou.

  - Smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom z nich.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Objednatel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku, podepsat předávací protokoly, jakož i poskytnout potřebnou součinnost, XXX, telefon XXX, e- mail XXX.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokoly, jakož i poskytnout potřebnou součinnost pan  XXX (telefon a e-mail).

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

V XXX dne XXX

……………………………….				….…………………………………

za objednatele						      za zhotovitele

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele