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Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO č. .......................                              
(dále jen "Smlouva")
                                                                                                  
Objednatel:                   
K M K GRANIT, a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1255
se sídlem: 		Mírová 545, 357 47 Krásno
IČ:			46884556	
DIČ:			CZ46884556
zastoupen:		Ing. Miroslavem Kolbasou, předsedou představenstva 
telefon / e-mail:	+420 - 352 688 203 / kolbasa@kmkgranit.cz
bankovní spojení:	2109807018/2700 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:  
.............................................................................. 
zapsaný v ................................................................
se sídlem: 		.................., ........................
IČ:			...................	
DIČ:			...................
zastoupen:		.................., ............................ 
telefon / e-mail:	................... / ......................
bankovní spojení:	 ...............................................
(dále jen „zhotovitel“)
         
	
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů
 

Preambule a vymezení pojmů
1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení vyhlášeného objednatelem pod názvem „Skladové boxy“ (dále jen „VŘ“), v souladu se Zadávací dokumentací včetně Příloh a nabídkou zhotovitele ze dne .............., podanou v rámci shora uvedeného VŘ, která je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

2. Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této Smlouvě a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

3. Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:
· Objednatel a zhotovitel jsou smluvní strany po uzavření Smlouvy na plnění zakázky; 
· Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění zakázky; 
· Zhotovitel je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění zakázky;
· Podzhotovitel je subdodavatel po uzavření Smlouvy na plnění zakázky;
· Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.);
· Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.


Čl. I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je výstavba nových skladových boxů - variobloků a mezioperačního boxu (dále jen "dílo"), která zahrnuje dodávku betonových bloků, montáž a dopravu v rozsahu dle příslušné dokumentace a položkového rozpočtu.

2. Příslušná dokumentace z 11/2015 a 04/2016 zpracována Ing. Pavlem Borákem (autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT: 0301232). Položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne .........

3. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí a v souladu s platnými českými zákony a jinými právními předpisy, ČSN a jakýmikoliv dalšími instrukcemi a pokyny, které zhotovitel obdrží od objednatele.

4. Dílo dále zahrnuje:
· geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS);
· zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí;
· provádění denního úklidu na staveništi a v jeho okolí, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich;
· koordinační činnost celé realizace díla;
· zajistit odvoz a uložení a likvidaci odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy;
· provést všechny potřebné zkoušky, revize potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla, které jsou požadovány zejména obecně závaznými právními předpisy a ČSN, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek a revizí;
· předat objednateli prohlášení o shodě  - certifikaci jako betonové prvky opěrných stěn;
· předat objednateli veškerá potvrzení, listiny, atesty popř. jiné dokumenty nutné z hlediska obecně závazných právních předpisů a ČSN k následnému užívání díla; 
· pravidelná účast oprávněného zástupce zhotovitele díla na kontrolních dnech;
· poskytování součinnosti státním orgánům oprávněným provádět stanovený dohled, kontrolu či inspekci.

5. Předmětem této Smlouvy není provádění technického dozoru zhotovitelem nebo jakoukoliv osobou se zhotovitelem propojenou. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
6. Předmětem této Smlouvy není úprava a zpevnění povrchu (plochy) - základová konstrukce pro umístění díla. Bude provedeno zadavatelem dle příslušné dokumentace.

Čl. II. Povinnosti objednatele / zhotovitele
1. Smluvní strany potvrzují, že mezi nimi došlo k předání a převzetí příslušné dokumentace, které je třeba k provedení díla dle této Smlouvy. V případě převzetí jakýchkoliv dalších dokumentů po uzavření této Smlouvy se zhotovitel zavazuje jejich převzetí od objednatele objednateli písemně potvrdit. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, příslušnou dokumentací, vč. položkového rozpočtu, případnými povolení a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky (včetně místních podmínek) nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel prohlašuje, že příslušná dokumentace je srozumitelná, úplná a dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje jeho dokončení sjednaným způsobem a ve sjednaném čase. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace předané zhotoviteli; pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně stanoví, že odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace předané zhotoviteli a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla nese objednatel.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně stanoví, že tato povinnost objednatele nebude žádnou formou přenášena na zhotovitele.

5. V souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že na staveništi v souvislosti s prováděním díla nepůsobí jenom jeho zaměstnanci, ale i zaměstnanci jiné osoby (podzhotovitele).

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku a odpovědnost v plném rozsahu, jako kdyby dílo prováděl sám. 

8. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve  výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel musí objednateli písemně odůvodnit změnu subdodavatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

9. Objednatel je povinen zhotoviteli upravit a zpevnit povrch (plochu) - základovou konstrukci pro umístění díla dle příslušné dokumentace. 
10. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději 10 pracovních dní před termínem zahájení stavebních prací uvedeném v čl. III. odst. 2. k prohlídce základové konstrukce pro umístění díla. Zhotovitel je povinen provést kontrolu základové konstrukce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, že základová konstrukce je v souladu s příslušnou dokumentací a tedy vhodná pro provedení díla a plně umožňuje jeho dokončení sjednaným způsobem a ve sjednaném čase.

Čl. III. Termíny a místo plnění
1. Provedení díla proběhne ve dvou etapách, jedná se o dvě samostatná díla.

2. Provedení díla proběhne v těchto termínech:
	
	Variobloky
	Mezioperační box

	Zahájení stavebních prací
	.....
	..... 

	Ukončení stavebních prací 
	.....
	..... 



3. Termín zahájení stavebních prací - stanovený ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III. odst. 2. - datum, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dle čl. VI odst. 2. - vztaženo na dílčí dílo.

4. Termín ukončení stavebních prací - stanovený ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III. odst. 2. - datum, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného díla (stavby) dle čl. VIII. odst. 1. - vztaženo na dílčí dílo.

5. Termín ukončení stavebních prací může nastat i dříve, než ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III. odst. 2.

6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na případné úpravě termínů uvedených v čl. III. odst. 2. 

7. Dojde-li při provedení díla k přerušení nebo zastavení stavebních prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v provedení díla pokračovat. 

8. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli kdykoliv pokyn k okamžitému přerušení stavebních prací dle této Smlouvy, zejména pokud zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně poruší svoje povinnosti dle této Smlouvy nebo pokud existují důvodné obavy, že prováděním stavebních prací dle této Smlouvy vznikne objednateli škoda. 

9. O případném přerušení popř. zastavení a pokračování stavebních prací bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

10. Místem plnění jsou:
Variobloky - pozemek p. č. 1771/3, k.ú. Horní Slavkov 644 056, obec Horní Slavkov.
Mezioperační box - pozemek p. č. 3212/16, k.ú. Krásno nad Teplou 673 811, obec Krásno.

11. Před podpisem této Smlouvy zhotovitel prověřil a seznámil se s místy plnění a prohlašuje, že místa plnění jsou vhodná pro provedení díla a plně umožňuje jeho dokončení.

Čl. IV. Cena díla
1. Cena díla za řádné, včasné, úplné a kvalitní provedení, dokončení a předání díla bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují) byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.

2. Cena díla, stanovena na základě položkového rozpočtu, činí:
	
	Variobloky
	Mezioperační box
	Cena díla

	bez DPH (Kč) 
	.....
	.....
	.....

	DPH (Kč) - 21 %
	.....
	.....
	.....

	včetně DPH (Kč) 
	.....
	.....
	.....



3. DPH bude účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

4. Cena díla bez DPH uvedená v čl. IV. odst. 2. je nejvýše přípustná.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a/nebo služeb.

6. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace včetně příloh.

7. V případě, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla:
a) vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací;
b) vícepráce = stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této Smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně dle této Smlouvy a smluvní strany se dohodly na jejich provedení, jedná se o nově vzniklé položky v položkovém rozpočtu;
c) zápis do stavebního deníku;
d) ocenění jednotkovými cenami (max. do výše vydaných cenových soustav ÚRS nebo RTS, pro období, ve kterém jsou vícepráce oceňovány) a zpracování dodatku položkového rozpočtu;
e) uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

8. V případě, kdy objednatel požaduje práce, které jsou obsaženy v předmětu díla:
a) vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací;
b) vícepráce = stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této Smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně dle této Smlouvy a smluvní strany se dohodly na jejich provedení, jedná se o stávající položky v položkovém rozpočtu;
c) zápis do stavebního deníku;
d) ocenění jednotkovými cenami (dle položkového rozpočtu) a zpracování dodatku položkového rozpočtu;
e) uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

9. V případě, kdy objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla:
a) méněpráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací;
b) méněpráce = stavební práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla dle této Smlouvy a jejich cena ve sjednané ceně dle této Smlouvy a smluvní strany se dohodly na jejich vyjmutí;
c) zápis do stavebního deníku;
d) ocenění jednotkovými cenami (dle položkového rozpočtu) a zpracování dodatku položkového rozpočtu;
e) uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

10. Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu dle čl. IV. odst. 7. - 9.

11. Pokud se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel postupuje podle postupu dle čl. IV. odst. 7. - 9.


Čl. V. Platební podmínky
1. Každé dílo bude fakturováno samostatně dle čl. IV. odst. 2.

2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem - 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

3. Poslední faktura bude vystavena ke dni předání a převzetí díla objednatelem dle čl. III. odst. 2 a 4.

4. Objednatelem odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a/nebo služeb je součástí daňového dokladu (faktury), přičemž tento soupis musí být zhotovitelem předložen k odsouhlasení objednateli nejpozději 3 pracovní dny před vystavením daňového dokladu (faktury). Bez tohoto je daňový doklad (faktura) neúplná.

5. Smluvní strany se dohodly na splatnosti daňových dokladů (faktur) 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit nejpozději do 5 pracovních dnů od data zdanitelného plnění.

7. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) doručit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení.

8. Objednatel upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je plátcem DPH.  Na předmětné provedené práce se s účinností od 01. 01. 2012 vztahuje tzv. režim přenesení daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu (faktuře) musí zhotovitel uvést, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

9. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude splňovat veškeré zákonné náležitosti a náležitosti stanovené touto Smlouvu, vrátí objednatel daňový doklad (fakturu) k opravě či doplnění zhotoviteli. 

10. Nový termín splatnosti daňového dokladu (faktury) běží od data doručení opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) objednateli.
 
11. Zhotovitel je povinen opravený či doplněný daňový doklad (fakturu) vystavit nejpozději do 5 pracovních dnů od data vrácení.

12. Zhotovitel je povinen opravený či doplněný daňový doklad (fakturu) doručit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. 

13. Daňový doklad (faktura) zhotovitele musí odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat zejména:

a) označení daňového dokladu (faktury) a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele,
c) identifikační údaje zhotovitele,
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
e) popis plnění,
f) datum vystavení,
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
h) datum splatnosti,
i) fakturovanou částku bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
j) přílohou musí být objednatelem odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a/nebo služeb,
k) sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.

14. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostními převody na bankovní účet příslušné smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba příslušné smluvní strany placená bezhotovostním převodem je splněna odepsáním příslušné částky z bankovního účtu. 


Čl. VI. Předání a převzetí staveniště
1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) místa plnění dle čl. III. odst. 10., určené v příslušné dokumentaci a v příslušných povolení, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště;

2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí předání objednatele a převzetí zhotovitele míst plnění dle čl. III. odst. 10.

3. Zhotovitel si prohlédne veškeré prostory (plochy) staveniště - místa plnění dle čl. III. odst. 10., seznámí se stavem a charakterem těchto prostor (ploch) a jejich vhodností pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré prostory (plochy) staveniště jsou plně způsobilé pro řádné provedení díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zkontrolovat základovou konstrukci dle příslušné dokumentace provedenou objednatelem dle čl. II. bodu 10.

4. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací stanoveném ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III. odst. 2.

5. Předání a převzetí staveniště bude trvat v délce max. 1 pracovního dne.

6. Protokolární předání a převzetí staveniště - vztaženo na dílčí dílo, je zároveň termínem zahájení stavebních prací stanoveném ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III. odst. 2.

7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu prostory tvořící staveniště budou předány ve stavu, v jakém se k okamžiku jejich převzetí budou nacházet. 

9. Při předání a převzetí staveniště seznámí objednatel zhotovitele s rozmístěním, trasou a druhem případných vedení / inženýrských sítí vedoucích přes stanoviště. Zhotovitel zabezpečí jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení po celou dobu provádění díla.

10. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na předaném a převzatém staveništi pořádek, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen udržovat staveniště ve stavu, který bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel se stává původcem odpadů vzniklých prováděním díla a přechází na něj veškeré povinnosti původce podle ustanovení § 16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

11. [bookmark: _GoBack]Zařízením staveniště se rozumí dočasný objekt, který po dobu provádění díla slouží k provozním a sociálním účelům účastníkům provádění díla - pracovníkům zhotovitele, technickému dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátorovi BOZP. 

12. Zařízení staveniště zabezpečuje na své náklady zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

13. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi.  

14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu ukončení stavebních prací uvedeném v čl. III. odst. 2 (protokolární předání a převzetí dokončeného díla - stavby) odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a předat ho v řádném stavu zpět objednateli. O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

Čl. VII. Podmínky provedení díla
1. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla a za tím účelem mu bude umožněn kdykoliv přístup na staveniště. Na požádání je zhotovitel rovněž povinen předložit objednateli stavební deník a veškeré doklady související s prováděním díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, jakož i udílet zhotoviteli, uzná-li to vzhledem ke všem okolnostem za vhodné, pokyny. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor stavebníka) v termínech 1x týdně. Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor stavebníka) na kontrolních dnech.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na své vlastní náklady.
3. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím stavebních prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

4. Ode dne předání a převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést řádně a kompletně stavební deník s denními záznamy a zapisovat do něj veškeré předepsané náležitosti, průběh prováděných stavebních prací v souladu s touto Smlouvou, příslušnou dokumentací, časovým harmonogramem, v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla (tj. ke dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla (stavby), jinak dnem předání a převzetí díla (stavby) - dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu) pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem včetně pracovníků zhotovitele třetí osobě, v minimální výši 1 mil. Kč.  V pojistné smlouvě musí být uvedeny min. údaje: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast a výše pojistného plnění. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí a Přílohou č. 2 této Smlouvy.
6. Ode dne odstranění poslední vady a/nebo nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla (stavby), jinak ode dne předání a převzetí díla (stavby) - dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu přechází odpovědnost za škodu na objednatele.
7. Smluvní strany jsou v souvislosti s prováděním díla povinny vzájemně si poskytovat rozumně požadovanou součinnost.



Čl. VIII. Předání a převzetí díla
1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí předání zhotovitele a převzetí objednatele dokončeného díla dle čl. I. odst. I., a to bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují).

2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech stavebních prací uvedených v  této Smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VIII. odst. 16. této Smlouvy. 

3. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla (stavby) minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným termínem ukončení stavebních prací, přičemž nejpozději 5 pracovních dnů před termínem ukončení stavebních prací stanoveném ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III odst. 2.

4. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu výzvy zhotovitele zahájit předání a převzetí díla (stavby) a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla (stavby) osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

5. Pokud objednatel nezahájí předání a převzetí díla (stavby) na základě výzvy zhotovitele ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 4., po skončení této lhůty je dílo (stavba) automaticky zhotovitelem předáno a objednatelem převzato - a to bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků.

6. Protokolární předání a převzetí díla (stavby) - vztaženo na dílčí dílo, je zároveň termínem ukončení stavebních prací stanoveném ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III odst. 2.

7. Protokolární předání a převzetí díla (stavby) - vztaženo na dílčí dílo, nemůže nastat později, než je termín ukončení stavebních prací stanovený ve sjednaném časovém harmonogramu dle čl. III odst. 2., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na případné úpravě termínů dle čl. III odst. 6.

8. O předání a převzetí díla (stavby) bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla (stavby) a soupis případných vad a/nebo nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem pro jejich odstranění. Předávací protokol bude podepsán oběma smluvními stranami. 

9. Pokud se smluvní strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, pak jakékoliv spory budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem, jehož názor bude konečný a pro obě smluvní strany závazný.

10. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti požadavkům stanoveným příslušnou dokumentací, touto Smlouvou, ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Vadou se rozumí také nepředání dokladů v souladu s čl. VIII. odst. 2.

11. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky a/nebo služby oproti rozsahu stanoveném příslušnou dokumentací a touto Smlouvou.

12. Objednatel má povinnost převzít dílo (stavbu), které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu 5 pracovních dní od protokolárního předání a převzetí díla (stavby). 

13. Pokud zhotovitel neodstraní ojedinělé drobné vady dle čl. VIII. odst. 12. v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. X odst. 3.

14. Pokud objednatel odmítne dílo (stavbu) převzít, neboť vykazuje případné vady a/nebo nedodělky kromě ojedinělých drobných vad dle čl. VIII. odst. 1., je zhotovitel povinen tyto vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu 20 pracovních dní od protokolárního předání a nepřevzetí díla (stavby). 

15. Pokud zhotovitel neodstraní případné vady a/nebo nedodělky dle čl. VIII. odst. 14. v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. X odst. 4.

16. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí díla (stavby) všechny předepsané doklady:
1. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - DSPS;
2. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - stavební deník;
3. prohlášení o shodě  - certifikaci jako betonové prvky opěrných stěn;
4. veškerá potvrzení, listiny, atesty popř. jiné dokumenty nutné z hlediska obecně závazných právních předpisů a ČSN k následnému užívání díla. 
      Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání a převzetí.
	



Čl. IX. Záruka a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. I. záruku v délce 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla (stavby), jinak dnem předání a převzetí díla (stavby) - dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu. 

3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

4. Zjistí-li objednatel během záruční lhůty, že dílo vykazuje vady, je povinen vady písemně reklamovat (prostřednictvím e-mailu) u kontaktní osoby zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 7. bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

5. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 7 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 3 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad, pokud nebude dohodnuto jinak. V případně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. 

6. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro užívání díla nebo zásahem třetích osob či z důvodu vyšší moci (např. živelná pohroma, krádež apod.). Tyto vady budou zhotovitelem odstraněny za úplatu.  

7. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele:
	
	Objednatel
	Zhotovitel

	jméno a příjmení:
	Ing. Pavel Tatýrek
	..........................

	e-mail:                     
	tatyrek@kmkgranit.cz
	..........................

	tel.:                         
	+ 420 - 352 688 107
	+ 420 - ..............



8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady dle čl. IX odst. 5., je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel.

Čl. X. Smluvní pokuty

1. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury stanoven objednateli ve výši min. 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuta za prodlení se splněním termínu dokončení díla (ukončení stavebních prací) stanovena zhotoviteli ve výši  0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za neodstranění ojedinělých drobných vad (uvedených v zápise o předání a převzetí díla (stavby) v dohodnutém termínu dle čl. VIII odst. 12. ve výši 500,- Kč za každou ojedinělou drobnou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za neodstranění vad a/nebo nedodělků (uvedených v zápise o předání a převzetí díla (stavby) v dohodnutém termínu dle čl. VIII odst. 14. ve výši 1000,- Kč za každou vadu a/nebo nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

Čl. XI. Odstoupení od Smlouvy
1. Odstoupení od Smlouvy se obecně řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, zejména:
a) dojde-li k takovému prodlení při provádění díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla;
b) zhotovitel provádí práce nekvalitně a nezajistí nápravu;
c) zhotovitel i přes opakovaná upozornění objednatelem brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
d) zhotovitel opakovaně nebo hrubým způsobem poruší zásady BOZP, nakládání s odpady apod.
V takovém případě zhotovitel po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy je povinen:
a) zastavit všechny stavební práce na díle nebo s výjimkou stavebních prací specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od Smlouvy;
b) předat zhotoviteli dílo včetně všech dokladů ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy.

3. Odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2. tohoto článku se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody objednateli.

4. V případě odstoupení od Smlouvy objednatel zhotoviteli uhradí cenu za část díla provedenou zhotovitelem ke dni odstoupení od Smlouvy a předanou objednateli za podmínky, že společně s daňovým dokladem (fakturou) zhotovitel předloží objednatelem odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a/nebo služeb. 

5. Objednatel může kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel dostane do úpadku.

Čl. XII. Další ujednání
1. Údaje ve Smlouvě se musí shodovat s nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení, která je Přílohou č. 1.

2. V případě rozporů mezi obchodními podmínkami v různých dokumentech je priorita dokumentů následující:

a) Tato Smlouva,
b) Zadávací dokumentace včetně příloh,
c) Nabídka zhotovitele ze dne ….

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Změny této Smlouvy lze provést pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden originál.

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku (nebo její část) vzniklou na základě této Smlouvy jakékoliv třetí osobě.

10. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem uhrazení veškerých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy. Do této doby není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této Smlouvy na třetí osobu.

11. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

12. Obě strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, a že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele ze dne .............
Příloha č. 2 Pojistná smlouva
Další relevantní Přílohy ..... např. Plná moc zhotovitele 


V ................. dne ………………                                                                            V ................. dne ………………..

Objednatel:	                                                                                                      Zhotovitel: 

....................................................................                                                                  ...........................……...........
K M K GRANIT, a.s. - Ing. Miroslav Kolbasa		                                           .............................................                        (razítko, podpis)			                                                                                                     (razítko, podpis)
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