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Smlouva o dilo ¢. S14-033-0038

uzaviend v souladu s ustanovenim § 536 a nésl. obchodniho zakoniku &.513/1991 Sb. v platném znéni

Smluvni strany:

Objednatel: Obec Racice - Pistovice,
Racice 72, 683 05 Radice
Statutdrni zastupce: Lubomir Pospisil — starosta obce
Ve vécech stavby:
IC: 00292249
Bankovni spojeni: KB Vyskov
¢.uctu 002820731/0100

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
odstépny zavod Dopravni stavby MORAVA
Jahodova 60, 620 00 Brno
Spolecnost je zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského
soudu v Ceskych Bud¢jovicich, oddil C, vlozka 8032
Zastoupena: Be. Vladimirem Lesovskym, vedoucim od3tépného zavodu
Opravnéni jednat:
- ve vécech smluvnich: Ing. Mirko Zeman a Pavel Bohunsky, DiS.,
na zéklad¢ plné moci
- ve v€cech stavby: Ing. Tomas Hajek — stavbyvedouci, autorizovana osoba
I 48035599
DIC: CZ48035599
Bankovni spojeni: ~ UniCredit Bank, ¢. 6. 0430201005/2700

I.
Zakladni ustanoveni

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjedninu
pojistnou smlouvu pro pfipad zplisobeni $kody .
Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu.

II.
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, tak jak je nize
specifikované. Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila.
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Jfedmétem smlouvy je dodavka stavby ,,Oprava mistni komunikace ,,V Chaloupkach po
provedené kanalizaci“ v obci Racice - Pistovice * jeji podrobna specifikace a rozsah je
uveden v polozkovych rozpottech, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Dokonéenim dila se rozumi tuplné dokongeni stavby, vyklizeni staveniste, piedani dokladii
o ptedepsanych zkouskach a revizich, odstranéni vSech vad a nedodélki branicich uzivani dila
pro zamysleny ucel uvedenych v zépise o piedani a ptevzeti dila.

1I1.
Cena dila

Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele spojené s dodavkou stavby a vSechny
&innosti uvedené v ujednani o provadéni dila.Cena je platna po celou dobu provadeéni dila.

Cena bez DPH 404.140,- K¢
DPH 21 % 84.869,- K&
Cena véetné DPH 489.009- K¢

Uveden4 cena je definovéna jako nejvySe piipustnd, ktera mizZe byt piekrocena pouze
v ptipadé Ze bude zadavatel pozadovat i provedeni jinych &innosti a praci, které nebyly
soutasti zadavaci dokumentace a v dob& podani nabidky o nich uchaze¢ nemohl védet ani je
nemohl predpokladat. P¥ipadné zmény budou feSeny dodatkem smlouvy o dilo.

Iv.
Doba plnéni

Termin zah4jeni praci : 15. 7. 1013

Zhotovitel se zavazuje dokonéit dilo v celém rozsahu a pfedat je objednateli nejpozdgji do
terminu : 31.7.2013

V.
Platebni podminky

Prace budou zhotoviteli hrazeny po jejich provedeni na zékladé mésicni fakturace
zhotovitele. Soudasti faktury bude zjistovaci protokol obsahujici oboustranné odsouhlaseny
soupis provedenych praci zpracovany zhotovitelem.

Faktura je splatni do 20 dni ode dne dorudeni na adresu: Obec Racice-Pistovice,
Racice 72, 683 05 Ratice. Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli az do data jeji
splatnosti, jestlize obsahuje neuplné nebo nepravdivé udaje. Zhotovitel je povinen fakturu
tadn& opravit a dorugit ji objednateli s novou lhiitou splatnosti.

Objednatel uhradi zhotoviteli za provedené prace 90% celkové ceny dila v€. DPH.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila vEetné DPH bude uhrazeno po pfedani dila bez vad a
nedodglku, coz bude doloZeno pisemnym protokolem.

Prace a naklady nezahrnuté do rozpoétu miZe zhotovitel uctovat tehdy, jestlize je
objednatel dodate¢né pisemn& objednal a budou feSeny formou dodatku ke smlouvé o
dilo.Prace a dodavky uvedené v rozpoctu a zhotovitelem neprovedené nebudou uctovany a
budou odelteny z ceny dila.

VL
Zaruéni doba a reklamace
Zhotovitel poskytne na dilo zdruku 60 mésicli, na dodavky zaruku dle zaru¢nich
podminek vyrobctl. Zarugni doba poéind dnem podepsani protokolu o pfedani a pievzeti dila
ob&ma smluvnimi stranami.
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Tuto smlouvu lze zménit pouze pisemnymi dodatky, oznatenymi jako dodatek ke
smlouvé o dilo a potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vystavena ve 3 vyhotovenich z nichz 1 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel a nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Skutecnosti, které souviseji s predmétem této smlouvy a nejsou ve smlouvé uvedené,
se Fdi dle obecné platnych pravnich norem, zejména obchodniho zakoniku.

Ptiloha: plna moc zhotovitele pro vzjemné zastupovani a podepisovani
ocenény vykaz vymer

V Ragicich dne ..{.§-.97. 2013 V Brné dne 8.7.2013

Lk ‘ | ‘ .
objednatel zhotovitel@; w ggﬁig}? i‘s KY
adétahny zavod Dopravni stavby MORAV

R - 620 00 Brng, Jah 60
~{J 480 35 599, DIC; BZABA3S

................................................

Ing. Mirko Xeman Pavel Bohugsky, DiS.
na 24akladé plné moci
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