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Příloha č. 1
Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10




Uchazeč:			……………………………………………………………………………
Sídlo:				……………………………………………………………………………
IČ:				……………………………………………………………………………
DIČ:				……………………………………………………………………………
Osoba oprávněná 
jednat za uchazeče:	……………………………………………………………………………
Bankovní spojení:		……………………………………………………………………………
Osoby zmocněné
k zastupování:		……………………………………………………………………………
Kontaktní osoba:		……………………………………………………………………………
Kontaktní adresa:		……………………………………………………………………………
Tel.: 	……………………	e-mail: 	…………………………………………………………


Celková nabídková cena v Kč bez DPH:		…………………………………………

Délka II. etapy výstavby v kalendářních dnech:	…………………………………………

Délka záruční doby v měsících:				…………………………………………



V ………………… dne …………………………
	 …………………………………………
Obchodní firma – podpis    oprávněné osoby (doplní uchazeč)


Příloha č. 2


Výkazy výměr 

(samostatná elektronická příloha)









































Příloha č. 3


Projektová dokumentace

(samostatná elektronická příloha)









































Příloha č. 4

Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

dle § 53 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 _____________________________________________________________

	Název dodavatele (vč. právní formy)
	..........................

	Sídlo / místo podnikání
	..........................

	IČ
	..........................

	Osoba oprávněná jednat
	..........................



Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona	- dodavatel (ve smyslu právnické osoby a všech statutárních orgánů a členů statutárních orgánů dodavatele) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (pokud je mimo Českou republiku), 

dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona	- dodavatel (ve smyslu právnické osoby a všech statutárních orgánů a členů statutárních orgánů dodavatele) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (pokud je mimo Českou republiku),

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona	- dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona	- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona	- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 	- dodavatel nemá v evidenci spotřební daně zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona	- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona	- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona 	– dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 


V ………………………. dne …………………………
				………………………………………………………
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)


Příloha č. 5

Seznam stavebních prací 

	Název dodavatele (vč. právní formy)
	

	Sídlo / místo podnikání
	

	IČ
	

	Osoba oprávněná jednat
	



Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za / jménem uchazeče, čestně prohlašuji, že jsme v posledních 5 letech provedli následující stavební práce[footnoteRef:1]:   [1:  Uchazeč přidá níže uvedenou tabulku tolikrát, kolik referenčních zakázek uvádí] 

	REFERENČNÍ DODÁVKA

	Požadovaný údaj
	Hodnota požadovaného údaje

	Název zakázky
	

	Místo zakázky
	

	Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)
	

	Doba provedení zakázky 
(rok zahájení a dokončení)
	

	Objem zakázky
(kvantifikovaný vzhledem k požadavku zadávací dokumentace)
	

	Pozice dodavatele při provádění
(dodavatel – subdodavatel)
	

	Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky
	

	Stručný popis plnění (zejména s ohledem na prokázání splnění obdobného charakteru zakázky) 
	




V ……………………………… dne ………………………		
				…………………………………………………………….
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)

Příloha - osvědčení (referenční listina) nebo smlouva s jinou osobou než veřejným zadavatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné získat osvědčení 


Příloha č. 6


Smlouva o dílo 

(samostatná elektronická příloha)


Příloha č. 7

Údaje a čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) _____________________________________________________________

	Název dodavatele (vč. právní formy)
	

	Sídlo / místo podnikání
	

	IČ
	

	Osoba oprávněná jednat
	




1) dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona tímto předkládáme seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:
(uchazeč vyplní jména a data narození takových osob)

	Jméno a Příjmení
	Datum narození

	
	

	
	

	
	



nebo

Čestně prohlašujeme, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

(uchazeč ponechá tu variantu, která je pravdivá)


2) dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona tímto poskytujeme seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:
(uchazeč, je-li akciovou společností, připojí požadovaný seznam)

Nebo není-li uchazeč akciovou společností:

Čestně prohlašujeme, že nepředkládáme aktuální seznam vlastníků akcií, neboť nejsme akciovou společností.

(uchazeč ponechá tu variantu, která odpovídá skutečnosti)



3) Čestně tímto prohlašujeme v souladu s § 68 odst. 3 písm. c) zákona, že uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.



V ………………………… dne ………………………...

				…………………………………………………..
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)


Příloha č. 8

HARMONOGRAM

pro akci „Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“

I. ETAPA
Časový interval: 20. 4. - 26. 6. 2015	
V I. etapě budou práce probíhat v exteriéru – ve dvoře; po dohodě lze provádět práce i v technických místnostech 2.PP budovy A:
- obkopání budov
- výkopové práce ve dvoře, překládání inženýrských sítí a započetí stavby instalačního kanálu při zachování trasy zásobování heliem*
- sanace obvodového zdiva z exteriéru, přezdívání anglických dvorků, zídek apod.
- uložení připraveného silnoproudého připojení k náhradnímu zdroji v objektu A
- po dohodě stavební práce v technických místnostech 2.PP budovy A
Provozní podmínky:
a) Při výkopových pracích musí být zachován průjezdný pruh cca 2,5m pro zásobování heliem* lehkým nákladním automobilem a to od brány z ulice U Laboratoře k rampě budovy „E“ (uprostřed budovy). Odtud musí být umožněn rozvoz nádob s heliem na vozících do jednotlivých budov areálu (A, C, D, F).
b) Práce budou prováděny za provozu laboratoří v přilehlých budovách. Na to je třeba brát ohled a práce plánovat s předstihem a za dohody s objednatelem (denní rozvrh prací s vibracemi, zásobování areálu, pohyb zaměstnanců FZÚ do přilehlých budov apod.).
c) Budou-li práce zasahovat i do interiéru budovy A, musí být zajištěn čistý provoz laboratoří v 2.PP např. dělícími příčkami apod.
d) Po dobu ukládání kabelů propojujících rozvodnu a náhradní zdroj areálu bude potřeba jejich dočasné odpojení. Zhotovitel musí zajistit mobilní dieselagregát 60kW. Ten bude umístěn na horním dvoře a odtud napojen do rozvodny v  2.PP budovy A.

II. ETAPA
Časový interval: 27. 6. - maximálně 10. 9. 2015	
V II. etapě budou práce probíhat v interiéru (budova A) i v exteriéru (dvůr):
- práce v interiéru budovy A – stavební činnost v celém 2.PP
- překládání inženýrských sítí a stavba inženýrského kanálu (i pod trasou pro zásobování heliem)
- sanace stávajícího kanálu
- odstranění všech zbývajících vrchních vrstev komunikací v ploše dvora
- započetí pokládky nových povrchů dvora

Provozní podmínky:
a) Bude přerušen provoz heliového hospodářství a provoz v laboratořích 2.PP budovy A (nemusí být zajištěn průjezd pro nákladní automobil k budově E).
b) Práce je možné provádět ve vícesměnném provozu.
c) Na začátku II. etapy bude rozebrán strop m.č. A12/5 a budou vystěhovány zabedněné přístroje z laboratoře A12/1 (vlastní stěhování přístrojů zajistí FZÚ). Před finálním zastropením místnosti A12/5 bude do m.č. A12/1 nastěhován zabedněný přístroj Aixtron (2x0,8x2,25 m), který už v místnosti zůstane do jejího dokončení.
d) Obedněný přístroj v laboratoři A10 zůstane na místě po celou dobu výstavby.
e) V závěru II. etapy budou předány k užívání laboratoře v místnostech A10, A10/1, A12, A12/1-5 včetně příslušných revizí.
f) V závěru II. etapy bude plně obnoven provoz heliového hospodářství.

III. ETAPA
Časový interval: od konce II. etapy – do 20. 11. 2015	
Dokončení prací v oblasti dvora a prací týkajících se budovy F, E.
Provozní podmínky:
Obnovení provozu heliového hospodářství a provozu laboratoří viz I. etapa, body a), b).


* POPIS PROVOZU HELIOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
	Rekonstrukce dolního dvora areálu bude prováděna za provozu všech laboratoří Fyzikálního ústavu. Dolní dvůr je ústředním provozním uzlem areálu. Zásadní je především provoz heliového hospodářství.
	Zásobování areálu heliem zajišťuje lehký nákladní automobil, který k rampě uprostřed budovy E přiváží nádoby s tekutým heliem, kde jsou uskladněny. Do jednotlivých laboratoří v okolních budovách dvora jsou tyto nádoby rozváženy pomocí speciálních vozíků. S heliem je potřeba zacházet jemně a bez otřesů, proto je při rozvozu třeba dbát na rovinnost povrchu trasy. Do budovy A, která má před vstupem předložené schodiště, se helium dopravuje pomocí nůžkové plošiny. Použité helium v plynné formě se ke zkapalnění odváží v tlakových lahvích mimo areál opět lehkým nákladním automobilem.
	Četnost jednoho zásobovacího cyklu je 2x týdně.
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