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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění

I.

Smluvní strany
1. Objednatel:

Obec Hrabyně



Hrabyně 70



747 63 Hrabyně



Tel.: 553 775 127

Fax: 553 775 127




Email: hrabyne@hrabyne.cz
Zastoupený :  

Zdeňka Jordánová, starostka obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních:

Zdeňka Jordánová, starostka obce

ve věcech technických:
Zdeňka Jordánová, starostka obce

IČ: 00300136


DIČ: CZ00300136
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5228821/0100
2.  Zhotovitel: 





Tel.: 



Fax: 



Email: 
Zastoupený : 


Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

 ve věcech smluvních:


ve věcech technických:     

IČ: 



DIČ: 
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v                   oddíl    , vložka (příp. Živnostenském rejstříku)
Bankovní spojení: 



 č.ú. 
II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ spočívající v provedení stavebních prací vč. dodávek, prací a služeb s nimi souvisejících v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele zpracované na základě výkazu výměr objednatele, v souladu s touto smlouvou o dílo, ČSN a technickými a kvalitativními normami a podle projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ zpracované Ing. Janem Homolou, IČ 869 35 178, se sídlem Bolatice, Mírová 627/17, PSČ 747 23, z 2013 - 05. 

2. Místem plnění díla je objekt č.p. 170, obec Hrabyně, nacházející se na pozemku parc. č. st. 327 - zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Hrabyně, obec Hrabyně.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době:

a) termín zahájení prací: 


do pěti dnů ode dne předání staveniště
b) maximální termín ukončení prací: 
 
30.11.2013
2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele dohodnuté v této smlouvě je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Za součinnost objednatele se považuje předání staveniště dle článku VIII. bodu 2.

3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo včas a v bezvadné kvalitě a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV.

Cena 

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ je stanovená jako celková dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy, činí: 
Cena bez DPH






 …………………………..  Kč

DPH 21 %
            …………………………… Kč        
Cena včetně DPH
            ….……………………….. Kč
3. Cena za provedení díla dle článku IV. bodu 2. je cena pevná ve smyslu jednotkové ceny nabídkového rozpočtu (viz příloha č. 1), zpracovaného dle zadávacího výkazu výměr, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného díla v rozsahu právě těchto zadávacích výkazů výměr, a je platná po celou dobu realizace díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací, technologií díla, odstraňováním odpadů apod.).
5. Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 1). Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu RTS Brno pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
6. V případě méněprací oproti oceněnému výkazu výměr dodaného zhotovitelem zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.
7. Obec Hrabyně prohlašuje, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Obec Hrabyně ve vztahu k výše uvedenému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty a že bankovní účet uvedený zhotovitelem v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným pro daňové účely.
V.

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel jednorázově na základě faktury vystavované po předání a převzetí díla objednatelem doložené soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zástupcem objednatele. Provedené práce a dodávky budou členěny v souladu s nabídkovým rozpočtem (viz příloha č. 1), které jsou zpracované dle zadávacího výkazu výměr, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného díla v rozsahu právě tohoto zadávacího výkazu výměr.
3. Samostatně pak budou tímtéž způsobem, ovšem samostatnými dílčími fakturami vyúčtovány případné vícepráce nebo méněpráce oceněné a projednané dle čl. IV. bodu 5. a 6. této smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat:
a) údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky

b) označení objednatele a zhotovitele, adresu, sídlo, číslo smlouvy

c) číslo a částku faktury
d) den odeslání a den splatnosti faktury

e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit (kdy číslo účtu je totožné s bankovním účtem uvedeným zhotovitel v záhlaví této smlouvy)
f) fakturovanou sumu bez DPH, DPH, fakturovanou sumu s DPH
g) přesné označení díla

h) razítko a podpis oprávněné osoby

i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
6. Lhůta splatnosti faktury je 60 dní ode dne jejího doručení objednateli. V případě pochybnosti se má za to, že faktura byla doručená třetí den po odeslání. Lhůta splatnosti je stanovena s ohledem na poskytovanou podporu dle čl. XIII. odst. 10. této smlouvy.
7. DPH nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti a bude zhotovitelem odvedena podle předpisů platných v době fakturace.

8. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel do doby úplného zaplacení díla ze strany objednatele. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem jeho zaplacení. Za den zaplacení je považován den, kdy úhrada díla byla připsána na účtu zhotovitele uvedený na faktuře.

VI.

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli.
3. Záruční lhůta počíná běžet následující den po převzetí díla objednatelem, kdy za den převzetí díla je považován den uvedený v zápise o předání a převzetí díla v souladu s čl. X. této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 72 měsíců, na ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I. této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady předmětu plnění ve smyslu čl. VI. bodu 4. a 5. do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně. 
8. V případě výskytu havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit do 48 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatele takto specifikované nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.
9. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky ve smyslu čl. VI. bodu 5., zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
10. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli stavbu v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.
VII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové doku​mentaci a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ zpracované Ing. Janem Homolou, IČ 869 35 178, se sídlem Bolatice, Mírová 627/17, PSČ 747 23, z 2013 – 05, v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zho​tovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené technickou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ zpracované Ing. Janem Homolou, IČ 869 35 178, se sídlem Bolatice, Mírová 627/17, PSČ 747 23, z 2013 – 05 a nesmí se odchýlit od českých technických norem ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob včetně napojovacích bodů na média potřebná k realizaci díla. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do pěti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob a vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s podmínkami smlouvy v termínu do 30. 11. 2013. Nebude-li staveniště předáno do 30. 11. 2013, stává se tato smlouva neplatnou.
3. Obvod staveniště a umístění zařízení staveniště budou vymezeny v zápise o předání staveniště.
4. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektrické energie a pro odběr vody.
5. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště v termínu do pěti dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými o likvidaci odpadů.

IX.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel zahájí stavební práce do pěti dnů ode dne předání staveniště objednatelem. 
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy o dílo převzal projektovou dokumentaci pro provádění stavby s označením „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“ zpracované Ing. Janem Homolou, IČ 869 35 178, se sídlem Bolatice, Mírová 627/17, PSČ 747 23, z 2013 – 05 (paré č. … ).
4. Objednatel vytýčí v případě nutnosti všechna podzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi a zajistí souhlas a podmínky jejich správců, za nichž je možné vykonávat stavební práce.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i všech ostatních osob, které předmět smlouvy realizují.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, má se za to, že se zakrytím těchto prací souhlasí, a zhotovitel bude pokračovat v pracích. Bude-li objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.
7. Zhotovitel ručí za případně škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací prací, a které jsou způsobeny činností zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD). Objednatel je povinen se vyjadřovat ke všem zápisům zhotovitele v SD do 2 pracovních dnů, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně objednatele nebo v důsledku vyšší moci, zapíše tyto skutečnosti do stavebního deníku. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní realizaci prací v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
9. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
X.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O odevzdání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději pět dní před termínem předání a převzetí.
3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.
4. Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do nových prostor za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou zavinil zhotovitel svojí prací nebo svých subdodavatelů. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.
XI.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel předá dílo uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. III. bodě 1. písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VI. bodu 7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VI. bodu 8., zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
XII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní realizaci prací v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve SD a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
XIII.

Ostatní ustanovení

1. Odborný technický dozor díla provádí třetí osoba stanovená zadavatelem - provádí zástupce objednatele pro věci technické.
2. Objednatel je oprávněn pozastavit financování a placení ceny díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s pokyny objednatele, ustanoveními této smlouvy nebo vyhlášenými podmínkami soutěže.

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné pokládá prodlení zhotovitele s provedením předmětu smlouvy o více než 30 dní oproti době plnění dle čl. III. této smlouvy. 
5. Odstoupením tato smlouva zaniká s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
6. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
7. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně naběhlé náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a to do pěti dnů, kdy tato skutečnost nastala. Zhotovitel se zavazuje předložit kvalifikaci tohoto subdodavatele v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy o dílo. 
9. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s pojistnou smlouvou zhotovitele a její náplň a rozsah odpovídá podmínkám stanoveným zadávacími podmínkami ve výzvě na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy o dílo. 
10. Objednatel je na základě Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.17900, ID projektu 21529377 budoucím příjemcem podpory od poskytovatele Státní fond životního prostředí ČR na projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“.

11. Nebude-li podpora dle čl. XIII. bodu 10. objednateli poskytovatelem poskytnuta, stává se tato smlouva neplatnou. Objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli písemně do pěti dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí podpory poskytovatelem dověděl. 
12. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13. Zhotovitel se zavazuje převzít závazek vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklý objednateli vůči poskytovateli podpory uvedeného v čl. XIII. ustanovení bodu 10. z důvodů vzniklých na straně zhotovitele ve výši dohodnuté ceny plnění uvedené v čl. IV. ustanovení bodu 2. této smlouvy a ve výši smluvní pokuty, jejíž částka bude totožná s částkou postihu vyměřenou objednateli poskytovatelem za nedodržení podmínek stanovených v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ podpory uvedené v čl. XIII. ustanovení bodu 10.
14. Smlouva o dílo je uzavřena v souladu se zadáváním veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně – realizace úspor energie“. Smlouva je uzavřena ve shodě se zadávacími podmínkami a dalšími podmínkami a výsledky zadávacího řízení a obsahuje údaje, které byly obsaženy v původní nabídce. 
15. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů): S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Hrabyně svým usnesením ze dne ………………………………...
XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.

2. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smlouvy dojde druhé smluvní straně.
V Hrabyni, dne ………………………….


V(e) ……………….., dne ……………………………
Za objednatele:




Za zhotovitele:
………………………………………….



…………………………………………….

    Zdeňka Jordánová





       starostka obce




    
Příloha č. 1: nabídkový rozpočet
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