Smlouva č. CTU/2025_0051

o zajištění rekonstrukce místností v budově Sokolovská 58/219, Praha 9

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad

Se sídlem:			Sokolovská 58/219, Praha 9 – Vysočany

Adresa pro doručování:	poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

ID datové schránky:		a9qaats

Bankovní spojení:		ČNB – pobočka Praha

Číslo účtu:			725001/0710

IČO:				701 06 975

DIČ:				CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani)

Jejímž jménem jedná:		Ing. Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. (…)

Se sídlem: 			(…)

Zastoupená: 			(…)

ID datové schránky:		(…)

Bankovní spojení: 		(…)

Číslo účtu: 			(…)

IČO: 				(…)

DIČ: 				(…)

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném (…), oddíl (…), vložka (…)

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé,

společně označované také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jako „smluvní strana“,

na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a služby s názvem „Rekonstrukce místností v budově Sokolovská 58/219, Praha 9“ (dále jen „zadávací řízení“).

1.

Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajistit realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce místností v budově Sokolovská 58/219, Praha 9“ pomocí stanovení obsahových požadavků, postupů, obchodních podmínek a dalších smluvních ujednání, na jejichž základě dojde k realizaci rekonstrukce místností v budově Sokolovská 58/219, Praha 9, to vše v návaznosti na výsledek zadávacího řízení.

- Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek poskytovatele zajistit za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění (dále též „plnění“), které bude realizováno v místě plnění:

### vystěhování místností,

### malování místností,

### výměnu podlahové krytiny (koberců) v místnostech,

### nastěhování místností,

### a to v rozsahu a za podmínek podle příloh této smlouvy. Na straně druhé je předmětem této smlouvy závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění uhradit poskytovateli sjednanou cenu, a to v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy.

2.

Místo plnění

- Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Sokolovská 58/219, Vysočany, 190 00 Praha 9.

- Objednatel se zavazuje umožnit poskytovateli parkování 1 vozidla (dodávky) poskytovatele po dobu realizace v podzemním podlaží místa plnění.

- K návozu materiálu do místa plnění lze použít automobil do max. výšky 2,70 m.

- Propustná šířka dveří v místě plnění je 0,9 m.

- Pro svislou přepravu materiálu v místě plnění lze použít nákladní výtah o rozměrech: 
1,10 m x 2,10 m x 2,10 m (š x d x v).

3.

Termín a průběh plnění

- Poskytovatel se zavazuje zahájit plnění v pondělí, které sám zvolí, přičemž toto pondělí musí připadat na den, který nastane nejdříve 14. a nejpozději 28. den po nabytí účinnosti této smlouvy. Tímto dnem zároveň začíná první etapa plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

- Poskytovatel je povinen oznámit objednateli zvolené datum zahájení poskytování plnění s dostatečným předstihem, nejméně však 7 kalendářních dnů před tímto datem.

- Plnění podle této smlouvy bude poskytováno v etapách (dílčích plněních) podle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, a to v časovém rozmezí od 6:00 do 22:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Uvedené časové rozmezí vymezuje dobu, ve které může být plnění poskytováno, nikoli povinnost poskytovatele plnit po celou tuto dobu.

- Poskytovatel se dále zavazuje realizovat celý předmět plnění podle této smlouvy nejpozději do 95 dnů ode dne zahájení plnění.

- V případě, že objednatel neposkytne poskytovateli potřebnou součinnost, včas nepředá prostory k realizaci plnění nebo jiným způsobem způsobí zdržení oproti harmonogramu uvedenému v příloze č. 2 této smlouvy, posouvá se termín plnění o dobu odpovídající tomuto zdržení. Poskytovatel v takovém případě nenese odpovědnost za prodlení s plněním podle této smlouvy, pokud k němu došlo v důsledku takového jednání nebo opomenutí objednatele.

4.

Předání a převzetí

- Poskytovatel se zavazuje předávat objednateli jednotlivá dílčí plnění v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje přejímat od poskytovatele jednotlivá provedená dílčí plnění. O provedení dílčího plnění bude písemně pořízen průběžný předávací protokol o předání a převzetí dílčího plnění, nebude-li dohodnuto, že průběžný písemný předávací protokol bude sepsán o více dílčích plnění najednou.

- V případě vad předávaných dílčích plnění je objednatel oprávněn tyto nepřevzít, což kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. 12 odst. 3 této smlouvy uvede v průběžném předávacím protokolu společně s uvedením důvodů.

- Poskytovatel se zavazuje provést a předat kompletní plnění objednateli nejpozději v termínu podle čl. 3 odst. 4 této smlouvy. O provedení kompletního plnění bude sepsán závěrečný protokol o předání a převzetí plnění.

- Výše uvedené protokoly budou sepsány a podepsány kontaktními osobami uvedenými v čl. 12 odst. 3 této smlouvy.

5.

Záruční doba

- Poskytovatel poskytuje na plnění záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po protokolárním převzetí řádně provedeného kompletního plnění podle čl. 4 odst. 4 této smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě zjištění vady plnění se objednatel zavazuje vadu neprodleně oznámit poskytovateli prokazatelným způsobem.

- Poskytovatel se zavazuje vadu odstranit do 10 dnů ode dne jejího oznámení, a to bezúplatně a na své náklady.

- Odstranění vady nemá vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody od poskytovatele, která byla objednateli vadným plněním způsobena.

6.

Povinnosti smluvních stran

- Poskytovatel se zavazuje:

  - provést předmět smlouvy na odborné úrovni řádně a včas podle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy s tím, že v případě provádění prací v pracovní době objednatele (pondělí až pátek, 8:00 – 16:00 hod.) je poskytovatel povinen minimalizovat dopad na běžný provoz v objektu místa plnění,

  - po celou dobu poskytování plnění na místě plnění dodržovat čistotu a pořádek a zajistit průběžnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého při poskytování plnění, přičemž veškerý odpad vzniklý při poskytování plnění je poskytovatel povinen řádně třídit v souladu s platnými právními předpisy a místními pravidly pro nakládání s odpady; v souvislosti s tím se poskytovatel zavazuje, že na žádost objednatele doloží způsob likvidace odpadu, včetně příslušných dokladů o jeho předání oprávněné osobě, pokud to povaha plnění vyžaduje,

  - odpovídat za veškeré škody na majetku objednatele a vlastníka budovy, které způsobí při poskytování plnění podle této smlouvy, k tomu se poskytovatel zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, přičemž pojistné plnění musí činit minimálně 3.000.000 Kč; poskytovatel je povinen doložit kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění do pěti dnů od účinnosti této smlouvy,

  - poskytovat plnění s potřebnou odbornou péčí řádně, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN,

  - umožnit objednateli kontrolovat poskytování plnění kdykoliv podle vůle objednatele,

  - bezodkladně na vlastní náklady sjednat nápravu v případě, kdy objednatel při kontrole zjistí, že plnění je prováděno v rozporu s touto smlouvou, technickou specifikací nebo obecně závaznými právními předpisy; do doby odstranění zjištěných nedostatků bere poskytovatel na vědomí, že objednatel je oprávněn pozastavit další plnění, aniž by se tím dostal do prodlení se svými povinnostmi podle této smlouvy,

  - bez zbytečného odkladu informovat objednatele o ohrožení splnění této smlouvy,

  - po celou dobu trvání této smlouvy zajistit:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak předpisů pracovněprávních, předpisů v oblasti zaměstnanosti, a dále v oblasti protipožární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění této smlouvy;

- dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým případným poddodavatelům.

- Objednatel se zavazuje:

  - poskytnout poskytovateli součinnost nezbytně nutnou pro splnění této smlouvy,

  - zajistit poskytovateli uzamykatelnou místnost pro uložení osobních věcí pracovníků poskytovatele a prostor pro uložení materiálu potřebného k poskytnutí plnění,

  - umožnit poskytovateli bezplatně přístup na sociální zařízení, přístup k pitné vodě a zdroji elektrické energie,

  - předávat a přejímat dílčí místa plnění podle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy,

  - za řádně a včas poskytnuté plnění uhradit cenu sjednanou podle čl. 7 této smlouvy.

7.

Cena a platební podmínky

- Cena za plnění podle této smlouvy činí ………………. Kč bez DPH. Celková cena za plnění včetně DPH ve výši .. % činí ………………. Kč.

- Celková cena je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s plněním předmětu smlouvy. Cena může být změněna pouze v případě změny sazby DPH. K ceně bude při její fakturaci připočtena DPH v aktuální výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění, je-li prodávající plátcem DPH.

- Podkladem pro úhradu ceny podle této smlouvy bude daňový doklad – faktura (dále jen „faktura“) se splatností nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, která musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, jméno, sídlo a IČO prodávajícího, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH, sazbu DPH), § 435 občanského zákoníku a současně evidenční číslo této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na základě podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí plnění podle čl. 4 odst. 4 této smlouvy, jehož kopie bude tvořit nedílnou součást faktury.

- V případě faktury doručené objednateli mezi 15. prosincem a 10. lednem je taková faktura splatná nejdříve následujícího 1. února.

- V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či bude obsahovat chyby v psaní či počtech, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet od vystavení opravené či doplněné faktury.

- Platba bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Platební povinnosti objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

8.

Vyšší moc

- Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, pracovní boje jakéhokoliv druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí příslušného úřadu v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.

- Vyskytne-li se působení překážky v důsledku vyšší moci, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání.

9.

Salvátorské ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání ukáže být neplatným nebo se neplatným stane, že tato skutečnost neovlivní platnost smlouvy jako celku. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují nahradit neprodleně neplatné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.

10.

Ukončení smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.

- Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.

- Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší podstatným nebo neodstranitelným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- Za podstatné porušení smlouvy poskytovatelem se podle této smlouvy dále považuje zejména:

- neplnění předmětu plnění,

- prodlení oproti harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to o více než 5 kalendářních dnů,

- přerušení poskytování plnění bez vážných důvodů, a to na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

- nedodržení termínů plnění smlouvy podle čl. 3 odst. 1 a 4 této smlouvy,

- neposkytování plnění v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

- neodstranění vad ve sjednané lhůtě.

- Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.

- Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- V případě, že tato smlouva zanikne odstoupením, má poskytovatel právo na poměrnou úhradu za již poskytnuté plnění podle této smlouvy. Toto ustanovení neplatí v případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.

- Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

11.

Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- V případě prodlení poskytovatele s řádným plněním podle této smlouvy, resp. i dílčích plnění oproti termínům vyplývajícím z harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, uhradí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení poskytovatele s odstraněním oznámených vad plnění ve lhůtě podle čl. 5 odst. 3 této smlouvy je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění včetně DPH za každou vadu a započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti poskytovatele mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, kdy porušení této povinnosti trvá. Pokud poskytovatel nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění do pěti dnů od účinnosti této smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. c) této smlouvy, má se až do předložení kopie pojistné smlouvy za to, že pojistnou smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. c) této smlouvy uzavřenou nemá.

- V případě porušení jiné povinnosti poskytovatele stanovené touto smlouvou je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

- V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury má poskytovatel právo na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.

- Dnem úhrady smluvní pokuty se rozumí den, kdy je částka odpovídající její výši připsána ve prospěch účtu objednatele.

- Uplatněním nároku na smluvní pokutu ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

- Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu skutečné škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

12.

Závěrečná ustanovení

- Jestliže bude mít objednatel jakékoli výhrady ať již ve vztahu k poskytovanému plnění předmětu této smlouvy nebo k osobám podílejících se na straně poskytovatele na plnění předmětu této smlouvy, sdělí je důvěrným způsobem pověřené osobě poskytovatele uvedené v odstavci 3 tohoto článku.  Jestliže se bude domnívat, že tyto výhrady nejsou adekvátně řešeny nebo že jejich charakter či vážnost to vyžadují, bude výslovně kontaktovat odpovědnou osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Jestliže výhrada podle odstavce 1 tohoto článku nebude vyřešena způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím zaměstnanci, který bude oprávněn vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Schůzka se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 10 odst. 2 této smlouvy.

- Jednáním o věcném plnění předmětu smlouvy, postupech plnění, účasti na pracovních poradách, konzultacích v průběhu trvání smlouvy, kontrolou plnění smlouvy a předkládáním návrhů na úpravu nebo doplnění smlouvy jsou pověřeni:

- za objednatele: 	………………………. (pozn.: bude doplněno před podpisem smlouvy)

telefon: +420 … … …, e-mail: ………………………….

- za poskytovatele: 	……………………….

telefon: + 420 … … …, e-mail: …………………………

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, kdy příslušný dokument bude opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

- Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Veškeré změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě potvrzených oběma smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

- Tato smlouva vzniká dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu. Uveřejnění zajistí objednatel.

- Jakékoli oznámení ve smyslu této smlouvy od druhé smluvní strany musí být písemné.

- Tato smlouva se vztahuje i na právní nástupce smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

| Poskytovatel: …………………………… datum a podpis ……….. …………………. |  | Objednatel: ……………………………… datum a podpis Ing. Marek Ebert předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu |
| --- | --- | --- |