                                              SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi smluvními stranami:
Objednatel :
Obec Michalovice
IČ: 00526410
DIČ: CZ00526410
                          Sídlo: Michalovice 44,  412 01 Litoměřice 


Bankovní spojení: 32929471/0100


Zastoupená: Danou Horkou, starostkou                     

a
 Zhotovitel:         COGISTAV s.r.o.
                             Michalovice 31, Litoměřice, 412 01


   IČ:   01506609  
                             DIČ: CZ01506609                      
                             Bankovní spojení : Komerční banka
                             Číslo účtu : KB - 115-479920297/0100
                             Zastoupená: Pohlová Sandra, jednatelka
                             Ve věcech technických: Ing. Vladimír Kolbaba
I.

Předmět smlouvy
Předmět smlouvy: Skladové zázemí pro sportoviště Michalovice
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele provést a Objednateli předat Dílo – 
1. V rozsahu a kvalitě stanovené rozpočtem a dohodou mezi investorem a zhotovitelem
2. V případě, že během stavby se navýší ceny stavebních materiálů o více než 10|% bude po dohodě mezi oběma smluvními stranami adekvátně navýšena cena Díla.
3. Zhotovitel potvrzuje že se detailně seznámil se všemi zadávacími podmínkami včetně podmínek, zejména s projektovou dokumentací včetně podmínek poskytnutých dotací na provedení Díla a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a Dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. této smlouvy. 
4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou Díla a místa provádění prací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výsledné Dílo bude splňovat všechny výše uvedené zadávací podmínky
5.  Předmětem této smlouvy je závazek Objednatele řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli níže                                                                       sjednanou cenu.
II.

Doba plnění díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce:  13.10.2025
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce:  31.12.2025
3. Průběh stavebních prací bude záviset na přízni počasí. Práci venku nelze vykonávat za deštivého počasí a při teplotách nevyhovujících práci s určitými materiály a při teplotách ohrožujících zdraví pracovníků.
III.

Cena díla
Cena realizaci díla činí: 1 345 231,06,- Kč
DPH: 282 498,52,- Kč
Cena s DPH: 1 627 729,58,-Kč

1. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená cena Díla je cenou konečnou a maximální a obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a dokončení plnění předmětu smlouvy včetně nákladů na zařízení staveniště.
2. Případné skryté náklady, které vzniknou při odkrývání terénu a probíhajících zemních praeích budou neprodleně hlášeny Objednateli. Na tyto odchylky bude zpracován rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení Objednatelem bude zpracován dodatek k SOD a vícenáklady zaplaceny po dokončení a předání Díla, formou započítání do konečné fakturace. Obdobným způsobem budou vyčísleny nerealizované dodávky a činnosti Zhotovitele – méněpráce.
IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Splatnost jednotlivých faktur bude 14 dnů od data jejich vystavení Zhotovitelem. Lhůty splatnosti jsou Objednatelem dodrženy, pokud nejpozději poslední den splatnosti je připsána příslušná částka na účet Zhotovitele.
2. Zálohové faktury budou vystavovány průběžně během stavby a vzájemně Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasené dle skutečně odvedené práce. 

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při dodání díla
1. Místem plnění smlouvy o Dílo se rozumí dle projektové dokumentace -  Skladové zázemí pro sportoviště Michalovice
2. Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Objednatel. Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla. 
3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že Zhotoviteli bude staveniště předáno ve stavu umožňujícím zahájení a provedení Díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
4. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací.
5. V průběhu provádění díla má právo Objednatel i Zhotovitel svolávat v termínech podle potřeby kontrolní dny a to po dohodě obou smluvních stran. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis ve stavebním deníku, s údaji, které budou pro obě smluvní strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění Díla z hlediska souladu s obvyklými technickými standardy a časový harmonogram postupu plnění. 
6. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu s příslušnými správními předpisy.
7. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do doby řádného převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích a jiných věcech, které má k provádění Díla.
8. Drobné odchylky od nabídky na opravu a obvyklých technických standardů (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení a nenavyšují dohodnutou cenu, mohou strany dohodnout zápisem do stavebního deníku.

9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provádění Díla, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu řešení dalšího postupu či změnu Díla. Do dosažení dohody o dalším postupu, či o specifikaci změny Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

10. Veškeré práce při dodržení kvalitativních podmínek, jsou kryty nabídkovou cenou. 
11.  Objednatel určí svého zástupce (technický dozor), který bude mít právo plné moci jednat za Objednatele. 
12. Tento zástupce bude zapsán ve stavebním deníku s příslušným kontaktem ke komunikaci.
13.  Používání elektrického nářadí a případné práce s tepelnými přístroji a otevřeným ohněm musí být Zhotovitelem zabezpečeny podle platných předpisů a legislativy i po potřebnou dobu po ukončení prací.

14. Zhotovitel díla prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené výkonem povolání a na škody způsobené třetím osobám do výše pojistné částky 10.000.000,- Kč
VI.

Vedení stavebního deníku

1.  Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od Objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem Objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3.  Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

4.
V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedením záznamu Objednatele, nebo naopak, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným ukončením, tzn. oboustranným podpisem přejímacího zápisu. Za dokončené se pokládá takové Dílo, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je Zhotovitelem dokončeno ve stanoveném termínu. 
2. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím Objednatele k účasti na přejímacím řízení elektronicky. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí přítomnost všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná.

3. Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, potom je povinen připojit písemné zdůvodnění příčin nepřevzetí Díla v zápise o předání a převzetí. 

4. Zhotovitel je do 5 dnů od převzetí Díla povinen vyklidit staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje držet záruku na Dílo po dobu 60 měsíců.
VIII.

Majetkové sankce
1. Při nedodržení termínu dokončení Díla a termínů stanovených pro odstranění vad a nedodělků je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové smluvní částky za každý započatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IX.

Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy mezi stranami plynoucí z této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou číslovaných dodatků potvrzených oběma stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jednou.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 
5. Přílohou č.1 smlouvy o dílo Krycí list soupisu prací – oceněný soupis prací, který se stane nedílnou součástí smlouvy

6. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet Zhotovitele

 V Michalovicích 13. 10. 2025                                                                 dne: 13.10.2025
  Objednatel:  Ing. Dana Horká

                          Starostka obce
Zhotovitel:
      
COGISTAV s.r.o.

Pohlová Sandra

Jednatelka společnosti
2

