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ginnosti, které nejsou specifikovany v pfedmétu pinéni této smiouvy, tyto po predchozi dohod&
s objednatelem provede.

Zhotovitel se zavazuje, 7e ve$kery materidl bude dodédn v 1. jakostni tfidé véetné atestu pro Ceskou
republiku.

VIII. Provadéni praci

Zhotovitel je povinen obstarat veskery stavebni a montazni materidl potfebny k provadéni stavby dle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provadét vsechny stavebni nebo montazni préce v souladu se schvalenou
projektovou dokumentaci, SN a predpisy zejména v oblasti BOZP.

V pfipadé, Ze ma byt dil&i &ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny predem k provedeni kontroly. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, méZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila. Objednatel je povinen kontrolu
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoglo k narugeni ¢asového postupu praci.

V piipadé, 7e zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost a na své naklady
zakryté prace odkryt.

Seznam praci a konstrukci, které podiéhaji kontrole, bude dohodnut p¥i zahdjeni praci zépisem do
stavebniho deniku.

Zhotovitel vede ve smyslu platnych predpisd stavebni denik stavby, ktery bude zalozen dnem prevzeti
staveniété a v priib&hu stavby bude trvale pfistupny. Do stavebniho deniku budou zaznamendny vdechny
udalosti rozhodné pro pinéni zakdzky, pfitemz zdpisy ve stavebnim deniku se stévaji soucésti smlouvy
pouze v pFipadé, Ze budou podepsany osobami opravnénymi jednat ve vé&ci zakézky, dale do ného budou
potvrzovany zmény a Upravy projektové dokumentace, prejiméani praci a potvrzovani kvality provadénych

praci v priib&hu realizace stavby a daldi rozhodné udalosti pro posouzeni pInéni smlouvy o dilo.

Lhdty pro vyjadFeni k zépisu oprévnéné strany se stanovi na 3 pracovni dny, jinak se mé za to, Ze s
obsahem zapisu adresét souhlasi. Z&pis opravnénych osob do stavebniho deniku mize byt podkladem
pro zménu smlouvy. Zépis do deniku, kterym se vyzyvé objednatel k vyjadieni bude objednateli
neprodiené oznamen Ihitou 3 prac. dni - Ihdta béZi od ozndmeni objednateli.

Objednatel ma pravo kontroly provédéné stavby a mé prévo pfistupu na stavenisté.

Zhotovitel na své naklady projedna a zajisti potfebné zabory, dopravni omezeni a dopravni znaceni
vztahujici se k realizaci zakazky.

Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplisobené na zhotoveném dile po celou dobu
vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem, stejné tak za &kody zplisobené stavebni &innosti tieti osobé.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, odstrafiovat na své ndklady odpady a
netistoty vzniklé provadénim praci. Zhotovitel zajisti neodkladné dklid vefejnych komunikaci v pfipadech
znetiéténi zplsobenych &innosti na stavbé.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré prace s maximalnim ohledem na okoli. Veskeré dotéené pozemky
budou uvedeny do plvodniho stavu a ihned po dokon&eni prisluné trasy protokoldrné predany
jednotlivym viastnikéim (uzivatellm).

Zhotovitel se zavazuje pravideln& UG&astnit kontrolnich dné. Terminy konani kontrolnich dnd budou
predem dohodnuty s technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, 7e bude respektovat veskeré podminky predanych stavebnich povoleni, protokold
o vytydeni podzemnich a nadzemnich vedent viastnik{i dotéenych pozemkd a zadavacich podkladd danych
projektem stavby.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyzadané spolupréci pfi fedeni reklamaci a zaru¢nich oprav po
celou dobu trvani zéruéni doby stavby.

IX. Souéinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatecnym &asovym predstinem pfislugna stavebni a dalsi povoleni
pozadovana platnymi predpisy. Po dobu nespinéni této povinnosti objednatelem neni zhotovitel v prodieni
s pinénim svych zévazkd.

Objednatel pfedd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zpinomocnéného zéstupce. Zplnomocnény zéstupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym dilem a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o FeSeni spornych
otdzek spojenych s realizaci dila.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku - k zapistim pfipoji své stanovisko.
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