SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

I. smluvní strany

Objednatel:

Obec Kosoř

na adrese:         Obecní úřad Kosoř, Průběžná 260, PSČ: 252 26

zastoupená:       Karel Kindl, starosta

IČ/DIČ:             00241385/ CZ00241385

bankovní spojení:

a

Zhotovitel:

..................................

………………………………

………………………………….

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném ……

Doručovací adresa:

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

na provedení stavebních prací (dále také „SOD“)

II. identifikační údaje o stavbě, úvodní ujednání

- Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:

Název díla:

„Rekonstrukce komunikace Štěrková“

Místo stavby:

pozemky parc. č. 4/10, 259/25, 259/41, 259/42, 259/43,259/44, 259/45, 259/46, 268/7

v katastrálním území Kosoř

Dokumentaci vypracoval:

# Ing. Martin Vychodil PROGEOK  (IČ: 71088539) se sídlem Nad Štolou 20, 170 00 Praha 7, který je i odpovědným projektantem.

- Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.

- Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.

- Závazek zhotovitele:

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 12/2030. Dále je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána v zadávacím řízení vedeném pro veřejnou zakázku na stavební práce jako nabídka nejvhodnější.

III. předmět díla

- Předmětem díla

dle této SOD je stavba dle jejího odst. 1 čl. I., kterou vymezuje:

- dokumentace pro provádění stavby

- položkový Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“); Rozpočet je přílohou č. 2 k této SOD

- DIO a DIR

- podmínky stavebního povolení dopadající na zhotovitele

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zeměměřičské zaměření celého díla (niveleta, spád, atd.)

- tato SOD.

- Součástí plnění dále jsou tato opatření:

- po celou dobu prací musí být zajištěn přístup hasičů a sanitek do staveništní zóny

- DIO bude rozděleno na 2 etapy, aby bylo možno splnit podmínku ad a)

- umožnění přístupu pěších ke vstupům přilehlých nemovitých věcí.

# IV. lhůty výstavby

- Termín předání staveniště/zahájení prací:   do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele

Termín ukončení prací:                                       ………….

Dodavatel dokalduje lhůtu výstavby harmonogramem postupu prací (provádění prací).

- Dokladem o zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště

Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla

Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků

Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.

- Běh záruční lhůty počíná převzetím díla; viz odst. 2 tohoto článku.

- Objednatel převezme od zhotovitele řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.

- Vyšší moc:

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

V. cena za dílo

- Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši

……......,- Kč bez DPH, tj. slovy:………..…………………………………korun českých

………...,- Kč činí DPH, tj. slovy: ………………………………………… korun českých

…………- Kč cena celkem, tj. slovy: ….……….……………………...…. korun českých

- Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.

- Jestliže bude dohodou smluvních stran umenšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací (skutečně provedené výměry).

- Vícepráce:

- vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD. Za vícepráce se nepovažuje posléze uvedené, jestliže by takové práce měly původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů,

- pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,

- zhotovitel ocenění víceprací doloží cenovou kalkulací vycházející z cenové soustavy, dle které je zpracován položkový výkaz výměr této VZ,

- zhotovitel je oprávněn účtovat vícepráce po jejich odsouhlasení objednatelem, který si vyžádá stanovisko TDI a AD,

- vícepráce/méněpráce budou doložená tzv. Změnovým listem, který je podkladem pro uzavření dodatku k této SOD, který podepíší stavbyvedoucí, TDI, AD a zástupce zadavatele..

- Dodavatel bude fakturovat přesun suti a přesun hmot dle dopravní situace v době provádění jeho prací. Uvedené znamená, že v případě, kdy dopravní omezení budou trvat v době provádění prací dodavatele, dodavatel účtuje navýšené náklady dle kalkulace řádků 52 a 59 položkového výkazu výměr, které jsou uvedeny na samostném listu u Rozpočtu v příloze této SOD; obojí jako její nedílná součást..

VI. platební podmínky

- Platební podmínky:

- Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.

- Splatnost faktur včetně penalizačních je 30 dnů. Faktura včetně příloh musí být podepsána TDI. Přílohami se rozumí fakturované práce ve struktuře Rozpočtu stavby.

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za řádně provedené dílo dle této SOD.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel hradí zhotoviteli provedené práce na základě dílčích faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

- Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která  neobsahuje některou náležitost, nebo má  jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává  běžet původní lhůta splatnosti.

Každá faktura musí být  o z n a č e n a   r e g i s t r a č n í m  č í s l e m  projektu, který objednatel sdělí zhotoviteli při předání staveniště.

- Objednatel nehradí chybně provedené práce (práce s vadami).

- Konečná faktura bude sestavena takto:

- v úvodu smluvní cena díla včetně případných změn smluvní ceny dle dodatků k SOD

- přehled uhrazených plateb (faktur)

- dosud neuhrazené práce

- při zohlednění zádržného ve výši 10 % z celkové seny díla.

- Zádržné:

- objednatel hradí práce do výše 90 % z celkové (smluvní) ceny včetně započtení případných změn smluvní ceny v dodatcích k této SOD.

- objednatel uvolní záruku takto

5 % po řádném předání a převzetí díla dle této SOD

5 % po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla a v Protokolu

z kolaudačního řízení

- obojí do 7 pracovních dnů

- zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.

- Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví:

- v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. revers charge) je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění,

- uvedený režim je povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v ČR jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost,

- faktura v režimu přenesené daňové povinnosti bez DPH obsahuje všechny obvyklé náležitosti, iniciály dodavatele i odběratele včetně jejich DIČ, základ daně i sazbu daně, ale už ne výši daně. Současně musí obsahovat poznámku "Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo."

VII. zajišťovací instrumenty, odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení

- 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla dle Soupisu vad a nedodělků, který je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z dlužné částky.

- Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku a dále:

- bude-li dodavatel v prodlení oproti termínům v harmonogramu prací více jak 30 dnů,

- dodavatel přes opakované upozornění neodstraní v průběhu prcí jejich vadné plnění; uvedeným se míní neodsouhlasená odchylka od dokumentace nebo porušení EN/ČN.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SOD v případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury více jak 30 dnů.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti jakkoli úhradě, která přísluší zhotoviteli dle této SOD smlouvy.

- Smluvní strany při vzájemném vypořádání v případě odstoupení od SOD vychází ze stupně rozpracovanosti a její úhrady dle této SOD.

# VIII. Provádění prací

- Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).

Zápis o předání staveniště obsahuje zúčastněné zástupce smluvních stran, rozsah předávaného staveniště; technicko-organizačním podkladem pro předání staveniště je příslušná část projektové dokumentace.

- Smluvní strany postupují při předání staveniště dle Dokumentace.

- Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.

- TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde krom zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.

- TDI organizuje kontrolní dny stavby, a to alespoň 2x měsíčně, kterých se účastní statutární zástupci obou stran; v případě potřeby rovněž autorský dozor projektanta (AD).

- Společné zápisy stavbyvedoucího a TDI nemohou měnit tuto SOD, ale smluvní strany je považují za věrohodné.

- Pokud činností zhotovitelenebo jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u ……………………………………….. v minimální výši 5 miliónů Kč  a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.

- Předání a převzetí díla a dokladová část:

- zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů,

- součástí předávaného díla je i geodetické zaměření skutečného stavu díla,

- smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla datovaný Zápis, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je Soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,

- zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.

Fotodokumentace:

Dodavatel průběžně pořizuje fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na CD/DVD nosiči při předání díla. Fotodokumentace obsahuje snímky o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů realizace díla, zejména základovou spáru po zhutění, uložení vložených chrániček před jejich zakrytím apod.

Dokladová část:

- prohlášení dodavatele o jakosti a komplexnosti dodávky

- doklady o likvidaci odpadů

- protokol o křižujících se inženýrských sítích pokud byly dotčeny prováděním prací

- protokoly o zkouškách hutnění dle projektové dokumentace

- geodetické zaměření skutečného provedení provedených prací

- prohlášení o shodě na dodané materiáíly, atesty a certifikáty.

- TDI a Koordinátor bezpečnosti práce a AD:

- zhotovitel posklytne potřebnou součinnost pro výkon TDI

- dtto pro výkon činnosti koordinátora práce BOZP

- dtto pro výkon AD

Uvedeným se míní zejména umožnění bezpečného přístupu na stavbu a vizuální kontrola provedených prací, poskytnutí kanceláře pro provední zápisu ve stavebním deníku nebo sepsýání Zápisu z KD.

- Poddodavatelé zhotovitele:

- ………………………………

- ………………………………….

- ………………………………………….

- zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, kterého uvedl v nabídce, oznámit tuto změnu k odsouhlasení objednateli,

- nový poddodavatel prokazuje kvalifikaci v rozsahu své poddodávky

- objednatel nesmí odmítnout dát souhlas se změnou bez vážného důvodu.

# IX. odpovědnost za vady, záruka

- Smluvní strany u vad díla postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v planém znění.

- Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad. U vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, platí ustanovení tohoto článku.

- Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 36 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami.

- Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nebo v termínu dle dohody s objednatelem; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.

- Jestliže zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu díla ani v náhradním termínu, její odstranění zajistí objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli, který je do 30 dnů uhradí.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

# X. závěrečná ujednání

- Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.

- Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.

- Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku z titulu této SOD ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Technický dozor u stavby, které je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

- Změny a doplňky této SOD musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.

- Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Obec Kosoř způsobem dle zákona o obcích.

- Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

Přílohy

Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami

Kosoř,

……. podpisy statutárních zástupců smluvních stran ……

Příloha:

O B E C    K O S O Ř

Od 16.3. – 14.6.2020 bude úplná uzavírka silnice od cedule Třebotov směrem na Chýnice a dále na Tachlovice.

-      Od 15.6. – bude uzavřen průjezd Chotčí, kde bude probíhat stavba nového mostku.

-      Od 1.7. – 24.7.2020 bude úplná uzavírka silnice II/101 od Prahy ke křižovatce na Kosoř. Autobus pojede obousměrně ulicí V Sudech. Ostatní doprava bude přes Černošice.

-      Od 25.7. – 31.8.2020 bude uzavřena silnice mezi Třebotovem a křižovatkou na Kosoř. Autobus bude jezdit Radotín – Kosoř a zpět.

-      Rekonstrukce mostu na Chotči má být ukončena do 30.11.2020.

Zveřejněné informace budou doplňovány, upřesňovány, tak jak budou předávány na obecní úřad.

Karel Kindl

starosta obce Kosoř

___________________________________________