ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „A“

ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY

Formulář A.3.10 – Servisní podmínky

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

klíčové podmínky dlouhodobé smlouvy o poskytování služeb

- Následující klíčové podmínky představují shrnutí hlavních podmínek dlouhodobé smlouvy o poskytování služeb, která bude uzavřena mezi dodavatelem a objednatelem (dále jen „dlouhodobá smlouva o poskytování služeb“ nebo „smlouva“ nebo „LTSA“) pro účely zadávacího řízení. Tyto klíčové podmínky slouží pouze pro informaci a nepředstavují úplné znění dlouhodobé smlouvy o poskytování služeb. Konečná smlouva bude obsahovat komplexní a podrobnou verzi těchto podmínek, které mohou být podle potřeby rozšířeny nebo dále rozvinuty.

| Téma | Požadavky |
| --- | --- |
| Strany | United Energy, a.s. (dále jen „objednatel“); a [●] (dále jen „dodavatel“). |
| Místo | United Energy, Teplárenská 2, 434 01 Most 1-Komořany Podrobný popis místa je uveden v zadávací dokumentaci část B.1 Technická část dokument B.1 Technická zpráva a část B.2 Výkresy výkres Situace . |
| Rozsah služeb | „Služby“ budou zahrnovat: - Údržbářské služby, včetně: plánované údržby („plánované úkoly“), v rámci které budou prováděny preventivní, stavové a rutinní práce („plánované práce“), a neplánované údržby („neplánované opravy“) kompletních plynových motorových jednotek, jak je podrobně uvedeno v seznamu zařízení, na která se vztahuje smlouva („zařízení, na která se vztahuje smlouva“); - Provádění jakýchkoli dodatečných prací objednaných objednatelem („dodatečné práce“); - Koordinace údržbových činností s objednatelem a řízení všech činností dodavatele v rámci služeb (včetně objednávání příslušných dílů) specializovanou osobou („koordinátor služeb“); - Odstraňování závad během záruční doby služeb; - Monitorování systému a parametrů zařízení, na které se vztahuje smlouva. Příprava a dodání periodických a výročních zpráv s podrobným popisem provedených plánovaných úkolů, neplánovaných oprav a veškerých dodatečných prací; - Správa, skladování a dodávka dílů; - Aktualizace softwaru. - Technická podpora (vzdálená technická podpora prostřednictvím e-mailů, telefonu a vzdáleného přístupu; 24hodinová telefonická služba (včetně víkendů a svátků) pro počáteční technickou podporu v nouzových případech technickým pracovníkem technické podpory v pohotovosti). Dodavatel je povinen pro poskytování služeb používat nové díly určené pro motory instalované v jednotce. Použití repasovaných nebo regenerovaných dílů pocházejících z jiných motorů než těch, které jsou instalovány v jednotce, je povoleno pouze na základě předchozí písemné žádosti dodavatele a písemného souhlasu objednatele, a to pouze v případě, že tyto díly pocházejí z motorů stejné třídy a poskytují provozní výkon a spolehlivost rovnocennou novým dílům. Dodavatel provede služby s ohledem na běžný provozní cyklus jednotky tak, aby (i) minimalizoval narušení a dobu výpadku; a (ii) maximalizoval výkon a dostupnost bez újmy na dlouhodobé ochraně projektu. Plánované úkoly budou prováděny během výpadku (pokud není možné provádět činnosti v rámci služby během provozu jednotky) a ve lhůtě předem dohodnuté mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel předloží objednateli podrobný rozsah činností, které se plánují provést v rámci daného plánovaného úkolu, jakož i návrh podrobného harmonogramu, a to nejpozději 1 měsíc před dohodnutým datem zahájení daného plánovaného úkolu. Objednatel může harmonogram plánovaného úkolu změnit s přiměřeným předběžným oznámením nebo pokud existuje důležitý důvod pro takovou změnu. Změnu termínu plánovaného výpadku ze strany dodavatele lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Dodavatel provede služby způsobem, který neporuší, nezruší, neomezí ani jinak nepříznivě neovlivní žádnou záruku, kterou dodavatel poskytuje na základě dodavatelské smlouvy. Plnění této smlouvy nezbavuje dodavatele jeho záručních povinností podle dodavatelské smlouvy, ani nezbavuje dodavatele jakékoli odpovědnosti podle dodavatelské smlouvy. V rozsahu, v jakém je vada (jak je definována v dodavatelské smlouvě) odstraněna dodavatelem, nemá dodavatel nárok na dodatečné poplatky podle smlouvy. Požadovaný minimální rozsah zahrnutého zařízení: motor, generátor, regulační jednotka plynu, řídicí systém motoru, turbodmychadlo. |
| Harmonogramy | Harmonogramy budou zahrnovat mimo jiné: - Seznam zařízení, na která se smlouva vztahuje; - Rozsah plánovaných prací; - Harmonogram plánovaných úkolů v rámci cyklu generální opravy; - Provozní předpoklady; - Fakturované pracovní hodiny a fakturační cykly; - Náhradní díly včetně cen; - Sazby a jednotkové ceny za poskytování služeb; - Zaručené technické parametry; - Formulář záruk za výkon; - Specifikace plynného paliva; - Ceník služeb; - Obecné zásady pro organizaci práce na místě; - Matice rozdělení odpovědnosti; - Subdodavatelé; Některé přílohy smlouvy, zejména ty, které se týkají technických specifikací a rozsahu služeb, budou vyhotoveny v češtině i angličtině. V případě rozporu nebo nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí má přednost česká verze. Pokyny pro účastníka zadávacího řízení: Sazby a jednotkové ceny za poskytování služeb by měly zahrnovat také - Rozsáhlý seznam náhradních dílů s cenami, aby byly pokryty také neplánované opravy nebo dodatečné práce, pokud nejsou zahrnuty v ročním poplatku - Ceny za různé další služby, např. související se zárukami na díly - Ceny za různé terénní služby a školení. |
| Náhradní díly | Smlouva a technická dokumentace odkazují na následující definice týkající se dílů: „Díly“ znamenají všechny skupiny dílů dodávaných dodavatelem podle této smlouvy za účelem poskytování služby, včetně repasovaných dílů, pokud to smlouva výslovně povoluje. „Spotřební materiál a provozní materiály“ znamenají položky vyměněné v krytém zařízení objednatelem v rámci běžného provozu, včetně záruční doby, z důvodu běžného opotřebení, plánované výměny nebo ztráty požadovaných provozních vlastností, jako jsou filtrační vložky, filtry, maziva a oleje. Spotřební materiál a provozní materiály pro provádění údržby jsou majetkem objednatele. Objednatel je povinen na vlastní náklady udržovat sklad spotřebního a provozního materiálu. V případě použití spotřebního a provozního materiálu k provedení neplánovaných oprav je dodavatel povinen na vlastní náklady doplnit zásoby tohoto spotřebního a provozního materiálu. Pokud k závadě došlo z důvodů, za které dodavatel nenese odpovědnost ( ), náklady na doplnění zásob spotřebního a provozního materiálu hradí objednatel. „Náhradní díly“ znamenají zásobu zcela nových dílů nebo repasovaných dílů, které dodavatel na vlastní náklady a riziko vybírá a udržuje, aby zajistil vysokou dostupnost krytého zařízení po dobu trvání smlouvy, a které dodavatel používá pro neplánované opravy. Seznam náhradních dílů nezahrnuje díly určené k použití při plánovaných úkolech. „Náhradní díly“ znamenají zcela nové díly (jiné než spotřební materiál a provozní materiály a jiné než náhradní díly), které jsou určeny k použití dodavatelem při plánovaných úkolech, včetně komponentů, jako jsou písty a pístní kroužky. |
| Doba | Doba trvání začíná předběžným převzetím krytého zařízení podle podmínek dodavatelské smlouvy („datum zahájení“) a trvá po dobu 15 let nebo 47 kOH („celková doba trvání“), podle toho, co nastane dříve, avšak rozsah služeb se bude v jednotlivých obdobích lišit: Plný rozsah služeb: Dodavatel je povinen poskytovat plný rozsah služeb, jak je uvedeno v části „Služby“ výše, od data zahájení do následující události: - motor dosáhne 9 500 provozních hodin (počítáno samostatně pro každý motor), během nichž by měly být provedeny plánované úkoly. Počet provozních hodin je uveden v dokumentu Provozní předpoklady. (dále jen „období A“) Rozsah služeb může být rozšířen za účelem poskytnutí záruky spolehlivosti dodavatelem. Objednatel může podle svého uvážení prodloužit dobu A až dvakrát, přičemž každé prodloužení je na další období 6,5 roku. Pro uplatnění prodloužení je objednatel povinen doručit písemné oznámení o svém záměru prodloužit nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby A (původní nebo aktuální období prodloužení). Každé prodloužené období začíná okamžitě po uplynutí předchozího období a platí pro něj stejné podmínky, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. V případě prodloužení období A se období B odpovídajícím způsobem zkrátí. Omezený rozsah služeb: Bez ohledu na uplynutí doby platnosti A (původní nebo prodloužené, jak je uvedeno výše, pokud je to relevantní) od tohoto uplynutí až do konce celé doby platnosti (toto období, „doba platnosti B“) zůstává dodavatel povinen poskytovat plný rozsah služeb s výjimkou plánovaných prací pro plánované úkoly při každých 2 kOH a každých 4 kOH (toto snížení se nevztahuje na plánované úkoly při 16 kOH nebo 20 kOH v závislosti na dodavateli) na žádost objednatele, za cenu uvedenou dodavatelem v nabídce a za podmínek stanovených ve smlouvě (dále jen „rozsah služeb období B“). Nejpozději 6 měsíců před uplynutím plné doby trvání může objednatel písemným oznámením rozhodnout o prodloužení doby trvání B nad rámec původní plné doby trvání a požadovat, aby dodavatel pokračoval v poskytování rozsahu služeb v rámci doby trvání B po další dobu uvedenou v tomto oznámení (nebo jinak písemně dohodnutou stranami). Cena za služby poskytnuté po uplynutí původní plné doby platnosti podléhá indexaci (valorizaci) v souladu s indexačním mechanismem stanoveným v této smlouvě. Ukončení před uplynutím celé doby trvání Objednatel může smlouvu kdykoli vypovědět s 180denní písemnou výpovědní lhůtou. Objednatel může smlouvu také vypovědět s okamžitou účinností, pokud dojde k ukončení dodavatelské smlouvy. Smlouva může být ukončena i v jiných případech (viz část „Ukončení“ tohoto dokumentu). |
| Načasování inspekcí | Dodavatel poskytne objednateli toleranci pro provozní hodiny při plánování kontrol. |
| Poplatky | Objednatel uhradí poplatky za služby, které se skládají z: - Roční poplatek. Tento roční poplatek pokrývá všechny služby s výjimkou neplánovaných oprav (pokud nejsou nutné pro záruku spolehlivosti a záruku trvání inspekcí) a dodatečných prací. Poplatek se skládá z fixního poplatku a milníkových plateb (za příslušné plánované úkoly); a - Dodatečné poplatky za práce a díly související s neplánovanými opravami a dodatečnými pracemi, na základě času a materiálu v souladu s tabulkou sazeb (která bude zahrnuta v příloze Sazby a jednotkové ceny za poskytování služeb). Poplatky vypočítané v souladu s částkami nebo sazbami uvedenými v přílohách zahrnují všechny činnosti zahrnuté ve službách, náklady na pracovní sílu, materiály a další výdaje související s jejich výkonem, pokud není výslovně uvedeno jinak. Roční poplatek zahrnuje náklady na díly potřebné pro plánované úkoly. Faktura dodavatele za poplatky bude předložena objednateli do 14 dnů po: - koncem každého období, na které se vztahuje pevný poplatek; a - poskytnutí služeb (v případě plánovaných úkolů, neplánovaných oprav a dodatečných prací). Před zahájením neplánovaných oprav nebo dodatečných prací dodavatel vypracuje odhad nákladů a činností, které mají být provedeny, a potřebných dílů a předloží jej objednateli ke schválení v souladu se sazbami dohodnutými v ceníku a jednotkovými cenami za poskytování služeb. Jednotkové ceny uvedené v nabídce dodavatele jsou pevné s výhradou indexace (valorizace) v souladu s mechanismem stanoveným ve smlouvě. Objednatel může objednat náhradní díly podle svého uvážení a je povinen zaplatit pouze za náhradní díly skutečně dodané v souladu se smlouvou. Nejpozději šestnáct (16) týdnů před první plánovanou dodávkou v kalendářním roce poskytne objednatel dodavateli plán dodávek na následující rok (dále jen „plán dodávek dílů“), avšak objednatel poskytne plán dodávek dílů s dostatečným předstihem, nejpozději v době, která je přiměřeně nezbytná, aby dodavatel mohl zajistit a dodat novou nebo náhradní záruku za plnění pro období B (viz „Záruky za plnění“ v tomto dokumentu). Dodavatel fakturuje pouze dodané náhradní díly. Dodavatel předloží fakturu do čtrnácti (14) dnů po dodání příslušných náhradních dílů. Další ustanovení Veškeré platby podle smlouvy budou prováděny v CZK a/nebo EUR. Všechny poplatky budou v Smlouvě uvedeny bez DPH (která bude připočtena k fakturám), ale zahrnují všechny ostatní daně a dovozní cla platná během platnosti Smlouvy a pokrývají dodání dílů na místo (DDP) a v případě období A také vyložení dílů a jejich instalaci. Dodání a udržování všech požadovaných záruk za plnění a pojištění dodavatelem jsou podmínkami předcházejícími každé platbě. Objednatel má právo započíst jakékoli částky. Veškeré platby objednatele budou provedeny do 30 dnů od data vystavení faktury dodavatelem. Náklady LTSA, které budou součástí vzorce pro ocenění, budou zahrnovat následující: - Termín A Roční poplatky (za 9,5 kOH) - Termín B Roční poplatky (až do 47 kOH) - náklady na školení, aby objednatel mohl provádět inspekce 2 kOH sám (je-li to nutné) - náklady na školení, aby zadavatel mohl provádět inspekce 4 kOH samostatně (je-li to nutné) Uchazeč by však měl nabídnout ceny tak, aby byl termín A prodloužen o 2 x 6,5 roku, jak je uvedeno výše v kapitole Termín. Celkové náklady LTSA budou procentuálně rozděleny do jednotlivých let, tak aby bylo možné dosadit do části A3.6 Garantované parametry v listu Hodnocení. |
| Daně a cla | Poplatky nezahrnují DPH a v případě, že je daň řádně účtována za služby a/nebo materiály a vybavení použité při jejich poskytování, objednatel zaplatí tuto daň jako příplatek k platbám jinak splatným dodavateli. Poplatky zahrnují a dodavatel je povinen uhradit (a případně nahradit objednateli) kolkovné, daně, registrační poplatky a podobné poplatky související s díly potřebnými pro služby podle smlouvy , včetně následujících: - všechny současné a budoucí daně, cla, odvody, srážky, jiné poplatky a závazky, které jsou mu uloženy jakýmkoli vládním orgánem v souvislosti s poskytováním služeb; - cla a dovozní daně z vybavení a materiálu dováženého do České republiky ze zemí mimo EU v souvislosti s poskytováním služeb; - daň z příjmů právnických osob související se ziskem a příjmy dodavatele. Dodavatel poskytne Objednateli nezbytné informace/důkazy požadované daňovým právem k prokázání, že Objednatel nemusí provádět žádné srážky z titulu daně. V případě neposkytnutí těchto informací/důkazů je Objednatel oprávněn provést veškeré nezbytné srážky z titulu daně. |
| Vady | „Vada“ se definuje jako: - jakákoli vada, chyba, nedostatek, neshoda nebo jiná závada ve Službách nebo jakékoli jejich části, která není v souladu se Smlouvou , požadavky Objednatele nebo jinými přílohami (včetně, pro vyloučení pochybností, fyzického poškození jakékoli části Služeb vyplývajícího z jakékoli Vady nebo vzniklého v důsledku jakékoli Vady); - jakýkoli aspekt nebo část Služeb (týkající se designu, zpracování, materiálů), který ohrožuje, brání nebo znemožňuje provoz zařízení; nebo - výskyt jakékoli koroze a/nebo eroze během záruční doby d. Záruční doba Pokud dodavatel zajistí delší lhůtu pro oznámení vad nebo záruční dobu od příslušného subdodavatele a/nebo OEM pro jakékoli zařízení dodané na základě smlouvy nebo jakoukoli jinou část služeb dodavatele, prodlužuje se záruční doba pro tuto část prací dodavatele na delší dobu získanou od subdodavatele/OEM. Záruční lhůty pro díly a služby, které jsou platné před ukončením smlouvy, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení. Aby se předešlo pochybnostem, jakékoli nedodržení záručního postupu ze strany dodavatele, včetně jakékoli neschopnosti shromáždit provozní údaje z důvodu vady nebo jednání či opomenutí dodavatele, neopravňuje dodavatele k žádnému zproštění jeho záručních povinností. Pokyny pro účastníka zadávacího řízení: Záruční doba pro poskytované služby: Dvacet čtyři (24) měsíců od data dokončení příslušných údržbových prací. Účastník zadávacího řízení by měl nabídnout přiměřenou záruční dobu pro díly po dodání a po instalaci s ohledem na to, že některé kontroly nebudou prováděny často, např. po 16 kOH nebo 20 kOH. Mezi těmito kontrolami bude více než 2 roky provozní doby. Záruční doba pro tyto dodané díly začíná dnem, kdy byl příslušný díl dodán objednateli, a končí dříve z následujících termínů: - dvaceti čtyř (24) měsíců od data, kdy byla příslušná součást nainstalována do motoru; nebo - čtyřiceti osmi (48) měsíci od data, kdy byla příslušná součást dodána do elektrárny. |
| Záruka spolehlivosti | Záruka spolehlivosti po dobu prvních 2 let provozu je součástí smlouvy EPC. |
| Doba trvání záruky na kontroly | Dodavatel poskytuje záruku trvání inspekcí za následujících podmínek: Dodavatel zaručuje trvání plánované kontroly během období A a trvání hlavních revizí během období B. Pokud doba trvání jakékoli plánované kontroly překročí příslušnou garantovanou dobu trvání kontroly stanovenou výše, dodavatel zaplatí objednateli jako smluvní pokutu nejméně 10 000 EUR za každý celý den (nebo poměrnou část za jeho část), o který byla příslušná garantovaná doba trvání kontroly překročena. |
| Hluk a emise do ovzduší | Dodavatel zaručuje, že od data uvedení do provozu až do uplynutí doby platnosti budou hluk v blízkém okolí a emise do ovzduší v mezích stanovených ve smlouvě. |
| Vibrace | Dodavatel zaručuje, že od data uvedení do provozu až do uplynutí doby platnosti budou úrovně vibrací v mezích stanovených ve smlouvě. |
| Neplánované opravy | Pokud budou nutné neplánované opravy, bude mobilizace kvalifikovaných a zkušených techniků dodavatele dokončena do 24 hodin poté, co jedna ze stran oznámí druhé straně jakoukoli závadu, poruchy, anomálie nebo selhání krytého zařízení a kvalifikovaní a zkušení technici dorazí na místo objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, pokud se strany před mobilizací výslovně nedohodly jinak. Částka nabídky za neplánované opravy bude vypočítána na základě „standardního ceníku dílů“ dodavatele a sazeb za práci uvedených v příloze. |
| Smluvní pokuta za prodlení a maximální výše smluvní pokuty | Pokud dodavatel nedodá náhradní díly v příslušném termínu dodání stanoveném v harmonogramu dodávek dílů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % čisté ceny zpožděných náhradních dílů za každý započatý týden zpoždění (dále jen „smluvní pokuta za zpoždění“). Celková výše smluvní pokuty, kterou je dodavatel povinen zaplatit z titulu smluvní pokuty za nedostupnost a smluvní pokuty za zpoždění, nesmí překročit celkovou hranici 20 % z celkové částky všech ročních poplatků splatných dodavateli po celou dobu trvání smlouvy (dále jen „celková hranice odpovědnosti za smluvní pokutu“). |
| Celkový limit odpovědnosti | 150 % celkové částky všech ročních poplatků splatných dodavateli po celou dobu trvání smlouvy. Některé závazky nepodléhají tomuto celkovému limitu. Patří mezi ně (mimo jiné): - podvod, podvodné zkreslení skutečnosti, úmyslné porušení povinnosti, úmyslné protiprávní jednání, nedbalostní porušení povinnosti, nedbalostní protiprávní jednání a/nebo hrubá nedbalost; - porušení povinnosti mlčenlivosti; - odpovědnost za ochranu údajů, úplatkářství, korupci a moderní otroctví; - nároky třetích stran na odškodnění a porušení práv duševního vlastnictví; - částky vymahatelné z pojištění nebo v případě, že pojištění je neplatné z důvodu jednání dodavatele; - závazky z daňových úniků; - odpovědnost za újmu na zdraví nebo smrt způsobenou nedbalostí; - jakákoli jiná odpovědnost, kterou nelze zákonem omezit nebo vyloučit. |
| Záruky za plnění: Záruka za plnění a záruka za kvalitu | Termín A/B Záruky za plnění Dodavatel předloží záruku za plnění s úvěrovým ratingem minimálně BBB+ podle Standard & Poor's nebo minimálně BAA1 podle Moody's ve výši 5 % součtu ročních poplatků, která bude platná do konce období A/B (dále jen „záruka za plnění pro období A/B“). Pokud dojde k prodloužení období A, dodavatel zajistí, aby byla záruka za plnění pro období A odpovídajícím způsobem prodloužena za stejných podmínek, tak aby zůstala platná a vymahatelná až do uplynutí prodlouženého období A. Záruka za plnění pro období A/B bude po skončení období A/B nahrazena novou zárukou za plnění ve výši 30 % částky záruky za plnění pro období A/B se stejnými požadavky (dále jen „záruka za plnění pro období A/B“). Záruka za plnění pro období A/B zůstane v platnosti do 30 dnů po skončení období A/B a záruka za plnění pro období A/B zůstane v platnosti do 15 dnů po skončení záruční doby pro období A/B pro poslední údržbové práce. |
| Záruka mateřské společnosti | Závazky dodavatele budou zaručeny zárukou mateřské společnosti od jeho konečné mateřské společnosti ve prospěch objednatele. Záruka mateřské společnosti nebude podléhat samostatnému limitu a bude zahrnovat typická ustanovení týkající se nezbavení se odpovědnosti a převodu na odškodnění. |
| Modernizace – použití aktualizovaných dílů | Po celou dobu trvání smlouvy může dodavatel navrhnout použití aktualizovaných verzí dílů jako alternativy k verzím původně dodaným objednateli podle smlouvy o dodávce motorů nebo předpokládaným v této smlouvě („aktualizované díly“). Použití aktualizovaných dílů však bude vždy podléhat předchozímu písemnému souhlasu objednatele ( ). Dodavatel zajistí, aby původní verze nebo konstrukce všech dílů krytého zařízení zůstaly k dispozici po celou dobu trvání smlouvy. Aktualizace softwaru jsou zahrnuty v pevné ceně. |
| Změny | Objednatel je oprávněn kdykoli požádat o změnu služeb. Dodavatel stanoví cenu za takové změny (pokud možno podle ceníku) a objednatel dodavateli sdělí, zda má s takovou změnou pokračovat. |
| Žádné úlevy | V případě, že dodavatel podle této smlouvy LTSA a dodavatel podle dodavatelské smlouvy jsou stejným subjektem, nebude dodavateli podle smlouvy LTSA poskytnuta žádná úleva, pokud byl problém způsoben nebo k němu přispělo jednání nebo opomenutí dodavatele podle dodavatelské smlouvy. |
| Data | Všechna data přijatá a vyprodukovaná kontrolními systémy dodavatele budou patřit objednateli. |
| Pojištění | Dodavatel bude muset poskytnout společnosti následující pojištění: - obecné pojištění (minimálně 5 000 000 EUR na jednu událost); - další běžná pojištění (odpovědnost zaměstnavatele); - a jakékoli další pojištění vyžadované zákonem ; které pokrývají všechny služby dodavatele podle smlouvy. |
| Vyšší moc | Dodavatel bude mít nárok na určité osvobození od svých povinností (těch částí, které jsou znemožněny vyšší mocí) v případě výskytu události vyšší moci, například: živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, terorismus, občanské nepokoje, vládní opatření, stávky (s výjimkou těch, které se týkají vlastních zaměstnanců nebo subdodavatelů dotčené strany). Pro vyloučení pochybností, vyšší moc nezahrnuje žádné výkyvy tržních cen, včetně zvýšení nákladů na suroviny, energii, dopravu nebo pracovní sílu, inflaci, deflaci nebo jiné makroekonomické změny; finanční potíže, nedostatek likvidity nebo platební neschopnost. V případě dlouhodobé události vyšší moci trvající 6 měsíců může kterákoli ze stran smlouvu vypovědět bez odpovědnosti. Žádná ze stran nebude mít vůči druhé straně žádnou odpovědnost za takové vypovězení. |
| Duševní vlastnictví a software | Licence udělené na software a další díla duševního vlastnictví v rámci dodavatelské smlouvy zůstávají v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Dodavatel zajistí, aby byly implementovány všechny aktualizace softwaru. |
| Odškodnění | Odškodnění dodavatele: Dodavatel odškodní a zbaví odpovědnosti objednatele, zaměstnance objednatele a jejich zástupce za všechny nároky, škody, ztráty, závazky a výdaje (včetně právních poplatků) související mimo jiné s: - Tělesné zranění, nemoc, onemocnění nebo smrt jakékoli osoby vzniklé v souvislosti s návrhem, provedením, dokončením nebo nápravou služeb, pokud to nelze přičíst nedbalosti nebo úmyslnému jednání objednatele. - Fyzické poškození, narušení nebo ztráta jakéhokoli majetku (kromě Služeb) v rozsahu vyplývajícím ze Služeb a nezpůsobeném nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele. - Nároky třetích stran za porušení práv duševního vlastnictví související se Službami, přičemž Dodavatel je povinen Objednatele bránit a odškodnit. - Porušení povinností v oblasti boje proti úplatkářství, korupci, modernímu otroctví a daňovým únikům, přičemž dodavatel nese odpovědnost za všechny související ztráty, pokuty, sankce a náklady. Odškodnění objednatele: Objednatel odškodní dodavatele a jeho zaměstnance za nároky, ztráty a výdaje v souvislosti s tělesným zraněním nebo smrtí způsobenými nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele a za škody na majetku nebo nároky třetích stran vyplývající z pochybení objednatele. |
| Ukončení smlouvy z důvodu porušení povinností dodavatelem | Objednatel může smlouvu nebo část smlouvy vypovědět z důvodu „porušení smlouvy dodavatelem“ za různých okolností, včetně: - trvalé nebo podstatné porušení smlouvy dodavatelem (které, pokud je možné napravit, není napraveno nebo které dodavatel nezačal pilně napravovat v souladu s podrobným postupem, který bude dohodnut na a stanoven na ve smlouvě); - dodavatel opustí služby nebo úmyslně nesplní své povinnosti; - dodavatel nebo jeho mateřská společnost, která vydala PCG, skutečně přestane splácet své dluhy a/nebo se stane platebně neschopným nebo bude zahájeno likvidační řízení ve vztahu k dodavateli, nebo pokud dojde k jakémukoli jednání nebo události, která má podobný účinek jako kterákoli z těchto událostí ; - dodavatel má vůči objednateli závazek ve výši rovnající se nebo přesahující 70 % celkového limitu odpovědnosti; - dosáhnutí celkového limitu odpovědnosti za smluvní pokutu nebo ročního limitu odpovědnosti za smluvní pokutu podle ; - nedodržení povinnosti poskytnout a udržovat jakoukoli záruku za plnění nebo záruku mateřské společnosti, jak je požadováno podle smlouvy; - nedodržení povinnosti uzavřít a udržovat požadovaná pojištění dodavatelem a doručit jejich kopie objednateli. - Objednatel je oprávněn dodavateli kdykoli bez udání důvodu vypovědět smlouvu s 180denní písemnou výpovědní lhůtou. („Dobrovolné ukončení ze strany objednatele“). |
| Ukončení smlouvy z důvodu porušení povinností objednatelem | Dodavatel může smlouvu vypovědět z důvodu „porušení smlouvy objednatelem“ v následujících případech: - objednatel přestane splácet své dluhy a/nebo se stane platebně neschopným nebo bude zahájeno likvidační řízení ve vztahu k objednateli, nebo pokud dojde k jakémukoli jednání nebo události, která má podobný účinek jako kterákoli z těchto událostí; nebo - neuhrazení více než 10 % z celkové částky všech ročních poplatků splatných dodavateli po celou dobu trvání smlouvy, za předpokladu, že neuhrazení jakýchkoli částek, které jsou předmětem sporu, nepředstavuje podstatné porušení smlouvy. Smlouva stanoví odkladnou lhůtu. - podstatné porušení smlouvy jiné než neuhrazení poplatků (které , pokud je možné napravit, nebylo napraveno nebo které objednatel nezačal s náležitou péčí napravovat v souladu s podrobným postupem, který bude dohodnut a stanoven ve smlouvě ). |
| Náhrada při ukončení | Ukončení smlouvy z důvodu porušení povinností dodavatelem - Po ukončení smlouvy určí objednatel hodnotu služeb řádně provedených do data ukončení. Objednatel může zadržet další platby, dokud nebudou stanoveny všechny náklady, ztráty a škody vzniklé v důsledku ukončení smlouvy. Objednatel může zadržet platbu za služby, dokud nebude přijat poplatek za ukončení smlouvy. Dobrovolné ukončení ze strany objednatele Dodavatel má nárok na platbu za služby řádně poskytnuté do data ukončení. Ukončení smlouvy z důvodu porušení povinností objednatelem - Objednatel je povinen dodavateli neprodleně zaplatit za řádně provedené práce. - Objednatel je povinen uhradit přiměřené náklady na demobilizaci personálu a vybavení dodavatele a náklady na repatriaci. Ukončení z důvodu vyšší moci trvající déle než 6 měsíců Při ukončení smlouvy z důvodu dlouhodobé vyšší moci je objednatel povinen uhradit pouze řádně provedené služby (roční poplatek za období, kdy služby nebyly poskytovány z důvodu vyšší moci, není splatný). Žádná ze stran nebude mít vůči druhé straně žádnou odpovědnost v případě takového ukončení smlouvy. |
| Postoupení a subdodávky | Objednatel může postoupit celou smlouvu nebo její část (z důvodu zajištění nebo z jiného důvodu) financujícím subjektům, přidružené společnosti nebo kupujícímu projektu bez předchozího souhlasu dodavatele. Dodavatel identifikuje veškeré záruky na zařízení od subdodavatelů, které budou trvat déle než doba trvání smlouvy, a v případě ukončení nebo vypršení smlouvy je postoupí objednateli. |
| Projektové financování | Projekt bude financován na základě projektového financování. Smlouva bude obsahovat standardní ustanovení o projektovém financování. |
| Jazyk | Smlouva bude uzavřena v anglické a české jazykové verzi (dvojjazyčná). |
| Rozhodné právo | České právo. |
| Řešení sporů | Arbitráž ICC. Praha, Česká republika. |