MĚSTO BÍLOVEC

Městský úřad

Slezské náměstí 1

743 01 Bílovec

Výzva k podání nabídky č. 78/2022/I/Gall

# VÁŠ DOPIS ZN.: 						Zhotovitel/dodavatel :

ZE DNE:

# NAŠE ZN.:

# VYŘIZUJE: Bc. Regína Gallová

TEL.: 556 312 139

# FAX.:

E-MAIL: regina.beilova@bilovec.cz

# DATUM:    6. 12. 2022

Dovolujeme si Vás vyzvat k vypracování cenové nabídky na realizaci investiční akce

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace “.

Cenová nabídka bude zpracována na základě zadávacích podmínek ze dne 6. 12. 2022.

Zadávací podmínky jsou uvedeny v příloze č.1.

Výběrové řízení bude probíhat formou elektronické aukce.

Martin Holub

starosta města

Přílohy cenové poptávky:

1) Zadávací podmínky

2) Projektová dokumentace (2a, 2b)

3) Slepý rozpočet (3a, 3b)

4) Návrh smlouvy o dílo

5) Vzor titulního listu nabídky

6) Vzor referenční zakázky

7) Čestné prohlášení I

8) Čestné prohlášení II

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na realizaci stavby:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace “

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:				Město Bílovec

Sídlo zadavatele:				Slezské nám.1, 743 01 Bílovec

IČO: 						00297755

DIČ:						CZ00297755

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:         Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

Kontaktní osoba: 	            Bc. Regína Gallová, referent

odboru investic a údržby majetku města

Telefon/fax:		556 312 139, mobil: 731 505 530

E-mail:					regina.beilova@bilovec.cz

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:

Zadávací podmínky včetně příloh byly zaslány vybraným uchazečům v elektronické podobě a dále je naleznete na odkaze:

https://www.bilovec.cz/vismo/verejne-zakazky.asp?tema=40447&p1=71259

Výběrové řízení proběhne systémem internetové aukce PROe-biz.

Uchazeči podají nabídky včetně požadovaných příloh v elektronické podobě v termínu do 18. 01. 2023 do 15:00 hod. dle článku 9. Lhůta pro podání nabídek této zadávací dokumentace.

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení formou elektronické aukce zašlete číslo cenové poptávky, název poptávky, nacionály firmy včetně e-mailového kontaktu na adresu administrátora p. Veronika Košařovou, e-mail: veronika.kosarova@bilovec.cz a také na zástupce zadavatele Bc. Regína Gallová, e-mail: regina.beilova@bilovec.cz. Uchazeč musí o zaslání výzvy (přihlášky) do aukční síně zažádat nejpozději 24 hodin před ukončením termínu vstupního kola. Uchazečům, kteří podají nabídku a splní kvalifikaci stanovenou zadavatelem, bude umožněno zúčastnit se aukčního kola internetové aukce, která proběhne 23. 01. 2023 od 9:00 hod. Vybrán bude ten dodavatel, který nabídne v aukčním kole internetové aukce nejnižší cenu.

2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem díla jsou sanace obvodového zdiva pouze vnější částí vč. provedení výkopů kolem objektu, rozebrání dotčených zpevněných ploch a nahrazení novými z betonové dlažby, výměna kanalizačního potrubí, osazení revizních šachet, likvidace stávajícího septiku včetně souvisejících prací a zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 813 v k. ú.  Bílovec – město.

Předmět díla je specifikován:

1)	-projektovou dokumentací-

(příloha č.2a) s názvem „Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci a oprava zpevněných ploch v areálu školy-zpracování projektové dokumentace“, zpracovanou firmou PROJEKCE GUŇKA s.r.o., se sídlem Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,

-slepým rozpočtem (viz příloha č. 3a),

2) 	-projektovou dokumentací (příloha č.2b) s názvem „OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC-II. ETAPA (etapy I.-III.)“ zpracovanou firmou Stavební a rozvojová s.r.o., se sídlem Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

-slepým rozpočtem (viz příloha č. 3b)

Další podmínky:

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

Součástí zakázky je vytyčení sítí, zařízení staveniště, fotodokumentace, vypracování PD skutečného stavu, geodetické práce před výstavbou, geodetické zaměření skutečného stavu.

Součástí předmětu zakázky je:

-  zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení

díla

-  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla

- účast na pravidelných kontrolních dnech

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

- likvidace, odvoz a uložení odstraněných hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění), včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů

- provedení přejímky díla

- v rámci realizace díla je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál

- zhotovitel prací je povinen v průběhu realizace díla umožnit a zajistit bezpečný přístup k okolním nemovitostem

Činnosti nad rámec specifikace:

Předmětem díla je nad rámec výše uvedené specifikace také organizace pravidelných týdenních kontrolních dnů stavby.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

Obhlídku na místě samém je možno domluvit přes e-mail:  regina.beilova@bilovec.cz nebo telefonicky na tel. č. 556 312 139.

# 3.	Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky:  ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště (nejdříve 26. 6. 2023)

Ukončení díla:		 	nejpozději do 31. 8. 2023

Ukončením díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací, na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací nebo méně prací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí, odstranění všech případných vad a nedodělků a dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí díla.

Zkušební provoz: ne

Místo plnění: parc. č. 813, v k. ú.  Bílovec – město.

V případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavební zakázky.

# 4.	Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnocení cenových nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž dílčím hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena – váha 100%

Hodnotí se celková nabídková cena s DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídková cena má minimální hodnotu.

5.  Způsob hodnocení nabídek

Všechny cenové nabídky řádně podané kvalifikovanými uchazeči do systému aukční síně ve vstupním kole, budou v kontrolním kole zadávací komisí posouzeny a hodnoceny. Ustanovená komise provede kontrolu splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelů stanovených v zadávací dokumentaci, komise vyloučí ty dodavatele, kteří je nesplňují, případně vyzve uchazeče k doplnění. Uchazeči splňující všechny podmínky se zúčastní aukčního kola internetové aukce, která proběhne dne 23. 01. 2023 od 9:00 hodin. Vybrán bude ten dodavatel, který nabídne v e-aukci nejnižší cenu.

# 6.	Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat tyto informace a podklady nutné pro výběr:

- Název a přesnou adresu uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického a e-mail. spojení (krycí list nabídky viz příloha č.5)

- Uchazečem podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 4)

- Celkovou nabídkovou cenu, uvedenou v Kč, která musí být definována jako "nejvýše přípustná", cena bude rozdělena na cenu bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a nabídkovou cenu s DPH.

Cena bude zároveň rozdělena dle členění v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 5).

Součástí je také prohlášení uchazeče o tom, že nabídková cena uchazeče zahrnuje

veškeré náklady na splnění zakázky.

- Splatnost faktury, která musí být nejméně 30 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury zadavateli.

- Termín ukončení stavebních prací je nejpozději do 31. 08. 2023

- Záruku na jakost min. 60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů

- Reference, popis technické a odborné způsobilosti uchazeče k provedení díla:

-uvedení realizace aspoň 1 obdobné zakázky na sanaci obvodového zdiva v období posledních 5 let (viz příloha č. 6), vč. uvedení názvu akce, místa realizace, nákladů na danou stavbu a uvedení kontaktní osoby objednatele, která podá informace o realizovaných zakázkách, za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter sanace obvodového zdiva v min. hodnotě 500 000,- Kč bez DPH, tato hodnota platí pro každou z Vámi uvedených zakázek,

-uvedení realizace aspoň 1 obdobné zakázky na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu chodníkových těles (pozemní komunikace) v období posledních 5 let (viz příloha č. 6), vč. uvedení názvu akce, místa realizace, nákladů na danou stavbu a uvedení kontaktní osoby objednatele, která podá informace o realizovaných zakázkách, za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter výstavby/ rekonstrukce/oprav chodníkových těles (pozemní komunikace) v min. hodnotě 280 000,- Kč bez DPH, tato hodnota platí pro každou z Vámi uvedených zakázek,

-uvedení realizace aspoň 1 obdobné zakázky na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu kanalizace v období posledních 5 let (viz příloha č. 6), vč. uvedení názvu akce, místa realizace, nákladů na danou stavbu a uvedení kontaktní osoby objednatele, která podá informace o realizovaných zakázkách, za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter výstavby/ rekonstrukce/oprav kanalizace v min. hodnotě 600 000,- Kč bez DPH, tato hodnota platí pro každou z Vámi uvedených zakázek.

- Nabídková cena bude závazná po dobu 6 měsíců od data jejího předložení zadavateli.

Uchazeč je povinen v průběhu výběrového řízení objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou ve výkazu výměr zahrnuty. Uchazeči se doporučuje porovnat skutečný stav s uvedenými výměrami v slepém rozpočtu. Při realizaci nebude brán zřetel na vícepráce vzniklé rozporem se skutečným stavem.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč musí v nabídce doložit:

- kopii příslušného oprávnění k podnikání, ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání doloží žadatel před podpisem smlouvy, tato kopie nesmí být starší 6-ti měsíců, (výpis z ŽR, OR).

- Čestné prohlášení I. o splnění základní způsobilosti dle § 74) odst.1 zákona č. 134/2016 Sb. (viz. příloha č. 7) a Čestné prohlášení II. dle § 6) odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. (viz. příloha č. 8)

- každý uchazeč doloží k nabídce čestné prohlášení, že nemá u příslušné OSSZ nedoplatek u pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a při podpisu smlouvy o dílo doloží originál nebo ověřenou kopii (nesmí být starší šesti měsíců).

Uchazeč musí doložit veškerou požadovanou dokumentaci včetně výkazu výměr formou přílohy do e-aukce nejpozději do konce vstupního kola, doklady budou do aukčního systému vloženy podepsané a naskenované.

8.	Obchodní a platební podmínky

8.1.	Návrh smlouvy o dílo je pro uchazeče závazný a uchazeč není oprávněn do něj zasahovat či v něm provádět úpravy mimo vyznačených míst ***, kde uchazeč doplní požadovaný údaj.

8.2.	Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky: plná moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou.

9.	Lhůty pro podání nabídek

Vstupní kolo – bude probíhat v termínu od 22. 12. 2022 od 13:00 hodin do 18. 01. 2023 do 15:00 hodin.  Do této doby bude možno podat cenovou nabídku včetně požadovaných příloh přímo do e-aukční síně.

Kontrolní kolo – bude probíhat kontrola včetně hodnocení úplnosti podaných cenových nabídek a to v době od 18. 01. 2023 od 15:00 hodin do 23. 01. 2023 do 9:00 hodin

Aukční kolo – elektronické aukce se uskuteční dne    23. 01. 2023 v 9:00 hodin.

Cenové nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou dále hodnoceny.

### Místo pro podávání nabídek

Cenové nabídky včetně požadovaných příloh budete zasílat do vytvořené schránky v internetové aukci: - přístupový kód získáte na základě přihlášení do aukce, kdy zašlete iniciály firmy a obratem Vám bude zaslán přístupový klíč.

10.	Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů a neuzavřít objednávku (smlouvu) s žádným z uchazečů

- nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Zadavatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu

#### c)      změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky

#### d)     jednat o náplni objednávky, smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná) a rozsahu díla

#### e)      uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

#### f)       podané nabídky se uchazečům nevrací

#### g)      zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce

#### h)      dle Zadávacího řádu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Bílovec zadavatel stanovuje, že dodavatel, který byl v posledních 12-měsících více než 14 dnů v prodlení s termínem plnění nebo nastoupením na odstranění reklamovaných vad u zakázek města Bílovec, nesplňuje kvalifikační kriteria.

11.	Odůvodnění dodržení zásad sociálně a enviromentální odpovědného zadávání

a inovací

1. Sociálně odpovědné zadávání- zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to v čestném prohlášení, které je součástí zadávacích podmínek a v návrhu smlouvy o dílo.

2. Environmentálně odpovědné zadávání- zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to v čestném prohlášení, které je součástí zadávacích podmínek a v návrhu smlouvy o dílo.

3. Inovace - zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr zhotovitele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

V Bílovci dne      6. 12. 2022

Příloha č.2 (2a, 2b) projektová dokumentace jako samostatný dokument

Příloha č.3 (3a, 3b) slepý rozpočet jako samostatný dokument

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 78/2022/I/Gall

uzavřený podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                           	Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Martinem Holubem, starostou města

Zastoupeno ve věcech technických:	Bc. Regínou Gallovou, odbor investic a údržby majetku

Telefon:				556 312 139, mobil 731 550 530

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:				27-1761833319/0800

IČO:			        		00297755

DIČ:					CZ00297755

E-mail: 				regina.beilova@bilovec.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……,       oddíl ……..   , vložka…………

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I.	Předmět smlouvy

1.  Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla – akce s označením: „Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“, dle projektové dokumentace s názvem „Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy-zpracování projektové dokumentace“,  zpracovanou firmou PROJEKCE GUŇKA s.r.o., se sídlem Na Čtvrti 328/10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a dle projektové dokumentace s názvem  „OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC - II. ETAPA (etapy I.-III.)“ zpracovanou firmou Stavební a rozvojová s.r.o., se sídlem Na Bunčáku 1018/1, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava. .

Předmět díla je specifikován položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

- Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: parc. č. 813, v k. ú.  Bílovec – město.

- Předmětem díla jsou sanace obvodového zdiva pouze vnějších částí vč. provedení výkopů kolem objektu, rozebrání dotčených zpevněných ploch a nahrazení novými z betonové dlažby, výměna kanalizačního potrubí, osazení revizních šachet, likvidace stávajícího septiku včetně souvisejících prací dle dokumentace DPS a zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

- Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání

zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

- Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (v platném znění) včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- provedení přejímky stavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.

6.   V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

7.    Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy,

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími

provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

8.    Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a

dodání díla.

9.    Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou

stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

- V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciálů zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu), třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II.	Cena

- Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

a. Sanace obvodového zdiva a opravy zpevněných ploch

Celková cena bez DPH		*******,00 Kč

DPH (21 %)			*******,00 Kč

Cena s DPH 			*******,00 Kč

b. Oprava kanalizace

Celková cena bez DPH		*******,00 Kč

DPH (21 %)			*******,00 Kč

Cena s DPH 			*******,00 Kč

Celková cena bez DPH		*******,00 Kč

DPH (21 %)			*******,00 Kč

Cena s DPH 			*******,00 Kč

(slovy :…………………………………………………….. korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

- Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

- Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

- Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: 	dnem předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: 			nejpozději do 31. 8. 2023

2.	Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3.	Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV.      Platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.

- Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

- Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V.        Dodací a kvalitativní podmínky

- Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

- Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

- Zhotovitel provede dílo dle dokumentace „Sanace obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci a oprava zpevněných ploch v areálu školy-zpracování projektové dokumentace“ a „OPRAVA KANALIZACE ZŠ TGM BÍLOVEC-II. ETAPA (etapy I.-III.)“ a v souladu s položkovými rozpočty.  Dále v souladu s rozhodnutím a vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.

- Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré části díla, které nebudou přístupné v čase kolaudace, (jsou zabudované), musí být před jejich zakrytím odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.

- Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a investorem díla, musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI.        Staveniště

  - Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.

  - Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě).

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

  - Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

  - Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

  - Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII.        Stavební deník

- Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

- Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

- Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

- Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla-po odstranění všech vad a nedodělků na díle.

- Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

- Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

    - Předání a převzetí díla

  - Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

  - Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

  - Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.

  - O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

  - V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX.	Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

- Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.

- Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.

- Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

- Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

- Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

- Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

- Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

- Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

- Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.

X.   Informační doložka dle GDPR

    - Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

    - Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

    - Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

    - Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze      smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

    - Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XI. 	Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla

- za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení

- za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za každou vadu a den

- za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení

- v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,

- v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

- Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2.   Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody

vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3.   Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být

požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této

smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody

může cenu plnění převýšit.

XII. 	Bezpečnost práce a požární ochrany

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.

- Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

- Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

- Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

  - Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.

  - Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

  - Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

  - V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.

  - Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII.      Odpovědné veřejné zadávání

      - Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

      - Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

  - plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých poddodavatelů,

  - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,

  - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

- Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy odstoupit.

XIV.    Odstoupení od smlouvy

1.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je

povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2.  Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3.  Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených

skutečností:

  - zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

  - prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.

  - pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.   Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV.  Závěrečné ujednání

- V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.

- Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Oceněné položkové rozpočty zpracované dle soupisu prací zadávací dokumentace.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva o dílo byla schválena na 3. schůzi Rady města Bílovec dne 06. 12. 2022 Usnesením č. RM/85/3/2022

V Bílovci dne ………………                               	      V……………        dne ……………

### Za objednatele:				                  Za zhotovitele:

…………………………………….                               ……………………………………

Martin Holub

starosta města

Příloha č. 5

Krycí list nabídky

pro zakázku malého rozsahu s názvem:

„Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

| Zadavatel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Město Bílovec |  |  |
| Sídlo | Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec |  |  |
| IČ | 00297755 |  |  |
| DIČ | CZ00297755 |  |  |
| Oprávněná osoba zadavatele | Martin Holub, starosta města |  |  |
| Kontaktní osoba | Bc. Regína Gallová, odbor investic a údržby majetku města |  |  |
| Tel. | 556 312 139, 731 505 530 |  |  |
| E-mail | regina.beilova@bilovec.cz |  |  |
| Uchazeč |  |  |  |
| Název |  |  |  |
| Sídlo |  |  |  |
| Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče) |  |  |  |
| Tel./fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| IČ (u f.o. rovněž RČ ) |  |  |  |
| DIČ |  |  |  |
| Bankovní spojení |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Tel./fax |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč | Cena bez DPH | DPH (21 %) | Cena vč. DPH |
| a. Sanace zdiva a oprava zpevněných ploch |  |  |  |
| b. oprava kanalizace |  |  |  |
| c. Celková cena |  |  |  |

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě podmínek výzvy k předložení nabídky. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. Uchazeč je vázán předloženou nabídkou po dobu 6 měsíců.

V............................ dne.....................

……………………………........................................................

Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko)

Příloha č. 6

# Seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem, jeho pracovníky nebo jeho subdodavateli v posledních 5 letech

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu pro dodavatele:

Obchodní firma / IČ:

_______________________________________________________________

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena:

-alespoň 1 obdobnou zakázku realizovanou a řádně dokončenou v posledních 5 letech,

za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter sanace zdiva v min. hodnotě 500 000,- Kč bez DPH,

-alespoň 1 obdobnou zakázku realizovanou a řádně dokončenou v posledních 5 letech,

za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter výstavby, rekonstrukce nebo opravy chodníkových těles (pozemní komunikace) v min. hodnotě 280 000,- Kč bez DPH,

-alespoň 1 zakázku realizovanou a řádně dokončenou v posledních 5 letech,

za obdobnou zakázku se považují stavební práce, které mají charakter výstavby/ rekonstrukce/oprav kanalizace v min. hodnotě 600 000,- Kč bez DPH, tato hodnota platí pro každou z Vámi uvedených zakázek.

| referenční zakázka č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Popis předmětu zakázky |  |
| Místo plnění zakázky |  |
| Doba plnění zakázky |  |
| Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) |  |
| Objednatel (název a sídlo) |  |
| Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, e-mail |  |

| referenční zakázka č. 2 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Popis předmětu zakázky |  |
| Místo plnění zakázky |  |
| Doba plnění zakázky |  |
| Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) |  |
| Objednatel (název a sídlo) |  |
| Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, e-mail |  |

| referenční zakázka č. 3 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Popis předmětu zakázky |  |
| Místo plnění zakázky |  |
| Doba plnění zakázky |  |
| Finanční objem zakázky (v tis. Kč bez DPH) |  |
| Objednatel (název a sídlo) |  |
| Kontaktní osoba objednatele k zakázce, telefon, e-mail |  |

Datum: ________________

| Otisk razítka | _____________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ I.

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s název „Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“ čestně prohlašuji, že jsem dodavatel, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

Trestným činem se rozumí:

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi

- tyto trestné činy proti majetku

- podvod,

- úvěrový podvod,

- dotační podvod,

- podílnictví,

- podílnictví z nedbalosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti,

- legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

- tyto trestné činy hospodářské

- zneužití informace a postavení v obchodním styku,

- sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

- pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

- pletichy při veřejné dražbě,

- poškození finančních zájmů Evropské unie

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V.................................dne.....................

Uchazeč (fyzická osoba): .......................................................

....................................................

Podpis a razítko

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat:

- tato právnická osoba

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V.................................dne.....................

Právnická osoba: .....................................................................           …………………………

Statutární orgán: ………………………………………………          …………………………

Příloha č. 8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ II.

účastníka výběrového řízení na dodavatele/poskytovatele plnění předmětu veřejné zakázky „Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“

Uchazeč: .......................................................

čestně prohlašuje, že:

- při plnění předmětu veřejné zakázky „Sanace (vnější část) obvodového zdiva staré budovy ZŠ a MŠ T.G. Masaryka v Bílovci, oprava zpevněných ploch v areálu školy a oprava kanalizace“ zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

V.................................dne.....................

....................................................

Podpis a razítko