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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META  57008/2012 OI /8
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

s názvem

„Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu 

řeky Lužnice v Táboře“

Přílohy zadávací dokumentace

1) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.), Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5, v rozsahu a členění popsaném v technické zprávě a výkresové části, ve formátu PDF nebo DOC.

2)  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu EXCEL a PDF.

3)  Vzor krycího listu nabídky ve formátu DOC a PDF. 

4)  Vzor seznamu subdodavatelů ve formátu EXCEL a PDF. 

5)  Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona ve formátu DOC a PDF.

6)  Vzorová smlouva o dílo ve formátu DOC a PDF. 

7) „Grafický manuál povinné publicity  pro Operační program Životní prostředí“ ve formátu PDF.

8) „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ (účinné k 1. 1. 2013) ve formátu PDF.

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:


Název:
Město Tábor

Sídlo: 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Právní forma:
obec

IČ: 
00253014

DIČ:                     CZ00253014

zastoupen:
Ing. Jiří Fišer, starosta

kontaktní osoba:
Ing. Dáša Suchánková,  tel.: 381 486 326

                            email: dasa.suchankova@mutabor.cz  

2. Předmět veřejné zakázky


Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“. Stavba má liniový charakter a nachází se v lokalitě na pravém břehu řeky Lužnice v Táboře podél ulice Lužnická, kterou probíhá hranice Městské památkové rezervace Tábor. Řešeným územím prochází i evropsky významná lokalita „Lužnice a Nežárka“, která spadá do systému chráněných území NATURA 2000. Lokalita zahrnuje tok a nivu řeky Lužnice.

.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“) a provozní soubor (dále též „PS“), které v sobě zahrnují vzájemně provázané činnosti:

SO 01 – Bourací práce,

SO 02 – Protipovodňová zeď,

SO 03 – Úprava terénu,

SO 04 – Vegetační doprovod,

SO 05 – Rekreační zázemí,

SO 06 – Opatření na stokové síti,

SO 07 – Průzkumné a zajišťovací práce,

SO 08 – Přeložka vedení veřejného osvětlení,

PS  01 – Mobilní čerpací stanice.

SO 01 zahrnuje:

· vybourání stávajících opěrných zdí podél místní komunikace v řešeném úseku,

· odstranění opevnění v místech terénních úprav,

· odstranění zámkové dlažby a asfaltové vrstvy chodníků včetně obrubníků podél linie protipovodňové zdi,

· demontáž svodidel, zábradlí, drátěného plotu a 19 ks stávajících stožárů veřejného osvětlení.

SO 02 zahrnuje:

· zemní práce,

· podzemní část protipovodňové ochrany, tj. spodní stavbu protipovodňové zdi, 

· nadzemní část protipovodňové ochrany, tj. horní stavbu protipovodňové zdi, 

· kolizi s inženýrskými sítěmi,

· použité materiály pro spodní stavbu – beton C30/37 XA1 pro převrtávanou pilotovou stěnu, sloupy TI s výztuží trubky Ø108/16, podkladní beton C16/20, beton C30/37 XA1+XF3 pro ŽB základ, penetrační nátěr 0-0,5 kg/m2, impregnační nátěr,

· použité materiály pro horní stavbu – beton C30/37 XF3 pro ŽB zeď, žula pro kamennou obkladní zeď, penetrační nátěr 0-0,5 kg/m2, impregnační nátěr,

· technické specifikace pro beton.

SO 03 zahrnuje:

· provedení stabilizační břehové patky,

· stabilizaci svahů v úsecích se sklonem svahu vyšším než 1:2,

· výhony a tůně vč. usazení tzv. mrtvého dřeva,

· terénní úpravy – výkopy, násypy, hutnění vč. zkoušek (1 zkouška na 400 m3).

SO 04 zahrnuje:

· kácení zeleně,

· novou výsadbu zeleně – stromy, mokřadní a popínavé rostliny,

· založení trávníku,

· náhradní výsadbu za pokácené stromy na břehu řeky – výsadba na pozemek č. parc. KN 1502/45 v k. ú. Tábor.

SO 05 zahrnuje:

· vybudování mlatové cesty,

· překonání tůní, které bude řešeno pomocí dřevěných lávek,

· osazení 16 ks laviček,

· instalaci 1 ks velkoplošného informačního panelu po dobu výstavby (5 100 x 2400 mm),

· instalaci 1 ks pamětní desky (300 x 400 mm).

            SO 06 zahrnuje:

· tlakové poklopy (4 ks) na kanalizačních šachtách,

· vybudování betonových hradících komor na domovních přípojkách objektů č.p. 429, 545 a 432,

· přepojení dešťové vpusti před restaurací Na Brusírně do sběrače „A“,

· novou odlehčovací stoku z kameninového potrubí DN 600 na připravený vývod z rozdělovací šachty RŠ A6b,

· technologii mobilních čerpacích stanic potřebných přečerpání vnitřních dešťových a splaškových vod za povodně z ochráněných území,

· tlakové zkoušky potrubí.

            SO 07 zahrnuje:

· pasportizaci sklepů,

· rozbory sedimentů,

· dozor geologa, hydrogeologa a geotechnika.

            SO 08 zahrnuje:

· přeložku 19 ks stožárů veřejného osvětlení.

            PS 01 zahrnuje:

· použití mobilní čerpací stanice.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (zkráceně VRV a.s.), Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5, a jež jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") - viz příloha č. 1 a 2 ZD.



Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, 

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

     Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací  pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného bilboardu (rozměr 5 100 x 2 400 mm) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle Grafického manuálu povinné publicity  OPŽP (viz příloha č. 7 ZD). 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce 

další předměty:  45246000-3 -  regulace řek a ochrana před povodněmi.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1)   
Předpokládaná doba plnění 


Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 


Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:         1. 7. 2013     nebo 


do 15ti dnů od podpisu smlouvy


Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:               11. 7. 2013    nebo


do 10ti dnů od předání staveniště


Požadovaný termín kácení stromů: od 15. 8. 2013  (s ohledem na hnízdění ptáků)


Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:             3. 12. 2014   nebo


prodlouženo  o počet  dnů,  o něž  bude  posunuto  předání a převzetí staveniště  a  zahájení stavebních prací


Předpokládaný termín předání a převzetí díla:                   10. 12. 2014   nebo


do 7mi dnů  od dokončení  stavebních  prací  dle  zápisu  ve stavebním  deníku podepsaném dozorem investora


Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací dle harmonogramu postupu stavebních prací, který bude vypracovaný v týdnech a uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 10 odst. 5 ZD).

2)
Místo plnění veřejné zakázky


Místem plnění je lokalita na pravém břehu řeky Lužnice v Táboře v rozsahu řešeného území, které se nachází v úzkém pásu mezi komunikací Lužnické ulice a řekou Lužnicí. Shora je vymezeno jezem Přibík (ř.km 41,332) a zdola silničním mostem do Čelkovic (ř.km 40,235).  

4. Prokázání splnění kvalifikace

1) 
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, tj. předložením čestného prohlášení.

2) 
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu:

a)
dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b)
dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c)
dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj.:

-
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a Geotechnika,

-
úřední oprávnění pro zeměměřické činnosti podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

3)
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložit:

a)

dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů budou zpracována v úplném rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. budou obsahovat min. cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu stavebních prací uchazeč dále uvede osobu objednatele (investora) a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených stavebních pracích ověřit. 



Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu - uchazeč doloží alespoň 4 významné stavební práce obdobného charakteru, přičemž za obdobné stavební práce jsou považovány obdobné vodohospodářské stavby, z nichž bude 1 stavba o fin. objemu min. 50 mil. Kč bez DPH, 1 stavba o fin. objemu min. 30 mil. Kč bez DPH a 2 stavby o fin. objemu min. 20 mil. Kč bez DPH a současně alespoň 2 stavby budou zahrnovat výstavbu či rekonstrukci nadzemní železobetonové stěny založené na podzemní těsnící stěně, alespoň 1 stavba bude zahrnovat technologii tryskové injektáže a alespoň 1 stavba bude zahrnovat výstavbu břehového opevnění (zejména zajištění svahu a zához lomovým kamenem).

b)

dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, přičemž uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucího realizačního týmu min. v tomto rozsahu:

- 
strukturovaný podepsaný životopis dokládající praxi vedoucího realizačního týmu min. 5 let v oblasti hydrotechnických staveb a zkušenosti vedoucího realizačního týmu s vedením alespoň 1 již realizované stavby o objemu minimálně 50,0 mil. Kč bez DPH a alespoň 1 již realizované stavby o objemu minimálně 20,0 mil. Kč bez DPH - pro ověření těchto zkušeností budou v životopise uvedeny rovněž kontaktní osoby zhotovitelů těchto staveb, u nichž lze předmětné zkušenosti vedoucího realizačního týmu ověřit,

-
osvědčení o platné autorizaci autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

-
prohlášení uchazeče, že vedoucí realizačního týmu je v zaměstnaneckém poměru u uchazeče nebo že je osobou v obdobném postavení resp. osobou odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací s přiložením kopie smlouvy či jiného obdobného dokladu upravujícím jejich vzájemný poměr.

4)
Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.

5)
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona. V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

6)
Pravost dokladů  prokazujících  splnění  kvalifikace se řídí  ustanovením § 57 odst. 1 zákona. Stáří  dokladů  prokazujících  splnění  kvalifikace se řídí  ustanovením § 57 odst. 2 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.  

5. Obchodní podmínky

1)
Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). 

2)
Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje a doba plnění v kalendářních dnech). Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě. 

3)
Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními  podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). Uchazeč není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

6. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD. 

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební  práce budou prováděny v souladu s  platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních  a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické  označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

7. Spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků EU (FS) a SFŽP ČR

1)  
Předmět plnění „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie (Fond soudržnosti nebo zkráceně též „EU (FS)“) a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (též „SFŽP ČR“) v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), Primární oblast podpory: 1.3 - Omezování rizika povodní, Podoblast podpory: 1.3.2 - Eliminace povodňových průtoků.   

2)    Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a  rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.

3)
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu zadavatele ze strany administrátora dotačního programu.

4) 
Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel je oprávněn za účelem kontroly postupu zadavatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky uchazeče).

5) 
Uchazeče se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z Operačního programu Životní prostředí (též „OPŽP“) a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací.

6)    Zadavatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě s uchazečem platební podmínky.

8. Omezení subdodávek

1)
V souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR, nesmí maximální přípustný objem subdodávek na stavbě překročit 30% z objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

2)
V souladu s § 44 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem, a tímto věcně vymezuje, že subdodavatelem nesmí být plněno: stavební objekt SO-02 Protipovodňová zeď - kompletní s výjimkou položek č. 44 (kamenný obklad), č. 103 (mobilní hrazení) a č. 104 (vytýčení mobilního hrazení). 

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1)
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.

2)
Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických  specifikací a technických a uživatelských  standardů  stavby.

3)
Nabídková cenu musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. 

4)
Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími 
podmínkami  specifikovaného předmětu veřejné zakázky. 

5)
Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:

-
na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

-
opatření k ochraně životního prostředí,

-
náklady na sjednaná pojištění,

-
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,

-
koordinační a kompletační činnost,

-
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

-
zajištění nezbytných dopravních opatření,

-
zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

-
součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o  vydání kolaudačního souhlasu.

6)   Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.

7)
Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

8)
Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z  důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem. 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1)
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka.

2)
Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

3)   Obsah  nabídky  musí  odpovídat  požadavkům stanoveným  zejména  v  § 68 odst. 2 a  3 zákona, tj. součástí nabídky musí být: 

a) 
identifikační údaje uchazeče,

b) 
doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,

c) 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Do návrhu smlouvy musí být zapracovány veškeré smluvní podmínky stanovené zadavatelem ve vzorové smlouvě o dílo (viz příloha č. 6 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo,

d) 
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

e) 
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

f) 
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

g) 
další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.


Vzor prohlášení pro písm. d), e) a f) (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 5 ZD.

4)   Součástí  nabídky  musí  být  oceněný  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 ZD).

5)   Součástí  nabídky  musí být  harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech,  který  bude  respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění, tj. doba od 1. 7. 2013 do 10. 12. 2014.

6)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list nabídky v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.

7)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný  seznam subdodavatelů v rozsahu dle přílohy č.  4   ZD   (pro  více  subdodavatelů  než  tři  použijte  tuto  přílohu vícekrát), ve kterém  uchazeč v případě, že  bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí  přesným  popisem  jednotlivé  části   vč.  uvedení   finančního  a procentuálního  podílu  na  plnění veřejné  zakázky,  které  má  v  úmyslu  zadat  jednomu nebo více subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem  zadána. Uchazeč dále  uvede  identifikační  údaje  těchto  subdodavatelů. V případě, že uchazeč  nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo    více subdodavatelům, uvede to zde formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou. Omezení subdodávek je uvedeno v čl. 8 ZD.

8)
V závislosti na způsobu složení jistoty dle § 67 odst. 1 zákona ve výši 2.000.000,- Kč požadované zadavatelem v bodě III.1.1) Oznámení o zakázce musí nabídka obsahovat doklad o poskytnutí jistoty uchazečem, tj.:  


- 
originál bankovní záruky vložený do nabídky vyjímatelným způsobem a ověřenou kopii bankovní záruky vloženou do nabídky nevyjímatelným způsobem, nebo 


- 
potvrzení o složení peněžní jistoty na účet objednatele číslo 6015-701427349/0800, (jako var. symbol uvést IČO uchazeče), např. formou potvrzení banky o provedení příkazu k úhradě, o složení částky na účet objednatele popř. čestného prohlášení uchazeče o složení peněžní jistoty, nebo


- 
doklad o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky.

9)
Zadavatel  doporučuje v nabídce uvést obsah nabídky s uvedením čísel stránek nebo       listů.  

10)  Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

11. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

       Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

12. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

 Další požadavky zadavatele na  plnění veřejné zakázky jsou  uvedeny  ve  vzorové smlouvě, která je přílohou č. 6 ZD.

13. Poskytování zadávací dokumentace

        Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je uveřejněna na PROFILU  ZADAVATELE  –  viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c

(dále jen "profil zadavatele").

14. Dodatečné informace a prohlídka místa plnění

1) 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona). Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svém profilu zadavatele.

2)
Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí  zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 ZD). Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována. 

15. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

1)
Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 5. 2013 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese předat osobně na podatelně MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.  

2)
Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona.

3)
Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 7. 5. 2013 od 10:00 hodin v  zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 50, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

16. Součinnost k uzavření smlouvy 


Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 50,0 mil. Kč (viz čl. 7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 6 ZD).  V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí.

17. Zadávací lhůta


Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do  30. 9. 2013.









  Ing. Jiří Fišer
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