
SMLOUVA O DÍLO
na Zasíťování nových parcel – Lokalita „U Koupaliště“ – Zhotovení komunikací (a zpevněných ploch), veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu a přípojek
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Zadavatel / Objednatel: 

Název:



Obec Netřebice 
Adresa:



Netřebice 80, 288 02 Nymburk 

IČ:



006 40 581
Zastoupený:


Mgr. Lukáš Serbus, starosta
Tel./fax:


+420 728 574 796
e-mail:



ou.netrebice@tiscali.cz
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)






2. Zhotovitel:
Název:



[bude doplněno]
Se sídlem:


[bude doplněno]
IČO:



[bude doplněno]

Číslo účtu:


[bude doplněno]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu:
I.

Preambule
1. Objednatel je investorem Zasíťování nových parcel – Lokalita „U Koupaliště“ – Zhotovení komunikací (a zpevněných ploch), veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu a přípojek, to vše na pozemku parc. č. 331/2, 362/4, 1008, 1009, 1047, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1051/9, 1051/10 a 1051/11, k.ú. Netřebice u Nymburka. Podrobný popis díla je v cenovém rozpočtu na dílo a v projektové dokumentace k samotnému dílu, kdy tyto dokumenty tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovení díla v sobě zahrnuje dodání veškerého materiálu a práce. Předmět činnosti je také zajištění návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO), včetně předložení dotčeným orgánům – Policie ČR a dále také veškerá komunikace a zajištění jednání a souhlasů a případně jiné činnosti s dotčenými orgány, aby bylo dílo zhotoveno v souladu se zákonem a požadavky dotčených orgánů (dále jen nebo „Dílo“).
2. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo, komunikací (a zpevněných ploch), veřejného osvětlení, splaškové kanalizace, vodovodu a přípojek – Zasíťování parcel, a to včetně dodání veškerého materiálu a včetně všech ostatních prací s tímto spojených a včetně zajištění návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO), včetně předložení dotčeným orgánům – Policie ČR a zajištění jednání a souhlasů a případně jiné činnosti s dotčenými orgány, aby bylo dílo zhotoveno v souladu se zákonem a požadavky dotčených orgánů.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s předchozí dohodou s Objednatelem. 
3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla.
III.

Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem. Součinnost mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude probíhat po celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze provedení Díla.
2. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu Smlouvy v souladu se zájmy Objednatele a oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti.
3. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů a postupů.

4. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od Objednatele k vyřizování záležitostí dle této Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro Objednatele při zařizování takových záležitostí. 

IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu provedení Díla dle této Smlouvy, resp. do dne protokolárního předání zhotoveného Díla. K předání staveniště (místa plnění) dojde na základě dohody Objednatele a Zhotovitele, kdy k předání staveniště může dojít v podstatě obratem po podpisu této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo musí být dokončeno, zcela v souladu s touto Smlouvou a požadavky Objednatele, nejpozději do [nejpozději do 31. 7. 2026].
3. Místem plnění je pozemek parc. č. 331/2, 362/4, 1008, 1009, 1047, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1051/4, 1051/5, 1051/6, 1051/7, 1051/8, 1051/9, 1051/10 a 1051/11, vše v k.ú. Netřebice u Nymburka.
V.

Cena Díla
1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení Díla ve výši:
Cena komunikace a zpevněných ploch
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč

Cena dešťové kanalizace
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč
Cena veřejného osvětlení
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč
Cena vodovodu a přípojek
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč

Cena splaškové kanalizace a přípojek
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč
Cena opravy stávající místní komunikace
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč

Cena vedlejších nákladů
Cena bez DPH


[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena s DPH


[bude doplněno],- Kč

Cena Díla celkem
Cena celkem bez DPH

[bude doplněno],- Kč

Výše DPH (21%)

[bude doplněno],- Kč

Cena celkem s DPH

[bude doplněno],- Kč

Cena Díla bude zaplacena na základě vystavené fakturace, a tento daňový doklad bude vyhotoven až po předání díla Objednateli, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitele je oprávněn fakturovat již provedené a předané jednotlivé práce nebo části díla, avšak nejdříve až po jejich zhotovení bez vaď a nedodělků.
2. Cena Díla dle této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele a přiměřený zisk.
3. Cena Díla dle této Smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit pouze na základně zákona. Cena v sobě zahrnuje i případné zvýšení ceny v době trvání této smlouvy, a to zejména s ohledem na výši inflace. Ceny je tedy nepřekročitelná a podpisem této Smlouvy je jí Zhotovitel vázán.
4. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že bude v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli změny Díla nebo jeho rozšíření (vícepráce), vzniká Zhotoviteli nárok na úpravu ceny Díla a termínu předání Díla. Za tímto účelem jsou Smluvní strany povinny uzavřít příslušný dodatek.

VI.

Platební podmínky

1. V případě plnění předmětu dle čl. II. této smlouvy bude úplata hrazena průběžně, na základě fakturace vystavené po předání zhotoveného Díla, nebo jeho částí.
2. Podkladem pro úhradu úplaty dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy je daňový doklad. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. S ohledem na čerpání dotačního titulu je také povinnou přílohou každé fakturaci soupis již provedených / fakturovaných prací, a to tak, aby odpovídal dodanému rozpočtu Zhotovitele.
3. Splatnost fakturací se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení Objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v případě, že faktura neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
5. Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele.
6. Zálohy mohou být poskytovány, avšak to pouze za již provedené práce, které budou potvrzeny jak Objednatelem, tak zhotovitelem.

VII.

Sankce
1. Pokud Zhotovitel nedodá předmět díla v termínu dle ustanovení čl. IV. odst. 2, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel neodstraní případné vady, či se nevyjádří k reklamované vadě v termínu dle čl. VIII odst. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy.
VIII.

Odpovědnost za vady, záruky

1. V případě porušení povinností sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných předpisů Zhotovitelem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele na své náklady zajistit provedení nápravných opatření.

2. V případě, že Objednatel odsouhlasí Zhotoviteli práce, které tvoří předmět Díla, a Objednateli v důsledku toho vznikne škoda či se vyskytnou na Díle vady, je Objednatel oprávněn reklamovat nedostatky a vady provedených prací bez zbytečného odkladu ve lhůtě 60 měsíců ode dne předání díla. Reklamace musí být uplatněna písemně vůči Zhotoviteli (a to i formou emailu).
3. Zhotovitel zároveň poskytuje na Předmět Díla záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců od předání Předmětu Díla.
4. V případě uplatnění reklamace ze strany Objednatele, má Objednatel právo po Zhotoviteli požadovat odstranění vad, a to v termínu do 30 dnů od písemného podání oprávnění reklamace. Zhotovitel je povinen se k podané reklamaci vyjádřit nejpozději do 10 dnů od jejího doručení.
5. V případě, že ze strany Zhotovitele nedojde k vyjádření se k reklamaci či k odstranění vady ve lhůtách uvedených v čl. VIII odst. 4, je Objednatel oprávněn odstranění takovéto vady zadat třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit plnění, které musel Objednatel vynaložit z důvodu odstranění předmětné vady.
IX.

Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany Objednatele nebo Zhotovitele, a to buď dohodou Smluvních stran, odstoupením některé ze Smluvních stran z důvodů předpokládaných touto Smlouvou nebo ze zákonných důvodů anebo výpovědí.
2. Od této Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou Smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto Smlouvou nebo zákonem.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:

a. Nedodržení dohodnutého předmětu plnění Zhotovitelem;

b. Nedodržení termínu zhotovení Díla;
c. Nezaplacení jednotlivých částí již provedeného a předaného Díla, a to v případě prodlení delším než 30 dnů

X.

Ostatní ustanovení, BOZP
1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí, aby na staveništi byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě zřízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zhotovitel povinen poskytnout tomuto koordinátorovi součinnost po celou dobu zapojení zhotovitele do přípravy a realizace stavby, včetně zajištění součinnosti pracovníků zhotovitele, informovanosti koordinátora o pracovních a technologických postupech zhotovitele a souvisejících bezpečnostních rizicích. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště a v jeho manipulačním prostoru s vědomím zhotovitele a zabezpečí, aby pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi byli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.

3. Objednatel a technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, zejména tím, že provádí dílo v rozporu s technologickým postupem a/nebo používá nekvalitních materiálů a/nebo práce vykonává nedostatečně kvalifikovanými pracovníky, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel zjednal nápravu a prokazatelně odstranil nedostatky vzniklé takovým prováděním díla. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a vede-li nebo vedl-li by takový postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost v rozsahu spolupůsobení při finanční kontrole dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebo případných dalších kontrol z Evropské unie, a to na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Díla provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
6. Zhotovitel je na výzvu povinen předložit Objednateli seznam, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. V případě, že Zhotoviteli nevzniknou v rámci plnění této smlouvy subdodávky za více než 10 %, je povinen na výzvu předložit Objednateli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
7. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
XI.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Objednatel a Zhotovitel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Objednatelem a Zhotovitelem či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že dílo je spolufinancováno v rámci dotačního titulu. Smluvní strany jsou tak povinny poskytovat vzájemnou součinnost tak, aby mohlo dojít k řádnému čerpání dotačního titulu, tj. zejména poskytnout veškeré podklady pro vyúčtování dotace, jako je např. soupis skutečně provedených prací a jiné vyžadované dokumenty (zejména zpracování zprávy nakládání s odpady a jejich následným využitím).
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv a na profilu zadavatele, s čímž Smluvní strany výslovně souhlasí.

7. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se před podpisem této Smlouvy seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy
V Netřebicích dne _______________


     V _______________ dne _______________
Objednatel





     Zhotovitel
	
	
	 

	
	
	

	Obec Netřebice
Mgr. Lukáš Serbus
Starosta
	
	[bude doplněno]


PAGE  
Stránka 2 z 2

