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               Zámecká 6/21, 286 01   Čáslav - Filipov
                    Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380  



IČ     01973673                       DIČ    CZ01973673 
	

	Dle rozdělovníku



Váš dopis ze dne


Naše značka


Vyřizuje /linka
                 Dne 11.11.2013
Věc: Poskytnutí dodatečných informací zadavatelem v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci dodávky „Výměna oken Táboritská 22,24,26“ uveřejněné na ISVZUS pod ev. číslem zakázky 348789, evid. č. formuláře 7302011048789.


V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 a § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zadavatel sděluje odpovědi na základě požadavku dodavatele o dodatečné dotazy, které byly zadavateli doručeny dne 6.11.2013 
Zadavateli byly dne 7.11.2013 doručen následující dotazy uchazeče:

Dotaz 1)      Předpokládaná doba realizace byla v zadávací dokumentaci ze dne 20.9.2013 vymezena od 12/2013 do 30.4.2014, tj. cca 4 měsíce. Dodatečnou  informací ze dne 22.10.2013 byla lhůta pro odevzdání nabídek posunuta ze dne 11.11.2013 na datum 16.12.2013. Tímto prodloužením výběrového řízení dochází ke zkrácení předpokládané doby realizace uvedené ve smlouvě o dílo. Žádáme o úpravu doby plnění posunutím začátku a konce plnění ve vzorové smlouvě o dílo, tedy uvedení reálného počátku plnění v závislosti na novém termínu podání nabídek a rozhodnutí o výběru v souladu se zákonem. Upravenou lhůtu realizace potřebujeme pro zpracování harmonogramu postupu prací, jež má být přílohou smlouvy o dílo.
Odpověď 1) Zadavatel sděluje, že předpokládaná lhůta výstavby se z důvodu prodloužení lhůty pro podání nabídek mění tak, že předpokládané zahájení se stanovuje na 15.1.2014, předpokládaná lhůta dokončení do 30.5.2013. 
Upozornění zadavatele: 

Zadavatel dále sděluje, že prodloužil lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni do 31.8.2014. Z tohoto důvodu upravil nově odst. 2.6. Podrobné zadávací dokumentace, který nově zní:


2.6
Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky do 31.8.2014.

Zadavatel dále upozorňuje, že bankovní záruka tedy musí být platná do 31.8.2014
Zadavatel sděluje, že neshledal důvody pro prodloužení lhůty po podání nabídek (dle ustanovení §40 odst. 3 zákona). Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16.12.2013 v 10,30 hod. 







………………………………………..

Za zadavatele:
KARETTA BOHEMIA S.R.O. 

· Pověřená na základě ust. § 151 zákona
         Telefon 737213258

e-mail:    karettabohemia@gmail.com


