Návrh smlouvy o dílo

__________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO č. …

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

jméno:	KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.

sídlo:	Křižíkova 3085/68n, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupená:	Ing. Miroslavem Juchou, jednatelem společnosti

IČO:	63489341

DIČ:	CZ763489341

bankovní spojení (číslo účtu):

ID datové schránky:

kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:

- Ing. Martin Šabata, tel. +420 532 045 751, mobil: +420 739 245 815,

E-mail: sabata@kkovarna.cz

kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za objednatele písemná právní jednání):

- Ing. Miroslav Jucha, tel. +420 532 045 751,

E-mail: jucha@kralovopolska.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

jméno:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

(případně informace, že není plátcem DPH)

zapsán v vedeném pod sp. zn.

bankovní spojení:

ID datové schránky:

kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání):

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení pro zakázku s názvem „Modernizace vozokomorových pecí ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.“ (dále také jen „Výběrové řízení“ a „Zakázka") zadávaného dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost účinných od 10. 12. 2020 (dále také jen „Pravidla“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zakázky.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

- PŘEDMĚT DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s názvem „Modernizace vozokomorových pecí ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.“ spočívající v:

- Rekonstrukci/modernizaci stávající ohřívací pece ÚVP č.1

- Výměně předehřívací pece za nové zařízení sloužící ke stejnému účelu jako původní zařízení, tedy pro předehřev materiálu

dle technické specifikace, která byla součástí nabídky účastníka ve Výběrovém řízení, a která je přílohou této smlouvy (dále jen „Technická specifikace“).

- Předmět Díla zahrnuje zejména:

- demontáž stávající pece včetně rozvodů a ostatních nezbytných částí

- dodávku, montáž a zprovoznění zařízení dle Technické specifikace, a to včetně veškerých dílů, materiálů, zařízení a příslušenství,

- vypracování dílenské a výrobní dokumentace,

- vypracování dokumentace skutečného provedení,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla (např. uložení stroje na rovný železobetonový základ),

- rozvod elektrické energie – silnoproud,

- rozvod zemního plynu,

- průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, včetně zajištění likvidace,

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo, a to dle příslušných ČSN norem a právních předpisů včetně předání veškerých dokladů potřebných pro možnost řádného provozování Objednateli (zejména manuálů pro obsluhu a údržbu stroje),

- provádění veškerých prací za současného provozu ostatních vozových pecí,

- úpravu spalinové cesty a veškeré další nutné stavební úpravy (kolejiště, …).

- Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými normami ČSN, právními předpisy, zadávacími podmínkami ve Výběrovém řízení a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla (např. zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě, provést úklid apod.) a zpracovat a předat Objednateli požadovanou dokumentaci.

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději k okamžiku předání díla dokumentaci v minimálním rozsahu:

- nová revizní kniha plynového spotřebiče;

- návod na obsluhu a údržbu;

- manuál pro práci s vizualizačním systémem;

- manuál pro práci při tvorbě požadovaných výstupů (diagramy,…);

- výkresy strojního zařízení v rozsahu potřebném pro obsluhu a údržbu;

- projekt veškerých vyzdívek a ostatních stavebních prací;

- schémata a specifikace elektrozařízení;

- seznam doporučených náhradních dílů;

- prohlášení o shodě, označení CE,

- dokumentaci skutečného provedení.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za porušení tohoto závazku.

- Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

- CENA DÍLA

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) činí:

cena bez DPH:		 ,- Kč

DPH:			 ,- Kč

cena včetně DPH:	 ,- Kč

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník na tomto místě doplní příslušné údaje o Ceně Díla. Jedná se o hodnotící kritérium, účastník doplní dle své nabídky.

- Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.

- Cena Díla je stanovena za veškerá plnění Zhotovitele dle Smlouvy včetně všech nákladů, jež Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla vzniknou. V takto sjednané Ceně Díla jsou zahrnuty zejména veškeré práce, dodávky a služby, příp. jiné výkony Zhotovitele dle Smlouvy, dále veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla a rovněž veškeré další náklady, které Zhotovitel bude nucen vynaložit v průběhu provádění Díla pro jeho zdárné dokončení a předání Objednateli, a také zisk Zhotovitele.

- V Ceně Díla je rovněž zahrnuto mimo jiné:

- cena za projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění a náklady na jeho střežení;

- zajištění nezbytných dopravních opatření, pokud budou nutná k provedení Díla;

- náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;

- dodávka a montáž prací;

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;

- opatření k ochraně životního prostředí;

- organizační a koordinační činnost;

- náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy;

- pojištění odpovědnosti Zhotovitele dle Smlouvy,

- zajištění řádného plnění a Zajištění záručního plnění dle Smlouvy,

- zajištění zkoušek, revizí, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy.

- Změna Ceny Díla je možná, pokud nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno předvídat, zejm. vícepráce, a to v souladu Pravidly.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

- FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. Smluvní strany stvrzují, že 
v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádná z nich neposkytla závdavek.

- Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě faktury (dále jen „Faktura“) vystavené Zhotovitelem. Faktura může být vystavena až na základě řádného předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků po provedení zkušebního provozu, včetně všech požadovaných dokumentů na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí provedeného díla (dále též „předávací protokol“).

- Je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí Faktura vystavená Zhotovitelem splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZoDPH"). Není-li Zhotovitel plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

- Faktura vystavená Zhotovitelem musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 NOZ a musí obsahovat název projektu „Modernizace vozokomorových pecí ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.“

- Cena Díla je uhrazena dnem odepsání z bankovního účtu Objednatele (případně dnem odepsání z účtu úvěrujícího subjektu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

- Fakturu je Zhotovitel povinen doručit Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

- Splatnost Faktury je 60 dnů od jejího doručení Objednateli.

- Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

- Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky ve smyslu čl. IX. odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

- MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- Místem plnění je hala kovárny společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. na adrese Křižíkova 3085/68n, Královo Pole, 612 00, parc. č. 4129/1, k. ú. Královo Pole [611484].

- Dílo bude provedeno, tj, předáno v souladu s čl. IX této smlouvy, do dnů ode dne od podpisu této Smlouvy.

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník na tomto místě doplní příslušné údaje o době plnění Díla. Jedná se o hodnotící kritérium, účastník doplní dle své nabídky.

- Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby změny nebo doplnění podkladů nebo příkazů Objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůta stanovená v čl. VII. odst. 2 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku, nebylo-li možné pro prodlení Objednatele s prováděním Díla dále pokračovat (dále jen „Kvalifikované prodlení“). Nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení stavebních prací o dobu shodnou s Kvalifikovaným prodlením Objednatele.

- Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet dobu plnění stanovenou v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

- Doba dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy může být případně změněna pouze písemným dodatkem ke Smlouvě, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Skutečnosti uvedené v čl. VII. odst. 3 a čl. VII. odst. 5 nezakládají bez dalšího změnu doby dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy, ani nezakládají právo Zhotovitele na změnu této doby.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i před uplynutím sjednané doby.

- Zařízení místa plnění včetně zajištění odběru všech potřebných energií si po dobu od předání místa plnění Zhotoviteli do doby předání zpět Objednateli zajišťuje a hradí Zhotovitel, není-li stanoveno jinak.

- Objednatel zajistí Zhotoviteli nápojné body elektrické energie.

- Zhotovitel bude v místě plnění zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a jiných opatření předepsaných právními předpisy.

- Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou k tomu určeny. Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel není odpovědný za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele umístněné v prostoru místa plnění, neprokáže-li se zavinění na straně Objednatele.

- Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále také jen „personál Zhotovitele“) nebyli v místě plnění pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

- Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se v místě plnění vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti.

- Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých nemovitostech ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na nemovitostech třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

- Zhotovitel je povinen zachovávat čistotu a pořádek a okamžitě odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty apod. vzniklé prováděním prací.

- PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz. Zkušební provoz bude zahrnovat minimálně: provedení funkčních garančních zkoušek po dokončení díla v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu; vypracování návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě; zaškolení pracovníků objednatele u všech částí díla v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen.

- Zkušení provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 30 dnů. Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději 3 dny přede dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro Zhotovitele závazným. Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech určených v předávané dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je Zhotovitel dále povinen dokončit vyregulování všech technologických celků. Objednatel Zhotoviteli předá své připomínky do 3 dnů od předání příslušného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a čistopis předat Objednateli nejpozději 3 pracovních dní před zahájením zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných zaměstnanců Zhotovitele na zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost Objednatelem určených odborných zaměstnanců Objednatele. V rámci zkušebního provozu je Zhotovitel povinen v součinnosti s Objednatelem zajistit provedení garančních zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude písemně odsouhlasen objednatelem. Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli protokol o provedení zkušebního provozu. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se ke zkušebnímu provozu v souladu se závaznými podklady, pokyny Objednatele, vydanými v souladu s touto smlouvou a zkušební provoz prokázal řádnou funkci veškerých technologických zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje převzít prostor předem určený, který je nezbytný pro zhotovení díla. Převzetím daného prostoru na základě předávacího protokolu bude Zhotovitel plnit veškeré povinností, které mu bude ukládat předávací protokol. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vlastní dohled nad bezpečnostní práce v převzatém prostoru.

- Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce, ochranu zdraví svých zaměstnanců či třetích osob při provádění díla a za to, že pravidla a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.

- Po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami Zhotovitel převezme od objednatele vyhodnocená rizika společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o., která se týkají zhotovení díla u Objednatele a výkonu práce na předaném pracovišti Zhotovitele, pohybu osob a dopravních prostředků v souladu s požadavky stanovenými v § 101, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, která budou zaslány objednatelem na emailovou adresu Zhotovitele: .

- Pro případ, kdy by docházelo k souběhu prováděných prací na jednom pracovišti, se smluvní strany zavazují vzájemně neprodleně informovat kontaktní osoby, aby činnosti a práce zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci Objednatele a Zhotovitele. V případě neshody mezi Objednatelem a Zhotovitelem při organizaci a koordinování prováděných opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany má Objednatel právo veta.

- Zhotovitel nemůže přenášet náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární ochrany na Objednavatele v souvislosti se zhotovením díla.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dnů předem.

- Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, po ukončení zkušebního provozu, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení o použitých materiálech;

- nezbytná dokumentace pro provoz Díla (zejm. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy);

- V případě, že právní předpisy, jiná povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

- Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

- O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

- V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

- Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež budou zaznamenány v Předávacím protokolu, nebo z něj vyplynou, a to v termínu stanoveném v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí Díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků dle Předávacího protokolu, resp. dle zápisu o nepřevzetí Díla nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla ze strany Objednatele. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

- Pokud Zhotovitel vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nebo v zápise 
o nepřevzetí Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

- NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

- Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu nabývá Objednatel dnem předání a převzetí díla.

- Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu čl. IX. odst. 4 Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1976 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

- VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně v souladu se Smlouvou, ČSN normami, právními předpisy a zadávacími podmínkami ve Výběrovém řízení. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a Zhotovitel je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že

- Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a k účelu obvyklému,

- Dílo si po záruční dobu zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a požadované právními předpisy, zadávacími podmínkami ve Výběrovém řízení a ČSN normami (nebude mít faktické vady).

- Dílo nebude mít právní vady.

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců (dále jen „Záruční doba“), ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla dle § 2615 a násl. ustanovení NOZ tímto nejsou dotčeny.

- Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky v souladu s čl. IX. odst. 4 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet dnem odstranění takových vad a nedodělků.

- Dílo je vadné, nebude-li:

- mít při převzetí Objednatelem vlastnosti stanovené Smlouvou a požadované právními předpisy, zadávacími podmínkami ve Výběrovém řízení a ČSN normami nebo

- kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a k účelu obvyklému nebo

- mít kdykoli v průběhu Záruční doby vlastnosti sjednané Smlouvou a požadované právními předpisy, zadávacími podmínkami ve Výběrovém řízení a ČSN normami nebo

- při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

- Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle předcházejícího odstavce, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

- Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

- Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

- UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

- Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

- Vada je uplatněna včas, je-li reklamace v případě písemné formy odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.

- Má-li Dílo vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

- na dodání nového Díla bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené; pokud se vada týká pouze části Díla, může Objednatel požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od této Smlouvy,

- na dodání chybějící části Díla,

- na odstranění vady bezplatnou opravou Díla,

- na náhradu ušlého zisku,

- na přiměřenou slevu z Ceny díla,

- odstoupit od této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Díla nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Dílo pro větší počet vad.

- Objednatel je oprávněn nároky dle čl. XII. odst. 4 a čl. XII. odst. 5 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Díla a zároveň slevy z Ceny Díla na tutéž část Díla).

- Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

- Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, musí Zhotovitel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Díla nebo jeho součásti; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

- Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

- PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

- Zhotovitel se zavazuje, že jak po dobu běhu Záruční doby, tak po jejím uplynutí, zajistí nástup kvalifikovaného technika na odstranění vady nahlášené mu Objednatelem buď písemně na adresu elektronické pošty:  či telefonicky na tel. č.  a to nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. Doba zajištění servisu běží, a tedy se počítá pouze v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hodin. Nástupem kvalifikovaného technika na odstranění vady se rozumí zahájení fyzického servisu kvalifikovaným technikem dodavatele v místě plnění.

- Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději nastoupit k jejich odstranění.

- Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo

- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou,

- zajistit výměnu vadné části jinou odborně způsobilou osobou,

- na přiměřenou slevu z Ceny Díla, nebo

- od Smlouvy odstoupit.

- Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění vady.

- Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zajistit nástup kvalifikovaného technika na odstranění vady (havárie) ve stejné době jako je uvedena v čl. XIII odst. 1 Smlouvy a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději zahájit odstraňování vad (havárie). Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady Objednavateli vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

- O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží Záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- Ustanovení § 1917 - 1924, § 2103 - 2117 NOZ se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

- ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli následující dvě zajištění za své závazky vyplývající ze Smlouvy:

  - zajištění závazků řádného plnění v době realizace Díla (dále jen „Zajištění řádného plnění“) ve výši 1.000.000,- Kč, které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od 5. pracovního dne od uzavření Smlouvy do uplynutí jednoho měsíce od konce lhůty pro předání Díla Objednateli, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele stanovené Smlouvou vztahující se k provádění Díla; Neposkytnutí zajištění dle tohoto bodu je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele od této smlouvy okamžitě odstoupit ve smyslu čl. 16. této smlouvy.

  - zajištění závazků za řádné plnění v Záruční době (dále jen „Zajištění záručního plnění“) ve výši 1.000.000,- Kč, které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od převzetí Díla Objednatelem do konce Záruční doby, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele stanovené Smlouvou vztahující se k odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla.

- Zajištění řádného plnění i Zajištění záručního plnění může Zhotovitel poskytnout v jedné z následujících forem:

  - sjednáním bankovní záruky,

  - sjednáním pojištění záruky,

  - poskytnutím peněžní jistoty.

Zajištění řádného plnění a Zajištění záručního plnění nemusí mít stejnou formu.

Bankovní záruka

- Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

- Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.

- Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného plnění odpovídal svým obsahem čl. XIV.1.1. této Smlouvy a text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem čl. XIV.1.2. této Smlouvy.

- Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

- Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem.

- Dojde-li k vyčerpání bankovní záruky před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je Zhotovitel povinen sjednat bankovní záruku novou o parametrech záruky vyčerpané a předložit Objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyčerpání bankovní záruky původní.

- Objednatel je po zániku bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

Pojištění záruky

- Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

- Zhotovitel je povinen sjednat pojištění záruky tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného plnění odpovídal svým obsahem čl. XIV.1.1. této Smlouvy a text záruční listiny Zajištění záručního plnění odpovídal svým obsahem čl. XIV.1.2. této Smlouvy.

- Pojištění záruky musí být sjednáno tak, aby pojistné plnění bylo možné požadovat opakovaně na základě více pojistných událostí a to až do vyčerpání celé sjednané částky pojistného plnění.

- Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

- Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem.

- Dojde-li k vyplacení celého pojistného plnění z pojištění záruky před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, je Zhotovitel povinen sjednat pojištění záruky nové o parametrech původního pojištění záruky a předložit Objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyplacení poslední části pojistného plnění původního pojištění záruky.

- Objednatel je po zániku pojištění záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

Peněžní jistota

- Peněžní jistotu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen složit na bankovní účet Objednatele uvedený v čl. I této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

- Peněžní jistotu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel je povinen složit na bankovní účet Objednatele uvedený v čl. I této Smlouvy nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem.

- Peněžní jistotu je Objednatel oprávněn čerpat, vzniknou-li Objednateli jakékoliv pohledávky za Zhotovitelem ve smyslu prvního odstavce tohoto článku. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní jistotu vždy ve výši, v jaké mu pohledávky za Zhotovitelem vzniknou.

- Dojde-li k čerpání peněžní jistoty před uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta, je Zhotovitel povinen doplnit peněžní jistotu o čerpanou částku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli oznámí, že k čerpání peněžní jistoty došlo a v jaké výši byla jistota čerpána.

- Do 30 dnů od uplynutí doby, na kterou musí být peněžní jistota na účtu Objednatele složena, vrátí Objednatel Zhotoviteli peněžní jistotu (případně její zbývající část) na bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. I. této Smlouvy.

- SANKCE

- Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to po dobu prvních 15 dnů prodlení. Od 16. dne prodlení a za všechny následující dny prodlení je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě Zhotovitelem sdělené v souladu se Smlouvou, jinak ve lhůtě dle Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě reklamované vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

- Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii nebo jako vadu, která brání řádnému užívání Díla, jsou smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců dvojnásobné.

- Poruší-li Zhotovitel povinnost vyplývající z čl. XVIII. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 2 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

- Pokud nedojde k provedení Díla v době dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat náhradu škody a ušlý zisk dle příslušných ustanovení NOZ, a to za dobu od marného uplynutí doby pro provedení Díla dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy až do řádného předání a převzetí Díla. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat náhradu škody a ušlý zisk dle příslušných ustanovení NOZ za dobu, kdy se na Dílo vztahovala Záruční doba dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy a Dílo nebylo schopné provozu. Právo na náhradu škody a ušlého zisku dle tohoto odstavce není uhrazením případné smluvní pokuty, a/nebo jiné sankce dle této smlouvy nijak dotčeno.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

- Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 NOZ.

- Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.

- UKONČENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 10 dnů;

- ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. XVII. odst. 1 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

- jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;

- jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v čl. XVIII. odst. 1 nebo čl. XVIII. odst. 2 Smlouvy;

- jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;

- jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě;

- je-li zřejmé již v průběhu provádění díla dle této smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této Smlouvy;

- zjistí-li objednatel, že Zhotovitel při podání nabídky ve Výběrovém řízení, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

- Objednavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit,

- vstoupil-li Zhotovitel do likvidace;

- podal-li Zhotovitel insolvenční návrh v důsledku svého úpadku;

- zjistí-li soud úpadek Zhotovitele.

- Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 NOZ.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

- poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;

- řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, nejméně však do roku 2031.

- umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy a po stejnou dobu dále umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

- Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

- V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

- Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce a potvrzení o zaplacení pojistného na dobu dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů ode dne písemného vyžádání ze strany Objednatele.

- Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Započtení

- Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

- Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

Škoda a nemajetková újma

- Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele, majetek sousedící s místem plnění a majetek třetích osob a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou svými poddodavateli.

- Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené touto Smlouvou a dojde-li v důsledku takového porušení k odebrání nebo snížení dotace poskytnuté Objednateli na realizaci Díla, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli takto způsobenou újmu, a to nejméně ve výši odebrané dotace nebo ve výši odpovídající zkrácení dotace.

Doručování

- Smluvní strany se dohodly, že listiny touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé Smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno jinak. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou Smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

Mlčenlivost

- Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

- Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

- Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

- Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

- Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek.

- Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V ________________ dne ____________	V ________________ dne ____________

_________________________________	 _________________________________

KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.	 název Zhotovitele

Ing. Miroslav Jucha	 (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)

POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník doplní požadované identifikační údaje na straně Zhotovitele a připojí podpis osoby oprávněné jednat za Zhotovitele.

Přílohy smlouvy:

- Technická specifikace zařízení (čestné prohlášení Krycí list nabídky z nabídky dodavatele ve výběrovém řízení)