
Zadavatel veřejné zakázky:

	Název zadavatele:
	Obec Dambořice

	Sídlo zadavatele:
	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35

	IČ zadavatele:
	00284840

	DIČ zadavatele:
	CZ00284840



Pověřená osoba:

	Název:
	Jan Husák

	Sídlo:
	664 54 Těšany 347

	IČ:
	75751313



	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona)

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení (§ 27 zákona)

	Název veřejné zakázky:
	Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě




	DODATEČENÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (3)

	dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK




SO 07 - sdělovací kabely je kompletně součástí předmětu plnění. Realizace tohoto SO není podmíněna účastí provozovatelů. Realizace SO 07 je plně v gesci každého uchazeče individuálně.


Zadavatel rozhodl o úpravě zadávacích podmínek dle § 40 odst. 3 zákona v tomto rozsahu:

A. Ruší se ustanovení Zadávací dokumentace Článku III.
Toto ustanovení se nahrazuje níže uvedeným:

Článek III 
	Doba plnění předmětu veřejné zakázky



	Předání a převzetí staveniště
	1.10. 2014

	Zahájení stavebních prací
	3.10. 2014

	Dokončení stavebních prací
	30.6. 2015

	Předání a převzetí díla
	3.7. 2015

	Počátek běhu záruční lhůty
	3.7. 2015

	Vyklizení a vyčištění staveniště
	10.7. 2015



	Místo plnění
	k.ú. Dambořice



B. Ruší se ustanovení Zadávací dokumentace Článku IX. bod 1.
Toto ustanovení se nahrazuje níže uvedeným:

Článek IX 
	Lhůta pro doručení nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami


1. Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 20.8. 2014 do 9:45 hodin, 
a to na adresu sídla zadavatele. Za včasné doručení nabídky ručí dodavatel.
Otevírání obálek s nabídkami se následně uskuteční v zasedací místnosti OU Dambořice 
na adrese sídla zadavatele dne 20.8. 2014 od 10:00 hodin.
V případě osobního předání nabídky dodavatel telefonicky upozorní osobu pověřenou převzetím nabídky den před plánovaným předáním. Osobní předání je možné v pracovních dnech od 8:30 do 11:30 a od 12:30  až 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 9:45 hod.
Kontaktní osoba: paní Simona Černá, podatelna úřadu OU Dambořice, tel.: 518 631 325.

C. Příloha č. 4 ZD (projektová dokumentace)

Příloha č. 4 ZD (projektová dokumentace) je k dispozici za úplatu 9 800 Kč včetně DPH
na základě písemné žádosti.

Písemnou žádost je potřeba doručit nejpozději do 9:00 dne 18.8. 2014

na adresu: 		Jan Husák, Těšany 347, 664 54 Těšany

nebo 

do datové schránky:	ID datové schránky  w57rxw6

Kontaktní osoba: paní Miroslava Husáková, tel.: +420 721 521 646.

Předání Přílohy č. 4 ZD (projektová dokumentace) je možné osobní nebo poštou na dobírku.

D. Ruší se Příloha č. 6 ZD (obchodní podmínky) - ÚPRAVA ZP - 22.7. 2014

Tento materiál se nahrazuje níže uvedeným:

Příloha č. 6 ZD (obchodní podmínky) - ÚPRAVA ZP - 6.8. 2014

V rámci Přílohy č. 6 ZD (obchodní podmínky) - ÚPRAVA ZP - 6.8. 2014 došlo k úpravě termínu realizace dle Článku III zadávací dokumentace.
Materiál bude v nabídce doložen v nově poskytnuté upravené verzi.
- v příloze k tomuto materiálu
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Jan Husák

Pověřená osoba


