Zadavatel veřejné zakázky:

| Název zadavatele: | Obec Dambořice |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35 |
| IČ zadavatele: | 00284840 |
| DIČ zadavatele: | CZ00284840 |

Pověřená osoba:

| Název: | Jan Husák |
| --- | --- |
| Sídlo: | 664 54 Těšany 347 |
| IČ: | 75751313 |

| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce (§ 9 zákona) |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení (§ 27 zákona) |
| Název veřejné zakázky: | Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě |

DODATEČENÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (3)

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

SO 07 - sdělovací kabely je kompletně součástí předmětu plnění. Realizace tohoto SO není podmíněna účastí provozovatelů. Realizace SO 07 je plně v gesci každého uchazeče individuálně.

Zadavatel rozhodl o úpravě zadávacích podmínek dle § 40 odst. 3 zákona v tomto rozsahu:

- Ruší se ustanovení Zadávací dokumentace Článku III.

Toto ustanovení se nahrazuje níže uvedeným:

Doba plnění předmětu veřejné zakázky

| Předání a převzetí staveniště | 1.10. 2014 |
| --- | --- |
| Zahájení stavebních prací | 3.10. 2014 |
| Dokončení stavebních prací | 30.6. 2015 |
| Předání a převzetí díla | 3.7. 2015 |
| Počátek běhu záruční lhůty | 3.7. 2015 |
| Vyklizení a vyčištění staveniště | 10.7. 2015 |

| Místo plnění | k.ú. Dambořice |
| --- | --- |

- Ruší se ustanovení Zadávací dokumentace Článku IX. bod 1.

Toto ustanovení se nahrazuje níže uvedeným:

Lhůta pro doručení nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami

- Nabídky dodavatelů musí být doručeny zadavateli nejpozději do 20.8. 2014 do 9:45 hodin, 
a to na adresu sídla zadavatele. Za včasné doručení nabídky ručí dodavatel.

Otevírání obálek s nabídkami se následně uskuteční v zasedací místnosti OU Dambořice 
na adrese sídla zadavatele dne 20.8. 2014 od 10:00 hodin.

V případě osobního předání nabídky dodavatel telefonicky upozorní osobu pověřenou převzetím nabídky den před plánovaným předáním. Osobní předání je možné v pracovních dnech od 8:30 do 11:30 a od 12:30  až 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 9:45 hod.

Kontaktní osoba: paní Simona Černá, podatelna úřadu OU Dambořice, tel.: 518 631 325.

- Příloha č. 4 ZD (projektová dokumentace)

Příloha č. 4 ZD (projektová dokumentace) je k dispozici za úplatu 9 800 Kč včetně DPH
na základě písemné žádosti.

Písemnou žádost je potřeba doručit nejpozději do 9:00 dne 18.8. 2014

na adresu: 		Jan Husák, Těšany 347, 664 54 Těšany

nebo

do datové schránky:	ID datové schránky  w57rxw6

Kontaktní osoba: paní Miroslava Husáková, tel.: +420 721 521 646.

Předání Přílohy č. 4 ZD (projektová dokumentace) je možné osobní nebo poštou na dobírku.

- Ruší se Příloha č. 6 ZD (obchodní podmínky) - ÚPRAVA ZP - 22.7. 2014

Tento materiál se nahrazuje níže uvedeným:

Příloha č. 6 ZD (obchodní podmínky) - ÚPRAVA ZP - 6.8. 2014

V rámci Přílohy č. 6 ZD (obchodní podmínky) - ÚPRAVA ZP - 6.8. 2014 došlo k úpravě termínu realizace dle Článku III zadávací dokumentace.

Materiál bude v nabídce doložen v nově poskytnuté upravené verzi.

- v příloze k tomuto materiálu