Návod comment_sheet

Příloha 9_Integrovaný plán řízení Kvality, BOZP a ŽP

|  | Zpracoval: | Inženýr kvality |
| --- | --- | --- |
|  | Schválil: | Manažer kvality |
|  | Platnost: | 4/2025 |

## Postup pro připomínkování dokumentu formou comment sheetu.

Obdržený dokument s přílohami a comment sheetem.

Dokument určený k připomínkování, bude garantem zaslán i s připraveným comment sheetem. Veškeré připomínky k předanému dokumentu je třeba zaznamenat do comment sheetu.

## Objednavatel

Administrátor projektu / Garant

Příprava comment sheetu pro připomínkování.

Veškerá příprava je prováděna v záložce Zdrojová data

- Do sloupce E se vepíše veškerá dokumentace k připomínkování (nezapomenout na přílohy).

- Aktualizovat seznam pracovníků, kteří budou daný dokument připomínkovat - sloupec G.

- Upravit název comment sheetu tak, aby obsahoval návaznost na hlavní dokument k připomínkování.

Takto připravený comment sheet je součástí dokumentace k připomínkování.

Připomínkující

Veškeré připomínky k předané dokumentaci zapisovat do comment sheetu

Pracuje se vždy pouze v listě CS

V první fázi se vyplňuje světle modrá část dokumentu (sloupec A – I)

Je vždy nutné vyplnit všechny sloupce

Jednotlivé sloupce:

- Definuj třídu priority zadané poznámky

Vyplňuje se na základě subjektivního vyhodnocení závažnosti nalezené připomínky.

- Název dokumentu, jehož text byl připomínkován (výběr z možností – viz výše příprava na listě Zdrojová data)

- Název článku (část textu s připomínkou)

- Stránka, kde je daný text uveden (pro snadnější orientaci zúčastněných)

- Jméno, kdo připomínkuje (výběr z možností – viz výše příprava na listě Zdrojová data)

- Předmět připomínky, návrh změny atd.

- Typ připomínky

- R Odmítnutí / neakceptovatelné

- C Připomínky – komentáře, návrhy změn

- A/C Akceptováno s (poznámkou) podmínkou požadovanou korekcí

- A Akceptováno

- Datum vypsání připomínky

Takto vyplněné připomínky se vrací zpět garantovi.

Proces připomínkování je velmi důležitý v rámci tvorby dokumentace. UE má právo dokument připomínkovat a tím ho upravit k prospěchu UE nebo ho narovnat podle znění SoD.

Je to i časově závazný akt, který je nutno v daném termínu dodržet. Termíny jsou pevně ukotveny v SoD a po překročení termínu může nastat situace, kdy vaše připomínka nebude druhou stranou akceptována jen díky překročení daného časového rámce na proces připomínkování.

Tento proces má několik kroků a cílem je, aby byl připomínkovaný text druhou stranou akceptován a opraven.

K tomu slouží následné části tabulky comment sheetu

## Zhotovitel

Zhotovitel se k daným připomínkám vyjádří nebo daný text opraví a veškeré korekce vypíše do comment sheetu. Vždy kompletně vyplní svou část comment sheetu (sloupec J – L).

## Objednavatel

Ve druhé fázi může nastat druhé kolo připomínkování, kdy opětovně obdržíte dokumentaci k připomínkování, přičemž cílem je ověřit stav provedených oprav a kontrola, zda provedené opravy jsou v požadovaném rozsahu.

Vše je nutno stvrdit do comment sheetu část (sloupec M – O)

Tento proces se může ještě několikrát opakovat. Cílem je plně vyhovující dokument se zapracovanými připomínkami pouze v typu A, případně A/C schvalujeme-li s podmínkou.

Opětovně předat informaci o provedení kontrol připomínek garantovi.

Samozřejmě se může stát, že v průběhu kontroly již opraveného textu bude nalezen ještě jiný podnět k připomínkování, v tomto případě se vše zapíše do první části comment sheetu a celý proces se provádí znovu.