

Příloha č. 3 návrhu smlouvy o dílo


Časový harmonogram prací
Pobočka Brno:
I.  Etapa -  21. 8. 2018 - 24. 8. 2018 
Místnosti číslo:
4 010, 4 011, 4 012, 4 013, 4 014, 4 015, 4 016,4 017, 4 018, 4 019

5 010, 5 011, 5 012, 5 013, 5 014, 5 015, 5 016, 5 017, 5 018, 5 019

II. Etapa - 27. 8. 2018 - 29. 8. 2018 
Místnosti číslo:
3 008, 3 009, 3 010, 3 011, 3 012, 3 018
III. Etapa - 11. 9. 2018 - 13. 9. 2018  
Místnosti číslo:
2 004, 2 005, 2 006, 2 007, 2 008, 2 009, 2 011, 2 012, 2 014, 2 015, 2 017, 2 018
IV. Etapa - 2. 10. 2018 - 4. 10. 2018  
Místnosti číslo:
6 009, 6 010, 6 013, 6 016, 6 020

Ostatní místa plnění:
Dodávky nábytku musí být ukončeny do 30. 9. 2018. 
Zhotovitel zašle objednateli nejméně 5 pracovních dnů před daným konkrétním termínem písemné oznámení o splnění jednotlivé dílčí dodávky prostřednictvím kontaktní osoby objednatele.
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