S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Objednatel:	              Město Nová Bystřice

sídlo:		              Mírové nám., 58, 378 33 Nová Bystřice

IČ:		              00247138

DIČ:                                   CZ00247138

zastoupený:	              Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních

Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických

telefon:                            +420 384 397 065

e-mail:                              bartonova@novabystrice.cz

bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0603137399/0800

- Zhotovitel:		........................................

sídlo:			........................................

IČ:		           	........................................

DIČ:                                   ……………………………………..

zastoupený:                     ........................................

telefon:                            ........................................

e-mail:                              ........................................

bankovní spojení:         	........................................

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět smlouvy, čas a místo plnění

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést následující dílo: „Stavební úpravy domu č. p. 593 Nová Bystřice“.

- Předmět smlouvy bude realizován: únor – srpen 2025

- Realizace předmětu smlouvy podle odst. 1 čl. 1 bude zahájena nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele na adresu zhotovitele.

- Dílo bude předáno objednateli nejpozději: 29. 8. 2025.

- Místem plnění předmětu této smlouvy je ulice Švermova 593, pozemek parc. č. st. 749/1 a 195/43 v k. ú. Nová Bystřice.

- O dokončení a předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě plnění dohodnutém v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

Článek 2

## Cena díla

- Cena za provedené práce je stanovena dle cenové nabídky, která je konečná a je neměnná po dobu trvání platnosti této smlouvy.

- Celková smluvní cena za objednané dílo je …………………………………..,- Kč bez DPH.

|  | Kč bez DPH | DPH – 12% | Celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM | doplnit | doplnit | doplnit |

- Cena je uvedena včetně 12 % DPH a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a to zejména:

- vytýčení podzemních inženýrských sítí,

- likvidaci odpadů a suti,

- likvidaci a přesun přebytečné zeminy,

- náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, popř. stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky,

- součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

- Cena je konečná a bude zaplacena v měsíčních plněních dle termínu dokončení stavby.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Konečnou fakturu ve výši 90 % smluvní ceny díla vystaví zhotovitel po skončení, předání a převzetí díla objednatelem. Faktury budou vždy daňovým dokladem se splatností 14 dní ode dne vystavení. Zbylých 10 % z ceny díla bude uhrazeno po odstranění zjištěné poslední vady a nedodělku.

- O odstranění případných vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami pořízen písemný protokol.

Článek 3

Předání a převzetí díla

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla. Při předání pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušných technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.

- Při předání díla sepíší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady.

Článek 4

Smluvní pokuta

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle článku I. odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.

- V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- V případě bezdůvodného prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po termínu splatnosti je mezi smluvními stranami sjednána sankce ve výši 0.1 % z celkové neuhrazené částky za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 5

Způsob provádění díla

- Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 (občanský zákoník), pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

- Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena za vybudování i likvidaci zařízení staveniště je součástí smluvní ceny.

- Zhotovitel může pověřit provedením díla či jeho částí i jiné osoby. Při provedení díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost vůči objednateli, jako by dílo či jeho část prováděl sám.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel sám na svůj náklad (např. stavební materiál, technologie apod.) s tím, že má k nim postavení prodávajícího a jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.

- Zhotovitel má právo provést a předat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou dokončení.

- Objednatel má právo kontroly prováděného díla.

Článek 6

Odevzdání a převzetí díla

- Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdávání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímajícího řízení apod.

- Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

- Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek 7

Vady díla

- Dílo, které je předmětem této smlouvy, má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly po předání díla a byly způsobeny porušením jeho povinností. Při zjištění takovýchto vad má objednatel právo na jejich odstranění na náklad zhotovitele bez ohledu na to, zda se jedná o vady díla, které prováděla jiná osoba k tomu ověřená zhotovitelem.

- Záruka za dílo, které je předmětem této smlouvy, se sjednává na dobu pěti let ode dne předání a převzetí provedeného díla s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční dobu jinou, minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči objednateli. Nároky z titulu vad zhotoveného díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

Článek 8

Odstoupení od smlouvy

- Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena v důsledku podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmaření účelu smlouvy od ní odstoupit. Změnou okolností není ekonomická situace smluvních stran nebo změna tržní situace.

Článek 9

Závěrečné ustanovení

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit výhradně dodatkem v písemné formě. Zrušit tuto smlouvu lze dohodou stran učiněnou výhradně písemnou formou.

- Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí pro ni ustanovení občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Nové Bystřici dne:                                                                          V                                      dne:

| Za objednatele #### Mgr. Jiří Zimola starosta města |  | Za zhotovitele jednatel |
| --- | --- | --- |