SMLOUVA O DÍLO

  
„Tuklaty – oprava komunikací 2021“

Smluvní strany: 


Objednatel:

Název objednatele:	Obec Tuklaty 
IČO: 			00235822
Sídlo: 			Na Valech 19, Tuklaty, PSČ: 250 82
Zastoupená: 		Monikou Petriskovou, starostkou obce 
Tel.			+ 420 281 981 774, +420 702 111 612
E-mail: 			info@tuklaty.cz

dále jen „objednatel“


a

Dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO/DIČ:		[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem		[DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL] v oddíle [DOPLNÍ DODAVATEL] vložka, [DOPLNÍ DODAVATEL]  
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL] číslo účtu [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba:		[DOPLNÍ DODAVATEL]
Email/Tel:		[DOPLNÍ DODAVATEL]

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, tj. podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

	
Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Objednatel a dodavatel tuto Smlouvu uzavírají na základě skutečnosti, že dodavatel byl vybrán objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce v zakázce malého rozsahu s názvem: „Tuklaty – oprava komunikací 2021“ uskutečněné v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“), jako dodavatel na provedení díla podle této Smlouvy.   

1.2. Dodavatel se za podmínek uvedených v této Smlouvě zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo spočívající v opravě místních komunikací v obci Tuklaty a Tlustovousy, a to v rozsahu, který je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, tj. ve výkazu výměr. Povinností dodavatele je provést opravu místních komunikací pomocí technologie využívající tzv. metodu hloubkové aktivace asfaltového povrchu (ITHR).  Podstata metody spočívá v tom, že v místě poruchy se silniční svršek tepelně aktivuje infrazářením, rozruší se a objem výtluk se doplní vhodným předehřátým materiálem. Vzájemně se materiály promísí a zválcují vibroválcem. Dodavatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že plnění díla provede pomocí této metody, s touto metodou je seznámen a je schopen plnění díla pomocí této metody řádně a včas realizovat. Pro pojem stavba či dílo užívá objednatel dále též souhrnný pojem „Dílo“.       
 
1.3. Místem plnění Díla je Středočeský kraj, okres Kolín, tj. místní komunikace v obci Tuklaty a Tlustovousy, v rozsahu max. 1000 m², jejichž upřesnění provede objednatel před uzavřením smlouvy.        

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za Dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

1.5. Předmětem Díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti. Seznam činností: 
 
· náklady na případnou likvidaci havárie;
· omezení prašnosti musí být zajišťováno pravidelným úklidem, při nepříznivém počasí očistou vozidel před výjezdem na veřejné komunikace a oplachem znečištěných vozovek;
· opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí dle platných norem ČR;
· dodavatel dodrží veškeré předepsané atesty, zkoušky revize dle ČSN a další předpisy a nařízení platná v ČR. Pro tento obchodní případ jsou závazné veškeré současné platné normy a předpisy v ČR.
· dodavatel zajistí účast na kontrolních dnech stavby dle požadavku objednatele.
· Náklady na zařízení staveniště a jeho vyklizení ponese dodavatel.
· dodání materiálů v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
· dodavatel si vyžádá prohlášení o shodě na veškeré výrobky, které nakoupí a zabuduje a ověří správnou a úplnost všech prohlášení. Kompletní seznam všech prohlášení předá dodavatel objednateli při předání díla. Dodavatel poskytne objednateli kopii prohlášení o shodě na vyžádání, kdykoli ho o to objednatel po dobu záruční lhůty požádá.
· dodavatel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této objednávky.
· dodavatel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby.
· dodavatel zajistí informovanost o zahájení stavby majitelům přilehlých nemovitostí.
· zhotovení práce podle technologického předpisu;
· veškeré nutné prostředky ochrany práce;
· zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
· zabezpečení vjíždění vozidel osob do jejich nemovitostí, pokud to dovolí bezpečnost a realizace Díla; V případě, že toto nebude zajištěno, zavazuje se dodavatel informovat obyvatelé dotčeného úseku o nezajištění vjíždění vozidel v dostatečném předstihu;
· zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
· veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací. V souvislosti s předmětem plnění dle tohoto článku smlouvy není oprávněn zhotovitel požadovat po objednateli žádné další náklady či finanční kompenzace. 

1.6. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k zhotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. Realizace dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) musí být vždy realizována v souladu se ZZVZ.



Článek II.
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Dodavatel je povinen zahájit realizaci Díla na základě písemné výzvy objednatele, která bude dodavateli objednatelem doručena prostřednictvím emailu na kontaktní adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy. Objednatel předpokládá předání staveniště nejpozději do 2 pracovních dní před zahájením prací; termín převzetí staveniště bude uveden objednatelem v písemné výzvě. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodavatel je povinen zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště objednatelem. Dodavatel se zavazuje postupovat při provádění Díla dle příslušného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje převzít staveniště v termínu stanoveném objednatelem, případně v termínu, na kterém se písemně smluvní strany dohodnou. V případě, že tak dodavatel neučiní nebo v případě nezapočne-li s realizací stavebních prací neprodleně po předání staveniště, je objednatel oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit.

2.2 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) Dílo specifikované v článku I. Smlouvy nejpozději do 1 měsíce od předání staveniště na základě předávacího protokolu. 

2.3 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do tří (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,1 % z celkové ceny Díla.
		
2.4 Jakékoli přerušení prací bude vždy projednáno mezi smluvními stranami a bude o něm pořízen zápis do stavebního deníku.               

Článek III.
Cena za Dílo

3.1 Cena za Dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši                           [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a který byl součástí nabídky dodavatele v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. K této ceně za Dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč.

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace Díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. 

3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.   

3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu Díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.


Článek IV.
Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla žádné zálohy v souvislosti s realizací Díla. 

4.2 Cena Díla dle této Smlouvy bude dodavateli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

4.3 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Datum zdanitelného plnění je datum převzetí díla na základě předávacího protokolu a jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli Díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.

4.4 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace Díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu Díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu Díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.5 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.6 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele. 
		

Článek V.
Vlastnické právo k Dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

Článek VI.
Staveniště, stavební deník

6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen po dokončení díla předat objednateli stavební deník. 

6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.3 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.4 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.5 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.6 Dodavatel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.7 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. 


Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je:
Monika Petrisková, starostka obce. 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a finančních jsou: [DOPLNÍ DODAVATEL], tel. [DOPLNÍ DODAVATEL], email: [DOPLNÍ DODAVATEL].
 
7.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.


Článek VIII.  
Realizace Díla, nebezpečí škody na Díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.2 Při provádění Díla postupuje dodavatel samostatně a Dílo provádí v souladu s požadavky a podmínkami výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálů nebo zařízení. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel Dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že Dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3 Při provádění Díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 

8.4 Při realizaci Díla je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a touto Smlouvou.

8.5 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

8.6 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení Díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění Díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat osobu objednatele dle článku VII. této Smlouvy. V tomto písemném upozornění - zápise budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací na Díle. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 

8.7 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.


Článek IX.
Pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je dostatečné pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám. 

Článek X.
Splnění a předání Díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit Dílo tak, že řádně a úplně zhotoví Dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění Díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem Díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů, zejména:
· zápisy a osvědčení použitých materiálů
· stavební deník
· doklady o likvidaci odpadu 
· doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle čl. I této Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě, že se objednatel rozhodne Dílo či jeho část převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, budou v protokolu o předání Díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení Díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí Díla bude zaznamenáno v protokolu. 

10.4. Objednatel není povinen Dílo na základě protokolu převzít, jestliže Dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne Dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na Díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

10.6. K předání Díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, kdy bude Dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí Díla do 2 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

		
Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady Díla

11.1. Délka záruční doby za jakost Díla činí 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Díla. Pokud bylo Dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

11.2. V průběhu záruky za jakost Díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.2 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití Díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na Díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 3 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby Dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být Dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou. 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost Díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení Díla.


Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. 

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou. 

12.3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu Díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace Díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí Díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí Díla.

12.7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

12.9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit do konce roku 2022 bez udání důvodů, do okamžiku, než dojde k předání a převzetí staveniště (viz článek II. odst. 2.1. této smlouvy). V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle předchozí věty nemá dodavatel vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či náhrady za náklady, které dodavatel v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a dodavatel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné nároky; s tímto ujednáním dodavatel bez výhrad souhlasí.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním Díla dle této Smlouvy nebo dle harmonogramu realizace Díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením Díla a 0,1 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání Díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 



[bookmark: _GoBack]Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména výzva k plnění, odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují datovou schránkou, emailem nebo poštou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile se dokument dostane do sféry adresáta. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže např. pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou nebo v případě, že adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti jakkoli odmítá. 

14.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny Díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci.


14.4	Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14.5	Tato smlouva je vyhotovena v 1 elektronickém vyhotovení.  

14.6	Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Tuklaty dne________, č. usnesení_________________.

14.7	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. 

14.8	Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

· Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
· Příloha č. 2: Harmonogram plnění Díla 

V Tuklatech  							V DOPLNÍ DODAVATEL




______________________					________________________
Obec Tuklaty							DOPLNÍ DODAVATEL
Monika Petrisková, starostka 
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