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SMLOUVA O DÍLO
č.:……..
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), 


 „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“
	
I. Smluvní strany
Objednatel: 			Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624
se sídlem: 			Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,
zastoupený:			Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou
IČO:				00083143 
DIČ: 				CZ0008314
bankovní spojení:		Česká spořitelna - 5604292/0800

Zástupce ve věcech technických: 
Karel Čadek, vedoucí správy budov, tel.: 487 377 355, e-mail: cadek@saldovo-divadlo.cz,
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 			           	
se sídlem:	       	     	………………………………………………     
zastoupený: 		   	……………………………………………..      
IČ:			 	…………………………………………………
DIČ:			 	…………………………………………………        
bankovní spojení:	  	………………………………………………..      
zapsaný u ………..…………

Zástupce ve věcech technických: ……………………………….

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule
1) Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy na profilu objednatele dne 30.06.2021.
2) Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla. Objednatel a zhotovitel jsou dále v této smlouvě uváděni společně také jako „smluvní strany“. 

III. Předmět smlouvy  
1) Předmětem této smlouvy je rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla. V rámci rekonstrukce dojde k propojení klubu a malého foyer odstraněním prosklených stěn a příček u vedlejšího vstupu a vybouráním vybraných úseků svislých zděných konstrukcí. Stávající velké foyer bude v rámci rekonstrukce nově propojeno s galerií v 1. NP divadla, kde se v současné době nachází technické zázemí a fundus. Přístup z velkého foyer do galerie bude nově vybudovaným monolitickým železobetonovým lomeným schodištěm. Součástí rekonstrukce je i výměna sanitárních prvků a keramických obkladů na sociálním zařízení a provedení nových podlahových krytin ve všech zrekonstruovaných prostorách.  Předmět smlouvy je dále v této smlouvě označován jen jako „dílo“.
2) Rozsah díla je určen:
a. výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z června 2021 (dále jen „ZP“), které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení;
b. projektovou dokumentací vypracovanou v červnu 2021 zpracovatelem MJÖLK s.r.o., IČ 01848054, se sídlem Železná 830/12A, 460 01 Liberec 1 (dále jen „PD“), která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě jako příloha č. 5 ZP. Listinnou verzi PD obdržel zhotovitel při předání staveniště. Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel. 
c. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jako „cenová nabídka zhotovitele“);
d. nabídkou zhotovitele ze dne ……. předloženou do zadávacího řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“)
3) Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 
4) Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.
5) Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky. 
6) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

7) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. 


IV. Místo a doba plnění
1) Místem plnění je budova Malého divadla, Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec 1 (dále také jako „staveniště“).
2) Staveniště bude zhotoviteli předáno den následující po uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště v dohodnutém termínu převzít. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
3) [bookmark: _Hlk75801186]Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem této smlouvy, do 2 dnů od předání a převzetí staveniště. Prvotně budou zahájeny práce umožňující zprovoznění malého foyer (tj. soubor místností 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.08), nejprve v tzv. nouzovém režimu (pouze vstup do divadla bez možnosti využívat prostor foyer) a později v tzv. nouzovém provizorním režimu (tj. vstup s možností využití bezpečného prostoru pro návštěvníky divadla). 
4) Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do ………………. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den ukončení přejímacího řízení dle čl. VI této smlouvy.  
5) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který byl zhotovitelem zpracován a objednatelem schválen v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. Harmonogram tvoří přílohu stavebního deníku a je pro realizaci díla závazný. 
6) Prodloužení termínu pro dokončení díla uvedeného v odst. 4) tohoto článku smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze z následujících příčin:
a. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo dle schváleného časového harmonogramu 
z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, zřizovatel apod.);
b. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
c. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie, popř. krizové opatření vydané orgánem veřejné moci při epidemii, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;
d. v případě, že dojde v souladu s čl. VII odst.5) této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na časový harmonogram prací a lhůtu pro dokončení díla.
7) K prodloužení termínu pro dokončení díla uvedeného v odst. 4) tohoto článku smlouvy, může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení termínu bude řešeno dodatkem ke smlouvě.  

8) Další případné změny schváleného časového harmonogramu, které se nedotýkají termínu uvedeného v odst. 4) tohoto článku smlouvy, mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, vždy písemně potvrzené zápisem ve stavebním deníku. 

V.   Práva a povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této smlouvy. 
2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k jeho provedení nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady uvedenými v čl. III odst. 2) této smlouvy.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet rovněž všechny podmínky stanovené příslušnými orgány státní a veřejné správy a příslušnými právními předpisy tak, jak jsou popsány v PD. 
3) Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací předložit objednateli, popř. oprávněné osobě objednatele (technický dozor stavby, dozor architekta) ke schválení vzorky materiálů, u kterých si to objednatel vyžádá. Práce využívající tyto materiály nebudou zahájeny před písemným schválením předložených vzorků objednatelem, popř. oprávněnou osobou objednatele. Za písemné schválení se považuje zápis ve stavebním deníku. 
4) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za běžného provozu divadla. Zhotovitel bude plně respektovat čas plánovaných zkoušek a představení uvedených v divadelním fermanu, se kterým bude prostřednictvím zástupce objednatele průběžně a v dostatečném předstihu seznamován (min. 5 pracovních dnů předem). V době zkoušek a představení nemohou být prováděny stavební práce, které by mohly narušit jejich průběh (hluk, otřesy, vibrace apod.). 
5) Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
6) Podle povahy prováděných prací budou zhotovitelem organizovány pravidelné kontrolní dny. Na kontrolních dnech bude zjišťována rozpracovanost díla a kvalita prováděných prací, přičemž z každého kontrolního dne zhotovitel vyhotoví písemný zápis. 
7) [bookmark: _Hlk75794869]Při provádění díla musí zhotovitel dbát na udržování pořádku v místě plnění a na dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a odstraňování nečistot, zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově divadla. Úklid prostor dotčených stavbou bude zhotovitelem prováděn průběžně. 
8) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je mimo jiné povinen při práci s otevřeným ohněm nebo při práci, kdy technologický postup vyvolává zvýšenou teplotu (např. použití horkovzdušné pistole), zajistit dozor tohoto pracoviště po dobu 12 hodin po dokončení prací.
9) Odvoz a likvidace odpadů ze stavby musí být prováděn v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.
10) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících na staveništi profesní výkony (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem); v souvislosti s těmito povinnostmi se zhotovitel zavazuje vést deník BOZP.
11) Zhotovitel umožní osobám vykonávajícím autorský nebo technický dozor stavby, koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám vykonávajícím kontrolní činnost, přístup na staveniště a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Zhotovitel umožní přístup na staveniště též osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi v souladu s příslušnými právními předpisy.
12) V případě zprovoznění části stavby pro průchod či používání diváků a zaměstnanců, bude staveniště odděleno od toho zpřístupněného prostoru tak, aby bylo zabráněno vstupu na staveniště. Zhotovitel společně se stavebním dozorem a dozorem architekta zajistí jednotlivé zprovozněné části pro užívání z hlediska požárních, hygienických předpisů.
13) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky uvedenými v ZP a PD a v souladu požadavky objednatele. 
14) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“).  
15) Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem do dokončení přejímacího řízení vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. VI této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: ................. (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).
16) Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
17) Pokud zhotovitel výzvu dle předcházejícího odst. této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.  
18) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, je proveden zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
19) O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele. 
20) Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění smlouvy spolupráce poddodavatelů, přičemž významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou 
i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.  
21) Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.
22) Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze se souhlasem objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. 
23) Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů.
24) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, zejména originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.    
25) Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
26) Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (dle §73 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 

VI. Předání a převzetí díla
1) Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí díla, a to nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem převzetí, přičemž objednatel se dostaví k převzetí v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. 
2) Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující doklady: 
a. dokumentace skutečného provedení
b. doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů;
c. zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách 
d. nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění příslušné etapy díla (certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.)
e. originál stavebního deníku (bude předán po kompletním dokončení díla);
f. ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
3) O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s jejím dokončením a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení 5) tohoto článku smlouvy. 
4) Za řádně provedené se považuje pouze dílo bez vad a nedodělků. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. V případě drobných vad platí ustanovení §2628 zák.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
5) Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 3 dny ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak. 
6) Do 1 dne po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, nářadí nebo vybavení. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.
7) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
8) Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Cena za dílo
1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a položkovém rozpočtu. Cena díla je stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná.  
2) Celková cena díla činí …………….,- Kč bez DPH, …………….,- Kč DPH, …………….,- Kč vč. DPH, přičemž cenová nabídka zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
3) Celková cena díla zahrnuje kromě zisku také veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a finančních vlivů po celou dobu provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Celková cena musí zahrnovat náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla, popsané v ZD, PD a položkovém rozpočtu. 
4) Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  
5) Podstatné změny této smlouvy jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v důsledku případných změn rozsahu nebo kvality dodávek a prací oproti rozsahu a kvalitě specifikovaným v této smlouvě. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Realizace takových změn může být zahájena pouze pokud budou ze strany zadavatele písemně odsouhlaseny. 
6) Způsob sjednání změny ceny díla:
a. u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude nabídka na změnu ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém rozpočtu;
b. u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude při nabídce na změnu ceny vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, přičemž tyto ceny jsou ceny maximální a lze smluvními stranami dohodnout cenu nižší;
c. v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie uvedené v použité cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla nabídka na změnu ceny stanovena.

VIII. Platební podmínky
1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. DPH bude účtováno podle platných právních předpisů v době uznatelného zdanitelného plnění. 
2) Fakturace bude probíhat měsíčně, na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDI. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Objednatel uhradí faktury do výše 90% z celkové ceny díla, zbývajících 10% bude pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. 
3) Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 
4) [bookmark: _Hlk527116124][bookmark: _Hlk17466215]Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název veřejné zakázky: „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ 
v Liberci“. Dále musí daňový doklad obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH. Součástí daňového dokladu bude soupis prací zpracovaný v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele. Bez tohoto soupisu je doklad neúplný.  
5) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění
1) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za všechny škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu jeho realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, a to ve  výši pojistného plnění nejméně min. 5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
3) Kopii dokladů o tomto pojištění předložil zhotovitel objednateli k ověření v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn smlouvu neuzavřít nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

X. Záruky
1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) [bookmark: _Toc190153359][bookmark: _Toc205035363]Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
3) Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: …………….. 
4) Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.  
5) Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
6) Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

XI. Smluvní pokuty
1) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst.  4) této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2) Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3) Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.
4) Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 
5) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné vady či nedodělky odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
8) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
9) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.
XII. Ostatní ujednání
1) Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Za zhotovitele: 
hlavní stavbyvedoucí: ……………………………………………….
Za objednatele: 		
Kromě osob uvedených v čl.1 této smlouvy jsou zástupci objednatele ještě:
technický dozor stavby: ………(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
dozor architekta:	………………….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
koordinátor BOZP:  ………………….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
a. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;  
b. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 
c. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí), 
d. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
3) Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ. 
4) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIV. Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany zároveň souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách objednatele, případně zřizovatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to zelenou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním. 
4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Závěrečná ustanovení 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 
1) Cenová nabídka zhotovitele 


V ……………….. dne …………………	V Liberci dne ……………
       Za zhotovitele:						   Za objednatele:
…………………………….			              	    ………………………………
       (jméno a funkce odpovědné osoby)			    Ing. Jarmila Levko, ředitelka 
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