1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1	Stavba	2

1.2	Investor (stavebník, objednatel stavby)	2

1.3	Projektant	2

2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	2

2.1	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.	2

2.2	Předpokládaný průběh stavby	3

2.3	Vazby na regulační plány	3

2.4	Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	3

2.5	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí	3

2.6	Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření	3

3	SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ	4

4	ČLENĚNÍ STAVBY	4

5	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY	4

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Stavba

Název stavby:	Bezpečnostní chodník v obci Kněžice

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:	Kněžice u Městce Králové

Katastr. území:		Kněžice u Městce Králové

Druh stavby:		Oprava chodníků

## Investor (stavebník, objednatel stavby)

Název investora:			Obec Kněžice

Adresa investora:		289 02 Kněžice 37

## Projektant

Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Název projektanta:	FORVIA CZ, s.r.o.

Adresa projektanta:	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO   projektanta:	029 92 485

Stupeň zpracování:	DSP / PDPS

Termín zpracování:	08/2018

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Jedná se o stávající chodníky v obci Kněžice, které dnes již nesplňují základní požadavky. Chodníky budou opraveny za nové, které budou obsahovat bezpečnostní prvky pro samostatný pohyb osob pohybově a zrakově omezených.

PD je zpracována na základě smlouvy o poskytování služeb. Rozsah je navržen na základě požadavku objednavatele. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace respektuje veškeré podmínky a připomínky všech účastníků stavebního řízení.

## Předpokládaný průběh stavby

Realizace se předpokládá ihned po získání všech potřebných povolení.

předpoklad zahájení výstavby:	1.Q.2021

předpokládaná doba výstavby:	12 týdnů

dokončení stavby:	2.Q.2021

## Vazby na regulační plány

Funkční využití dotčeného pozemku, tzn. ostatní pozemní komunikace je v souladu se schváleným územním plánem.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Jedná se o stávající chodníky v obci Kněžice, které dnes již nesplňují základní požadavky.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Opravou chodníků dojde k bezpečnějšímu pohybu chodců v obci. Dále dojde k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu výjezdu osobních automobilů z vlastních pozemků na místní komunikaci. Nové obruby zlepší odvod srážkových vod ze stávající komunikace.

## Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Jedná se o opravu chodníků v obci Kněžice u Městce Králové. Oprava zasahuje na pozemky ve vlastnictví obce Kněžice a Středočeského kraje. Nejsou navrženy přeložky inženýrských sítí. Stavba nevyvolá změnu jiných staveb.

Tabulka celkového záboru zasažených pozemků:

| Vlastnické právo (podíl)/právo hospodařit | Zábor [m2] | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Obec Kněžice | 1 967,1 | č. p. 37, 28902 Kněžice |
| KSÚS Středočeského kraje | 1 519 | Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| ČR/Povodí Labe, státní podnik | 10 | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |

# SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

- Původní dokumentace se zaměřením

- Místní šetření, fotodokumentace

- Katastrální mapa

- Skutečné provedení místní křižovatky

# ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba je členěna na objekty:

SO 101 – km 0,000 – km 0,751 10         I. ETAPA

SO 102 – km 0,000 – km 0,222 83

SO 103 – km 0,000 – km 0,115 10

SO 104 – km 0,000 – km 0,314 71

# PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

Stavba chodníků bude probíhat bez uzavírky. Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka.