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[bookmark: _Hlk169639230]Smlouva o dílo a o dozoru projektanta


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, LL.M., generálním ředitelem,
bankovní spojení: číslo účtu 2115202031/0710, vedený u České národní banky,

(dále též jako „Objednatel“ nebo „ZP MV ČR“),

a

______________________,	
se sídlem: _______________________,	 
IČO: _______________________, 
zapsaný/á v obchodním rejstříku _______________________,
zastoupený/á ________________________________,
bankovní spojení: _______________________,

(dále též jako „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“),

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Instalace elektrické požární signalizace (EPS) v objektu ZP MV ČR pracoviště Ústí n. L vč. stavebních úprav - projektová příprava, dozor projektanta“ (dále též „Veřejná zakázka“) 

tuto
Smlouvu o
dílo a o dozoru projektanta 

(dále jen „Smlouva“)
evidovanou u Objednatele pod č.j. ZPMV/0198895/2026
evidovanou u Dodavatele pod č.j. ……………………………………..

[bookmark: _Toc178074858]


Úvodní ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla blíže specifikovaného v čl. II této Smlouvy (dále jen „Dílo“), že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně Dílo provést. 
Tato Smlouva se uzavírá za účelem zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“ nebo „dokumentace“) vč. soupisu prací, dodávek, služeb, výkazu výměr a pro výkon dozoru projektanta při realizaci instalace EPS a stavebních úprav. 
DPS bude zpracována na základě vstupních podkladů, které jsou uvedeny v čl. III. ve spojení s čl. II této Smlouvy a dle veškerých zaměření, průzkumů a sond provedených 
Zhotovitelem. DPS bude vyhotovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace VZ“). 


Předmět Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele Dílo: „Instalace elektrické požární signalizace (EPS) v objektu ZP MV ČR pracoviště Ústí n. L vč. stavebních úprav - projektová příprava, dozor projektanta“.
Dílo sestává zejména ze dvou částí: 
2.1. vypracování DPS, která bude řešit instalaci systému EPS s individuální adresací 
(adresovatelný systém) včetně el. rozvodů, prvků a zařízení. Systém EPS budou tvořit
ústředna EPS, hlásiče požáru a doplňující zařízení. Systém EPS bude obsahovat adresovatelnou certifikovanou požární ústřednu, samočinné požární hlásiče, 
          tlačítkové hlásiče požáru, obslužné pole požární ochrany (OPPO), klíčový trezor 
 požární ochrany (KTPO), optickou a akustickou signalizaci, certifikované objektové 
          zařízení určené pro přenos požárního poplachu a poruchových či jiných technických 
 stavů (ZDP - zařízení dálkového přenosu) na pult centralizované ochrany (PCO) 
 umístěný na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného 
 sboru (KOPIS) Ústeckého kraje. DPS bude dále řešit úpravy el. rozvaděčů, požární 
 uzávěry otvorů (dveře vč. ovládacích prvků, vrata, poklopy, revizní dvířka do šachet), 
 úpravy automatických dveří, protipožární ucpávky, nouzové osvětlení, vypínací prvky 
          (tlačítko centrál stop a total stop), zajištění napájení při výpadku el. proudu pro 
 automatické dveře a venkovní roletová vrata (průjezd) a návrh systému generálního 
 klíče (dále také „část 1 Díla“ ),
 2.2. provedení výkonu dozoru projektanta nad realizací instalace EPS a stavebních úprav; 
 (dále také „část 2 Díla“),
 část 1 a část 2 společně jako „Dílo“.

Požadavky Objednatele na DPS
3.1 DPS bude sloužit Objednateli jako dokumentace pro výběr zhotovitele instalace EPS a stavebních úprav a musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ“) a požadavky Vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace VZ.
3.2 Dokumentace bude zpracována ve smyslu § 158 Stavebního zákona. 
3.3 Dokumentace bude obsahovat neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr vč. rekapitulace nákladů v tištěné a elektronické podobě členěné dle položek seznamu orientačních cen vydaných dle cenové soustavy ÚRS Praha) ve formátu .xlsx. Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s Vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace VZ, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace. 
3.4 Dokumentace bude dále obsahovat oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v tištěné a v elektronické podobě ve formátu .xlsx dodaný samostatně, dílčí rozpočty a výkazy výměr budou členěné dle položek seznamu orientačních cen prací vydaných dle cenové soustavy ÚRS Praha) ve formátu .xlsx. Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s Vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace VZ. Pokud Zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Oceněný položkový rozpočet prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku prací v cenové úrovni ke dni odevzdání DPS. 
3.5 Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny obchodní názvy a odkazy na konkrétní dodavatele výrobků, prvků, zařízení, materiálů a prací nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen „Specifické označení“) mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud Zhotovitel tuto povinnost poruší nahradí Objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím Specifického označení, přičemž je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného Specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně na všech místech DPS, kde je uvedení Specifického označení nezbytné, upozornění, že pokud jsou v DPS nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, Specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor DPS výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků.
3.6 Součástí DPS bude dále zejména:
3.6.1. Zpracování zásad organizace výstavby a návrh harmonogramu prací.
3.6.2 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
3.6.3. Projednání DPS s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a získání závazného stanoviska.
3.7 DPS bude předána Objednateli se všemi náležitostmi s grafickou, textovou a dokladovou částí ve třech tištěných vyhotoveních (paré č. 1, 2 budou opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka příslušného zpracovatele) + data v digitální formě na digitálním nosiči (CD nebo DVD nebo flash-disku) v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části, dále grafická část ve formátu .pdf, textová a tabulková část ve formátech .pdf, .doc, .docx,.xls nebo .xlsx.
3.8 DPS bude obsahovat koordinaci profesí a zpracování knihy prvků (např.: elektroinstalační ukončující prvky, technické vybavení atd.).
3.9 Do DPS budou rovněž zapracovány případné dodatečné požadavky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
3.10 Zhotovitel poskytne na vyžádání Objednatele odborný výklad k DPS na jednáních např. s úseky nebo vedením ZP MV ČR apod.
3.11 V rámci zpracování DPS se budou konat na pracovišti ZP MV ČR Ústí n. L. kontrolní schůzky, termíny schůzek budou s dvoudenním předstihem písemně domluveny mezi oběma Smluvními stranami prostřednictvím kontaktních osob uvedených v čl. XVII. odst. 8 Smlouvy.
3.12 V rámci zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady všechny potřebné podklady, průzkumy, sondy do stavebních a jiných konstrukcí, zaměření, posouzení, výpočty, kontrolní zprávy, revizní zprávy a odborné studie. Veškeré takto vzniklé náklady zahrne Zhotovitel do nabídkové ceny.
Výkon dozoru projektanta při realizaci instalace EPS a stavebních úprav (dále též jen „Dozor projektanta“ spočívá zejména v:
4.1 provádění dohledu nad dodržením zpracované DPS v průběhu realizace instalace EPS a stavebních úprav;
4.2 poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících dokumentací nebo pro plynulost stavby;
4.3 posuzování návrhů zhotovitele instalace EPS a stavebních úprav na změny a odchylky oproti DPS, zejména z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů;
4.4 posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti DPS uplatňované zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav i Objednatelem při realizaci instalace EPS a stavebních úprav, včetně posouzení případných požadavků na zvětšený rozsah prací oproti DPS (každá změna musí být konzultována s Objednatelem);
4.5 účasti na jednáních mezi Objednatelem a zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav;
4.6 účasti při odevzdání a převzetí objektu zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav včetně komplexního vyzkoušení;
4.7 účasti při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách objektu při realizaci instalace EPS a stavebních úprav dle potřeby (min. 1x týdně);
4.8 poskytnutí vyjádření k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav , zejména z hlediska jakosti, vhodnosti použití a způsobu provedení;
4.9 poskytnutí vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti DPS;
4.10. sledování postupu instalace EPS a stavebních úprav z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
4.11. účasti a dohledu při odstraňování vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu;
4.12. provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny – každá změna musí být konzultována s Objednatelem).
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla. Součástí předmětu plnění Smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla podle této Smlouvy, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá Dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla.
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zadávání veřejné zakázky na realizaci instalace EPS a stavebních úprav, jejíž projektové zpracování je předmětem této Smlouvy. Tato součinnost bude spočívat zejména ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rozsahu předmětu plnění a v případném provedení aktualizace neoceněného i oceněného soupisu prací s výkazem výměr na cenovou úroveň platnou v době zahájení zadávacího řízení na zhotovitele instalace EPS a stavebních úprav. Cena za toto plnění je již obsažena v ceně za Dílo podle této Smlouvy.
Práce nad rozsah Díla dle této Smlouvy (vícepráce) budou realizovány dle podmínek ust. § 222 ZZVZ pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran stvrzené písemným dodatkem k této Smlouvě.


 Podklady pro provedení Díla
Podklady pro provedení Díla jsou: 
a) Výzva k předložení nabídky a její přílohy, předložené Objednatelem v rámci Veřejné zakázky,
b) Projektová dokumentace ARCHPROJEKT, s.r.o., Hradiště 8/96, 400 01 Ústí n. L., 
říjen 2004, která bude Objednatelem Zhotoviteli předložena do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené podklady použije výhradně pro potřeby plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. 


Doba plnění
Termín zahájení provádění Díla: nabytím účinnosti této Smlouvy podle čl. XVI. odst. 2 této Smlouvy.
Termín předání Díla:
a) DPS (dle čl. II. odst. 2 bod 2.1. Smlouvy): do 10 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy;
b) Termín výkonu dozoru projektanta (dle čl. II. odst. 2 bod 2.2. Smlouvy):
Dozor projektanta bude prováděn v rozsahu dle této Smlouvy v období od zahájení přípravy realizace instalace EPS zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav, při realizaci EPS a stavebních úprav až po kompletní předání instalace EPS a stavebních úprav a do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav. 
V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Smluvní strany vyhrazují právo prodloužit lhůtu pro předání obou částí Díla, pokud Zhotovitel není schopen dodržet termín dle odst. 1 tohoto článku z důvodu prodlení Objednatele. Lhůta se prodlužuje o počet dní, kdy Objednatel byl se svými povinnostmi v prodlení. Dále si Smluvní strany vyhrazují právo dle § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit lhůtu pro předání Díla, pokud Zhotovitel není schopen dodržet termín dle odst. 1 tohoto článku, a to z důvodu že během plnění této Smlouvy zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci Díla. Pokud nastane tato okolnost, musí Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. Objednatel je následně povinen zvážit důvody této okolnosti a pokud uváží, že jsou opodstatněné, prodlouží přiměřeně termín pro předání Díla. O těchto skutečnostech bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ.

 
Cena za Dílo
Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo činí:
                                                   bez DPH	            DPH                  celkem vč. DPH 

a) DPS:                                 doplní účastník Kč doplní účastník Kč doplní účastník Kč

b) Dozor projektanta:          doplní účastník Kč doplní účastník Kč doplní účastník Kč
 
Cena celkem za Dílo (a+b): doplní účastník Kč doplní účastník Kč doplní účastník Kč
 
Zhotovitel, který je registrován jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je Zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla.
Cenou za plnění pro účely vyúčtování smluvní pokuty podle článku XIV. této Smlouvy se rozumí cena vč. DPH.














 
Platební podmínky
Cena za Dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to:
Část 1 Díla dle čl. II. odst. 2 bod 2.1. Smlouvy - DPS 
100 % ceny z předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním 
předání a převzetí této části Díla stvrzeného podpisy zástupců obou Smluvních stran;
Část 2 Díla dle čl. II. odst. 2 bod 2.2. Smlouvy – Výkon dozoru projektanta 
 Cena za výkon dozoru projektanta bude hrazena na základě faktury vystavené
 Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn cenu za výkon dozoru projektanta fakturovat 
 měsíčně zpětně po provedení výkonu dozoru projektanta po kompletním předání 
 instalace EPS zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 
Přílohou faktury za předání DPS bude zápis o předání a převzetí DPS podepsaný zástupcem Objednatele a Zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací fakturu nelze vystavit. 
Účetní doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, náležitosti stanovené příslušnými právními přepisy a dohodnuté dle této Smlouvy.
Splatnost účetních dokladů (faktur) dle této Smlouvy se sjednává na 21 (dvacet jedna) dní ode dne jejich doručení za předpokladu jejich řádného doručení Objednateli. Účetní doklad se považuje za uhrazený dnem odepsání příslušné sjednané částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
V případě, že vystavený účetní doklad (faktura) nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, touto Smlouvou, popřípadě bude obsahovat jiné nesrovnalosti (např. chybně fakturovaná částka), je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit takovou fakturu Zhotoviteli bez zaplacení. V takovém případě je Zhotovitel povinen fakturu opravit či vyhotovit znovu a zaslat ji zpět Objednateli s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení nové faktury Objednateli. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s placením faktury.
Zhotovitel, který je plátcem DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit 
daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.
Faktury lze zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Zhotovitel datovou schránkou, účetní doklad lze též odeslat na emailovou adresu: info@zpmvcr.cz. Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést text „Fakturace_R“.
Vyúčtování musí, kromě náležitostí uvedených v tomto článku, obsahovat číslo 000001-000/2026-05 pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele.




	
Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost Díla a za to, že Dílo i jeho části budou bez vad.
Zhotovitel postupuje při provádění Díla dle právních předpisů vztahujících k bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů Objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.
Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této Smlouvě a v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy vedl-li by postup Zhotovitele k podstatnému porušení Smlouvy. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této Smlouvy prokazoval kvalifikaci poddodavatelem a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této Smlouvy ve stanoveném rozsahu nebo by měl být změněn v průběhu realizace této Smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační požadavky uvedené ve Výzvě v rámci Veřejné zakázky, která předcházela podpisu této Smlouvy. V případě plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele nese Zhotovitel odpovědnost vůči Objednateli jako by Smlouvu plnil sám.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s předmětem Smlouvy všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně 1 000 000 Kč a to po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele. O provedení kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma Smluvními stranami.
V průběhu realizace části 1 Díla je Zhotovitel povinen konat kontrolní schůzky v sídle Objednatele, na které pozve zástupce Objednatele. Kontrolní schůzky se budou konat dle potřeby, minimálně však 1x za 14 dní, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. První termín (vstupní jednání) se bude konat do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel bude v rámci kontrolních schůzek konzultovat s Objednatelem v průběhu zpracování části 1 Díla zejména technické řešení, navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen případné připomínky Objednatele do části 1 Díla zapracovat (ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno).





Ostatní ujednání
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem místa plnění.
Při zpracování DPS se Zhotovitel zavazuje, že budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených Objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související s provedením Díla dle této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2,             § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku se vylučuje.


Zvláštní ustanovení pro výkon dozoru projektanta
Dozor projektanta bude vykonáván v místě plnění Smlouvy tedy objektu ZP MV ČR, Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem.
Svou přítomnost při realizaci instalace EPS a stavebních úprav zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav (zejména dobu příchodu a odchodu) je Zhotovitel vždy povinen zaznamenat do stavebního deníku. 
Zhotovitel se zavazuje, že dozor projektanta bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace instalace EPS a stavebních úprav takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem dozoru projektanta a příkladmo jsou uvedeny v čl. II. odst. 4 této Smlouvy. 
Veškerá podstatná zjištění k průběhu realizace instalace EPS a stavebních úprav bude Zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu Objednatele podle čl. XVII. odst. 8 Smlouvy, pokud nebude možné kontaktní osobě Objednatele tuto informaci neprodleně sdělit na místě provádění plnění.


Licenční ujednání 
Objednatel si je vědom, že část 1 Díla dodaná Objednateli podléhá režimu zákona             č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a dále § 2358 a násl. občanského zákoníku. Objednatel se zavazuje užívat část 1 Díla pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona.
Dodavatel poskytuje Objednateli v části 1 Díla výhradní, časově a místně neomezenou licenci k výkonu práva užití. 
Objednatel je oprávněn použít část 1 Díla pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této části Díla účastníkům výběrových řízení na zhotovitele instalace EPS a stavebních úprav a pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, realizace instalace EPS, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za Licenci je součástí dohodnuté ceny za část 1 Díla.


Předání a převzetí Díla
Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část 1 nebo 2 Díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. 
O převzetí části 1 Díla (resp. jeho části), jak je specifikováno v čl. II. odst. 3 Smlouvy, se sepíše předávací protokol, podepsaný zástupci obou Smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: identifikační údaje o převzetí části 1 Díla (resp. jeho části), prohlášení Objednatele, že část 1 Dílo nebo jeho část přejímá bez závad nebo se závadami (v tomto případě se stanovením lhůty pro jejich odstranění) a soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
V případě, že Objednatel odmítne část 1 Díla (resp. jeho části) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí části 1 Díla (resp. jeho části) je pracoviště Objednatele: Štefánikova 992/16, 400 01 Ústí nad Labem. 
Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady části 1 Díla (resp. jeho části) do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí části 1Díla (resp. jeho části), ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Plnění povinností a předání plnění Zhotovitele k části 2 Díla je zaznamenáno ve stavebním deníku v souladu s ustanovením § 166 Stavebního zákona a Vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace VZ.


Záruční doba a odpovědnost za vady Díla
Zhotovitel se zavazuje, že Dílo (veškeré části Díla) bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
Zhotovitel poskytuje na Dílo (na veškeré části Díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé Dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání Díla na základě předávacího protokolu. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá Zhotovitel i za vady, které Dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout Zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. 
Objednatel je povinen nahlásit Zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude Objednatel požadovat odstranění vady Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.
V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady Zhotovitelem a Zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele.



Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Zhotovitel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah a informace, které Zhotoviteli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „důvěrné informace"). Zhotovitel nesmí důvěrné informace Objednatele použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy a případných dodatků. 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 
má Zhotovitel opačnou povinnost stanovenou zákonem, 
se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo 
Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace písemný souhlas. 
Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.


Sankční ustanovení 
V případě prodlení s dokončením a předáním části 1 Díla v rozsahu podle čl. II. odst. 3 Smlouvy a v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy nebo v termínu dohodnutém podle čl. IV. odst. 2 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny části 1 Díla dle čl. V odst. 1 za každý den i započatý prodlení.
V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání (nebo jeho části) podle čl. XI. odst. 2 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 
V případě, že Zhotovitel při výkonu Dozoru projektanta poruší povinnosti uvedené v čl. II. odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. II. odst. 6 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to i opakovaně.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. VII. odst. 3 nebo 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. VII. odst. 5 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč, a to i opakovaně.
V případě porušení povinností Zhotovitele konat kontrolní schůzky v sídle Objednatele podle čl. VII. odst. 6 (resp. čl. II. odst. 3.11 ) Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. VIII. odst. 2 nebo 3 této Smlouva je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. X. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.,
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. XII. odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XIII. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.
V případě prodlení s platbou faktury za dokončené Dílo (část Díla) je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je Zhotovitel povinen rovněž nahradit Objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
Splatnost smluvních pokut nebo úroku z prodlení je 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě druhé Smluvní straně.
Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti. 


Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu ze Smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení části 2 Díla podle této Smlouvy, která je ukončena kompletním předáním realizace instalace EPS a realizace stavebních úprav podle DPS zhotovitelem instalace EPS a stavebních úprav, po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
Každá ze Smluvních stran je oprávněna před uplynutím doby trvání Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů, výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Smlouvu je možné ukončit také na základě dohody Smluvních stran.
Od Smlouvy může každá ze Smluvních stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto 
Smlouvou a zákonem. 
3.1 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 
1. Zhotovitel nezahájí plnění na základě této Smlouvy v termínu podle čl. IV. této Smlouvy, a to ani na základě náhradního termínu poskytnutého Objednatelem;
1. Zhotovitel nezahájí provádění výkonu Dozoru projektanta v termínu stanoveném Objednatelem, a to ani na základě náhradního termínu poskytnutého Objednatelem;
1. porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VII. a IX. této Smlouvy; 
1. prodlení Zhotovitele s řádným provedením části 1 Díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů; 
1. prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, s výjimkou porušení uvedených v tomto odstavci, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; 
1. Objednatel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy zjistí, že Zhotovitel v nabídce do Veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku;
1. porušení licenčních ujednání podle čl. X. této Smlouvy;
1. porušení záručních podmínek Zhotovitelem podle čl. XII. této Smlouvy;
1. porušení ustanovení čl. XIII. této Smlouvy.
3.2 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené faktury Zhotoviteli za poskytnuté plnění, přesahující 30 kalendářních dnů.
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit 
byl-li na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace,
rozhodnutím správce daně byl Zhotoviteli přidělen status nespolehlivého plátce.
 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se závazky stran z této Smlouvy ruší od počátku a strany provedou vzájemné vypořádání. 
Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, mají Smluvní strany nárok na vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých do dne odstoupení od Smlouvy.
 Zánik účinnosti Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty, mlčenlivosti a záruční doby. 


Uveřejňovací ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Digitální a informační agentura, tuto Smlouvu včetně jejích případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí.
Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty nejpozději do 20 dnů ode dne kdy byla Smlouva uzavřena v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu řádně uveřejnil a pokud se tak nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.



Závěrečná ustanovení
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv podle čl. XVI. odst. 2 této Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto Smlouvou se řídí obsahem Smlouvy. V otázkách neupravených touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. 
Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, jehož režim se pro vztahy prodávajícího a kupujícího dle této Smlouvy nepoužije.
Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Smluvní strany dohody jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v této Smlouvě.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy budou, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, předána osobně proti podpisu potvrzujícímu jejich převzetí, zaslána doporučeně poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo do datové schránky druhé Smluvní strany. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to pátým dnem po jejím odeslání. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud ji příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně neoznámí.
Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou Smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
Kontaktními osobami Zhotovitele pro realizaci této Smlouvy jsou:
	[doplní účastník] tel.: [doplní účastník]
	 e-mail: [doplní účastník]	
 
Kontaktními osobami Objednatele pro realizaci této Smlouvy jsou:
Ing. Miroslav Roubal tel.: +420 702 166 394
 e-mail: mroubal@zpmvcr.cz 
Aleš Matoušek tel.: +420 728 379 904
 e-mail: amatousek@zpmvcr.cz
Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Možnost měnit Smlouvu jinou formou Smluvní strany vylučují. 
Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické nebo listinné podobě. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
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Objednatel:
	

	
	
	_________________________________
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,

	
	MUDr. David Kostka, MBA, LL.M. 
generální ředitel

	



	V ___________ dne ______________
	

	
Zhotovitel:
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