„Dodávka a montáž mostového jeřábu“

STAVBY – KOMÍNY, s.r.o.

Dodatečné informace k Zadávací dokumentaci

Odpovědi na dotazy k Zadávací dokumentaci výběrového řízení pro zakázku

“Dodávka a montáž mostového jeřábu“

Dotaz č. 1: Prosím zaslať rozmerový výkres haly (rez, pôdorys), v ktorej bude žeriav s dráhou umiestnený.

Odpověď: Jeřáb bude umístěn v hale č. 37, dva výkresy ve formátu .pdf budou nově vloženy na Profil zadavatele.

Dotaz č. 2: Prosím uviesť od ktorého výrobcu lanový kladkostroj chcete / Balkankar, Abus, Stahl, Demag.

Odpověď: Zadavatel nemá požadavek na výrobce kladkostroje, pouze musí být splněny jeho požadované technické parametry.

Dotaz č. 3: - Uchazeč vznesl připomínky k návrhu Smlouvy o dílo.

Odpověď: Zadavatel trvá na znění Návrhu smlouvy o dílo, nebude jej měnit.

Dotaz č. 4: Pojezd kladkostroje – požadavek na motor se setrvačníkem. Toto řešení snižuje životnost převodovky a používalo se před cca 20 lety. Opravdu na něm trváte?

Odpověď: Zadavatel trvá na technické specifikaci, uvedené v Zadávací dokumentaci, u pojezdu kladkostroje požaduje motor se setrvačníkem.

Dodatečná informace č. 5: mění se doba plnění zakázky, nové znění Článku IV., odst.1 Zadávací dokumentace nyní zní:

1. Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba začátku plnění zakázky: 	duben 2017

Předpokládaná doba ukončení plnění zakázky: 	květen 2017

Pro provedení celkového díla stanoví zadavatel nejzazší přípustný termín začátku plnění i termín dokončení plnění zakázky dnem 6. 5. 2017. Povinnou náležitostí dodavatelem předloženého návrhu Smlouvy o dílo je návrh ujednání o termínu dokončení dodávky a předání celé dodávky zadavateli k tomuto datu. Tento termín nesmí být v rozporu s nejzazším přípustným termínem dokončení, stanoveným zadavatelem na 6. 5. 2017. Dodavatelé jsou oprávněni navrhnout termín dřívější. Případně navrhovaný pozdější termín je rozporem s obchodními podmínkami vymíněnými zadavatelem.

Při překročení nejzazšího přípustného termínu dokončení dodávky bere dodavatel na sebe plnou odpovědnost z dopadu poskytnutí finanční dotace EU.

Dodatečná informace č. 6: Vzhledem k výše popsaným doplňujícím informacím k Zadávací dokumentaci se prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 4. 2017 ve 12:00 hodin a otevírání obálek se pak uskuteční dne 3. 4. 2017. ve 12:00 hodin v provozovně zadavatele Plánice 356 (ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek).