**RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO č. 143/INV/2019**

**„Stavby, rekonstrukce a opravy komunikací a parkovacích ploch“**

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Hostivice**

se sídlem: Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. arch. Klára Čápová, starostka

zastoupené ve věcech technických: Zdeněk Elicer

IČ: 002 41 237

DIČ: CZ002 41 237

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 0388030379/0800

(dále jen „***objednatel***“)

**Zhotovitel:** **Klika & Dvořák,s.r.o.**

se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika – jednatel společnosti

ve věcech technických: Pavel Picka - stavbyvedoucí

IČ: 25145959

DIČ: CZ25145959

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Kladno

č. ú.: 196750900267/0100

Kontaktní osoba: Karolína Patočková

Email: karolina.patockova@vozovka.cz

Telefon: 312 241 474, 602 269 270

(dále jen „***zhotovitel*** “)

se dohodli uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích.

Zhotovitel prohlašuje, že uzavřením této smlouvy současně akceptuje veškeré podmínky uvedené objednatelem v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Stavby, rekonstrukce a opravy komunikací a parkovacích ploch“** (dále jen „veřejná zakázka“).

1. **Předmět smlouvy**
   1. Smluvní strany uzavírají Rámcovou dohodu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Stavby, rekonstrukce a opravy komunikací a parkovacích ploch“**.
   2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka zhotovitele.
   3. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, týkajících se zadávání a plnění jednotlivých veřejných zakázek na opakující se stavební práce spočívající ve výstavbě, rekonstrukci, opravách zejména chodníků, komunikací a parkovišť ve Městě Hostivice podle požadavků specifikovaných objednatelem (dále jen „dílčích plnění“).
   4. Výstavbou, rekonstrukcí a opravami zejména chodníků, komunikací a parkovišť se rozumí takové stavební práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
   5. Na základě této Smlouvy, uzavřené s vybraným uchazečem (dále jen „zhotovitel“) v rámci výše uvedené veřejné zakázky, bude zhotovitel objednatelem vyzván k předložení nabídky na jednotlivá dílčí plnění, kdy výsledkem tohoto postupu objednatele, bude uzavření objednávky o dílo na dílčí plnění (dále jen „Objednávka“) a realizace dílčího plnění zhotovitelem, a to vždy řádně, včas, s odbornou péčí a v souladu s pokyny objednatele.
2. **Podmínky uzavírání Objednávky** 
   1. Objednávka na dílčí plnění bude uzavřena na základě výzvy k předložení nabídky, která bude objednatelem adresována zhotoviteli.
   2. Výzva k předložení nabídky bude zhotoviteli rozesílána emailem nebo prostředky elektronického nástroje komunikace objednatele na kontakty uvedené zhotoviteli v čl. 1 této smlouvy.
   3. Přílohou výzvy k předložení nabídky bude vždy výkaz výměr a předpokládaný termín provádění díla. Bude-li pro poptávané dílčí plnění zpracována projektová či jiná obdobná dokumentace, bude též tvořit přílohu této výzvy zhotoviteli.
   4. Termíny pro dokončení plnění díla dle Objednávky.
   5. Při oceňování výkazu výměr dílčího plnění nesmí zhotovitel uvést ceny vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené v nabídce podané na plnění výše uvedené veřejné zakázky, s výjimkou položek, které nejsou součástí Přílohy č. 1.
   6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s výhradou objednatele, že může položky neuvedené v příloze č. 1 Smlouvy po zhotoviteli požadovat v souvislosti se změnou technologií, materiálů a vývoji na trhu.
   7. Jednotkové ceny položek neuvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, mohou být účtovány zhotovitelem v maximální výši rovné jednotkovým cenám dle cenové soustavy ÚRS.
   8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že na tuto Smlouvu nebude vyplaceno více než maximální výše finančního závazku uvedeného v čl. 4 a 5 této Smlouvy (a to včetně položek neuvedených v příloze č. 1 této Smlouvy).
   9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli **do 5 pracovních dnů** od obdržení objednávky její potvrzení, a to včetně řádně podepsaných příloh.
   10. V případě, že zhotovitel doručí objednateli řádně a ve stanovené lhůtě podepsanou Objednávku, považuje se tímto okamžikem dílčí smlouva na plnění díla za uzavřenou.
3. **Doba trvání smlouvy, místo plnění**

**a podmínky přerušení či zastavení provádění díla**

* 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 48 měsíců od data uzavření této smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky 5.950.000,- Kč bez DPH stanoveným plněním veřejných zakázek zadávaných objednatelem prostřednictvím Objednávek na základě této Smlouvy.
  2. Místem plnění smlouvy je území Města Hostivice.
  3. Jednotlivá dílčí plnění budou prováděna dle stranami sjednaných harmonogramů prací či jednotlivých pokynů objednatele.
  4. Současně je stranami sjednáno, že termín nástupu k dílčímu plnění v případě havarijní situace je do 8 hodin od telefonické výzvy nebo výzvy e-mailem, která bude prokazatelně vzájemně potvrzena mezi odpovědnou osobou za věci technické objednatele a odpovědnou osobou na straně zhotovitele.
  5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností náležících na jeho straně, a to zejména:

1. vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, válka apod.);
2. při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla;
3. dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodu na straně zhotovitele.
   1. K naplnění podmínky dle čl. 4.5. písm. b) a c) může dojít jen v případě, že zhotovitel o této skutečnosti neprodleně, prokazatelně a povinně vyrozumí objednatele, a to nejpozději do 120 minut od jejího prokazatelného zjištění.
   2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
4. pracovníci zhotovitele při práci porušují platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, zejména vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí;
5. by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

**4.8.** Po přerušení provádění díla z důvodů popsaných v čl. 4.5. a čl. 4.7. jsou odpovědní pracovníci smluvních stran ve věcech technických povinni hledat možná alternativní řešení k naplnění a provedení díla dle Objednávky a sjednat náhradní termín. Současně zajistí zhotovitel písemné odůvodnění a dokumentaci o rozhodné skutečnosti.

1. **Platební podmínky - cena díla a fakturace**
   1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu v souladu s potvrzenou Objednávkou. Cena bude vždy stanovena na základě jednotkového ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.
   2. Součet cen vyplacených všem zhotovitelům za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit celkovou částku 5.950.000,- Kč bez DPH.
   3. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní souvisí, jakož i veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou z titulu plnění povinností uložených touto Smlouvou a na základě Objednávek.
   4. V případě nutnosti provádění víceprací se víceprací rozumí změna formy, kvality či kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření Objednávky, a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna byla odsouhlasena objednatelem a pokud byl vydán pokyn k provedení víceprací, ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které zhotovitel provede bez předchozího pokynu, nemá objednatel povinnost uhradit.
   5. Objednatel nebude poskytovat zhotovitelům žádné zálohy.
   6. Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu za dílčí plnění dnem předání a převzetí dílčího plnění objednatelem, které bude prosté vad a nedodělků. Na základě předávacího protokolu, podepsaného objednatelem i zhotovitelem, vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), který musí mít zákonné náležitosti a musí k ní být připojena kopie vzájemně potvrzeného předávacího protokolu.
   7. Splatnost faktury zhotovitele je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena desátým pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů.
   8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vystavení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
   9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH v rámci jednotlivých dílčích plnění včas a řádným způsobem v souladu s uvedenými podmínkami a na základě řádně vystavených dokladů a splněných podmínek v Objednávkách zhotovitelem.
   10. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.
   11. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
   12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

1. **Odpovědnost za vady díla a záruky**
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá plnění budou provedena vždy řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a příslušnou Objednávkou a zavazují se, že dodané plnění bude způsobilé a použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
   2. Zhotovitel nese v rámci platných právních předpisů odpovědnost za jím způsobené škody, vč. případných škod způsobených zhotovitelem třetím osobám pří plnění závazku založených na základě této Smlouvy nebo na základě uzavřených Objednávek.
   3. Zhotovitel poskytuje objednateli v každém jednotlivém dílčím plnění záruku za jakost na celé dílo v délce 60 měsíců, vyjma případů havarijní situace, kdy záruka za jakost bude vždy sjednána v Objednávce smlouvě podle způsobu nutného řešení havarijní situace. Tato záruční doba začíná běžet vždy zvlášť za každé jednotlivé dílčí plnění, kdy rozhodnou dobou počátku běhu lhůty je předání konkrétního dílčího díla na základě předávacího protokolu.
   4. K odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu plnění nebo v záruční době, se zhotovitel zavazuje nastoupit na základě výzvy objednatele do 48 hodin, v případě havarijní situace do 5 hodin.
2. **Smluvní pokuty a sankce**
   1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve stanovených případech a ve stanovené výši v jednotlivých Objednávkách na jednotlivá dílčí plnění dle požadavků objednatelem, zejména pak:
3. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu Objednávky nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení;
4. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
5. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
6. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
8. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle dílčí smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení, a současně je povinen zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku nebo jiného obecně závazného předpisu.
9. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle dílčí smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
10. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
11. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace dílčího díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílčí dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
    1. Pokud bude kterýkoliv zhotovitel v prodlení s předložením své nabídky v termínu uvedeném ve výzvě k podání návrhu na uzavření Objednávky (resp. nabídky), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ prodlení.
    2. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody či uplatnit právo sjednané v čl. 8.2. písm. c), výpověď smlouvy. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s realizací díla ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
    3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
12. **Způsob a rychlost komunikace zhotovitelů s objednatelem**
    1. Za účelem zajištění efektivního plnění Smlouvy, zejména pak Objednávek k dílčímu plnění, bude mezi smluvními stranami kladen zvýšený důraz na rychlost a operativnost provádění díla (dílčích plnění).
    2. Pro komunikaci s objednatelem bude využito všech níže uvedených možností s tím, že preferovány budou způsoby komunikace zajišťující maximální rychlost řešení problémů, zejména pak:
13. Komunikace prostřednictvím pevné telefonní linky
14. Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu
15. Komunikace prostřednictvím e-mailu
16. Osobní jednání

**8**.**3.** Kontaktní údaje k urychlení komunikace budou předány účastníky Smlouvy po jejím uzavření a vždy před zahájením dílčích plnění se vyznačí do každé Objednávky.

1. **Zánik smlouvy a výpovědní důvody a podmínky**
   1. Tato smlouva zanikne:
2. uplynutím doby, na kterou je uzavřena;
3. dohodou smluvních stran;
4. zánikem smluvní strany;
5. vyčerpáním maximálního finančního závazku;
6. výpovědí smlouvy, přičemž výpověď této Smlouvy může být uplatněna jen v případě, že jsou dány touto Smlouvou níže sjednané výpovědní důvody.
   1. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z následujících výpovědních důvodů:
7. zhotovitel neprovádí řádně, důsledně a včas dílo, resp. jednotlivé dílčí plnění, přičemž vznikl objednateli vůči zhotoviteli nárok na uplatnění smluvní pokuty nejméně ve třech případech v průběhu jednoho kalendářního měsíce a ani vyúčtování smluvní pokuty nevedlo ke zjednání nápravy,
8. zhotovitel přestane po dobu více jak 72 hodin vykonávat činnost, k jejímuž provádění je povinen dle této smlouvy.
9. zhotovitel se neúčastní uzavírání Objednávek (nepředloží nabídku či řádnou omluvu) ve třech po sobě jdoucích případech, kdy je vyzván k předložení nabídky pro dílčí plnění dle této Smlouvy, a to v průběhu jednoho kalendářního roku.
   1. Zhotovitel má právo tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
10. v případě že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla po dobu delší než 60 kalendářních dní,
11. objednatel nepřevezme bezdůvodně dílo (jednotlivou zakázku) ani po opakovaném písemném upozornění zhotovitele, že pokud nedojde k nápravě, vypoví zhotovitel tuto smlouvu.
    1. Pro případ výpovědi strany sjednaly výpovědní lhůtu v trvání 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se doručuje osobně nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu uvedenou ke dni odeslání výpovědi v obchodním rejstříku. V případě, že je zřízena datová schránka budou písemnosti doručovány datovou zprávou prostřednictvím IS datových schránek. Pro doručení takových zpráv včetně fikce doručení pak platí příslušné obecně závazné předpisy.
    2. Zánik této rámcové dohody nemá vliv na smluvní vztahy, založené jednotlivými dílčími Objednávkami, uzavřenými před zánikem této rámcové smlouvy.

1. **Závěrečná ujednání**
   1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
   2. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
   3. Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu smlouvy se smluvní strany zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí věcně příslušnému soudu ČR se sjednanou místní příslušností podle sídla objednatele.
   4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
   5. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato skutečnost musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Pro doručování hmotně právních úkonů (jednání) stran Smlouvy se sjednává analogicky použití pravidla doručování dle občanského soudního řádu včetně domněnky doručení.
   6. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem při uzavírání příslušné smlouvy se řídí právem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na tuto smlouvu a z ní vyplývající práva a povinnosti stran se nevztahují ustanovení § 1793, § 1794, § 1799 a § 1800 zákona 89/2012 Sb. Smluvní strany se rovněž dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. To znamená, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
   7. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
   8. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době podání nabídky.
   9. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré změny svých důležitých (do obchodního rejstříku zapisovaných) údajů oznámí bez prodlení objednateli. Stejně tak jsou povinni oznámit objednateli, že byl vůči nim podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo skutečnost, že sami takový návrh jako dlužníci připravují a poté i to, že takový návrh podali u příslušného soudu. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli/zhotovitelům je oprávněn objednatel vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou dvou měsíců.
   10. Smluvní strany rovněž prohlašují, že pro výklad některých ujednání této smlouvy je rozhodující zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, která je jim dostatečně známa a mají ji k dispozici a proto považují veškerá ujednání, která se odkazují na tuto zadávací dokumentaci, za naprosto srozumitelná a určitá.
   11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, po jejím podpisu obdrží zhotovitel jeden stejnopis a dva stejnopisy objednatel.
   12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
   13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a jiných právních předpisů a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.
   14. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Technická specifikace (jednotkový ceník) s cenovou nabídkou

**Doložka**

## Dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění byla tato Rámcová dohoda o dílo č. 143/INV/2019 schválena Radou města Hostivice dne 4. 11. 2019, usnesení RM-27/2019-8).

V Hostivici, dne

Za objednatele: ………………………………….

Město Hostivice Ing. arch. Klára Čápová

starostka

V Kladně, dne

Za zhotovitele: …………………….............…

Klika & Dvořák, s.r.o. Ing. František Klika

jednatel společnosti