Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky:

„Úprava lesních cest v k.ú. Dvorce u Bruntálu“

I.

Smluvní strany

- Objednatel

Společnost:			Obec Dvorce

Sídlo:				Náměstí 13

Zapsaná v obch. rejstříku:	Územní samosprávní celek

IČ:				00295973

DIČ:				CZ00295973

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:			1847652359/0800

Zastoupená:			Ing. Jan Peter, místostarosta obce

Ve věcech technických:	Ing. Jaromír Ventruba, tel.: 792 302 098

telefon / fax:	554 745 272

email:	podatelna@obecdvorce.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel

Společnost:			………………………………………..

Sídlo:				………………………………………..

IČ:				………………………………………..

DIČ:				………………………………………..

Bankovní spojení:		………………………………………..

Číslo účtu:			………………………………………..

Zastoupená:			………………………………………..

telefon:	………………………………………..

email:	………………………………………..

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy o dílo je provedení úprav stávajících lesních cest v lesním hospodářském celku Dvorce a k.ú. Dvorce u Bruntálu dle soupisu prací (viz. položkový rozpočet). Předmětný rozsah prací je také specifikován cenovou nabídkou ze dne ………….2024, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

III.

Cena díla

- Cena za provedení shora popsaného díla je stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Cena díla bez DPH		…………….

DPH 21%			…………….

Cena díla vč. DPH		…………….

Případná výše sazby DPH, odvod DPH a nárok na odpočet DPH se řídí ustanovením zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce a dodávky po předání a převzetí kompletního díla, a to na základě soupisů skutečného rozsahu odvedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohy.

- Ceny případných víceprací budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce. V případě, že cenová nabídka nebude obsahovat oceňované položky, bude zpracována zhotovitelem písemná cenová nabídka víceprací. Cenová nabídka víceprací bude poté případně odsouhlasena objednavatelem, kdy však do poskytnutí souhlasu s cenou víceprací není zhotovitel oprávněn započít s těmito pracemi. Veškeré případné změny rozsahu prováděného díla (vícepráce) budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Na dohodnuté méněpráce, odsouhlasené dodavatelem, se dodatek ke smlouvě sepisovat nemusí.

IV.

Čas plnění

- Zhotovitel provede dílo v termínu do 31.10.2024. Předpokladem pro zahájení provádění díla je předání veškerých dokladů a dokumentace nutných pro provedení díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek dojde mezi účastníky k dohodě ohledně doby termínu započetí provádění díla, příp. délky doby provádění díla, přičemž takováto změna smlouvy musí být provedena písemným dodatkem.

- Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení plnění termínu dle odst. 1. tohoto článku, pokud:

  - Nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a v jednom termínu ve stavu způsobilém pro provedení stavby, včetně dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení prací.

  - Dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem.

  - Nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele.

  - Dojde v době provádění prací ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro dané práce.

- Objednavatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo v den dokončení předmětu díla nebo nejpozději do 5 dnů ode dne, který mu bude oznámen zhotovitelem jako termín ukončení stavebních prací zápisem ve stavebním deníku.

- Zhotovitel a objednatel jsou povinni v den předání sepsat Zápis o předání a převzetí staveniště a Zápis o odevzdání a převzetí předmětu díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s nedodržení dohodnutého termínu dokončení stavby, je povinen zaplatit objednateli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..

V.

Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje platit zhotoviteli cenu dle čl. III. na základě vystavených daňových dokladů, jejichž podkladem budou vždy soupisy a zjišťovací protokoly se skutečným rozsahem provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.

- Objednatel se zavazuje platit převodním příkazem na účet zhotovitele, se lhůtou splatnosti 14 kalendářních dní.

- V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dohodnutý smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb..

- Objednatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky a rezervuje je na účtu: 1847652359/0800 pro zaplacení ceny díla.

VI.

Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců na veškeré provedené práce a dodávky. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo od jeho převzetí objednatelem dle čl. IV, odst. 3.

- Zhotovitel zodpovídá za případné zjevné vady a nedodělky, které vykazuje dílo v den předání objednateli, pokud na ně objednatel upozorní v předávacím protokolu dle čl. IV., odst. 4.

- Zhotovitel nepřebírá závazek dle čl. VI., odst. 1. pokud:

  - Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy.

  - Bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla.

  - Bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla.

  - Bude odběratel požadovat provedení prací, přesto že nebude splněna podmínka dle čl. IV., odst. 2.4., nebo čl. VII., odst. 3.

  - dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

VII.

Smluvní podmínky

- Veškeré vícepráce budou řešeny dle článku III. této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel nezodpovídá za prodlení nebo škody způsobené v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů, které mohou být předmětem archeologického výzkumu a podobně. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným, nebo bude omezeno působením vyšší moci, uplatní strana, která se na vyšší moc odvolá, požadavek na změnu nebo zrušení smlouvy.

- Objednatel díla je oprávněn upravit rozsah prováděného díla, kdy o takovéto změně v rozsahu díla jsou účastníci povinni sepsat písemný dodatek smlouvy.

- V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých shora uvedených povinností a přes upozornění nesjedná nápravu, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

- Opakované neplnění povinností objednatele uvedených v čl. V., odst. 1. opravňuje zhotovitele k přerušení prací, a to na dobu, po níž prodlení trvá.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.

- Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především dohodou. V případě, že dohoda smluvních stran není možná, budou veškeré spory řešeny před obecnými soudy České republiky.

- Smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

| Ve Dvorcích dne …………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Jan Peter místostarosta obce |  | za zhotovitele ……………… |