	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

	Veřejný zadavatel popíše změny
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky,
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 
	U písm. a),b a c) nedošlo oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 ke změnám. 

Změna u písm. 
d): Termín pro obstarání stavebního povolení musí proběhnout nejpozději do 90 dnů od data uzavření smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště od objednatele musí proběhnout nejpozději do 5 pracovních dnů od data uzavření smlouvy. Termín zahájení stavebních prací musí proběhnout nejpozději do 10 dnů od data právní moci stavebního povolení. Doba výstavby od převzetí staveniště, tj. předání díla zhotovitelem objednateli musí proběhnout dle dílčích termínů plnění uvedených v HMG, nejpozději však do 6 měsíců od data právní moci stavebního povolení. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky zůstává do 31. 12. 2015


	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. 
	[bookmark: _GoBack]Jedná se o riziko nerealizace a riziko zpoždění s realizací jednotlivých plnění, která mají zásadní vliv na činnost zadavatele, kdy jakékoliv zpoždění zejména se stavební částí, technologickou částí či inženýrskou částí znamená nemožnost využívání nové serverovny, která je pro činnost zadavatele nezbytná. 

	Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. 
	



	Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

	

	Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

	








	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

	
Vzhledem k technické náročnosti veřejné zakázky, která se skládá ze stavební části, technologické části, a inženýrské činnosti, zadavatel požaduje Seznam členů týmu uchazeče, Osvědčení o vzdělání a příslušné požadované certifikáty o odborné kvalifikaci členů týmu uchazeče, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, přičemž těmito členy týmu zadavatele budou technik v oboru silnoproud, technik v oboru chladící techniky, technik v oboru požární bezpečnosti a zhášecích systémů, technik v oboru slaboproudé elektrotechniky a technik s autorizací v oboru „Technika prostředí staveb“.
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.
 
		

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.

	





	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.

	 

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky.)
	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

	




	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.)


	

	Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

	

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

	





	Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele


	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.

	

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

	Zadavatel stanovil požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky, a to ve výši 20.000.000,- Kč bez DPH, z důvodu významnosti dodávky, neboť uskutečnění této dodávky je nezbytné pro činnost zadavatele a současně v důsledku vadného plnění hrozí zadavateli vznik škody přesahující požadovanou výši pojistného plnění.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.

	

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců.

	Zadavatel stanovil záruční lhůtu na dodávku v délce 60 měsíců, z důvodu významnosti dodávky, neboť uskutečnění této dodávky je nezbytné pro činnost zadavatele.

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.

	

	Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

	

	Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

	






	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky


	Technická podmínka
	Odůvodnění technické podmínky

	Závazné minimální požadavky na technické parametry viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – „Prováděcí projektová dokumentace vč. výkazu výměr a průvodní a souhrnné technické zprávy, vč. všech položkových rozpočtů - výkazů výměr“
	
Zadavatel stanovil minimální technické parametry, které odpovídají jeho potřebám ve vztahu k  vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP – 207. 5., která má zajistit plnění základních činností zadavatele. Stanovení těchto minim se uskutečňuje na základě důkladné analýzy vybudování nové serverovny, a též s přihlédnutím ke snaze o urychlení, zefektivnění a zjednodušení fungování procesů uskutečňovaných zadavatelem.  


	
	



	



	





	

	





	





	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky


	Hodnotící kritérium 
	Odůvodnění 

	Nabídková cena
	
Hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle názoru zadavatele je kvalita plnění dostatečně ošetřena v rámci stanovení technických podmínek plnění veřejné zakázky, není tedy další důvod pro stanovení dalších hodnotících kritérií. 







	Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky
 

	Hodnota
	Odůvodnění

	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 700 000,- Kč bez DPH. 
	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Vychází ze zkušeností zadavatele z analýzy současného stavu trhu.
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