





SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Techmania Science Center o.p.s.
se sídlem: U Planetária 2969/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Jiřím Královcem, ředitelem
osoba jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Královec, ředitel
osoba jednající ve věcech technických: Ing. Hana Královcová, vedoucí projektového oddělení
elektronická adresa: hana.kralovcova@techmania.cz 
IČ:		263 96 645
DIČ:		CZ 26 39 66 45
ID datové schránky:	uvd7fks

2. Zhotovitel:	[     ]
se sídlem 	[     ]
zastoupená: [     ]
osoba jednající ve věcech smluvních: 	[     ]	
osoba jednající ve věcech technických: 	[     ]
elektronická adresa: [     ]
IČ: [     ]		
DIČ: [     ]		
ID datové schránky: [     ]	
Bankovní spojení: [     ]		
Číslo účtu: [     ]		


I.
Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Výroba exponátů do expozice MARS 5.0“ části xxx (dále jen „zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána objednatelem jako nejvýhodnější pro danou část / dané části zakázky.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny díla je objednatelem financována z dotačních prostředků, a to v rámci projektu: název programu 06- Integrovaný regionální operační program, Název výzvy 94. výzva IROP - Další vzdělávání - SC 4.1 (ITI) (dále jen „Dotace“). Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se dotačními podmínkami Dotace (zejména podmínky způsobilosti výdajů, termíny a povinnosti příjemce Dotace) způsobem uvedeným na adrese URL: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/94vyzvairop
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné čerpání Dotace, zejména dodržet sjednané termíny plnění dle této Smlouvy a předat objednateli včas a řádně veškeré doklady, výstupy a dokumentaci potřebné pro administraci Dotace.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že prodlením zhotovitele s provedením díla může objednateli vzniknout újma spočívající mimo jiné v tom, že objednatel nebude moci Dotaci (zcela nebo zčásti) vyčerpat, případně bude povinen Dotaci (zcela nebo zčásti) vrátit nebo mu bude Dotace krácena. Vznikne-li objednateli taková újma prokazatelně v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli vzniklou škodu v plné výši; tím není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu ani jiné nároky dle této Smlouvy či právních předpisů.
II.
Předmět díla
1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době a ve sjednaném rozsahu provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se naproti tomu zavazuje dílo, které zhotovitel řádně a včas provedl a dokončil, od zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
2. Objednatel má zájem na zhotovení, dopravě a montáži exponátů do expozice Mars 5.0, části xxx. Výroba těchto exponátů je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že exponáty budou splňovat požadavky na ergonomii, snadný přístup k technologiím, jednoduchou výměnu a modifikaci popisků a budou v antivandal provedení. 
3. Dílem se rozumí:
a. návrh technického řešení, zhotovení, doprava a montáž exponátů do místa plnění; konkrétně se jedná o exponáty z částí XXXXX
b. obsah exponátů (fotografie, videa, texty, zvuky, SW apod.), pokud není uvedeno v kartě exponátu jinak,
c. provedení kompletní výkresové dokumentace těchto exponátů, včetně schémat zapojení, případně 3D modelů a zdrojových souborů grafických dat,
d. zajištění koordinace prací při výrobě exponátů ve spolupráci se zadavatelem a dodavatelem designového návrhu expozice; harmonogram plnění bude upravován dle vzájemné součinnosti stran a tvoří přílohu č. 2 Smlouvy,
e. dodání veškeré dokumentace spojené s řádným provozem a údržbou exponátů (např. protokoly o elektro revizi, protokoly o shodě, plán údržby, manuály apod.
f. provedení veškerých prací a dodávek a poskytnutí služeb ze strany zhotovitele, jež jsou potřebné k řádnému provedení a dokončení díla, včetně takových, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedené,
g. montážní práce, příp. drobné úpravy nutné k řádnému provedení díla, případné provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, testování apod.,
h. odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při procesu předání a převzetí díla,
i. poskytnutí záruky za dodané práce a dodávky v souladu se Smlouvou.
(dále jen „dílo“).
4. Exponáty budou instalovány v prostorách objednatele (dále také „místo plnění“) v budově Planetária na adrese U Planetária 2968/2, 301 00 Plzeň. Zhotovované exponáty musí reflektovat pokladovou dokumentaci, která byla součástí zadávacího řízení, a tvoří ji:
a. Popis plnění – viz znění zadávacího řízení
b. Design manuál expozice
c. [bookmark: _Hlk224643661]Karty exponátů, Floor plán umístění exponátů; Manuál pro jednotné provedení exponátů,
které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, přičemž rozsah díla vyplývá z výsledku provedeného zadávacího řízení zadavatele a dílem dle této Smlouvy jsou pouze uvedené části xx expozice MARS 5.0. Rozsah plnění může být doplněn nebo změněn dle podmínek Smlouvy. Při realizaci předmětného díla nebo jeho části a plnění této Smlouvy je zhotovitel povinen v plném rozsahu dodržovat veškeré zadávací podmínky k výše uvedené zakázce. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a podrobně seznámil s dokumentací dle čl. II. odst. 4 Smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovením, dodáním a montáží exponátů dle čl. II. odst. 2 a 3 Smlouvy se pro účely této Smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k provedení, dokončení a předání díla.
6. Dílo bude realizováno v prostorách zhotovitele v kooperaci s objednatelem a dodavatelem designového návrhu expozice (zajistí zhotovitel). Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků objednatele po vzájemné dohodě. Předmětem díla dle této Smlouvy se mohou stát další související práce, které se zhotovitel zaváže provést na základě dodatku k této Smlouvě. Za takové práce však nelze považovat práce, jejichž provedení muselo být zhotoviteli při vynaložení odborné péče zřejmé při zpracování nabídky zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění objednateli ke schválení. Veškeré změny plnění dle této Smlouvy (vícepráce či méněpráce, změny termínů atd.) musí být předem odsouhlaseny ze strany objednatele. Smluvní strany se zavazují na změny schválené objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této Smlouvě. Pokud zhotovitel tento postup u změn rozsahu díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

7. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
a) prostory pro výrobu exponátů mimo místo plnění, případné skladování,
b) dodávku díla, tak jak je výše specifikováno vč. dopravy na místo plnění, zabudování a montáže všech částí díla vč. elektrorozvodů,
c) odstranění všech odpadů vzniklých při dodání a montáži díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady, vč. písemného potvrzení o provedení ekologické likvidace odpadu, které zhotovitel předá objednateli,
d) provedení veškerých nespecifikovaných prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci expozice, 
e) předat potřebou dokumentaci k dílu v souladu s čl. II. odst. 3 písm. c) a e) Smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu s:
a) podmínkami této Smlouvy včetně všech jejích příloh,
b) požadavky stanovenými příslušnými závaznými a směrnými normami ČSN (nebo ISO, případně EN, v případě, že příslušné české normy neexistují), jako např. závaznými technickými normami, bezpečnostními předpisy a aplikovatelnými technologickými a technickými předpisy a normami, a to i tehdy, nemají-li obecně závazný, ale toliko doporučující charakter, a rozhodnutími vydanými příslušnými orgány státní správy,
c) mezinárodně přijímanou úrovní jakosti, která objednateli umožní řádné užívání díla v nejvyšším možném standardu,
d) nařízeními a předpisy výrobců materiálů a zařízení, jež mají tvořit součást díla.

9. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provádět dílo tak, aby v co nejmenší možné míře omezoval provoz Planetária, příp. využívání venkovních prostor kolem Planetária a pohyb osob a vozidel v nich. 

10. Smluvní strany se zavazují si při plnění této Smlouvy poskytnout vzájemnou součinnost tak, aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
11. Objednatel upozorňuje, že se na provedení expozice MARS 5.0 může podílet více zhotovitelů, jakož i sám objednatel a je tedy zapotřebí při provádění díla respektovat pokyny objednatele a daný harmonogram. Odlišnosti oproti harmonogramu musí zhotovitel bezodkladně objednateli ohlásit.

III.
Doba zhotovení díla a předání prostor k instalaci
1. Objednatel je povinen předat prostor pro realizaci díla a zhotovitel je povinen takový prostor převzít postupem na základě písemného Zápisu o předání místa plnění. K předání prostor pro realizaci díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. 
2. Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během provádění díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedené škody na vlastní náklady odstranit, a to přednostně uvedením poškozeného objektu či zařízení do původního stavu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a závěrečnou montáž exponátů v termínech dle přílohy č. 2 Smlouvy; v případě dohody obou stran je možné zvolit dřívější termín instalace kompletního díla dané části.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět instalaci a práce s ní spojené v prostorách objednatele v otevírací době Planetária (uveřejněna na www.techmania.cz), případně po dohodě s objednatelem mimo pracovní dobu. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny odpovědných osob objednatele, které se týkají hlučnosti a prašnosti při provádění díla – např. v době projekcí nebo programu v prostorách Planetária může objednatel požadovat takové práce omezit či zcela zakázat.
5. Po provedení díla, jeho předání objednateli a po převzetí díla objednatelem zhotovitel uvede předané prostory do řádného stavu a provede jejich předání zpět objednateli nejpozději v termínu dle přílohy č. 2 (harmonogram plnění), a to způsobem dle čl. III. odst. 3 Smlouvy (na základě písemného Zápisu o předání místa plnění).

IV.
Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní dílo, pokud bude provedené v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli a objednatel dílo převezme. Dílo je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (funkčnost jednotlivých exponátů i ve vztahu k celé expozici – bude ověřeno testováním) a je-li předáno.  
2. Zhotovitel je oprávněn plnit dílo po částech formou dokončených celků odpovídajícím částem dle čl. II. odst. 2 Smlouvy. Všechny v tomto článku níže uvedená ustanovení týkající se díla se současně týkají také části díla ve smyslu čl. II. odst. 2 Smlouvy. Každé takové dílčí plnění bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami (dále též jen „předávací protokol“).
3. Objednatel převezme dokončené dílo pouze bez zásadních vad a nedodělků díla, pouze s drobnými vadami, které nebrání užívání díla po funkční nebo estetické stránce. Nepřevezme-li objednatel dílo, uvede zjištěné vady a nedodělky díla do předávacího protokolu a zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní nejpozději do 7 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, uvede termín pro jejich odstranění do předávacího protokolu. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnut termín pro odstranění drobných vad, pak tento termín činí 7 dnů.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konečné předání díla se uskutečňuje v místě plnění dle čl. II. odst. 4 Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny potřebné doklady dle legislativy a dle čl. II. odst. 3 písm. c) a e) Smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Současně musí být pro předání díla splněny všechny podmínky dle čl. II. Smlouvy.
V.
Cena díla
1. Cena díla specifikovaného v čl. II. této Smlouvy je ujednána v souladu s nabídkou zhotovitele, a to 
a. [bookmark: _Hlk224648870]pro část 1-8.
	XXX	Kč bez DPH,
			  	XX%	sazba DPH, 
			  	XXX	Kč DPH,
				XXX	Kč s DPH.
b. pro část 1-8.
	XXX	Kč bez DPH,
			  	XX%	sazba DPH, 
			  	XXX	Kč DPH,
				XXX	Kč s DPH.
….. budou doplněny ty části a ceny, které zhotovitel získal na základě nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení.
2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, na jehož základě cenu díla v částech stanovil, a dále prohlašuje, že sjednaná cena za části díla obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému zhotovení díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých, dodávek, služeb, příp. i drobných úprav nutných k naplnění účelu a cíle této Smlouvy.
3. Cena díla nesmí být zvýšena jinak, než písemným souhlasem objednatele ve smyslu čl. II. 
odst. 4, 6 a VI. odst. 6 Smlouvy, a to formou dodatku k této Smlouvě.
4. Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktura bude vystavena po splnění všech následujících podmínek:
a.  zhotovitel předá objednateli část díla (čl. V. odst. 1 Smlouvy) nebo celé dílo postupem dle čl. IV. Smlouvy a zhotovitel jej převezme na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a
b. zhotovitel fakturu odpovídající části díla nebo celému dílu doručí objednateli do 7 dnů na adresu: office@techmania.cz
Splatnost faktury bude činit 21 dní od jejího doručení objednateli. 
5. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále náležitosti stanovené v této Smlouvě. V případě, že faktura takové náležitosti splňovat nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli do dne její splatnosti vrátit k opravení nebo doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
7. V případě, že se zhotovitel, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106 písm. a) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), je zhotovitel povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo pokud bude zhotovitel požadovat po objednateli uhradit cenu na jiný účet zhotovitele než ten, který je uveřejněn v Registru plátců DPH, poskytuje tímto zhotovitel objednateli souhlas uhradit část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena fakturovaná cena plnění a zhotovitel obdrží cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

VI.
Podmínky provádění díla
1. Dílo bude prováděno v prostorách zhotovitele, a to zaměstnanci zhotovitele. V případě, že zhotovitel bude zabezpečovat smluvní plnění i prostřednictvím třetích osob, odpovídá zhotovitel v takovém případě za řádné a včasné provedení předmětu plnění ve stejném rozsahu, jako by předmět plnění dle této Smlouvy realizoval sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušného oprávnění k podnikání, na jehož základě je oprávněn provést dílo dle této Smlouvy, a že je k této činnosti odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jakékoliv změny jeho zákonné způsobilosti pro plnění dle této Smlouvy bude neprodleně písemně informovat objednatele.  
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dle této Smlouvy postupovat na vlastní náklady a nebezpečí, s maximální odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, standardy apod.  vztahující se k předmětu plnění této Smlouvy, ustanovení této Smlouvy a jejích příloh a individuální pokyny objednatele, především chránit zájmy objednatele.
4. K obchodním zvyklostem se při plnění dle této smlouvy nepřihlíží.
5. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním své povinnosti, je povinna to bezodkladně písemně oznámit druhé smluvní straně, včetně důvodu, způsobu nápravy a předpokládaného nového termínu splnění své povinnosti.
6. Smluvní strany se zavazují, že spolu při provádění díla budou jednat o konečné podobě díla, a to i ve spolupráci s dodavatelem designového návrhu expozice. Objednatel nebo osoby jím pověřené jsou oprávněny průběžně kontrolovat provádění díla a sdělovat zhotoviteli své výhrady, pokyny a příkazy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit. Zhotovitel je současně povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodné pokyny, které by mohly mít negativní dopad na provedení díla dle § 2594 odst. 1 občanského zákoníku.
7. Do doby, než dojde k převzetí celého díla a jeho akceptaci si objednatel touto Smlouvou vyhrazuje právo zadat zhotoviteli úpravy a změny díla. Tyto změny nebudou důvodem k prodloužení termínu předání díla, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen zhotoviteli předat veškeré podklady nutné pro zpracování díla, přičemž většina podkladů byla již součástí zadávacího řízení. Případné další potřebné podklady je zhotovitel povinen definovat a objednatel takové podklady předá v co nejkratší možné lhůtě zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že si v rámci naplnění účelu Smlouvy budou poskytovat vzájemnou součinnosti.
9. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla v prostorách zadavatele (čl. III. odst. 3 Smlouvy) platnou pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na žádost objednatele, nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti.
10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
11. Zhotovitel nese do protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody na díle, a tedy veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

VII.
Licence
1. Pro případ, že plnění dle této Smlouvy je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále též jen „autorský zákon“), uděluje zhotovitel touto Smlouvou objednateli oprávnění k výkonu práva užít předmět plnění dle této Smlouvy, tedy dílo nebo jakýkoliv jiný výsledek činnosti zhotovitele. Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, licenci využít.
2. Licence se touto Smlouvou uděluje jako:
· výhradní
· neomezená:
·  ke všem způsobům užití,
· v neomezeném územním rozsahu
· v neomezeném množstevním rozsahu
· na celou dobu trvání autorských majetkových práv k autorskému dílu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je k poskytnutí této výhradní licence ve shora uvedeném rozsahu plně oprávněn a že dílem ani jeho užitím dle této Smlouvy nejsou a nebudou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Pokud budou vůči objednateli uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná autorskému právu, práva patentová, práva k ochranné známce, práva osobnostní či vlastnická aj.) je zhotovitel povinen je na svůj náklad vypořádat, jakož i uhradit další škodu tímto objednateli vzniklou.
4. Zhotovitel touto Smlouvou výslovně poskytuje objednateli souhlas k jakýmkoliv úpravám či změnám díla nebo jiného autorským právem chráněného prvku dodaného na základě této Smlouvy, k jeho spojení s jiným autorským dílem nebo neautorským výtvorem, jakož i souhlas k případnému dokončení rozpracovaného díla, pokud nebude ze strany zhotovitele dokončeno. Ke všem výše uvedeným úkonům je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
5. Objednatel je oprávněn licenci nebo její část poskytnout (podlicence) nebo ji podstoupit třetí osobě. 
6. Cena za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně za dílo.

VIII.
Záruka a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli a po dobu běhu záruční lhůty obvyklé vlastnosti a dále vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci (účel) a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vyšší mocí.
3. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem, tj. dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy. V případě vad zjištěných při přejímacím řízení začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.
4. Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu (jeho komponentům) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla nebo provedením prací na díle. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy.
5. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů k jejich odstranění.
6. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do deseti (10) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto. 
7. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých 
v záruční době, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám na náklady zhotovitele, popř. zjednat jiného odborného dodavatele. Takové odstranění vad bude písemně vyúčtováno zhotoviteli, který se tímto zavazuje k úhradě náhradní opravy nejpozději do 14 dnů od doručení takového vyúčtování.
8. Nahlášením vady se rozumí pro účely této Smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou reklamací. E-mail zhotovitele, na který mají být doručovány reklamace: xxx@xxx. Reklamace se považuje za doručenou nejpozději následující pracovní den po odeslání emailu.
9. V reklamaci objednatel popíše vady a uvede, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad v souladu s občanským zákoníkem, zejména:
a. odstranění vady dodáním náhradního plnění,
b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c. přiměřenou slevou ze sjednané ceny,
d. odstoupení od Smlouvy nebo části plnění předmětu díla (především z důvodu opakované nefunkčnosti exponátu).
10. O odstranění vady se sepíše písemný záznam, který bude podepsán oběma smluvními stranami a bude obsahovat min. datum nahlášení vady a popis vady, datum odstranění vady a způsob a popis jejího odstranění.
11. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, které se projeví v záruční době, a to s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel užíváním díla v rozporu s účelem, ke kterému je dílo z hlediska jeho funkčních vlastností určeno či provozními pokyny. Náklady, které vyplynou z vady, jejichž vznik zavinil objednatel, jdou k tíži objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat servisní podporu na díle, pokud jsou součástí díla IT prvky. Servisní podpora bude po dobu záruky poskytována bezplatně.

IX.
Smluvní pokuty a náhrada škody
1. Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost provést ujednanou část díla řádně a včas dle přiloženého harmonogramu Smlouvy (po případných oboustranně odsouhlasených změnách), vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % ze smluvní ceny odpovídající dané části díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy za každý započatý den prodlení. Prodlení s termínem dokončení a předáním díla o více než 30 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení podmínek Smlouvy podstatným způsobem. 
2. V případě, že objednatel neuhradí ve smluveném termínu řádně vystavenou fakturu, je povinen objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny té části díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, za níž byla faktura vyhotovena, a to za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy v dohodnutém termínu (dle soupisu o vadách a nedodělcích v předávacím protokolu), má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % ze smluvní ceny části díla u níž vady vznikly, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v záruční době ve stanovených lhůtách dle čl. VIII. odst. 6 Smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % ze smluvní ceny části díla jíž se vady dotýkají, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná cena jednotlivé části díla bez DPH.
6. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
X.
Odstoupení od smlouvy
1. Mimo případů stanovených právními předpisy je zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo její část si v těchto případech:
a) prodlení objednatele se zaplacením faktur delší než 20 dní, jestliže objednatel ani přes písemnou výzvu zhotovitele toto prodlení do deseti dnů ode dne doručení výzvy neodstraní,
b) objednatel vstoupí do likvidace, 
c) je ve vztahu k podstatné části majetku objednatele jmenován správce konkursní podstaty, vyrovnací správce nebo likvidátor nebo na majetek objednatele byla nařízena exekuce nebo se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku objednatele nebo je činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně objednatele nebo jeho majetku, které mají podle platných právních předpisů podobný účinek jako výše uvedené úkony či okolnosti.
2. Objednatel je vedle dalších případů stanovených v této Smlouvě a právních předpisech oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo její části jestliže: 
a) zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. IV. odst. 2) Smlouvy v termínech sjednaných, a to v prodlení delším než 30 dnů,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) je ve vztahu k podstatné části majetku zhotovitele jmenován správce konkursní podstaty, vyrovnací správce nebo likvidátor nebo na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, které mají podle platných právních předpisů podobný účinek jako výše uvedené úkony či okolnosti.
3. Odstoupení od Smlouvy nebo její části vyžaduje dle ujednání smluvních stran písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od Smlouvy nebo její části odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od Smlouvy nebo její části má účinky ex tunc.
4. Odstoupení od Smlouvy nebo její části nezbavuje zhotovitele jeho povinností a závazků podle této Smlouvy ani neovlivní práva objednatele, a objednatel může sám dílo nebo jeho část dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele. Odstoupení od Smlouvy nebo její části nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady, ani na běh záruční doby již dokončených částí díla. V případě odstoupení objednatele od této Smlouvy nebo její části, může objednatel nebo jiný zhotovitel díla k jeho dokončení využít vybavení zhotovitele, dočasné stavby a materiály, a to na dobu nezbytně nutnou k zamezení škod na díle.
XI.
Důstojné pracovní podmínky
1.	Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2.	Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření Smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této Smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
3.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4.	Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5.	Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6.	V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.



XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, s výjimkou změn, které se týkají přílohy č. 2, pro který není zapotřebí písemných dodatků, ale postačí oboustranné odsouhlasení emailem zástupci obou smluvních stran (osob ve věcech technických). 
3. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž objednatel obdržel jedno (1) vyhotovení a zhotovitel obdržel jedno (1) vyhotovení.
4. Je-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují na adresu sídla smluvní strany, která je uvedena v obchodním rejstříku, anebo v rejstříku obecně prospěšných společností, popřípadě do datové schránky strany. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Přílohy: 
č. 1 – podkladová dokumentace dle zadávacího řízení (Popis plnění – viz znění zadávacího řízení, Design manuál expozice, Karty exponátů, Floor plán umístění exponátů; jednotný vizuální styl expozice) – dokumentace je zveřejněna na webových stránkách objednatele https://techmania.cz/www/prilezitosti/vyberova-rizeni-poptavky/ 
č. 2 – harmonogram plnění dle zadávacích podmínek
č. 3 – vzor čestného prohlášení – důstojné pracovní podmínky
    
	V Plzni dne ______________
	V XXX dne ______________
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__________________________________
Techmania Science Center o.p.s.
Jiří Královec, ředitel
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