[image: image1.png]SMLOUVA O DIiLO C. 6613050395

uzaviena ve smyslu ustanoven{ § 536 a nasl.obchodniho zdkoniku mezi smluvnimi stranami :

1. Statutirni mésto Brno, Dominikinské nam. 1, Brno 601 67
zastoupené primatorem Be. Romanem Onderkou, MBA
IC: 44992785
DIC: CZ 44992785
Bankovni spojeni: The Royal Bank ple, organizaéni slozka
Cislo u&tu: 7510006746/5400
zéastupce pro véci smluvni: Petr Gabriel, vedouci OSM
zéastupce pro véci technické: Petr Gabriel, vedouci OSM

dale jen "objednatel” na strang jedné

2. ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.
sidlo: Vodaiska 7, 619 00 Brno
zéastupce pro véci smluvni: JUDr. Miroslav Patotka
zastupce pro véci technické: p. Milo§ Nevidal
1C: 47917059
DIC: CZ47917059
Bankovni spojeni: Komeréni banka, Brno-venkov
Cislo Giétu: 67205641/0100
Opravnéni k podnikatelské ¢innosti: Vypis z obchodniho rejstifku vedeného
Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloZzka 10445

dale jen ""zhotovitel” na strané druhé
takto:

L
Piedmét smlouvy
1.1
Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dale uvedené
prace na akci:
w3tara radnice, Radnick4 8-12 - elektroinstalace
Rozsah dila:
Zhotovite] provede vyménu elektroinstalace a rozvad&&i dle projektové dokumentace
v prostorach Staré radnice, Radnicka 8-12 a to v 1.PP — 4 NP. Rozvad&Ze ve 2.NP a 3.NP
jsou soudasti dila v&etn& pfipojeni kabeld. Prace budou v souladu s podminkami z4vazného
stanoviska Odboru pamétkové péée MMB &.j. MMB/0373840/2012 a vyjadieni Narodniho
pamatkového tstavu. Zhotovitel provede price dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Miroslavem KadrnoZkou, Straznicka 12, 627 00 Brno z ¥jna 2012 a dle zavazného
stanoviska OPP MMB. Tyto dokumenty byly zhotoviteli pfedany b&hem zadavaciho fizeni a
zhotovitel stvrzuje, Ze je s jejich obsahem sezndmen.
Pfedmétem plnéni jsou nasledujici price:
Elektroinstalace:
Vysekani draZek ve stdvajicich trasach, demontdZ stavajici elektroinstalace, montdz
novych silnoproudych rozvodi v&. stoupaciho vedeni a v&. zatrubkovani slaboproudych
rozvodi, pfed zapravenim stén fotodokumentace nové instalace, zapraveni omitek a
vymalba.
Rozvadége:
Vyména hlavniho elektrom&rového rozvadéée HR 1.12 umisténého v 1. NP vietn&
napojeni z venkovni skiiné KS 5, v&. zafizeni pro centralni nouzové osvétleni. HR bude
napéjet a podruzné méfit vSechny nové podruzné rozvadéie v jednotlivych podlazich a
to:




[image: image2.png]PR 0.12 — umisténi v suterénu -napojeni AKU-kamen, vech svételnych a zasuvkovych
okruhi v 1. PP

PR 1.12 — umisténi vedle HR 1.12 -napojeni AKU-kamen, viech svételnych a
zasuvkovych okruhil v 1. NP v&.zafizeni pro centrilni nouzové osvétleni

PR 2.12 — umisténi v pfedsali -napojeni vSech svételnych a zasuvkovych okruhi ve 2.
NP

PR 3.12 — umisténi v piedsali -napojeni viech svételnych a zasuvkovych okruhii ve 3.
NP

PR 4.12 — umisténi pfed vchodem do kancelafi - napojenf viech svételnych a zs. okruhd
ve 4. NP

PR 5.12 — v byt zistane stavajici véetné elektroinstalace bytu. Nové bude instalovan
pFivodni a ovladaci kabel z HR

PR .10 — v INFO centru ziistane stivajici. Nové bude zhotovitelem instalovéan pfivodni
kabel z HR.

Novy piivod pro stavajici rozvad&¢ vytahu.

Déle je pfedmétem plnéni osazeni novych svitidel na vyvody v prostorach schodisté za saly
Radnicka 8.

Déle je pfedmétem plnéni vyména svitidel na schodisti Radnicka 12, v 1.PP, v chodbé& 1.NP a
v kancelafich ve 4. NP, propojeni rozvad&&i trubkou @ 29 a repasi stavajicich svitidel
(nasténné 56 ks, dfevéné 21 ks).

Béhem praci zadavatel pozaduje priibézny Uklid v¢. prachotésného oddéleni prostor objektu
Radnicka 8. Po ukonéeni praci provede zhotovitel odvoz a eko-likvidaci suti a elektroodpadu.
Veskeré zasahy do zdiva musi zhotovitel konzultovat s Narodnim pamétkovym astavem a
Odborem pamatkové péée MMB se zapisem do stavebniho deniku.

Na elektroinstalaci zhotovitel poZaduje vypracovat a ptedat vychozi revizni zpravu,
kompletni vykresovou dokumentaci skuteéného provedeni (aktualizovany projekt v
AutoCadu) a fotodokumentaci rozvodii.

1.2

Zhotovite]l se zavazuje provést price touto smlouvou sjednané vlastnim jménem, na vlastni
odpovédnost a ve sjednané dobg. Prace budou provedeny dle zadavaci dokumentace, nabidky
a rozpodtu. Polozkovy rozpolet je nedilnou soudasti smiouvy o dilo.

1L

Doba pinéni
21
Smlouva se uzavird na dobu urcitou do 31. 3. 2013. Prace v 1.-3. NP budou provedeny do
15.3.2013.
22
Dilo je zhotovitel povinen provést a pfedat objednateli v dohodnutém terminu.

1L
Cena za provedeni dila

3.1

Za provedeni dila v rozsahu dle ¢l. 1. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu
1.284.445,39 K¢& (dle predloZené nabidky).

32

Dohodnuta cena za provedeni dila zahrnuje veskeré naklady, potiebné k jeho provedeni a
predani zhotovitelem objednateli podle ¢l. I této smlouvy.

33

Narok na zaplaceni dohodnuté ceny za provedeni dila vznika zhotoviteli (isp&$nym pfedénim
a pfevzetim provedeného dila objednatelem.
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Cenové podminky
41
Cena za provedeni dila je cenou pevnou, tj. zaru€enou ve smyslu ustanoveni § 547 odst. 1
Obchodniho zdkoniku.
42
Cena za provedeni dila nezahrnuje:
- hodnotu DPH, ktera bude uvedena na faktufe zvlast, podle platnych obecné zivaznych
dafiovych predpisii, ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni. Na dodavky stavebnich a
montaZnich praci odpovidajici &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43 se
zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v reZimu pienesené daiiové povinnosti.

V.

Platebni podminky
5.1
Uhrada praci bude objednatelem provedena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem po
fadném pfedani a prevzeti celého provedeného dila bez vad a nedodélki piedavacim
protokolem, Objednatel zalohy neposkytuje.
52
Faktura je splatnd do 21 dnd ode dne vystaveni faktury zhotovitelem. Zhotovitel dorudi
fakturu na Odbor spravy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, pfi¢em? faktura bude obsahovat
veskeré naleZitosti a odpovidajici &iselny kéd klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude
dorudena nejpozdéji do 15. dne nasledujiciho mésice po uskuteénéni zdanitelného
pInéni na faktui‘e uvedeného.

VL

Piedani a pievzeti dila
6.1
Dilo vymezené v &l. I této smlouvy bude splnéno protokoldrnim pfedanim Fadné
provedeného dila objednateli ve smyslu pfisluinych ustanoveni obchodniho zakoniku.
6.2
Objednatel je povinen provedené dilo od zhotovitele pfevzit, jestlize bude dilo provedeno
v souladu s touto smlouvou bez jakychkoliv vad a nedodé&lkii. Objednatel je opravnén pievzit
od zhotovitele provedené dilo, u které¢ho budou v dobg jeho pfevzeti zjistény drobné vady a
nedodélky a sou¢asné stanovit zhotoviteli v pfedavacim protokolu termin jejich odstranéni.
6.3
Zapis o pfedani a pievzeti dila bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:
a) uvedeni smluvnich igastniki
b) nazev provedeného dila
¢) soupis provedeného dila
d) datum zahajeni a ukondeni pfevzeti provedeného dila
e) stanovisko objednatele, zda provedené dilo piejima nebo nikoliv a z jakych divodi
f) eventualni odchylky oproti smlouvé, technickym normam apod.
g) soupis piipadnych vad a nedodélku a terminy jejich odstranéni.

VIL
Zaruka za dilo - odpovédnost za vady

7.1
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podminek
této smlouvy, a Ze bude mit vlastnosti obvyklé a Ze bude provedeno bez vad a nedodéiki.

72

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platnych
predpisii a vyhlasek.

7.3

Zaruéni doba je 60 mésich a podina plynout ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila.
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Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly na t&chto smluvnich pokutach:

8.1

Pfi nedodrzeni sjednanych termind dokoneni a ptedani provedeného dila objednateli

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny uvedené v bodg 3.1. této

smlouvy za kazdy takovyto ptipad a den prodieni.

8.2

Pti prodieni s placenim faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni

z nezaplacené &astky ve vy3i stanovené platnymi pravnimi piedpisy.

83

Pokud vznikne objednateli $koda nebo objednatel vynalozi jakékoliv naklady v disledku

prodleni s plnénim povinnosti pfiznat DPH, které bude zpisobeno pozdnim doruéenim

faktury zhotovitelem (nedodrzenim lhity uvedené v bodu 5.2 této smlouvy), odpovida

zhotovitel za Skodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje takto vzniklou 3kodu nebo

vynaloZené niklady objednateli nahradit.

8.4

V ptipadé provedeni dila s vadami ¢i nedodélky uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu

ve vyii | % z ceny uvedené v bodé 3.1. této smlouvy.

8.5

Smluvni pokuta za nesplnéni objednatelem stanovenych termind odstrangni vad a nedodélkd

dila &ini 10 % z ceny uvedené v bodé 3.1. této smlouvy.

8.6

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou hradi povinn strana nezévisle na tom, zda a v jaké

vy3i vznikne druhé smluvni strand v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatng.

8.7

V ptipadg, Ze je zhotovitel s pfedanim piedmétu smiouvy v prodleni del$im nez ti tydny

nebo neodstrani zjisténé vady a nedostatky dila v terminu stanoveném objednatelem, miZze

objednatel od smlouvy odstoupit. Pravni Giginky odstoupeni od smiouvy nastavaji dnem

nasledujicim po pisemném dorugen{ ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strang.

8.8 '

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 345 odst.2 Obchodniho zakoniku povazuji za

podstatné poruseni povinnosti, které druhou smiuvni stranu opraviiuje k odstoupeni od

smlouvy, také:

- provadeni praci tak, Ze dochézi k omezeni provozu v izemi, na kterém jsou prace touto
smlouvou sjednané provadény, pokud toto nebylo vyslovné pfedem pisemné dohodnuto

- prohlaseni konkurzu na majetek zhotovitele

- bezdiivodné pierudeni praci zhotovitelem, které trva déle nez 14 dni.

IX.
Jind ujedndni

9.1
Objednatel je opravnén poZadovat od zhotovitele potiebnou soucinnost a poZadovat nahradu
za jeho vadné a opozdéné plnéni vietnd néhrady za zpiisobené Skody.
9.2
Objednatel urduje osobu kontaktni: Zora Kozékova
9.3
Zhotovitel urduje osobu kontaktni: p. Milo$ Nevidal
9.4
Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi pii praci pracovnikd, ktefi
provaddji prace touto smlouvou sjednané a zabezpefuje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat predpisy BOZP a PO.
Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady a zne&isténi odstrani ihned po provedeni pfisluinych praci.
Pokud toto neprodlen& neprovede, je opravnén toto provest objednatel pomoci teti osoby na
néklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakladat s odpady jako jejich pivodce. Pfi pracich
vedle nebo na vefejnych cestich je zhotovitel povinen provést viechna potfebnd opatfeni,
jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v gistot& veskeré

4




[image: image5.png]sitnice a cesty. P¥i pouZiti cizich pozemkii je zhotovitel povinen provest nutna jednani a nést
pfipadné vznikié naklady.

X.

ZavEredna ustanoveni
10.1
Tuto smlouvu lze zménit nebo zrudit pouze vyslovnym oboustranné potvrzenym smluvnim
ujednanim, podepsanym opravnénymi zastupci smluvnich stran, formou pisemného dodatku k
této smlouve.
10.2
Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, idi se pravni poméry z ni vyplyvajici a
vznikajici pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zdkoniku.
10.3
Smlouva je sepsand v 6 stejnopisech, z nichz 4 vyhotoveni obdrzi objednatel
a 2 vyhotoveni obdrzi zhotovitel.
10.4
Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zikona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym
subjektem dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach
10.5
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna R6/094 konanou dne 30.1.2013 a nabyva
platnosti a G&innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

V Brné dne: 12.2.2013

Objednatel: Zhotovitel:

Bk s o s84
4

\/odnm 7
@00 Brno, to1.; 54542177
NC 0247817060

STA"'UTARN’ Nw ST B NO

Retaqjednani Rady mésta Brna
konané dne  3p -01- 2013
povéfilo

vedouciho Odboru spravy majetka
podpisem této smlouvy





[image: image6.png]Rozpodet - silnoproud, vnitfni rozvody

Stara radnice elektro
Radnicka 8,10,12

Rozpocet je vypracovin za nasledujicich piedpokladii:
1. Ceny jsou orientatni a neobsahuji DPH
2. Nejsou zahrnuty individudini moZnosti dodavatele

i Zakladni rozpoétové naklady L% T i K K¢ |
|A. Dodavky dle specifikaci | : : ; ] : 237 770,52
‘B. Doprava dodavek (% z "A") ! T 2,00% j : 4755,41
[C. MontaZ (% z "1 i B500%] 199 852,32
D. Demontaz stava_|1c1ch rozvodi NN, lxkvndace suti 1 o 30 000,00
E. Material nosny délkovy | ] ! ) 135 676,461
F. Material nosny kusovy ; ! ; ] i 146 848,751
G. Material nosny kusovy  [(svitidla) : i : ! 283 054,36
H. Profez délkového materidlu (% z"E") 4,00%| ; : 5427,06
T 1 i ;

J. _Sou&et materidl nosny (E+F+G+H) ) : : 571 006,63:
K. Materia! podruzny (% z "1 1 500% ; ; T1420,13
L. Soufet montd? + demontdZ + material (C+D+J+K) ! ! : . 812 279,09
M. PPV (% z"L") 1:3,00%: : ' 24 368,37
N. Zemni price [ 0 j : 0,00;
[O. Stavebni vypomoc ] i | ] 178 760,00]
R : [ |

iP._Préce ustované hodinovou sazbou T !
i i

predb&zna obhlidka . 24/h ‘192,09‘ 4 608,00!
nezmé&Fitelné montazni prace I 30/h 192,60 5 760,00
dozor ! . 52lh L 192,00 9 984,00
soudet polozky i 20 352,00

IR Celkem zdKladni rozpotiové niklady | ; 31 1278 28539
[S. Revize .. 22th [ 28000 6 160,00
'Rozpofet celkem * - | 128444539

DPH 21% i : ol ; 269 733,53
:Rozpodet celkem véetné DPH P

| 1554 178,97

111




[image: image7.png]Ceny svitidel jsou véetné svételnych zdroji
Nazev

Svitidla a svétlené zdroje

Celkem

A |Svitidlo 2x26W stropni pfisazené 24 892 K&
B |Svitidio 2x26Wnasténné pfisazené 10 481 K¢é|
C |Svitidlo zafivkové 2x58w, mfizka EP 37 764 K¢&|
D [Svitidio zafivkové 2x58W, iP54 EP 3934 K¢|
E [Svitidio 2x26W stropni pfisazené, |P54 31442 K&
N |Svitidio nouzové s piktogramem a invertorem 3382 K&
ST [Repase svitidel-nasiénné mosaz 96 600 K&
ST [Repase svitidel-stropni 8zarovek 34 560 Ké|
ST |Repase svitidel-stropni 112arovek 19 200 Ké|
ST |Repase svitidel-zafivkové 20 800 K&
celkenm 283054 K&

n





[image: image8.png]Materidl nosny kusovy

CPV Nazev Celkem
2 921,69

Celkem 146 848,7/5/

1/1




[image: image9.png]Nazev Polet J Cena Celkem

CPV Material nosny délkovy

28421100-0 Kabel CYKY

Celkem 135 676,46

171




[image: image10.png]Nézev Potet J Cena Celkem

CPV Material nosny délkovy
974 03-1121.R00 iry

Celkem 178 760,00 /

/

171




[image: image11.png]Seznam specifikaci: '

kusfl cena Cena celkem
[Rozvad&® [HR1.12 } i 1 7113 322,00] 113 322,00

' : 1

1

1

1

1

Rozvadés PR 0.12 13 084,80! 13 084,80
Rozvad&® PR 1.12 13 084,80 13 084,80
'Rozvad®® [PR2.12 45 392,40 45 392,40
'Rozvadé¢ PR 3.12 i 41 168,52 41 168,52
Rozvad&d 11 718,00

e et S el

11 718,00

Celkem: | ‘ 237 770,52 /

11




[image: image12.png]Technicko - obchodni specifikace & 1.

1ks
rozvodné soustava

ochrana neZivych t4sti
dle CSN 332000-4-41

vykresy
ceny

Poz. CPV Nézev

HR 1.12
3 NPE AC 400 V/ TN-S

samotinnym odpojenim od zdroje

orienta¢ni bez DPH

Potet ] Cena Celkem

31214500-4  OCP pod omitku odolnost . 200/100

Soudet 103 020,00
Montaz 10 302,00
Celkem

113 322,00/

171




[image: image13.png]Technicko - obchodni specifikace &. 2.

1ks
rozvodna soustava

ochrana neZivych &asti
die CSN 332000-4-41

vykresy
ceny

Poz. CPV Nézev

PR 0.12
3 NPE AC 400 V/TN-§

samotinnym odpojenim od zdroje

orientatni bez DPH

Podet J Cena Celkem

Soudet 10 904,00
Montaz 2 180,80
Celkem

13 084,80/

11




[image: image14.png]Technicko - obchodni specifikace & 3.

1ks PR 1.12

rozvodna soustava 3 NPE AC 400 V/ TN-S

ochrana neZivych £4sti samoginnym odpojenim od zdroje

dle CSN 332000-4-41

vykresy

ceny orientaéni bez DPH

Poz. CPV Nézev PoZet J Cena Celkem

ks 5260000 260000
0,00 "7 340,00

SPC 280/4

Soudet 10 904,00

L 20% 2 180,80

Montéz,

Celkem 13 084,80/

11
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[image: image17.png]Technicko - obchodni specifikace & 6

1ks PR 4.12

rozvodnd soustava 3 NPE AC 400 V/ TN-S

ochrana neZivych &asti samodinnym odpojenim od zdroje

dle CSN 332000-4-41

vykresy

ceny orientaéni bez DPH

Poz. CPV Nazev Potet J Cena Celkem

31214500-4  OCP pod omitku odolnost 15 min. 120,

Soucet 9765,00

MontaZ 1953,00

Celkem 11 718,0(;/

1711
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1ks stavajici
rozvodné soustava

ochrana neZivych &ast{
dle CSN 332000-4-41

vykresy

ceny

Poz. CPV Nézev

PR 5.12
3 NPE AC 400 V/TN-S

samo¢innym odpojenim od zdroje

orienta¢ni bez DPH

. . stavaijici
Soudet 0,00
Montaz 25% 0,00
Celkem 0,00/
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