Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Smlouva o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování souvisejících služeb

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, v platném znění, (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

**Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.**

Se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 683 78 289

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 19-9208360217/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Název:** [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČ/DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zápis v OR: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Strany**“ a samostatně jako „**Strana**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **VZHLEDEM K TOMU, ŽE** | |
| A) | Objednatel uveřejnil dne 27. 11. 2018 na svém profilu zadavatele výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „*Ekonomický informační systém ÚFA AV***“** (dále jen „**Veřejná zakázka**“); |
| B) | Na základě řízení na zadání Veřejné zakázky byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Dodavatele; |
| **STRANY UZAVÍRAJÍ SMLOUVU V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:** | |

# Předmět Smlouvy

* 1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele řádně a včas (i) dodat Objednateli ekonomický informační systém dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**EIS**“); (ii) poskytnout k dodanému EIS potřebné licence dle článku 3. Smlouvy; (iii) provést implementaci EIS ve smyslu článku 4 . Smlouvy; a (iv) provést školení administrátorů a uživatelů EIS určených Objednatelem dle článku 5. Smlouvy, to vše způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě (plnění uvedené pod body (i) až (iv) společně dále také jako „**Dodávka EIS**“).
  2. Předmětem Smlouvy je dále poskytování technické podpory Objednateli při užívání EIS, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek dále stanovených v této Smlouvě, zejména pak v článku 6. Smlouvy (dále jen „**Podpora**“).
  3. Objednatel se zavazuje řádně poskytnutou Dodávku EIS převzít a zaplatit za ní Dodavateli sjednanou cenu dle odst. 10.2. Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě. Objednatel se dále zavazuje za řádně poskytnou Podporu hradit Dodavateli pravidelnou Odměnu dle odst. 10.4. Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě.

# Doba a místo plnění

* 1. Dodavatel se zavazuje zahájit poskytování plnění dle této Smlouvy ode dne účinného uzavření této Smlouvy.
  2. Dodavatel se zavazuje provádět Dodávku EIS v souladu s implementačním plánem, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „**Implementační plán**“), a harmonogramem plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram a Implementační plán mohou být měněny výhradně v odůvodněných případech s písemným souhlasem Objednatele.
  3. V případě rozporu Implementačního plánu a Harmonogramu má přednost Harmonogram.
  4. Místem plnění jsou provozovny Dodavatele a dále dle potřeby sídlo Objednatele.

# Licence EIS

* 1. Dodavatel se zavazuje na základě této Smlouvy poskytnout Objednateli nevýhradní konkurentní licence potřebné k provozování EIS v neomezeném časovém rozsahu bez ohledu na trvání Smlouvy a na dobu trvání majetkových autorských práv, a to za podmínek dále stanovených ve Smlouvě a licenční smlouvě Dodavatele, které tvoří přílohu č. 7 Smlouvy (dále jen „**Licenční smlouva**“), tak aby Objednatel byl oprávněným uživatelem EIS jako celku i všech jeho součástí.
  2. Dodavatel se zavazuje poskytnout ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy Objednateli pět (5) konkurentních licencí pro každý z modulů EIS a padesát (50) konkurentních licencí pro WEB část dodávaného EIS, to vše pro nejméně sto patnáct (115) celkových uživatelů, přičemž za konkurentní licence se pro účely Smlouvy považuje licence pro definovaný počet současně přihlášených uživatelů EIS.
  3. Udělení licencí k EIS dle Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a jeho účinnost trvá i po skončení účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Uvedené neplatí v případě, že Dodavatel oprávněně odstoupí od Smlouvy.
  4. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že odměna za poskytnutí licencí dle tohoto článku 3. Smlouvy je již zahrnuta v ceně za Dodávku EIS dle odst. 10.2. Smlouvy.
  5. Strany souhlasně prohlašují, že podmínky poskytnutí licencí k EIS dle této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Licenční smlouvy.

# Implementace EIS

* 1. Dodavatel se zavazuje provést implementaci dodávaného EIS na hardware určený Objednatelem, a to v souladu a za podmínek stanovených ve Smlouvě, zejména pak dle přílohy č. 1 Smlouvy – Technické specifikace, Implementačního plánu a Harmonogramu (dále jen „**Implementace**“). Implementace bude provedena v rozsahu nezbytném pro rutinní provoz EIS v prostředí Objednatele a dle jeho potřeb.
  2. Součástí Implementace je (i) instalace a konfigurace serverů EIS na hardwarové vybavení Objednatele; (ii) migrace (import) dat ze stávajícího informačního systému Objednatele do EIS; a (iii) řízené nasazení EIS do rutinního provozu, a to v rozsahu a způsobem uvedeným zejména v příloze č. 1 Smlouvy a Implementačním plánu.
  3. Za účelem řádné Implementace a provozu EIS se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli veškeré nezbytné časově neomezené licence k softwarovým produktům třetích stran, které jsou nezbytné zejména pro instalaci a provoz EIS a databáze EIS na serverech Objednatele, zejména pak licence pro provoz aplikace EIS, databáze EIS a souborového úložiště EIS (dále jen „**Proprietární SW**“).
  4. Dodavatelem poskytnuté licence třetích stran k Proprietárnímu SW budou časové neomezené bez ohledu na trvání Smlouvy a na dobu trvání majetkových autorských práv, a to v rozsahu nezbytném pro řádné provozování EIS na hardwarovém vybavení Objednatele.
  5. Dodavatel se zavazuje v rámci Dodávky EIS provést instalaci a konfiguraci minimálně třech virtuálních serverů (aplikační server EIS, databázový server EIS a server elektronického úložiště externích datových souborů EIS), které budou provozovány prostřednictvím virtualizační platformy VMware ESXi.
  6. Dodavatel se zavazuje provádět řízení nasazení EIS do rutinního provozu postupně po jednotlivých modulech EIS (či skupinách modulů EIS v případě, že se jedná o nejefektivnější řešení z pohledu součinnosti ze strany Objednatele), a to v souladu s potřebami Objednatele a Implementačním plánem.
  7. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany prohlašují, že součástí plnění Dodavatele dle Smlouvy není implementace a konfigurace fyzického hardware Objednatele a virtualizační platformy VMware ESXi. Toto plnění zajišťuje Objednatel.
  8. V rámci Implementace se Dodavatel zavazuje zpracovat rovněž pracovní postupy pro používání jednotlivých modulů.
  9. V okamžik nasazení každého nového modulu EIS, popř. skupiny modulů EIS, dle Implementačního plánu se Dodavatel zavazuje po dobu čtyř (4) hodin v prvních třech (3) pracovních dnech od nasazení příslušného modulu (modulů) EIS poskytnout Objednateli v jeho sídle služby metodika dotčeného modulu, který bude k dispozici Objednateli pro řešení případných uživatelských dotazů spojených s užitím příslušného modulu EIS.
  10. Podrobné podmínky poskytnutí licencí k Proprietárnímu SW mohou být dále stanoveny v Licenční smlouvě. V případě rozporu Smlouvy a Licenční smlouvy má Smlouva přednost.
  11. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že odměna za poskytnutí služeb metodika dle odst. 4.10. Smlouvy a licencí k Proprietárnímu SW je již zahrnuta v ceně za Dodávku EIS dle odst. 10.2. Smlouvy.

# Školení

* 1. Dodavatel se zavazuje provést odborné školení osob určených Objednatelem, a to v rozsahu nezbytném pro osvojení si znalostí potřebných k administraci EIS (dále jen „**Školení administrátorů**“). Školení administrátorů bude probíhat v Praze. Školení bude zahrnovat teoretickou i praktickou část.
  2. Dodavatel se zavazuje provést odborné školení uživatelů EIS (dále jen „**Školení uživatelů**“). Školení uživatelů poskytne Dodavatel osobám určeným Objednatelem. Školení uživatelů Dodavatel provede v rozsahu nezbytném pro osvojení si znalostí potřebných k užívání EIS. Školení uživatelů bude probíhat v Praze.
  3. Školení administrátorů a Školení uživatelů (společně dále také jako „**Školení**“) bude probíhat v českém jazyce za využití školících materiálů, které budou rovněž v českém jazyce.
  4. Školení bude probíhat průběžně a bude rozdělené dle jednotlivých modulů EIS nasazovaných do rutinního provozu. Konkrétní termíny Školení budou určeny po dohodě Stran takovým způsobem, aby vhodně předcházely nasazení příslušného modulu či modulů EIS do rutinního provozu.
  5. Rozsah jednotlivých Školení určuje po dohodě s Objednatelem Dodavatel, a to takovým způsobem, aby bylo objektivně zajištěno splnění účelu jednotlivých Školení.

# Podpora EIS

* 1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli pravidelnou a průběžnou Podporu, a to po dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců od předání a převzetí Dodávky EIS potvrzeném v Předávacím protokolu dle čl. 9.6. Smlouvy, případně od řádného a úplného odstranění vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu.
  2. Podmínky, způsob a rozsah poskytování Podpory včetně smluvních pokut za nedodržení podmínek poskytování Podpory jsou blíže stanoveny v příloze č. 4 Smlouvy.
  3. V rámci poskytování Podpory se Dodavatel zavazuje nad rámec povinností uvedených v příloze č. 4 Smlouvy poskytnout Objednateli na základě jeho písemné výzvy po dobu trvání Podpory celkem 48 člověkodnů odborné podpory (dále jen „**Podpora rozvoje**“).
  4. Pro účely této Smlouvy se člověkodnem rozumí jednotka práce, kterou vykoná jeden člověk za jeden den, přičemž (i) člověkem se rozumí osoba, která je v zaměstnaneckém nebo v obdobném vztahu k Dodavateli a (ii) dnem se rozumí jednotka času představující pracovní dobu člověka v jednom kalendářním dni. Z hlediska časového odpovídá jeden člověkoden 8 hodinám práce, a to i v případě, že daný pracovník v jednom dni pracoval více než 8 hodin (tedy pokud například pracovník v jednom dni pracoval 12 hodin, bude tato činnost vykázána jako jeden člověkoden). Pokud však pracovník v jednom dni pracoval méně, než 8 hodin, bude tato činnost vykazována dle skutečně odpracovaných hodin (rozhodná je každá celá odpracovaná hodina), a to tak, že za každou odpracovanou hodinu práce bude vykázána 1/8 člověkodne (např. při odpracování 3 hodin bude vykázáno 3/8 člověkodne).
  5. Dodavatelem poskytovanou Podporu rozvoje může Objednatel využít dle vlastního uvážení, zejména k řízeným rozvojovým či konfiguračním úpravám EIS, které svým charakterem nespadají do katalogových listů, uvedených v příloze č. 4 Smlouvy.
  6. Služby Podpory rozvoje Objednatel u Dodavatele objedná písemnou objednávkou, ve které vymezí zejména požadavky na rozsah a cíle požadované služby Podpory rozvoje.
  7. Dodavatel je povinen ve lhůtě nejvýše tří (3) pracovních dnů Objednateli objednávku příslušné služby v rámci Podpory rozvoje potvrdit a zahájit poskytování požadovaných služeb, nebo ve stejné lhůtě Objednateli sdělit své oprávněné požadavky na upřesnění či doplnění příslušné objednávky Podpory rozvoje.
  8. Lhůta pro poskytnutí příslušné služby Podpory rozvoje dle Objednatelem učiněné objednávky bude stanovena po dohodě Stran, a takovým způsobem, aby byla Podpora rozvoje poskytnuta Dodavatelem v nejkratším možném čase.
  9. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že odměna Dodavatele za poskytnuté služby Podpory rozvoje je již zahrnuta v odměně za Podporu dle odst. 10.2. Smlouvy.
  10. V případě, že by služby poskytované v rámci Podpory rozvoje (popř. příslušné dílčí objednávky) měly přesáhnout celkový rozsah Podpory rozvoje sjednaný dle odst. 6.3. Smlouvy, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději však v rámci sdělení výhrad k objednávce dle odst. 6.7. Smlouvy upozornit; v opačném případě Strany sjednávají nevyvratitelnou domněnku, že služby Podpory rozvoje požadované v rámci příslušné objednávky dle čl. 6.6. Smlouvy Dodavatel poskytne v rámci sjednaného rozsahu Podpory rozvoje, tj. bez nároku na dodatečnou odměnu či náhradu jakýchkoliv nákladů.
  11. V případě, že objednávané služby Podpory rozvoje by měly přesáhnout rozsah sjednané podpory dle odst. 6.3. Smlouvy a Dodavatel na tuto skutečnost Objednatele řádně a včas upozorní, bude odměna za takto poskytované služby Podpory rozvoje převyšující sjednaný rozsah dle této Smlouvy stanovena dohodou Stran. Objednatel má rovněž v takovém případě právo příslušnou objednávku služeb Podpory rozvoje zrušit, popř. upravit.
  12. V rozsahu, v jakém nejsou služby Podpory rozvoje upraveny ve Smlouvě, popř. v Licenční smlouvě, se poskytování těchto služeb řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o smlouvě o dílo.
  13. Podrobné podmínky poskytování Podpory mohou být dále stanoveny v Licenční smlouvě. V případě rozporu Smlouvy a Licenční smlouvy má Smlouva přednost.

# Povinnosti Dodavatele

* 1. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli plnění dle této Smlouvy, tj. poskytnout Dodávku EIS a poskytovat Podporu dle Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a závazných přílohách Smlouvy, popř. také dle pokynů Objednatele. Nevyplývá-li ze Smlouvy konkrétní způsob poskytování plnění dle Smlouvy, je Dodavatel povinen takové plnění poskytovat způsobem obvyklým při zachování odborné péče s ohledem na účel Smlouvy a předmět činnosti Objednatele, ke kterému má EIS sloužit.
  2. Dodavatel je při plnění této Smlouvy povinen dbát zejména schváleného Implementačního plánu, Harmonogramu a pokynů Objednatele, řídit se jimi, čímž není dotčena povinnost Dodavatele upozornit Objednatele na nevhodnost těchto pokynů a dále též nevhodnost podkladů a věcí, které Objednatel předal Dodavateli k realizaci plnění dle Smlouvy.
  3. Dodavatel se při poskytování plnění dle Smlouvy dále zavazuje:
  4. při získávání informací a podkladů potřebných k provedení plnění Smlouvy postupovat samostatně, a to zejména poskytnout plnění dle Smlouvy v co nejvyšší míře nezávisle na spolupráci zaměstnanců a jiných osob spolupracujících s Objednatelem, přičemž součinnost Objednatele bude poskytována pouze na žádost Dodavatele v nezbytných případech a v minimálním možném a obvyklém rozsahu, lze-li zároveň takovou součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Poskytování součinnosti Objednatele se bude dále řídit následujícími pravidly:

V případě neshody Stran na rozsahu či charakteru součinnosti je Dodavatel povinen prokázat, že jeho požadavky na součinnost jsou důvodné a jsou objektivně nezbytné pro řádné splnění předmětu Smlouvy. Při jakékoliv žádosti o poskytnutí součinnosti je Dodavatel povinen osvědčit, že plnění dle Smlouvy, resp. po Objednateli požadovanou činnost, nemůže provést Dodavatel samostatně bez součinnosti Objednatele; v opačném případě není oprávněn po Objednateli tuto součinnost požadovat;

Dodavatel není oprávněn požadovat po Objednateli jakoukoliv součinnost, která by měla spočívat v plnění (výkonech, pracích atp.), které si je schopen Dodavatel zajistit sám;

Dodavatel je povinen Objednatele dostatečně předem v Implementačním plánu, a není-li to možné, pak nejméně tři (3) pracovní dny předem, upozornit na potřebu poskytnutí součinnosti, a to s vymezením konkrétních činností, které budou po Objednateli v rámci součinnosti požadovány, a předpokládané časové náročnosti takových činností;

* 1. dbát provozních potřeb Objednatele a jeho vnitřních předpisů;
  2. umožnit Objednateli, popř. jiným osobám pověřeným Objednatelem, provedení kontroly provádění Předmětu Smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a poskytnout nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje, že umožní Objednateli provádět kontrolu podle této Smlouvy i v sídle Dodavatele;
  3. informovat Objednatele o všech důležitých skutečnostech pro plnění Smlouvy včetně možných překážek plnění;
  4. předcházet vzniku škod, a to i v případě, kdy by to bylo nad rámec jeho smluvních povinností;
  5. dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy a další předpisy, kterými je Objednatel vázán;
  6. chránit práva duševního vlastnictví náležející Objednateli, jakož i práva třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena;
  7. postupovat v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a dat;
  8. na své vlastní náklady odškodnit Objednatele za nároky jakýchkoli třetích osob vzniklé z toho, že jakékoli plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Smlouvy porušuje jakákoliv autorská práva, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob nebo neoprávněně využívají zákonem chráněné obchodní tajemství. Podmínkou tohoto odškodnění je, že Objednatel: (i) předá Dodavateli neprodleně oznámení o jakémkoli nároku, o němž se dozví; (ii) umožní Dodavateli účinnou obranu proti těmto nárokům nebo možnost je vypořádat; a (iii) poskytne Dodavateli veškerou přiměřenou pomoc při obhajobě nebo vypořádání těchto nároků;
  9. poskytovat plnění dle Smlouvy s využitím výhradně subdodavatelů uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 6 Smlouvy. Jakákoliv změna subdodavatele nebo rozsahu jeho plnění oproti seznamu je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil jakémukoli subdodavateli ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Ustanovení § 2589 Občanského zákoníku se nepoužije.
  10. Dodavatel je oprávněn
  11. požadovat na Objednateli za řádně a včas poskytnuté plnění zaplacení ceny, a to způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě;
  12. požadovat na Objednateli potřebnou součinnost nezbytnou k plnění předmětu Smlouvy, za podmínek stanovených v odst. 7.3. písm. a) Smlouvy.
  13. Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění bude odpovídat všem požadavkům vyplývajícím z právních předpisů či příslušných norem, které se na plnění vztahují.
  14. Dodavatel se zavazuje nakládat s informacemi chráněnými na základě zvláštních právních předpisů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy.
  15. V případě, že bude u Dodavatele osvědčen úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo vstoupí Dodavatel do likvidace, zavazuje se Dodavatel na základě písemné výzvy Objednatele neprodleně, nejpozději však do (5) pěti pracovních dnů, poskytnout Objednateli kompletní zdrojové kódy k EIS. Objednatel se zavazuje, že takto poskytnuté zdrojové kódy EIS využije výhradně k údržbě a podpoře EIS po dobu nezbytnou k přechodu na jiný ekonomický informační systém. Objednatel se zejména zavazuje, že zdrojové kódy EIS nevyužije k přímé výdělečné činnosti, ani je neposkytne třetí straně, vyjma případného dodavatele služeb, které nemohou být nadále dle Smlouvy poskytovány Dodavatelem, a to za předpokladu, že tuto třetí stranu zaváže k nakládání se zdrojovými kódy EIS výhradně ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jakými je sám Objednatel vázán.

# Povinnosti Objednatele

* 1. Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli odměnu za Dodávku EIS a za poskytování Podpory dle podmínek stanovených v článku 10. Smlouvy.
  2. Objednatel je povinen umožnit Dodavateli plnění dle této Smlouvy, zejména mu na jeho žádost poskytnout potřebnou součinnost, která bude spočívat zejména v tom, že Objednatel:
  3. umožní Dodavateli přístup do sídla Objednatele za účelem poskytování plnění dle Smlouvy a poskytne osobám určeným Dodavatelem přístup k zařízením a jiným věcem v takovém rozsahu, aby mohl Dodavatel řádně poskytovat plnění dle Smlouvy;
  4. poskytne Dodavateli dostupné dokumenty a podklady nezbytné pro řádné poskytování plnění dle Smlouvy, které má Objednatel k dispozici.

Tímto ustanovením není dotčen odst. 7.3. písm. a) této Smlouvy.

* 1. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, bude součinnost ze strany Objednatele poskytnuta v rozsahu určeném schváleným Implementačním plánem.
  2. Dodavatel je povinen se s veškerými požadavky na poskytování součinnosti obracet na garanta pověřeného Objednatelem (dále jen „**Garant**“). Dodavatel není oprávněn požadovat součinnost po jakýchkoliv dalších zaměstnancích Objednatele a jiných osobách s ním spolupracujících, není-li dále stanoveno jinak.
  3. Garant nebude pro Dodavatele samostatně provádět jakékoliv činnosti zahrnuté do plnění Smlouvy ze strany Dodavatele. Veškeré činnosti uvedené v předcházející větě je povinen Dodavatel provádět samostatně, přičemž příslušný Garant sdělí Dodavateli na jeho žádost, jak, resp. kde či kdo Dodavateli poskytne součinnost, na jejíž poskytnutí má podle této Smlouvy nárok, zejména poskytne Dodavateli kontakt na zaměstnance Objednatele a jiné osoby, od kterých Dodavatel získá informace nezbytné k řádnému poskytnutí plnění dle Smlouvy.

# Předání a převzetí Předmětu Smlouvy

* 1. Dodavatel splní svoji povinnost poskytnout Objednateli Dodávku EIS (i) řádným poskytnutí Licencí a implementací EIS v termínu uvedeném v této Smlouvě, Implementačním plánu a Harmonogramu a v souladu s podmínkami této Smlouvy a především pak v souladu se specifikací Dodávky EIS dle přílohy č. 1 Smlouvy; (ii) předáním všech částí EIS Objednateli a (iii) provedením Školení; a (iv) akceptací Dodávky EIS Objednatelem.
  2. Objednatel akceptuje Dodávku EIS, prostou vad a nedodělků na základě přejímacího řízení. Řádné provedení Dodávky EIS bude prověřeno v přejímacím řízení, a to kontrolou naplnění všech požadavků Objednatele dle Smlouvy a provedením testovacích scénářů, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy a jejichž cílem je ověření komplexní funkcionality implementovaného EIS (dále jen „**Testovací scénáře**“).
  3. Objednatel akceptuje takovou Dodávku EIS, která úspěšně projde Testovacími scénáři, tj. výsledky provedených testů budou odpovídat požadavkům Objednatele stanoveným ve Smlouvě a v Testovacích scénářích.
  4. Dodavatel je povinen Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu předat kompletní Dodávku EIS do přejímacího řízení, tj. k provedení Testovacích scénářů. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli při provádění Testovacích scénářů a ověřování naplnění dalších požadavků Objednatele stanovených ve Smlouvě veškerou nezbytnou součinnost a průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré vady a nedodělky Dodávky EIS, které se v rámci prováděných Testovacích scénářů projeví či budou jinak odhaleny.
  5. Dodavatel je povinen nejpozději ve lhůtě stanovené v Harmonogramu odstranit veškeré vady a nedodělky Dodávky EIS, které budou zjištěny při provádění Testovacích scénářů a ověřování naplnění dalších požadavků Objednatele stanovených ve Smlouvě, a předat řádnou Dodávku EIS Objednateli.
  6. O výsledku přejímacího řízení bude Stranami sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny výsledky Testovacích scénářů a případná zjištění ohledně vad či nedodělků Dodávky EIS (dále jen „**Předávací protokol**“).
  7. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení Dodávky EIS, zejména z hlediska požadavků stanovených ve Smlouvě, a dále soupis zjištěných vad a nedodělků Dodávky EIS. Předávací protokol bude obsahovat výslovné uvedení, zda Objednatel Dodávku EIS přebírá či nikoliv.
  8. Řádně poskytnutou Dodávku EIS prostou vad a nedodělků společně s veškerou a kompletní dokumentací je Objednatel povinen převzít. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i takovou Dodávku EIS, která vykazuje drobné vady či nedodělky, které samostatně či v souhrnu nebrání užívat Dodávku EIS ke sjednanému účelu.
  9. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Dodavatel povinen odstranit vady či nedostatky uvedené v Předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od sepsání Předávacího protokolu.

# Cena za plnění Dodavatele

* 1. Objednatel uhradí Dodavateli cenu za Dodávku EIS po splnění podmínek stanovených v odst. 9.1. této Smlouvy. Maximální celková cena za Dodávku EIS je stanovena v odst. 10.2. této Smlouvy.
  2. Strany se v návaznosti na výsledek řízení na zadání Veřejné zakázky a nabídku Dodavatele v tomto řízení dohodly na celkové ceně Dodávky EIS a Podpory následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plnění dle Smlouvy** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena vč. DPH** |
| Dodávka EIS včetně Implementace a školení | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Podpora za dobu 48 měsíců | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |
| Celková cena | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč |

* 1. Strany se dohodly na tom, že cena za Dodávku EIS dle odst. 10.2. Smlouvy bude Dodavateli hrazena postupně, vždy na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, a to následujícím způsobem:
* část ceny za Dodávku EIS ve výši 50 % Objednatel uhradí Dodavateli na základě řádně vystavené faktury po dokončení instalace EIS;
* Část ceny za Dodávku EIS ve výši 25 % Objednatel uhradí Dodavateli na základě řádně vystavené faktury po dokončení migrace dat Objednatele do implementovaného EIS;
* zbývající část ceny za Dodávku EIS ve výši 25 % Objednatel uhradí Dodavateli na základě řádně vystavené faktury po předání a převzetí Dodávky dle odst. 9.6. Smlouvy, a to na základě Předávacího protokolu, případně po řádném a úplném odstranění vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu.
  1. Odměna za poskytování Podpory bude Dodavateli hrazena Objednatelem na základě řádně vystavených daňových dokladů – faktur v pravidelných měsíčních platbách vždy zpětně za uplynulý měsíc poskytování Podpory.
  2. Výše měsíční odměny za poskytování služby Podpory je stanovena jako 1/48 celkové ceny Podpory za dobu 48 měsíců uvedené odst. 10.2. Smlouvy. Měsíční odměna za poskytnutou službu Podpory tak činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, tj. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč vč. DPH.
  3. Celková cena za Dodávku EIS i za poskytování Podpory je stanovena jako závazná, konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému poskytnutí tohoto plnění, jakož i ostatních součástí plnění dle této Smlouvy.

# Platební podmínky

* 1. Veškeré faktury vystavené Dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další údaje požadované Objednatelem, zejména:
  2. označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo;
  3. identifikační údaje Objednatele;
  4. identifikační údaje Dodavatele;
  5. označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
  6. popis plnění;
  7. datum vystavení a odeslání faktury;
  8. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  9. výši částky bez DPH, výši DPH a částku celkem s DPH;
  10. podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
  11. Splatnost faktury vystavené Dodavatelem bude vždy nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli do jeho sídla, popř. do datové schránky Objednatele.
  12. Jakákoliv faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
  13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny, k jejíž úhradě byla faktura vystavena. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce minimálně 30 kalendářních dnů.
  14. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u Dodavatele k naplnění podmínek tzv. nespolehlivého plátce nebo Dodavatel ve faktuře uvede jako bankovní spojení pro úhradu ceny jiný účet, než je účet zdanitelného plnění, který je správcem daně pro Dodavatele zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je Objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku na uhrazení ceny dle faktury ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek Objednatele vůči Dodavateli ve výši daně z přidané hodnoty odvedené Objednatelem považuje za zcela uspokojený.

# Povinnost mlčenlivosti

* 1. Dodavatel se zavazuje, že informace poskytnuté Objednatelem ústně, v listinné formě či na technických nosičích informací apod., ani jakékoliv technické nebo jiné podklady získané od Objednatele při plnění Smlouvy nepoužije pro jiné než touto Smlouvou stanovené účely, ani je neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tento závazek se vztahuje na všechny zaměstnance Dodavatele, jakož i na další spolupracující osoby či subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy a seznámí se s výše uvedenými informacemi nebo budou držiteli zmíněných podkladů či nosičů. Tento závazek bude trvat po dobu platnosti Smlouvy a následně po dobu 10 let od ukončení Smlouvy. Ve vztahu ke třetím osobám je Dodavatel povinen zajistit řádné plnění tohoto závazku.
  2. Dodavatel nesmí zpřístupnit třetí osobě informace, které při plnění této Smlouvy získala od Objednatele. Dodavatel touto povinností není vázán v rozsahu, v jakém:
  3. je povinen poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů,
  4. prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobil sám Dodavatel,
  5. prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem jejího zpřístupnění Dodavatelem a že ji nenabyl v rozporu se zákonem,
  6. obdrží od Dodavatele písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci,
  7. je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci.
  8. Dodavatelem se pro účely tohoto článku rozumí rovněž subdodavatel nebo jakákoliv třetí osoba, kterou Dodavatel oprávněně použil k plnění závazků podle této Smlouvy.
  9. Za porušení povinností podle tohoto článku 12. Smlouvy se nepovažují veřejná oznámení či poskytnutí informací vyžadovaná příslušnými obecně závaznými právními předpisy a oprávněně vyžadovaná jakýmkoli státním orgánem, soudem či správním úřadem, jakož ani poskytnutí důvěrných informací poradcům Stran, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti podle příslušných právních předpisů.

# Náhrada škody, smluvní pokuty

* 1. V případě, že Dodavatel bude v prodlení s jakoukoliv povinností stanovenou v Implementačním plánu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty celkového plnění dle odst. 10.2. Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti.
  2. V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností dodat řádně a včas Dodávku EIS ve lhůtě, rozsahu a kvalitě uvedených v této Smlouvě, tj. nedodrží-li termín pro předání bezvadné Dodávky EIS stanovený v Harmonogramu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % hodnoty celkového plnění dle odst. 10.2. Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti.
  3. V případě, že Dodavatel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu při předání Dodávky EIS v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty celkového plnění dle odst. 10.2. Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti.
  4. V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost mlčenlivosti dle článku 12. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  5. Ustanovením tohoto článku 13. Smlouvy nejsou dotčeny smluvní pokuty stanovené v příloze č. 4 Smlouvy.
  6. Jakákoliv smluvní pokuta uplatněná dle tohoto článku 13. Smlouvy a/nebo přílohy č. 4 Smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování příslušnou Stranou druhé smluvní Straně.
  7. Žádný nárok na smluvní pokutu nevylučuje či nijak neomezuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ani na právo Objednatele, aby byl Dodavatelem odstraněn nežádoucí stav.

# Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

* 1. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
  2. písemným odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou;
  3. písemnou dohodou Stran.
  4. Za podstatné porušení Smlouvy Strany považují zejména prodlení s  řádným poskytnutí Dodávky EIS ve lhůtě stanovené v Harmonogramu a/nebo v této Smlouvě delší než pět (5) dnů. Za podstatné porušení povinností se považuje rovněž opakované porušení povinností Dodavatele, na které byl Dodavatel Objednatelem již dříve upozorněn nebo porušení povinnosti zajistit nápravu v přiměřené lhůtě poté, kdy k tomu byl Dodavatel Objednatelem vyzván (Objednatel není povinen Dodavatele vyzvat k nápravě v případě prodlení Dodavatele s poskytnutí Dodávky EIS a nebo jiného plnění ve lhůtě stanovené v Harmonogramu a/nebo v Implementačním plánu).
  5. V případě odstoupení od Smlouvy jsou si Strany povinny vrátit veškerá plnění, která si vzájemně poskytly na základě Smlouvy ode dne jejího uzavření, přičemž Dodavatel je povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění poskytnutá na základě této Smlouvy bez ohledu na to, zda již došlo k převzetí Dodávky EIS.
  6. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, pokud řádně uplatní u Dodavatele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu Smlouvy a Dodavatel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
  7. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Straně.
  8. Odstoupením od Smlouvy nebo jiným jejím ukončením není dotčen případný nárok na náhradu škody či smluvní pokutu.

# Závěrečná ustanovení

* 1. V případech a) neupravených touto Smlouvou a/nebo b) sporu o výklad určitého ustanovení upraveného v této Smlouvě a/nebo c) jakémkoliv rozporu při plnění závazků z této Smlouvy, se použijí pravidla obsažená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a nelze-li nedostatek nebo rozpor odstranit s použitím této zadávací dokumentace, použijí se podmínky uvedené v nabídce Dodavatele podané na Veřejnou zakázku; zadávací dokumentace se použije vždy přednostně před nabídkou, a je-li nezbytné užití obou dokumentů, je zadávací dokumentace nadřazena nabídce.
  2. Podpisem Smlouvy souhlasí Dodavatel se zveřejněním Smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění podle zákona o registru smluv se zavazuje provést Objednatel.
  3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
  4. Pro vyloučení veškerých pochybností Strany výslovně uvádějí, že v případě rozporu Licenční smlouvy se Smlouvou má přednost Smlouva.
  5. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodu rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost působí neplatnost pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů. To platí i pro ustanovení, která budou pro rozpor s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů zdánlivá.
  6. Tuto Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma Stranami, přičemž podpisy obou Stran musí být na téže listině. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí této Smlouvy.
  7. Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se v rozsahu v ní neupraveném řídí Občanským zákoníkem.
  8. V případě sporu z této Smlouvy se Strany pokusí vyřešit takový spor nejprve smírně na úrovni statutárních nebo zplnomocněných zástupců obou Stran, s cílem zachování dobrých vztahů. Bude-li spor mezi Stranami řešen u soudu, bude vždy veden podle práva České republiky, a to výhradně u věcně příslušného soudu České republiky. Nelze-li z jakéhokoliv důvodu určit příslušný soud, pak takovým soudem bude obecný soud Objednatele.
  9. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.
  10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Implementační plán

Příloha č. 3 - Harmonogram

Příloha č. 4 – Úroveň Podpory

Příloha č. 5 – Testovací scénáře

Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 7 – Licenční smlouva

Strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že tato byla sepsána určitě a srozumitelně a že si její obsah Strany před podpisem Smlouvy přečetly, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců na Smlouvě a jejích přílohách.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne …………… |  | V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| **Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.**  doc. RNDr. Zbyněk Sokol CSc., ředitel ústavu |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |