SMLOUVA NA DODÁNÍ

ZAŘÍZENÍ PRO SUŠENÍ PRODUKTŮ

RECYKLACE POLYALU

TATO SMLOUVA NA DODÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SUŠENÍ PRODUKTŮ RECYKLACE POLYALU

byla uzavřena níže uvedeného dne podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku

MEZI

Plastigram Industries a.s.,

se sídlem Exnárova 1035/1a, Praha, PSČ 149 00, Česká republika, IČO: 03219658, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19878

DÁLE JEN “Kupující”,

# a

[upraví dodavatel podle skutečnosti]

[VAR: OBCHODNÍ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V ČESKÉ REPUBLICE]

[●]

se sídlem [●],

IČO: [●],

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [●] pod sp. zn. [●]

[VAR: OBCHODNÍ SPOLEČNOST SE SÍDLEM MIMO ČESKOU REPUBLIKU]

[●]

se sídlem [●],

IČO: [●],

zapsanou v [●]

[VAR: PODNIKATEL]

[●]

s místem podnikání v [●],

IČO: [●]

DÁLE JEN „Dodavatel“

KUPUJÍCÍ A DODAVATEL SPOLEČNI OZNAČOVÁNÍ JAKO „Strany“ NEBO JEDNOTLIVĚ JAKO „Strana“.

TATO SMLOUVA JE DÁLE OZNAČOVÁNA POUZE JAKO „Smlouva“.

VZHLEDEM K TOMU ŽE:

- Dodavatel získal tuto Smlouvu v návaznosti na veřejnou zakázku nazvanou „Zařízení pro inovativní zpracování odpadu z recyklace papíru z použitých nápojových kartónů k dalšímu využití”.

# Definice

## Následující pojmy obsažené v této Smlouvě mají níže uvedený význam, pokud není výslovně uvedeno jinak:

“Pracovní Den” 	znamená jakýkoliv den vyjma soboty a neděle, který není v České republice dle relevantních právních předpisů státním svátkem;

“Občanský

zákoník” 	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

“Staveniště“ 	znamená prostory sloužící k podnikání nacházející se na pozemku č. 1210/201, zapsané na listu vlastnictví č. 1369 v katastru nemovitostí vedeném Kastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, v Katastrálním území Sokolov, obec Sokolov nebo jakékoliv jiné prostory sloužící k podnikání určené Kupujícím a nacházející se v České republice;

“Podrobná

technická

dokumentace”   	znamená dokumentaci, která zahrnuje zejména plán uspořádání Zařízení, PID, projekt (design) základů a kanálů a umístění přípojných bodů pro odběr elektřiny apod., která byla schválena Kupujícím;

“Podrobný

časový plán”	znamená podrobný časový plán pro doručení jednotlivých dosud nesmontovaných součástí Zařízení, na kterém se Strany dohodnou v takové podobě, která umožní plynulou a rychlou instalaci Zařízení na Staveništi;

“Zařízení”	znamená část linky na zpracování odpadu vznikajícího při recyklaci papíru z použitých nápojových kartónu včetně jeho příslušenství a příslušné dokumentace ve formě a obsahu přijatelném pro Kupujícího. Bližší specifikace Zařízení je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy.

“Výcvik

operátorů” 	znamená výcvik operátorů Zařízení nutný pro provoz a údržbu Zařízení poskytnutý Dodavatelem;

“Patent” 	znamená patent vynálezu „Metoda zpracování odpadu vznikajícího při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů“, registrační č. PV 2017-446, ve vlastnictví Kupujícího;

“Cena

za Dílo”	znamená cenu, kterou Kupující uhradí dodavateli za Dílo, jak je blíže popsáno v článku 6;

“Dílo“ 	znamená souhrn činností Dodavatele, jejichž cílem je/nebo které jsou nutné pro řádné provedení následujících činností (i) výroby Zařízení, (ii) dopravy nesmontovaného Zařízení na Staveniště včetně jeho zabalení, (iii) instalace Zařízení na Staveništi, (iv) Výcviku operátorů v součinnosti s Kupujícím, (v) uvedení do provozu včetně 8 hodinové provozní zkoušky Zařízení provedené v součinnosti s Kupujícím.

## Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, bude tato Smlouva vykládána následovně:

1.2.1	jakákoliv zmínka v jednotném čísle zahrnuje i číslo množné a naopak;

1.2.2	jakýkoliv odkaz na tuto Smlouvu zahrnuje i její přílohy a jakýkoliv odkaz na články, odstavce či body je odkazem na články, odstavce a body této Smlouvy;

1.2.3	Nadpisy jsou obsaženy v této Smlouvě pouze pro ulehčení orientace a nejsou její součástí, ani nemají význam pro její interpretaci;

1.2.4	V případě rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a obsahem kterékoliv přílohy nebo dokumentu (např. všeobecných obchodních podmínek), na které tato Smlouva odkazuje, mají přednost ustanovení této Smlouvy;

1.2.5	Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást a jakýkoliv odkaz na „tuto Smlouvu“ zahrnuje taktéž přílohy této Smlouvy.

# Předmět smlouvy

  - Dodavatel se tímto zavazuje provést Dílo pro Kupujícího na vlastní odpovědnost a náklady a předat Zařízení Kupujícímu v souladu s podmínkami této Smlouvy.

  - Kupující se tímto zavazuje převzít hotové a řádně provedené Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zaplatit za to Dodavateli Cenu za Dílo.

# Povinnosti dodavatele

  - Dodavatel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě uvedené v článku 7 v souladu s podmínkami této Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel je povinen zajistit, aby Zařízení nebo jeho jednotlivé součásti splňovaly všechny příslušné technické a právní předpisy použitelné v České republice, které jsou platné v době provedení Díla, týkající se mechanické odolnosti a pevnosti, požární ochrany, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, ochrany uživatele, ochrany proti hluku, úspory energie a ochranou před žárem.

  - Kupující je oprávněný udílet Dodavateli instrukce ohledně Díla a Dodavatel je povinen tyto instrukce dodržovat, pokud nejsou instrukce Kupujícího nevhodné nebo nebrání řádnému provedení Díla. Dodavatel je povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu, pokud jsou instrukce Kupujícího nevhodné nebo brání řádnému provedení Díla. Pokud Dodavateli nejsou uděleny žádné instrukce, je povinen provést Dílo samostatně.

  - Rozsah činností Dodavatele při provádění Díla zahrnuje následující činnosti:

    - Dodavatel připraví Podrobnou technickou dokumentaci;

    - Dodavatel sestrojí Zařízení v souladu s technickou specifikací Zařízení uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy;

    - Dodavatel zabalí, naloží a dopraví nesmontované Zařízení na Staveniště;

    - Dodavatel provede demontáž stávající technologie a instalaci Zařízení na Staveništi v souladu s technickou specifikací Zařízení uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy;

    - Dodavatel poskytne zaměstnancům Kupujícího Výcvik operátorů; a

    - Dodavatel provede uvedení do provozu včetně 8 hodinové provozní zkoušky Zařízení jako celku za asistence Kupujícího.

  - Kupující poskytne Dodavateli při vykonávání jeho činností uvedených v čl. 3.4 výše veškerou nezbytnou součinnost. Pokud Kupující neposkytne nezbytnou součinnost nebo pokud se Kupující dostane do prodlení se splněním jakékoliv ze svých povinností dle této Smlouvy, lhůty pro splnění povinností Dodavatele během takového prodlení Kupujícího nepoběží.

  - Dodavatel se tímto výslovně zavazuje nevyužít jakékoliv znalosti získané na základě nebo v souvislosti s technickým řešením uvedeným v Patentu nebo získané při návrhu a sestrojení Zařízení, při jakémkoliv jiném projektu či díle obdobné povahy provedeném Dodavatelem.

# PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY DODAVATELE

  - Dodavatel prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že Zařízení či jakákoliv jeho součást:

    - bude nové,

    - bude plně v souladu se specifikací Zařízení, která je uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy,

    - bude v kvalitě běžně akceptované v obchodním styku,

    - bude bez vad či závad v materiálech, práci a ve výrobě, a

    - bude vyrobeno, zabaleno, označeno a doručeno, a bude ve všech ostatních ohledech, v souladu se zákony, nařízeními, vyhláškami a standardy platnými v České republice.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany výslovně souhlasí s tím, že Dodavatel nebude odpovědný za funkčnost, stav nebo vlastnosti jakékoliv součásti Zařízení, pokud nedojde k porušení povinností Dodavatele z této Smlouvy, které by zapříčinilo, že je určitá součást Zařízení (nebo celé Zařízení) nezpůsobilá k užívání.

# POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

  - Kupující se tímto zavazuje, že:

    - umožní Dodavateli přístup na Staveniště za účelem řádného provedení Díla;

    - poskytne Dodavateli nezbytnou asistenci a součinnost tak, aby mu bylo umožněno úspěšně vykonat uvedení do provozu včetně 8 hodinové provozní zkoušky Zařízení; a

    - převezme řádně dokončené a kompletní Zařízení od Dodavatele.

  - Pokud se Kupující dostane do prodlení se splněním své povinnosti obsažené v čl. 5.1.2, lhůty pro splnění povinností Dodavatele během takového prodlení Kupujícího nepoběží.

# cena za dílo a platební podmínky

  - Kupující se zavazuje zaplatit Dodavateli celkovou Cenu za Dílo ve výši [doplní dodavatel] Kč bez DPH formou jednotlivých splátek Ceny za Dílo na základě faktur vystavených Dodavatelem, a to následujícím způsobem:

    - Kupující zaplatí Dodavateli zálohu ve výši 30 % z celkové Ceny za Dílo ke dni uzavření této Smlouvy;

    - Kupující zaplatí Dodavateli zálohu ve výši 40 % z celkové Ceny za Dílo po doručení Podrobné technické dokumentace schválené Kupujícím, doručení potvrzení Dodavatele o tom, že dokončil výrobu Zařízení v rozsahu nejméně 40% a uplynutí poloviny času na dodání Zařízení;

    - Kupující zaplatí Dodavateli částku ve výši 10 % celkové Ceny za Dílo po doručení oznámení Dodavatele o jeho připravenosti expedovat nesmontované Zařízení na Staveniště v souladu s čl. 6.3 nejpozději do 3 týdnů od obdržení takové notifikace, za předpokladu že příslušná součást nesmontovaného Zařízení je vypravena v souladu s čl. 6.3, doručená bez zbytečného odkladu po takovém vypravení a jakékoliv potenciální zpoždění s doručením není způsobeno Dodavatelem;

    - Kupující zaplatí Dodavateli částku ve výši 10 % celkové Ceny za Dílo po ukončení instalace Zařízení na Staveništi.

    - Kupující zaplatí Dodavateli částku ve výši 10 % celkové Ceny za Dílo po konečné akceptaci Zařízení Kupujícím (za předpokladu úspěšné 8 hodinové provozní zkoušky po uvedení Zařízení do provozu) a dokončení Školení operátorů;

  - Kupující určí, zda Podrobná technická dokumentace je vhodná ke schválení a následně schválí takovou dokumentaci do 10 dnů od jejího doručení. Pokud Podrobná technická dokumentace nebude schválena Kupujícím, Dodavatel přistoupí k nezbytným úpravám a opravám bez zbytečného odkladu, v každém případě do 10 Pracovních Dní od doručení informace Kupujícího o tom, že Podrobná technická dokumentace není pro něj přijatelná.

  - Část Ceny za Dílo specifikovanou v čl. 6.1.3 Kupující zaplatí v samostatných splátkách v závislosti na tom, jak bude Dodavatel postupně doručovat oznámení o připravenosti expedovat součásti nesmontovaného Zařízení na Staveniště, přičemž částka každé splátky bude odpovídat poměru mezi cenou dodávaných nesmontovaných součástí Zařízení a celkovou cenou za všechny nesmontované součásti Zařízení dohromady. Dodavatel je povinen expedovat příslušnou součást nesmontovaného Zařízení do tří (3) Pracovních Dnů od odeslání oznámení o připravenosti expedovat tuto příslušnou součást nesmontovaného Zařízení Kupujícímu. Dodavatel bude vždy dodržovat Podrobný časový plán při notifikaci Kupujícího o své připravenosti expedovat součást nesmontovaného Zařízení, pokud se Strany v každém jednotlivém případě nedohodnou jinak.

  - Pokud ke konečné akceptaci Zařízení, jak je uvedeno v čl. 6.1.5 této Smlouvy, nedojde do šesti (6) měsíců od oznámení Dodavatele o připravenosti expedovat poslední součást nesmontovaného Zařízení z důvodů výlučně na straně Kupujícího, Kupující zaplatí Dodavateli částku odpovídající části Ceny za Dílo popsané v čl. 3.4.3 této Smlouvy a pokud takové Dílo již bylo provedeno Dodavatelem, Kupující rovněž Dodavateli zaplatí částku odpovídající části Ceny za Dílo (nebo jeho části) popsané v čl. 3.4.4, 3.4.5 a 3.4.6 této Smlouvy. V každém případě Kupující není povinen zaplatit jakoukoliv Cenu za Dílo za část Díla, která ještě nebyla provedena Dodavatelem, a dále Kupující není povinen zaplatit po uplynutí doby uvedené v tomto čl. 6.4 více než 95 % celkové Ceny za Dílo, pokud Kupujícímu není doručena bankovní záruka nebo záruka pojišťovny v souladu s čl. 6.5 této Smlouvy.

  - Celková Cena za Dílo je stanovena jakožto pevná částka.

  - Každá faktura je splatná ve lhůtě 15 Pracovních dnů od jejího doručení Kupujícímu. Každá faktura je zdanitelná a konečná faktura musí splňovat veškeré náležitosti účetního a platebního dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Faktury musí dále obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy.

# lhůty pro doručení díla

  - Strany dodrží následující lhůty ve vztahu k provádění Díla:

    - Podrobná technická dokumentace bude doručena nejpozději dva měsíce od uzavření této Smlouvy;

    - doručení nesmontovaných součástí Zařízení bude probíhat dle Podrobného časového plánu, na kterém se Strany písemně dohodnou, přičemž poslední dodávka proběhne nejpozději osm měsíců od uzavření této Smlouvy;

    - instalace Zařízení proběhne do dvaceti (20) Pracovních dnů od doručení poslední nesmontované součásti Zařízení na Staveniště, přičemž Kupující je oprávněn prodloužit tuto lhůtu nebo odložit zahájení instalaci Zařízení dle svých obchodních potřeb; a

    - předání a převzetí (konečná akceptace) Zařízení (včetně provozní zkoušky Zařízení) bude provedeno bez zbytečného odkladu po úspěšné instalaci Zařízení na Staveniště.

  - Strany jsou povinny se navzájem bez zbytečného odkladu písemně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které by mohly zpozdit jakýkoliv z termínů uvedených v článku 7.1.

# vlastnictví a přechod nebezpečí vzniku škody

  - Kupující přebírá nebezpečí vzniku škody ohledně příslušné součásti Zařízení okamžikem dokončení jeho instalace na Staveništi.

  - Kupující se stane vlastníkem příslušné části Zařízení okamžikem zaplacení příslušné části Ceny za Dílo v souladu s článkem 6.3.

# Odpovědnost za škodu a odškodnění

  - Žádná ze Stran nebude odpovědná za nesplnění svých povinností dle této Smlouvy za předpokladu, že k němu došlo v důsledku události zapříčiněné vyšší mocí, jakými jsou válka, terorismus, povstání, občanské nepokoje nebo přírodní katastrofy. Strana, která v důsledku události zapříčiněné vyšší mocí, nemohla vykonat své povinnosti dle této Smlouvy, bude o této události písemně informovat druhou Stranu bez zbytečného odkladu.

# Záruka

  - Dodavatel bude odpovědný za jakoukoliv vadu Zařízení (nebo jakékoliv jeho části) nebo nesoulad Zařízení (nebo jakékoliv jeho části) s bližší specifikací Zařízení která je obsažena v příloze č. 1 této Smlouvy, vyplývající z vadného projektu (designu), použitého materiálu, provedené práce nebo způsobenou vadným, nesprávným, nekompletním nebo zavádějícím pokynem a/nebo výcvikem, který Dodavatel poskytnul Kupujícímu (nebo jeho zaměstnancům a smluvním partnerům), která Kupujícímu se objeví po akceptaci Zařízení v záruční době.

  - Záruční doba týkající se Zařízení nebo jakékoliv jeho části je 24 měsíců. Záruční doba začne běžet okamžikem finální akceptace Zařízení Kupujícím. Záruční doba nebude běžet po dobu, kdy je vůči Dodavateli uplatněn nárok vyplývající ze záruky.

  - Kupující se zavazuje písemně uplatnit nárok vyplývající ze záruky vůči Dodavateli bez zbytečného odkladu po tom, co vadu Zařízení zjistí. Dodavatel se zavazuje, že v případě vady Zařízení, která vznikne v záruční době:

    - odstraní vadu Zařízení, která vznikla v Záruční době, pokud se Strany nedohodnou, že Kupující odstraní vadu v souladu s čl. 10.5, nebo pokud Kupující nebude nucen odstranit vadu sám v důsledku jejího neodkladného charakteru;

    - odškodní Kupujícího v případe, kdy Kupující byl nucen odstranit vadu sám v důsledku jejího neodkladného charakteru;

    - v případě, že linka na zpracování odpadu vznikajícího při recyklaci papírů z použitých nápojových kartonů nefunguje v důsledku vady (nebo v důsledku nutnosti odstranit takovou vadu) a taková vada nebyla způsobena Kupujícím, jeho zaměstnanci, nebo dalšími smluvními partnery Kupujícího (vyjma Dodavatele) nebo dalšími osobami, které nemají jakýkoliv vztah k Dodavateli, a finanční ztáta Kupujícího v důsledku tohoto výpadku (nefunkčnosti) linky na zpracování odpadu vznikajícího při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů (tj. produkční ztráta Kupujícího) překročí částku 50.000 EUR (slovy: padesát tisíc euro) nebo její ekvivalent v českých korunách, Dodavatel je povinnen:

- (i) zaplatit Kupujícímu částku takové finanční ztráty (tj. produkční ztráty Kupujícího) v případě, že Dodavatel není pojištěn pro případ vzniku takové situace nebo v případě, že Dodavatelovo pojištění nepokrývá takovou ztrátu Kupujícího dostatečně; nebo

- (ii) postoupit nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést na Kupujícího svou pohledávku vyplývající z pojištění (týkající se takového výpadku) vůči příslušnému pojistiteli za předpokladu, že Dodavatelovo pojištění pokrývá dostatečně výskyt této situace (výpadku) a takové postoupení pohledávky z pojištění vůči pojistiteli je možné podle příslušné pojistné smlouvy; a

    - poskytne Kupujícímu odpovídající slevu z celkové Ceny za Dílo v případě neodstranitelné vady nebo v případě, že se tak Strany dohodnou.

  - V případě, že Kupující doručí Dodavateli oznámení o existenci vady, je Dodavatel povinen:

    - potvrdit Kupujícímu přijetí oznámení o existenci vady prostřednictvím e-mailu nebo telefonu bez zbytečného odkladu; v případě potvrzení prostřednictvím telefonu je Dodavatel povinen taktéž potvrdit přijetí oznámení o existenci vady prostřednictvím e-mailu při nejbližší příležitosti;

    - započít s odstraňováním vady bez zbytečného odkladu, přičemž taková vada musí být odstraněna v odpovídajícím čase (podle její povahy a závažnosti).

  - Strany se mohou po určení povahy vady dohodnout, že Kupující zajistí odstranění vady na vlastní náklady a Dodavatel tyto náklady Kupujícímu uhradí do 14 Pracovních dní od odstranění takové vady.

  - Dodavatel zaručuje, že Zařízení nebude mít jakékoliv právní vady zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Dodavatel je povinen odškodnit Kupujícího ohledně jakýchkoliv nároků vznesených třetími osobami vyplývajícími z porušení jejich práv v souvislosti s provádění Díla Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že Kupující:

    - ohlásí písemně a bez zbytečného odkladu Dodavateli uplatnění nároku třetí osoby v souladu s tímto článkem;

    - neuzná vznesený nárok nebo jakoukoliv jeho část bez souhlasu Dodavatele;

    - zmocní Dodavatele nebo osobu dle výběru Dodavatele, pokud k tomu bude vyzván, k zastupování Kupujícího za účelem vyřešení takového nároku prostřednictvím soudu nebo mimosoudní dohody.

  - Pokud bude Dodavatel v prodlení s odstraněním jakýchkoliv vad zjištěných a řádně ohlášených v rámci záruční doby v souladu s tímto článkem nebo pokud odmítne odstranit takové vady, bude Kupující oprávněn odstranit takové vady sám nebo prostřednictvím osob dle svého výběru a to na vlastní náklady, přičemž Dodavatel je povinen nahradit Kupujícímu tyto náklady.

  - Dodavatel nebude odpovědný za jakékoliv vady Zařízení vyplývající z technického řešení Zařízení obsažené v příloze č. 1, podle které bylo Zařízení vyrobeno Dodavatelem, nicméně je Dodavatel (i) povinen oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, že takové vady existují a Strany budou spolupracovat na odstranění takové vady bez zbytečného odkladu a (ii) se nevyhne své odpovědnosti v případě, že věděl nebo měl vědět o vadách technického řešení Zařízení a o tomto neuvědomil Kupujícího bez zbytečného odkladu.

# Dodání a instalace nesmontovaného zařízení na staveništi

  - Dodavatel je povinen doručit nesmontované Zařízení na Staveniště v jakýkoliv Pracovní den v rámci lhůty stanovené v článku 7 a to v normálních pracovních hodinách.

# předání a přijetí zařízení

  - Dodavatel je povinen předat Zařízení ve lhůtě stanovené v článku 7. Převzetí Zařízení Strany sepíší ve formě protokolu.

  - Kupující akceptuje Zařízení pouze za předpokladu, že uvedení do provozu proběhně úspěšně. Uvedení Zařízení do provozu bude považováno za úspěšné za předpokladu, že Dodavatel prokáže plnou funkčnost Zařízení v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 v průběhu 8 hodinové provozní zkoušky Zařízení. Zařízení bude považováno za akceptované Kupujícím za předpokladu, že Kupující zahájí trvalý provoz Zařízení linky na zpracování odpadu vznikajícího při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů. Tato automatická akceptace nastane pouze pokud Dodavatel řádně poskytl své služby dle této Smlouvy včetně dohledu nad instalací Zařízení a Výcviku operátorů a linka na zpracování odpadu vznikajícího při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů funguje řádně v souladu s parametry uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Kupující je povinen Zařízení přijmout, pokud má vady pouze drobného charakteru, které nebrání běžnému provozu Zařízení za předpokladu, že Zařízení je jinak v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 12.2.

  - Pokud je Zařízení předáno s nědodělky nebo s jakýmikoliv vadami, které brání běžnému provozu Zařízení, v den předání, čímž brání převzetí Zařízení, budou takové skutečnosti uvedeny v předávacím protokolu týkající se Zařízení a zároveň Kupující stanoví Dodavateli přiměřenou lhůtu pro řádné dokončení Díla. Poté, co Dodavatel odstraní zmíněné vady a nedodělky, bude předání opakováno Stranami dokud nebude Zařízení ve stavu vhodném pro převzetí, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících provozu Zařízení.

  - Kupující je povinen převzít Dílo pouze za předpokladu, že Dílo je provedeno a dokončeno v souladu s touto Smlouvou. Písemný protokol ohledně závěrečného předání a příjetí musí obsahovat následujcí:

    - popis Zařízení, které je předáváno;

    - soupis potenciálních vad a nedodělků Zařízení, které nebudou bránit provozu Zařízení (pokud je to relevantní);

    - způsob a lhůtu pro odstranění potenciálních vad a nedodělků Zařízení (pokud je to relevantní);

    - výsledek uvádění Zařízení do provozu;

    - výsledek přijímací procedury nebo informaci, jestli bylo Zařízení předáno a převzato;

    - podpisy zástupců obou Stran.

  - Strany výslovně berou na vědomí, že Kupující má zájem převzít Zařízení pouze jako celek, a že nepřijme samostatně žádnou z jeho součástí.

# smluvní pokuty A slevy

  - V případě prodlení Kupujícího s jeho povinností zaplatit Cenu za Dílo v souladu s článkem 6 má Dodavatel právo na zaplacení zákonného úroku z prodlení v souladu s příslušným vládním nařízením platným v České republice.

  - Kupující má právo na zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Dodavatele s doručením Díla dle lhůt uvedených v článku 7.1.2, a to ve výši 0,5 % Ceny za Dílo za každý celý týden prodlení vypočtené na základě hodnoty té části dodávky, která v důsledku zpoždění nemůže být užita ke svému zamýšlenému účelu.

  - Pokud Zařízení nebude v úplném souladu s technickou specifikací Zařízení uvedenou v příloze č. 1, je Dodavatel povinen opravit Zařízení nebo jeho příslušnou část a v případě, že Dodavatel není schopen opravit Zařízení nebo jeho příslušnou část nebo není schopen vykonat takovou opravu v přiměřené lhůtě, je povinen poskytnout Kupujícímu slevu, jejíž výše bude odpovídat závažnosti tohoto nesouladu. Přesná částka slevy bude určena dohodou Stran.

  - Právo na zaplacení smluvní pokuty podle tohoto článku vznikne pouze na základě písemné výzvy druhé straně, jejímž prostřednictvím jí bude oznámeno porušení předmětné smluvní povinnosti.

  - Strany jsou oprávněny vůči sobě požadovat náhradu škody za porušení smluvních povinnosti vyplývajících z této Smlouvy v případě, že splnění takové smluvní povinnosti není zajištěno smluvní pokutou podle této Smlouvy, ale pouze v případě, že taková škoda byla způsobena Stranou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

  - Strany se tímto dohodli, že maximální částka smluvních pokut, úroků nebo slev dle této Smlouvy bude činit maximálně 10 % z Ceny za Dílo.

# Postoupení

  - Žádná ze Stran není oprávněna postoupit Smlouvu nebo jakákoliv práva a povinnosti ze Smlouvy nebo jakékoliv její části vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

# mlčenlivost

  - Strany se tímto dohodly, že Smlouva nebo jakýkoliv související dokument včetně informací v nich obsažených a zároveň jakékoliv informace, které si Strany navzájem poskytly v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“), pokud takové informace nejsou veřejně známé. Strany se taktéž dohodly a berou na vědomí, že takové Důvěrné informace mohou obsahovat informace, které jsou obchodním tajemstvím.

  - Každá ze Stran souhlasí, že bez předchozího písemného souhlasu druhé ze Stran nezveřejní jakékoliv Důvěrné informace, které má k dispozici, ani nijak neumožní jejich zveřejnění a to ať už jako celku či jejich části, za úplatu nebo bezúplatně, žádné třetí osobě. Každá ze Stran dále souhlasí, že nezneužije, nepoškodí, neznehodnotí nebo neztratí jakékoliv dokumenty, data nebo jakékoliv jiné informace obsahující Důvěrné informace.

  - Povinnost nezveřejnit jakékoliv dokumenty, data nebo jiné informace obsahující Důvěrné informace se nebude vztahovat na právní poradce ani na jakékoliv jiné profesionální poradce Stran, kteří poskytují své služby v souvislosti s touto Smlouvou za předpokladu, že právní poradci nebo jiní profesionální poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu, jako jsou Strany dle této Smlouvy.

  - Výše uvedená omezení se nebudou vztahovat na případy, kdy jakákoliv ze Stran (nebo právní poradci nebo jiní profesionální poradci kterékoliv ze stran) je povinna zveřejnit Důvěrné informace ve prospěch státu, obecních nebo jiných oficiálních orgánů na základě jejich řádně učiněné výzvy v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními za předpokladu, že toto zveřejnění bude omezeno pouze na co nejmenší možnou míru a na informace přímo spojené s touto Smlouvou; zveřejňující Strana urychleně oznámí druhé Straně důvody a rozsah takového zveřejnění.

  - Povinnost nezveřejňovat Důvěrné informace se nebude vztahovat na informace, které:

(i)	byly v době zveřejnění obecně známé;

(ii)	jsou obecně známé nebo se stanou obecně známé bez zavinění zveřejňující Strany, nebo jejích zástupců;

(iii)	byly v neomezené dispozici Strany nebo jejích právních poradců nebo jiných profesionálních poradců před tím, než je tato Strana obdržela v souvislosti s touto Smlouvou;

(iv)	byly Straně zpřístupněny třetí osobou, která k tomu byla oprávněna;

(v)	byly získány nebo vytvořeny zveřejňující Stranou bez porušení této Smlouvy.

  - Strany zajistí, že jejich zaměstnanci budou dodržovat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací, o kterých se dozví. Strany budou usilovat o to a vynaloží přiměřené úsilí za účelem, aby jakékoliv jiné osoby, které pro ně vykonávají jakékoliv činnosti na základě smlouvy nebo na základě jiného právního důvodu, dodržovali mlčenlivost ohledně veškerých Důvěrných informací, o kterých se dozvědí. Každá ze stran bude bez jakéhokoliv omezení informovat své zaměstnance a jakékoliv další osoby, že veškeré Důvěrné informace jsou předmětem mlčenlivosti.

  - Povinnost Stran nezveřejňovat Důvěrné informace zanikne po třech (3) letech po ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Stranami dle této Smlouvy.

# řešení sporů

  - Strany se zavazují vynaložit své nejlepší úsilí, aby urovnali jakékoliv spory, které vzniknou nebo mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou, dohodou.

  - Jestliže jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů týkajících se její platnosti, porušení, ukončení nebo zdánlivosti nebude urovnán smírně, bude takový spor závazně rozhodnut příslušnými soudy České republiky.

# Komunikace

## Jakékoliv výzvy, žádosti, nebo jiné sdělení dle této Smlouvy budou písemné, v českém jazyce (případně v anglickém jazyce pokud by obě Strany neměly sídlo v České republice) a řádně podepsané příslušnou osobou oprávněnou jednat za každou ze Stran.

## Vedle jakýchkoliv jiných prostředků komunikace, na kterých se Strany dohodnou, budou za účinný způsob doručení dle této Smlouvy považovány osobní doručení, doručení prostřednictvím doporučené zásilky, emailem, a to na adresy nebo kontaktní údaje stran uvedené níže nebo na jakoukoliv jinou adresu nebo kontaktní údaje, které si mezi sebou Strany písemně sdělili.

Pro komunikaci s Kupujícím:

Adresa:	Exnárova 1035/1a, Praha 4, PSČ 149 00

K rukám:	Aleš Pelikán

Tel:	+420 724 072 798

E-mail:	pelikan@plastigram.eu

Pro komunikaci s Kupujícím v technických záležitostech:

Adresa:	Tovární 2093, Sokolov, PSČ 356 01

K rukám:	Michal Košek

Tel.:	+420 723 954 146

E-mail:	kosek@plastigram.eu

Pro komunikaci s Dodavatelem:

[upraví dodavatel podle skutečnosti]

Adresa:	[●]

K rukám:	[●]

Tel.:	[●]

E-mail:	[●]

Fax:	[●]

## Při splnění podmínek čl. 17.1 a v případě, že nebude k dispozici důkaz o dřívějším doručení, bude jakákoliv výzva nebo jiná komunikace dle toho článku považována za doručenou:

## v případě osobního doručení v okamžiku, kdy došlo k osobnímu doručení na adresu uvedenou v článku 17.2;

## v případě doručení prostřednictvím doporučené zásilky za předpokladu, že je zásilka doručena nebo odmítnuta, 15. Pracovní den následující po odeslání do jiné země; a

## v případě emailu, v okamžiku dokončení přenosu.

# všeobecná ustanovení

  - Tato smlouva se stane platnou a účinnou v den podpisu oběma Stranami. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

  - Strany tímto výslovně vylučují možnost svémocného prodeje, v případech, kdy by byl Dodavatel oprávněn prodat Zařízení na náklady Kupujícího odpovídajícím způsobem za předpokladu, že by Kupující nepřevzal Zařízení bez zbytečného odkladu po jeho dokončení.

  - Pakliže bude pro řádný provoz Zařízení nebo v souvislosti se vzdálenou diagnostikou potřeba jakýkoliv software nebo obdobný předmět duševního vlastnictví, Strany této Smlouvy mohou uzavřít samostatnou licenční smlouvu pro užití takového předmětu duševního vlastnictví Kupujícím. Celková Cena za Dílo je nicméně stanovena s ohledem na takovou licenci a tedy již obsahuje jakoukoliv úplatu za takovou licenci.

  - Tato Smlouva může být měněna nebo upravena pouze prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

  - Tato Smlouva včetně jejích příloh představuje úplnou dohodu stran ve vztahu k předmětu Smlouvy. Následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy:

    - Příloha č. 1: Technická specifikace Zařízení,

    - Příloha č. 2: Podrobný technický popis navrhovaného řešení včetně podrobné bilance hmot a energií;

Pakliže je zde rozpor mezi zněním Smlouvy a/nebo jejích příloh, převáží dokumenty v následujícím pořadí: Smlouva a následně v pořadí v jakém jsou zmíněny v tomto článku.

  - Pokud by se některé ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, neúčinným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nezpůsobí takové ustanovení neplatnou, neúčinnou, nevymahatelnou nebo zdánlivou celou Smlouvu, ledaže z povahy této Smlouvy nebo jejího obsahu nebo okolností, za nichž vznikla, vyplývá, že takovéto ustanovení nemůže být odděleno od ostatních částí této Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení ustanovením jiným, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení.

  - Pakliže kterákoliv ze Stran nebude vynucovat soulad s jedním nebo více ustanoveními této Smlouvy, nebude takové jednání považováno za vzdání se práv ohledně dalších nároků vyplývajících z této Smlouvy.

  - Tato Smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.

V _____________ dne ____________

| Podpis/Signature: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | Aleš Pelikán |  |  |
| Funkce: | místopředseda představenstva |  |  |

[upraví dodavatel podle skutečnosti]

V _____________ dne ____________

| Podpis: |  |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno: | [●] |  | Jméno: | [●] |
| Funkce: | [●] |  | Funkce: | [●] |