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NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1.	BEPOF, spol. s r.o.
	se sídlem Zahradní 492, 351 24 Hranice, IČ 18224652, DIČ 18224652, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle C vložka 725, za níž jedná Ing. Marek Spiřík, jednatel
	e-mail: marek.spirik@bepof.com

(dále jen „objednatel“)
a

[bookmark: _Hlk196433538]2.		[doplní účastník]
	 se sídlem [doplní účastník], IČ [doplní účastník], DIČ [doplní účastník], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [doplní účastník] v oddíle [doplní účastník] vložka [doplní účastník], za níž jedná [doplní účastník],
[bookmark: _Hlk197903099]	e-mail: [doplní účastník]
	bankovní spojení: [doplní účastník]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „smluvní strana“)

UZAVÍRAJÍ SPOLU TUTO SMLOUVU:
[bookmark: _Toc198195887][bookmark: _Ref299364058]Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek a ve lhůtách dále stanovených v této smlouvě stavební úpravy budovy č. p. 492 v katastrálním území Hranice u Aše, obci Hranice (dále jen ,,dílo“).
Objednatel se zavazuje za zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout mu potřebnou součinnost k jeho provedení.
[bookmark: _Toc198195888][bookmark: _Ref195085055][bookmark: _Toc288133746]Místo provedení díla
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku objednatele st. parc. č. 522/1 (dále jen „pozemek“) v katastrálním území Hranice u Aše v obci Hranice, jehož součástí je budova č.p. 492 - stavba technického vybavení (dále jen „budova“).
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy dostatečně seznámil formou osobní prohlídky s faktickým stavem pozemku a budovy a projektovou dokumentací (viz článek 3.2 níže) a že nezjistil, žádné zjevné překážky, které by mu bránily provedení díla dle této smlouvy.
Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli po dobu provádění díla přístup na pozemek a do budovy v rozsahu nezbytném pro provedení díla.
O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, který může mít i formu zápisu do stavebního deníku. 
[bookmark: _Ref195097798][bookmark: _Toc198195889]Rozsah a kvalita díla
Předmětem díla jsou stavební úpravy budovy zaměřené na dosažení úspory energie. 
[bookmark: _Ref196914217]Dílo bude prováděno v rozsahu a kvalitě dle dokumentace pro provedení stavby ,,Stavební úpravy- Úspory energie a FVE ve společnosti BEPOF spol. s.r.o., Hranice“ z prosince roku 2024, vypracované Ing. Janem Duškem (dále jen ,,projektová dokumentace“).
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, která mu byla předána, a považuje ji za dostatečný, úplný a srozumitelný podklad k úplnému zhotovení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou.
S ohledem na skutečnost, že objednatel bude na část úsporných opatření žádat o podporu v rámci programu Úspory energie – výzva I. (OP TAK) reg. č. projektu CZ.01.04.01/01/22_006/0000327 (dále jen „projekt OP TAK“), je předmět díla pro účely této smlouvy rozdělen na následující dvě části:
stavební práce, které nejsou způsobilým výdajem v projektu OP TAK: 
demontáž střechy a zhotovení nové konstrukce střechy haly;
demontáž střechy a zhotovení nové střechy administrativní budovy;
odvodnění střechy haly.

(dále společně jen „nedotační část díla“)
stavební práce, které jsou způsobilým výdajem v projektu OP TAK: 
zateplení střechy haly; 
zateplení nadzemní i podzemní části obvodových stěn administrativní budovy;
výměna okenních výplní otvorů administrativní budovy;
silnoproudá elektroinstalace včetně osazení a LED svítidel;
dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny. 
(dále společně jen „dotační část díla“)
Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s podmínkami, které jsou uvedeny v rozhodnutí Městského úřadu Aš - stavební povolení č.j. SÚ/2023/6716/J ze dne 31.10.2023 (dále jen ,,stavební povolení“). Stavební povolení je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy podrobně seznámil se stavebním povolením.
Dílo bude dále zhotoveno v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele (dále jen „rozpočet“), který zhotovitel sestavil na základě projektové dokumentace a na základě předchozí podrobné prohlídky budovy a pozemku. Rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v rozpočtu výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému, kvalitnímu a úplnému provedení díla dané povahy třeba.
Není-li určena touto smlouvou či projektovou dokumentací kvalita vyšší, bude dílo splňovat kvalitu stanovenou platnými právními předpisy (zejména vyhláškou 146/2024 Sb., o technických požadavcích na výstavbu) a všemi k dílu se vztahujícími českými technickými normami zveřejněnými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Nevztahuje-li se na některou část díla žádná česká technická norma, bude tato část provedena v obvyklé kvalitě či kvalitě a postupem doporučovaným výrobcem materiálu, z něhož je daná část díla zhotovována.
Rozsah díla je možné měnit jen dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 
[bookmark: _Toc198195890]Způsob zhotovení díla
[bookmark: _Ref384998133]Při zhotovování díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, které bude ke zhotovování díla oprávněn za objednatele udílet jeho jednatel, stavební dozor [doplní objednatel], autorský dozor [doplní objednatel] anebo koordinátor BOZP [doplní objednatel].
Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na případnou nevhodnost pokynů.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po celou dobu provádění prací až do okamžiku úplného převzetí díla objednatelem.
Vlastníkem díla je od počátku jeho provádění objednatel.
Zhotovování částí díla či provádění některých činností při provádění díla může zhotovitel zajistit prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) schválených objednatelem. Za provedení díla či jeho části však odpovídá v takovém případě zhotovitel ve stejném rozsahu, jako kdyby jej prováděl sám.
Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel v rámci výběrového řízení prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, který má nahradit původního, musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel.
Zhotovitel povede od okamžiku převzetí staveniště až do řádného ukončení díla na staveništi stavební deník obsahující náležitosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Deník bude každý den provádění díla k dispozici na stavbě a na požádání objednatele mu musí být předložen k nahlédnutí či provedení zápisu.
Zhotovitel bude zajišťovat pravidelný úklid staveniště, resp. částí pozemku, jež budou prováděním díla zasaženy a zajistí odvoz a likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla. Plnění dle tohoto ujednání je zahrnuto v ceně díla.
[bookmark: _Ref384736521]Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla odpovědnost za to, že staveniště a průběh zhotovování díla bude v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o hygieně, o požární ochraně, o ochraně životního prostředí a předpisy o zaměstnávání cizinců na území České republiky.
[bookmark: _Ref196916037]Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli i po předání díla:
součinnost potřebnou pro kolaudaci, a to zejména poskytnutí veškerých informací, dokumentů, certifikátů a osvědčení týkajících se díla potřebných pro úspěšnou kolaudaci stavby;
součinnost potřebnou v rámci kontroly správních orgánů týkajících se dodržení podmínek projektu OP TAK. 
[bookmark: _Toc198195891]Doba k provedení díla a jeho předání
[bookmark: _Ref384303326][bookmark: _Ref384995715][bookmark: _Ref195198198][bookmark: _Ref195625945][bookmark: _Ref195087727]Celé dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do [doplní účastník] měsíců od podpisu této smlouvy.
Jednotlivé dílčí části se zavazuje zhotovitel provést dle časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „harmonogram“).
[bookmark: _Ref384303424]Termín pro dokončení díla uvedený v článku 5.1 či jeho jednotlivých částí uvedených harmonogramu se prodlužují o dobu, po kterou nebylo možné objektivně pokračovat v jakýchkoli pracích, byť i v omezeném rozsahu, z důvodu vydání pravomocného rozhodnutí správního orgánu či soudu, jehož závazný výrok zcela znemožňuje nebo podstatně omezuje pokračování stavebních prací. 
O skutečnosti, že nastala i že pominula některá ze shora uvedených podmínek zabraňujících v pokračování díla je zhotovitel povinen bezodkladně, nejméně však do 3 dnů od jejího vzniku či zániku, informovat objednatele.
Celé dokončené dílo se objednatel zavazuje převzít nejpozději do 5 pracovních dnů po té, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván.
[bookmark: _Ref195085308]O předání, převzetí díla bude vypracován závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je povinen převzít dílo pouze pokud bude způsobilé sloužit svému účelu v celém rozsahu a nebude vykazovat zjevné vady a nedodělky bránící jeho užívání. 
V případě, že objednatel nepřevezme dílo s ohledem na zjištěné vady a nedodělky, je povinen tyto specifikovat do závěrečného předávacího protokolu včetně termínu jejich odstranění. Neuvedení jakékoli vady či nedodělku v dílčím či závěrečném předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za tuto vadu či nedodělek.
Součástí předání a převzetí díla bude předání veškerých dokladů k dílu, certifikátů a návodů k použití, revizních zpráv, jsou-li dle příslušných právních předpisů vyžadovány k použití či provozování díla. 
Objednatel může převzít dílo též postupně po jednotlivých částech. Jakékoli dílčí převzetí nezbavuje smluvní strany povinnosti vyhotovit závěrečný předávací protokol dle článku 5.6 této smlouvy, jehož podpisem s prohlášením objednatele, že dílo převzal, se považuje dílo za převzaté jako celek s tím, že teprve tímto okamžikem počínají běžet záruční lhůty pro všechny části díla sjednané dle článku 6 této smlouvy.
[bookmark: _Ref195198094][bookmark: _Toc198195892]Záruka
[bookmark: _Ref195098304][bookmark: _Ref195084476]Není-li dále uvedeno jinak, poskytuje zhotovitel objednateli na dílo záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí zcela dokončeného a bezvadného díla objednatelem.
Nestavební části díla (technologická zařízení), na které je poskytnuta záruční doba v jiné délce, než jak je sjednáno dle článku 6.1 této smlouvy, jsou taxativně vyjmenovány v příloze č. 4 této smlouvy. 
Objednatel bude vady díla reklamovat písemně do 15 dnů po jejich zjištění. Pozdější reklamací však odpovědnost zhotovitele za vady nezaniká. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k reklamaci písemně nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení, má se za to, že reklamace byla oprávněná.
[bookmark: _Ref195087462][bookmark: _Ref195087929]Zhotovitel je povinen reklamované vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení oprávněné reklamace, nejpozději však do 30 dnů po jejím obdržení. V případě vady, z níž hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku škod či podstatné omezení užívání budovy či pozemku je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené v článku 6.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé v plné výši přeúčtovat zhotoviteli.
[bookmark: _Toc198195893]Cena díla 
[bookmark: _Ref195085266][bookmark: _Ref195627854][bookmark: _Ref195190293]Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí [doplní účastník],-- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), z čehož:
[doplní účastník],-- Kč bez DPH představuje cenu za nedotační část díla;
[doplní účastník],-- Kč bez DPH představuje cenu za dotační část díla. 
Cena za dílo je pevná a obsahuje cenu za veškeré práce, činnosti, náklady a materiál potřebné k úplnému zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že měl k dispozici veškeré podklady nezbytné pro stanovení ceny díla a že zaručuje úplnost rozpočtu.
Povinnost k přiznání a odvodu DPH je přenesena na objednatele ve smyslu ustanovení § 92a a násl. zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
[bookmark: _Ref384287671][bookmark: _Ref399257188][bookmark: _Ref195190550]Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny za dílo pouze v případě, že po zahájení provádění díla bude změněna projektová dokumentace, dle níž bude třeba dílo rozšířit. V takovém případě spolu sjednají smluvní strany potřebný rozsah víceprací a jejich cenu.
Dohodnou-li se smluvní strany na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla. 
[bookmark: _Toc198195894][bookmark: _Ref384288595][bookmark: _Ref195085358]Splatnost ceny za dílo
Cenu díla bude zhotovitel účtovat průběžně každý měsíc dílčími fakturami, které budou obsahovat náležitosti daňového dokladu, a přílohou každé z nich bude kopie oboustranně odsouhlaseného výkazu provedených prací zpracovaného podle jednotlivých částí rozpočtu a zároveň bude vždy uvedeno, zda-li se jedná o dotační nebo nedotační část díla. Datum zdanitelného plnění bude stanoven na poslední den příslušného měsíce.
[bookmark: _Ref399257344]Každá faktura bude splatná do 30 dnů po předložení či doručení faktury objednateli, a to převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Každá faktura musí obsahovat registrační číslo projektu OP TAK - CZ.01.04.01/01/22_006/0000327.
Celková cena díla vyúčtovaná závěrečnou fakturou do okamžiku úplného dokončení a předání díla nesmí přesáhnout 100 % celkové ceny určené dle článku 7.1 této smlouvy, případně zvýšené o cenu víceprací odsouhlasených v souladu s čl. 7.4 této smlouvy. Datum zdanitelného plnění je datum převzetí celého díla objednatelem.
[bookmark: _Toc198195895]Bankovní záruka  
Smluvní strany se dohodly, že závazky zhotovitele z odpovědnosti za vady díla včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy, budou zajištěny ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku bankovní zárukou vystavenou bankou se sídlem v České republice.
Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku odpovídající 5 % (pěti procentům) z celkové ceny díla bez DPH dle článku 7.1 této smlouvy.
Bankovní záruka musí být vystavena nejméně na dobu do konce záruční doby sjednané dle článku 6.1 této smlouvy. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
Kopie bankovní záruky, kterou zhotovitel předložil objednateli tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
[bookmark: _Toc198195896]Pojištění
[bookmark: _Ref195098846]Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou na pozemku či budově nebo třetím osobám v důsledku zhotovování díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že je proti těmto škodám pojištěn až do výše 300.000.000--Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla až do okamžiku předání díla objednateli.
[bookmark: _Toc198195897]Sankce
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny či její části, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla v termínu sjednaném dle článku 5.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamovanou vadu díla v termínu sjednaném dle článku 6.5 této smlouvy nebo neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,--Kč za každý den prodlení.
Neposkytne-li zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele součinnost při kolaudaci či kontrole dle článku 4.10 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,--Kč za každý den prodlení.
Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody způsobenou v důsledku prodlení se splněním závazku zajištěného smluvní pokutou.
Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy bude zhotoviteli nebo objednateli doručena výzva k jejímu zaplacení.
[bookmark: _Toc198195898]Odstoupení od smlouvy
[bookmark: _Ref387765679]Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v následujících případech:
zhotovitel neprovádí dílo po dobu delší 30 dnů, aniž by existoval oprávněný důvod k přerušení či zastavení prací, a v provádění díla zhotovitel nepokračuje ani po předchozí písemné výzvě objednatele s poskytnutím dodatečné přiměřené, nejméně však pěti denní, lhůty k pokračování v díle; nebo
nenastala žádná z okolností předpokládaných v ustanovení článku 5.3 této smlouvy odůvodňujících prodloužení termínů dokončení díla a zhotovitel je v prodlení s plněním některého termínu sjednaného dle článku 5.1 této smlouvy nebo termínu sjednaného dle harmonogramu o více než 30 dnů, nebo
[bookmark: _Ref384305058]zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
[bookmark: _Ref196913473]proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a zhotovitel neposkytne objednateli do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele dostatečnou jistotu, že splní řádně své závazky vyplývající z této smlouvy, nebo v téže lhůtě hodnověrně nedoloží, že je insolvenční návrh zjevně neoprávněný;
[bookmark: _Ref384304778]Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v následujících případech:
objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby zhotoviteli podle této smlouvy o více než 30 dnů oproti sjednané lhůtě splatnosti a neuhradí ji ani po předchozí písemné upomínce zhotovitele s poskytnutím dodatečné přiměřené, nejméně však pěti denní, lhůty k zaplacení; nebo
objednatel je v prodlení s poskytnutím součinnosti, bez které není zhotovitel objektivně schopen v díle pokračovat, nebo dílo dokončit, o více než 30 dnů, a tuto součinnost neposkytne ani po předchozí písemné výzvě zhotovitele s poskytnutím dodatečné přiměřené, nejméně však pěti denní, lhůty k poskytnutí součinnosti; nebo
[bookmark: _Ref384305060]objednatel vstoupí do likvidace; nebo
[bookmark: _Ref196913484]proti objednateli bude zahájeno insolvenční řízení a objednatel neposkytne zhotoviteli do 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele dostatečnou jistotu, že splní řádně své závazky vyplývající z této smlouvy, nebo v téže lhůtě hodnověrně nedoloží, že je insolvenční návrh zjevně neoprávněný.
Právo smluvních stran odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v čl. 12.1(d) a 12.2(d) zaniká, jestliže před doručením oznámení o odstoupení bude insolvenční řízení zastaveno nebo insolvenční návrh bude odmítnut či zamítnut.
Ustanoveními čl. 12.1 a 12.2 této smlouvy nejsou vyloučeny další zákonem předpokládané důvody k ukončení smlouvy.
[bookmark: _Toc198195899]Ustanovení společná a závěrečná
Tato smlouva je platná a účinná dnem, kdy bude podepsána všemi smluvními stranami.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s podpisy všech smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu se považuje též dohoda obsažená v zápisu ve stavebním deníku, pokud je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva včetně jejích příloh představuje úplnou dohodu smluvních stran a jsou jí beze zbytku nahrazena všechna jednání smluvních stran, která předcházela uzavření této smlouvy.
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Práva a povinnosti z této smlouvy nelze bez písemné dohody smluvních stran postoupit na třetí osobu ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu mezi smluvními stranami týkajícího se práv vzniklých z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude spor rozhodovat vždy soud příslušný dle sídla objednatele.
Písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou budou doručovány na adresy a e‑mailové adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy či do jejich datových schránek. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem včas o změnách doručovacích adres. V případě doručování písemností e-mailem se pro zachování písemné formy pro účely této smlouvy nevyžaduje připojení zaručeného či uznávaného elektronického podpisu odesílající smluvní strany ve smyslu zákona č. 297/2006 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Zhotovitel byl srozuměn s tím, a tak si je plně vědom, že podle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:
příloha č. 1 – stavební povolení č.j. SÚ/2023/6716/J ze dne 31.10.2023;
příloha č. 2 – nabídkový rozpočet zhotovitele;
příloha č. 3 – harmonogram stavebních prací;
příloha č. 4 – seznam nestavebních částí díla s jinou záruční lhůtou;
příloha č. 5 – kopie bankovní záruky.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V …………………, dne ……………	




………………………………	……………………………
za BEPOF, spol. s r.o.		za [doplní účastník]
Ing. Marek Spiřík, jednatel	[doplní účastník]	
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