 SMLOUVA O DÍLO Č. 
o dodávce projektové dokumentace uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Veletiny - odkanalizování obce
1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. 
Objednatel:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.


Za Olšávkou 290, Sady, 


686 01 Uherské Hradiště


registrace: 
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164 

zastoupená: 
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.


IČO: 
49453866


DIČ: 
CZ49453866


bankovní spojení:
KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100

pověřen k smluvnímu jednání:

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 
pověřen k technickému jednání:
Ing Jan Charvát, Mgr. Jan Skryja, Ing. Jan Holý
tel.: 




572 530 162, mobil: 731 674 034

1.2. 
Zhotovitel:


registrace:




zastoupená: 



IČO:




DIČ: 
         Tel:


bankovní spojení:



pověřen k smluvnímu jednání:

autorizovaná osoba ve věcech realizace projektu:

         číslo autorizace: 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek dojednaných v  této smlouvě pro objednatele technicko-ekonomickou studii (TES) stavby: 
„Veletiny - odkanalizování obce“
2.2. Předmětem plnění je vypracování technicko-ekonomické studie odkanalizování a čištění odpadních vod z území obce Veletiny v rozsahu nezbytném pro výběr nejvhodnější varianty, která bude sloužit jako podklad pro přípravu dalších stupňů projektové dokumentace. 
Cílem je navrhnout koncepčně, technicky, majetkově i územně proveditelné řešení nakládání s odpadními vodami v obci Veletiny. Jedná se především o návrh tras kanalizačních sběračů, čerpacích stanic (ČS), výtlaků, variantně čistírny odpadních vod (ČOV) včetně stanovení základních parametrů nové ČOV pro 600 obyvatel a občanskou vybavenost.
Posuzovány budou minimálně 2 varianty:

a) Převedení odpadních vod na ČOV Uherský Brod,
b) nová samostatná ČOV Veletiny.
Každá varianta bude obsahovat:

· Návrh a vyhodnocení lokalit pro umístění kanalizačního sběrače, nových ČS a výtlaku pro dopravu odpadních vod na stávající ČOV, které mají kapacitu tyto vody zpracovat. Variantně návrh vybudování nové ČOV včetně návrhu kapacity a technologie, návrhu tras hlavních kanalizačních sběračů a výtlaků.
· Posouzení souladu navržených řešení s územně plánovací dokumentací a plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.

· Ekonomické vyhodnocení obsahující odhad investičních a provozních nákladů jednotlivých variant pro určení ekonomicky nejvhodnějšího řešení.
· Majetkoprávní posouzení.
2.3. Součástí díla je inženýrská činnost spočívající v projednání variant s vlastníky pozemků pro zjištění proveditelnosti, zejména možnosti udělení souhlasů s umístěním stavby, tj. sítí nebo dalších kanalizačních objektů a možnosti výkupu dotčených pozemků.
2.4. Studie bude obsahovat:
1. Bilance odpadních vod:

· Současný stav (EO, produkce OV), 

· výhled na 20–30 let, 

· rezervy pro rozvoj obce, 

· případné průmyslové nebo zemědělské zdroje znečištění. 

2. Varianty umístění ČS a výtlaků, variantně ČOV:

· Identifikace vhodných lokalit, 

· majetkoprávní vztahy,
· dostupnost příjezdovou komunikací, 

· vzdálenosti od zástavby, 

· ochranná pásma, 

· záplavová území, 

· hydrogeologické a geologické podmínky, 

· možnosti vypouštění vyčištěných vod do recipientu. 

3. Návrh kanalizačního systému:

· trasování hlavních sběrač, výtlaků,
· podchycení stávajících výustí, 

· návrh odlehčovacích komor včetně jejich parametrů, 

· potřeba a návrh umístění čerpacích stanic, 
· návrh technického řešení ČS - kapacity, objemy, technologické vybavení, 
· přeložky a křížení s inženýrskými sítěmi, 

· dimenze stok sběračů, případně výtlaků,
· v případě varianty přečerpávání OV do výtlaku z obce Prakšice umístění ČS včetně příjezdové komunikace a vedení NN,
· v případě výtlaku zaústěného do výtlaku ČS z obce Prakšice posouzení ovlivnění všech ČS a odlehčovacích komor od napojení nového výtlaku po ČOV Uh. Brod.
4. Návrh technologie ČOV a stanovení:

· Návrhové kapacity (EO), 

· hydraulické zatížení, 

· požadované parametry na odtoku, 

· základní technologické schéma, 

· orientační zastavěnou plochu s důrazem na efektivní využití pozemku,

· bilanci kalu, 

· režim nakládání s kalem,

· umístění ČOV včetně příjezdové komunikace a vedení přípojky elektrické energie.

5. Posouzení recipientu (v případě varianty s ČOV):

· Průtokové poměry, 

· požadavky správce povodí a vodního toku, 

· emisní a imisní limity, 

· možnosti vypouštění. 

6. Předběžné projednání s příslušnými orgány:

· Správcem povodí a vodního toku,

· vodoprávním úřadem z hlediska souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací,

· vodoprávním úřadem,

· obecním/i úřadem/y z hlediska souladu s územním plánem obce/obcí.

7. Ekonomické hodnocení:

· Investiční náklady včetně nákladů na výkup pozemků,
· provozní náklady, 

· energetická náročnost, 

· náklady na obnovu, 

· porovnání variant. 
8. Majetkoprávní analýza:

· Identifikace vlastníků pozemků 
· předběžné posouzení vykupitelnosti pozemků pod objekty založené na projednání s vlastníky pozemků. 
9. Projednání souhlasů majitelů pozemků s umístěním stavby a výběr nejvhodnějšího proveditelného řešení, kdy výstupem bude jedna doporučená varianta se zdůvodněním.

2.5. Požadované výstupy studie:

· Textová část s popisem variant a odůvodněním navrženého řešení,

· situační výkresy variant tras sběračů,

· situační výkresy variant umístění ČS a výtlaků,

· situační výkresy variant umístění ČOV,

· technický popis navržené ČOV,

· kapacitní a materiálové bilance,

· orientační výkaz výměr,

· soupis dotčených pozemků a staveb,
· doklady o projednání s vlastníky pozemků,
· doporučení optimální varianty k dalšímu stupni přípravy.

2.6. Studie bude vypracována ve třech vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát na datovém nosiči. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DWG nebo DGN, písemné a tabulkové přílohy ve formátu MS WORD a MS EXCEL a současně vše ve formátu PDF. Všechny paré tištěné dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem zodpovědného projektanta s autorizací v příslušném oboru.
2.7. V průběhu zpracování studie svolá zhotovitel minimálně 4x výrobní výbor v sídle objednatele a přizve další účastníky řízení nebo výbor proběhne formou videokonference. Požadavky dotčených orgánů a připomínky účastníků výrobního výboru budou po schválení a odsouhlasení objednatelem zapracovány do projektové dokumentace.
2.8. Nejméně 10 pracovních dní před koncem termínu plnění zašle zhotovitel objednateli koncept studie ke kontrole v elektronické podobě ve formátu PDF, MS WORD a MS EXCEL.
3. Podklady, spolupůsobení objednatele

· Kanalizační řád obce Veletiny,

· povolení k nakládání s odpadními vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod z obce Veletiny,  

· „Odkanalizování obce Veletiny výtlačným řadem na ČOV Uherský Brod“, studie proveditelnosti, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 8/2015

· „Odkanalizování obcí Veletiny, Hradčovice, Drslavice“, technicko-ekonomická studie, Centroprojekt, 2017

· „Hradčovice, Drslavice – splašková kanalizace a čištění odpadních vod“, technicko-ekonomická studie AP INVESTING, s.r.o., 8/2023
3.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění předmětu smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě.
4. Cena za dílo

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:

Návrh variant řešení dle bodu 2.2.
Kč bez DPH
Inženýrská činnost
Kč bez DPH

Celkem
Kč bez DPH

4.1. K uvedeným cenám bude přičtena DPH ve výši dle platných předpisů v době fakturace. 
4.2. Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací). Změny rozsahu a ceny díla budou řešeny dodatkem ke smlouvě.

4.3. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně nákladů na zajištění podkladů u objednatele a případného podnikatelského rizika. 
5. TERMÍNy PLNĚNÍ
5.1. Zpracování variant odkanalizování obce Veletiny
    do 11. 12. 2026
5.2. Výběr nejvhodnější proveditelné varianty 
 do 17.12. 2027
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel uhradí cenu za provedené práce na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po odevzdání a převzetí díla. Samostatně bude fakturována projektová dokumentace a samostatně bude fakturována inženýrská činnost. 

6.2. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje. 
6.3. Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení. 
6.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6.5. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odstavce 5.1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý den prodlení. Maximální výše smluvní pokuty nemůže přesáhnout celkovou cenu díla.
7. KVALITATIVNÍ PODMÍNKY a záruka za dílo

7.1. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby.
7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých zhotoviteli objednatelem, na jejichž použití objednatel trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil.
7.4. Dokumentace (TES) bude řešena s dotčenými orgány a správci sítí. Jejich podmínky a připomínky odsouhlasené objednatelem budou zapracovány do dokumentace.
7.5. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli.
7.6. Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční lhůty. Případnou reklamaci vady dokumentace je objednatel povinný oznámit bezodkladně po zjištění vady, a to písemně doručením do datové schránky zhotovitele nebo na jeho doručovací adresu.
7.7. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 
8.2. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou smluvních stran a které musejí být potvrzeny oprávněnými zástupci ve věcech smluvních uvedenými v záhlaví této smlouvy.
8.3. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel zhotoviteli písemně doručením do datové schránky, doporučeným dopisem nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracované části díla ke dni ukončení smlouvy.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Pokud smlouvu smluvní strany uzavřou v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. V případě, že bude smlouva uzavřena v elektronické podobě, bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

9.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

9.3. Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

V Uherském Hradišti, dne
    V……………………..., dne

          Ing. Lubomír Trachtulec 
……………………………..
                     ředitel a. s. 
……………..
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