## Smlouva o odborném technickém dozoru investora v rámci realizace projektu “Výstavba Paroplynového cyklu 1 v Teplárně Komořany”

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy Objednatele:	UE_24-000xx_00-00

číslo smlouvy Zhotovitele:	xxxxxxxx

##### Smluvní strany

1. Objednatel	United Energy, a. s.

se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

zapsaný dnem 7. prosince 2006 v oddílu B, vložce 1722

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený:	Ing. Milanem Boháčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Marešem, členem představenstva

Zmocněnci ve věcech

technických:	Ing. Jindřich Lavička, vedoucí projektu CCGT

Ing. Dita Černá, hlavní inženýr projektu PPC

smluvních:	Ing. Jaromír Kneifl, vedoucí útvaru obchodu

Vladimír Hyneš, vedoucí oddělení výběrových řízení a smluv

(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:	273 09 959

DIČ:	CZ27309959

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Most

číslo účtu: 15605491/0100

Telefon:	+420 602 545 568, +420 737 763 726,

+420 606 633 310, +420 733 628 858

E-mail:	jindrich.lavicka@ue.cz, dita.cerna@ue.cz,

jaromir.kneifl@ue.cz , vladimir.hynes@ue.cz

Doručovací adresa: 	United Energy, a. s.,

Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

se sídlem xxxxxxxxxxxx

zapsaný dnem xxxxxxx v oddílu x, vložce xxxx

obchodního rejstříku vedeného xxxxxxxx v xxxxxxx

Zastoupený:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Zmocněnci ve věcech

technických:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:	xxx xx xxx

DIČ:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

číslo účtu: 	xxxxxxxx/xxxx

Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "Zhotovitel")

#### OBSAH SMLOUVY O DÍLO

Preambule

Definice a výklad pojmů

Článek	1	Předmět smlouvy

Článek	2	Povinnosti Zhotovitele

Článek	3	Povinnosti Objednatele

Článek	4	Cena za dílo

Článek	5	Platební podmínky a fakturace

Článek	6	Místo a čas plnění

Článek	7	Vlastnické právo

Článek	8	Podmínky provedení díla

Článek	9	Odpovědnost za vady

Článek	10	Neobsazeno

Článek	11	Náhrada škody

Článek	12	Pojištění zhotovitele

Článek	13	Smluvní pokuty

Článek	14	Doložka o informacích

Článek	15	Odstoupení od smlouvy

Článek	16	Závěrečná ustanovení

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Přílohy:

Příloha č. 1 	Zaručený rozpočet Zhotovitele

Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3	Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

Příloha č. 4 	Složení pracovního týmu Zhotovitele

Příloha č. 1 až 4 jsou nedílnou součástí této Smlouvy

Preambule

Objednatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Předmětná zakázka (předmět smlouvy) je dílčí částí projektu „Výstavba Paroplynového cyklu 1 v Teplárně Komořany“ (dále jen “PPC1”), kde objednatel v rámci Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) žádá o příjem dotace z Modernizačního fondu programu HEAT č. 1/2022.

Definice a výklad pojmů

Pro účely Smlouvy budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně:

Dílo: znamená předmět plnění (souhrn věcí, prací a služeb včetně užívacích práv) dle Smlouvy o dílo.

Objednatel: znamená právnickou osobu uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo jejího případného právního nástupce.

Smlouva o dílo: nebo jen Smlouva je tato smlouva o dílo včetně příloh, jejímž předmětem je realizace Díla.

Stavba: je realizace nového zařízení „Výstavba paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany“, která bude realizována vybranými dodavateli/zhotoviteli na základě zadávacích řízení na nadlimitní veřejné zakázky. Stavbou se rozumí veškeré dodávky, služby a práce realizované dle smluv uzavřených na základě zadávacích řízení.

Stavba je členěna na samostatné dílčí části stavby (zakázky):

I.	Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem

II.	Dodávka plynové turbíny o výkonu od 45 do 90MWe

III.	Demolice stávajících objektů

IV.	Výstavba paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany

V.	Přípojka plynu do areálu UE – TKY

Pokud se uvádí pojem „Stavba“, jsou tím myšleny všechny víše uvedené části stavby.

Technický dozor investora: znamená výkon činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby v souladu se zákonem 283/2021 Sb. Stavební zákon, v platném znění.

Zhotovitel: znamená právnickou osobu uvedenou v úvodu této Smlouvy nebo jejího případného právního nástupce.

## Článek 1

#### Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele zakázku/Dílo „Odborný technický dozor investora – PPC1“ spočívající v odborném a technickém dozoru investora v rámci výběru dodavatelů dílčích částí Stavby a následně při samotné realizaci dílčích částí Stavby, v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve Smlouvě.

  - Předmětem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení „Odborného technického dozoru investora – PPC1”, který zahrnuje odborné, inženýrské a technické služby jako podpora Objednatele při přípravě a realizaci Stavby, které se Objednatel zavazuje převzít a zaplatit Zhotoviteli úplatu ve výši a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.

  - Plnění Zhotovitele je rozděleno do jednotlivých fází spojených s realizací Stavby následovně:

Fáze I. - Přípravné práce před zahájením Stavby

Fáze II. - Práce spojené s prováděním Stavby

Fáze III. - Práce po dokončení Stavby

  - Plnění Zhotovitele je dále rozděleno do oborových skupin:

    - Provádění výkonu odborného technického dozoru investora (dále jen “TDI”) a to zejména podle níže uvedeného rozsahu:

Fáze I. - Přípravné práce před zahájením Stavby:

- podpora v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby (dílčích částí stavby);

- získání podrobné znalosti obsahu smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby (zhotoviteli dílčích částí stavby) včetně znalostí dokumentace pro stavební povolení (dále též jen „DSP“);

- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke Stavbě;

- seznámení se s interními předpisy Objednatele;

- kontrola a připomínkování realizační projektové dokumentace zhotovitele Stavby (např. Basic design – fáze 1 a Detail design – fáze 2), její kompletnosti a souladu s požadavky smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby;

- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací;

- seznámení se s vytyčením obvodu staveniště a jeho zabezpečením ve spolupráci s objednatelem Stavby;

- svolání vlastního aktu předání staveniště ve spolupráci s Objednatelem;

- spolupráce se zástupci projektového týmu Objednatele;

- příprava protokolu pro předání staveniště, koncept protokolu jako podklad pro prohlášení zhotovitele Stavby o převzetí staveniště;

Fáze II. - Práce spojené s prováděním Stavby:

- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi v souladu s platnou legislativou v předpokládaném rozsahu 5-ti dnů v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak;

- účast na pravidelných a mimořádných postupových schůzkách Stavby;

- spolupráce se zástupci projektového týmu Objednatele;

- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby v rámci jeho odborné působnosti;

- projednání dodatků a změn projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby. Veškeré dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením Objednateli (zejména s ohledem na dopady dodatků a změn na cenu Stavby, termíny realizace a parametry Stavby);

- spolupráce při kontrole věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, včetně jejich souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby;

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými;

- účast na inspekcích a zkouškách prováděných v průběhu realizace Stavby včetně kontroly související dokumentace, tj. výroby, montáže a uvádění do provozu včetně garančních zkoušek s kontrolou správnosti jejich provádění a ověření kladného výsledku těchto inspekcí a zkoušek;

- kontrola provádění/realizace Stavby dle schválených technologických postupů;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele Stavby při zajišťování souladu realizovaných dodávek s projektovou dokumentací;

- upozornění zhotovitele Stavby na případné zjištěné nedostatky při provádění prací, požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku předložit návrh objednateli na nařízení vedoucí k zastavení prací;

- ve spolupráci s Objednatelem sledování, zda zhotovitel Stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a dodávek (atesty, protokoly apod.), je přítomen kontrolním zkouškám, které provádí zhotovitel Stavby na staveništi, a to v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby;

- je přítomen provádění technologicky důležitých prací, kontroluje a odsouhlasuje postup podle schváleného technologického postupu, kontroluje správnost vyplnění protokolů o pracovním postupu (např. betonáže, svařování, montáže a napojení instalované technologie apod.);

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů do stavebního deníku po dohodě s odpovědným zástupcem Objednatele se zhodnocením kvality prací a dodávek, souladu skutečného postupu realizace Stavby s podrobným časovým a prováděcím plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků; kontrola zápisů provedených zhotovitelem Stavby, a to nejpozději 1x během 3 dnů, kontrolu potvrdí svým podpisem;

- vypracování zprávy z kontrolní a dozorové činnosti s významnými a závažnými zjištěními v týdenních intervalech – k projednání na postupových schůzkách Stavby;

- vypracování měsíční zprávy se souhrnem nálezů a návrhy ke zlepšení za uplynulé období a upozornění na stěžejní části období následujícího;

- z každé kontrolní a dozorové činnosti provede záznam obsahující veškeré zjištěné skutečnosti včetně doporučení dalšího postupu Objednateli;

- vypracování okamžité zprávy, tj. zprávy o zjištění hrubého nesouladu souvisejícího s výkonem činností a okamžité informování Objednatele;

- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi;

- kontrola, evidence všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů;

- tvorba, kontrola a evidence dokladů o inspekcích, revizích a případných zkouškách provedených zhotovitelem dle pokynů Objednatele;

- spolupráce s Objednatelem při vypracování a zaslání příslušnému stavebnímu úřadu výzvy ke konání kontrolních prohlídek Stavby dle vydaného stavebního povolení včetně zajištění podkladů nutných pro provedení prohlídky;

- kontrola a odsouhlasení skutečného postupu realizace Stavby dle odsouhlaseného podrobného časového a prováděcího plánu a návrhy na řešení vzniklých prodlev;

- kontrola správnosti a úplnosti podkladů pro předání a převzetí Stavby, nebo její části zpracovaných zhotovitelem Stavby v souladu s uzavřenou smlouvou;

- kontrola a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení Stavby;

- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola soupisu vad a případných nedodělků zhotovitele Stavby a kontrola jejich odstraňování;

- kontrola vyklizení pracoviště zhotovitelem Stavby;

- kontrola uplatňování požadavků na zhotovitele Stavby vyplývající z předání a převzetí díla;

- kontrola podkladů k žádosti o povolení zkušebního provozu, zpracovaných zhotovitelem Stavby;

- vypracování souhrnné zprávy ověření projektové dokumentace;

Fáze III. - Práce po dokončení Stavby spočívající zejména v činnostech:

- kontrola podkladů pro žádost o vydání kolaudačního souhlasu, zpracovaných zhotovitelem Stavby, vypracování návrhu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby v případě potřeby na vyzvání objednatelem a zajištění podkladů k předčasnému užívání Stavby v součinnosti s Objednatelem;

- spolupráci s Objednatelem při uplatňování, projednávání a řešení vad a nedodělků se zhotovitelem Stavby po celou dobu běhu zkušebního/ověřovacího provozu včetně kontroly jejich odstranění v příslušných termínech;

    - Provádění výkonu dozoru kvality investora (dále též jen „QA/QC“), spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele Stavby specifikovaného ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací při současném respektování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se k dotčené Stavbě, a to zejména podle níže uvedeného rozsahu:

Fáze I. - Přípravné práce před zahájením stavby:

- získání podrobné znalosti obsahu smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby (zhotoviteli dílčích částí stavby);

- ověření postupů a plánů kontrol a zkoušek (dále též jen „PKZ“) a programů zkoušek („PZ“) zhotovitele Stavby;

- kontrola a připomínkování další QA/QC dokumentace zhotovitele Stavby, její kompletnosti a souladu s obsahem smlouvy o dílo včetně jejích příloh uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby;

- ověření připravenosti a kontrola zpracování svařovacích postupů zhotovitele Stavby;

- prověření požadavků na odbornou způsobilost pracovníků zhotovitele Stavby, kde je vyžadována právními a jinými požadavky (např. montérů, svářečů apod.);

- ověření NDT (nedestruktivní testování) procedur a prověření kvalifikace personálu, vykonání kontrol potřebných certifikátů a oprávnění a zkoušek (jedná se o legislativu a nastavení procedur zhotovitele v rámci NDT);

- vypracování vstupní zprávy z ověření QA/QC dokumentace;

Fáze II. - Práce spojené s prováděním stavby:

- kontrola a přezkoumání definic přejímek do plánů kontrol a zkoušek zhotovitele Stavby a jeho poddodavatelů;

- ověření materiálových atestů a dokumentace;

- supervize/monitoring (dodržování kvality – dodávek, postupu prací, dodržování plánu kontrol dle PD a požadavků SoD apod.) na místě realizace;

- účast na pravidelných i mimořádných postupových schůzkách Stavby;

- provádění periodického monitoringu kvality prováděných prací včetně kontroly zajištění podmínek pro kvalitu prací s ohledem na klimatické podmínky;

- upozornění zhotovitele Stavby na zjištěné nedostatky a vyžádání zjednání nápravy;

- průběžné ověřování záznamů ve stavebním/montážním deníku zhotovitele Stavby;

- ověřování postupně vydávané QA/QC dokumentace (tj. protokoly o zkouškách, certifikáty apod.);

- vedení QA/QC agendy Objednatele v rámci realizace Stavby;

- spolupráce se zástupci projektového týmu Objednatele;

- ověřování a kontrola ostatní související dokumentace Stavby;

- účast na inspekcích, přejímkách a zkouškách prováděných v průběhu realizace Stavby, tj. výroby, montáže a uvádění do provozu se zhodnocením kvality dodávek a provedených prací a ověřením kladného výsledku těchto inspekcí, přejímek a zkoušek;

- vypracování inspekční zprávy z každé inspekce, přejímky a zkoušky zejména zařízení či dodaného materiálu, kontroly dle plánu kontrol a zkoušek (protokol) včetně doporučení dalšího postupu objednateli;

- tvorba, kontrola a evidence všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů;

- vypracování zprávy z kontrolní a dozorové činnosti s významnými a závažnými zjištěními v týdenních intervalech – k projednání na postupových schůzkách;

- vypracování měsíční zprávy se souhrnem nálezů a návrhy ke zlepšení za uplynulé období a upozornění na stěžejní části období následujícího;

- z každé kontrolní a dozorové činnosti provede záznam;

- vypracování okamžité zprávy, tj. zprávy o zjištění hrubého nesouladu souvisejícího s výkonem činností a okamžité informování Objednatele;

- vypracování zprávy z ověření dokumentace – předložených certifikátů a atestů jednotlivých dílů;

- průběžné ověřování CE dokumentace (shodnost s normou) u zařízení, podléhajících požadavkům zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů;

Fáze III. - Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

- kontrola dokumentace a záznamů přikládaných k žádosti o kolaudační souhlas;

- podpora pro dosažení kolaudačního rozhodnutí.

  - Požadavky na provedení díla:

    - Kde se v této Smlouvě uvádí slovo „Dílo“ rozumí se tím předmět plnění specifikovaný v odst. 1.1 až 1.4 této Smlouvy.

    - Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět Díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy.

    - Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke sjednanému účelu této Smlouvy, k době, místu a rozsahu plnění a aktuální úrovni technologií.

    - Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.

    - Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.

  - Seznam odsouhlasených poddodavatelů Zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení Objednatele, přičemž Objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

  - Složení pracovního týmu Zhotovitele, který se bude podílet na plnění zakázky, je uvedeno v Příloze č. 4 Smlouvy. Jakákoliv změna tohoto pracovního týmu podléhá odsouhlasení Objednatele, přičemž Objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno provést změnu složení pracovního týmu Zhotovitele, je Zhotovitel povinen nahradit člena pracovního týmu Zhotovitele pouze takovým členem, který splňuje Zadavatelem požadovanou minimální kvalifikaci pro nahrazovanou pozici uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy.

## Článek 2

##### Povinnosti Zhotovitele

  - Provést Dílo podle platných norem a předpisů, včetně platných, obecně závazných právních předpisů z oblasti technického dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zákona o odpadech a předpisů požární ochrany.

  - Zajistit ve spolupráci s Objednatelem proškolení svých zaměstnanců a poddodavatelů v souladu s interními předpisy Objednatele.

  - V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období plnění předmětu Smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a předpisů požární ochrany a interních předpisů Objednatele, nese náklady na odstranění škody Zhotovitel. O škodách bude Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.

  - Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku Objednatele nebo jiných fyzických a právnických osob v průběhu realizace Díla.

  - Zhotovitel zabezpečí, že práce a činnosti, ke kterým nemá odpovídající oprávnění či způsobilost, provede jeho poddodavatel s takovým oprávněním či způsobilostí.

  - Zhotovitel je povinen dohlížet a kontrolovat, aby jeho zaměstnanci dodržovali zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovištích Objednatele a aby nevstupovali pod jejich vlivem na pracoviště Objednatele. V případě, že některý zaměstnanec Zhotovitele poruší interní předpisy Objednatele (se kterými byl prokazatelně seznámen) nebo i platné obecně závazné právní předpisy, je Zhotovitel povinen takového zaměstnance natrvalo odvolat z provádění Díla, a dále je povinen zaplatit smluvní pokutu podle interní Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“ včetně její přílohy č. 1, která je součástí Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není a po celou dobu plnění dle Smlouvy nebude podjatý ve vztahu k zhotoviteli Stavby, ani k projektantovi dokumentace pro provádění Stavby, že není a po celou dobu plnění dle Smlouvy nebude dodavatelem stavebních či projekčních prací Stavby ani není a po celou dobu plnění dle Smlouvy nebude s těmito osobami propojen a že tento zákaz vztahu či propojení je splněn rovněž ve vztahu k jeho poddodavatelům.

  - Vedoucího specialista (hlavní inženýr projektu [HIP]) je odpovědný za technickou podporu a celkovou koordinaci ve fázi projekčních prací, výstavby a uvádění do provozu za všechny pozice a činnosti Zhotovitele.

  - Vzhledem k charakteru Stavby budou klíčoví pracovníci Zhotovitele (minimálně Vedoucí specialista/HIP a Inspektor kvality strojní) schopni komunikace v anglickém jazyce v technických otázkách slovem a písmem.

## Článek 3

##### Povinnosti Objednatele

## Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem Stavby (vybranými zhotoviteli dílčích částí stavby) s výjimkou informací, které bude Objednatel považovat za důvěrné.

## Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli v průběhu plnění předmětu Smlouvy účast odborného personálu Objednatele na kontrolních dnech Stavby.

## Objednatel umožní nebo zprostředkuje zaměstnancům Zhotovitele vstup do prostorů místa plnění Smlouvy souvisejících s výkonem činností Zhotovitele.

## Objednatel poskytne pracovníkům Zhotovitele a jeho poddodavatelům vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a ostatních interních předpisů Objednatele.

## Objednatel umožní pracovníkům Zhotovitele využití kancelářských prostor (max. 3 kanceláře pro celkem max. 8 osob) a sociální zázemí ve stávajícím objektu č. 282 v sídle společnosti Objednatele.

## Článek 4

Cena za dílo

  - Cena za realizaci Díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této Smlouvy je cenou smluvní, je sjednána jako cena pevná na základě zaručeného (úplného) rozpočtu Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, a celkově činí:

xxxxxxxxxx,- Kč bez DPH

(slovy xxxxxxxxxxxxxx korun českých)

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření Smlouvy jednostranně překročit nebo změnit s výjimkou ustanovení odst. 4.5 Smlouvy.

  - Podrobný rozpis smluvní ceny, včetně rozdělení na jednotlivé fáze činností a dílčí stavby, je uveden v zaručeném rozpočtu v Příloze 1 Smlouvy.

  - Cena Díla podle odst. 4.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

  - Cena za Dílo uvedená v odst. 4.1 je smluvní cenou za kompletní Dílo za podmínek a v rozsahu této Smlouvy a zahrnuje rovněž veškeré případné pojištění, cestovní náklady, ubytování, pronájmy a veškeré další poplatky, daně (s výjimkou DPH) a náklady na území České republiky i mimo něj.

  - Pro případ nutnosti provedení dodatečných činností, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce by byly nezbytné pro provedení původních činností (dále jen „plnění nad rámec Smlouvy“), byla smluvními stranami dohodnuta rozpočtová rezerva ve výši maximálně: …………….,- Kč.  Na čerpání rozpočtové rezervy, nebo její části, má Zhotovitel nárok jedině v tom případě, že se vyskytne potřeba plnění nad rámec Smlouvy a toto plnění bude Objednatelem písemně vyžádáno a odsouhlaseno, v žádném jiném případě nemá na zaplacení rozpočtové rezervy Zhotovitel nárok. Při využití rozpočtové rezervy bude postupováno v souladu s ustanovením čl. 4.6 této Smlouvy.

  - Cena za plnění nad rámec Smlouvy, čerpané z rozpočtové rezervy, bude stanovena na základě hodinových sazeb jednotlivých členů pracovního týmu Zhotovitele uvedených v Sazebníku profesí v Příloze č. 1 Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu ocenění plnění nad rámec Smlouvy. Plnění nad rámec Smlouvy bude hrazeno dle odstavce 5.3.6 této Smlouvy. Způsob a formu zadávání požadavku na Plnění nad rámec Smlouvy stanoví zmocněnec objednatele. Pro každý případ Plnění nad rámec Smlouvy bude dohodnuto minimálně: rozsah a specifikace požadované činnosti, rozsah a forma výstupu činnosti, termín plnění a časová náročnost.

## Článek 5

Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou smluvní cenu za Dílo uvedenou v článku 4 odst. 4.1 této Smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného Díla nebo dílčího plnění předmětu Smlouvy, bez vad a nedodělků.

  - Smluvní strany se dohodly na bezhotovostních platbách bankovním převodem z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele na základě vystavené faktury.

  - Platba za plnění předmětu Smlouvy se uskuteční takto:

    - Úhrada ceny za skutečně vykonávané činnosti bude prováděna na základě faktur, které budou vystaveny vždy 1x za  měsíc počínaje zahájením činnosti Zhotovitele s datem zdanitelného plnění poslední pracovní den v daném období. Přílohou faktur bude vždy soupis skutečně odpracovaných činností dle Přílohy č. 1 včetně skutečně odpracovaných hodin jednotlivých profesí a jejich hodinových sazeb dle Přílohy č. 1. Tento soupis provedených činností musí být vždy odsouhlasen oprávněnou osobou Objednatele. Je výslovně sjednáno, že Zhotovitel bude fakturovat vždy jen řádně provedené a Objednatelem odsouhlasené skutečně provedené činnosti, jejíž cenový rozklad je uveden v Příloze č. 1, který je součástí toto Smlouvy.

    - Průběžné faktury i poslední dílčí faktura nesmí v součtu překročit maximální hodnotu sto (100) procent hodnoty plnění pro jednotlivé fáze a obory dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

    - Průběžné faktury budou Zhotovitelem vždy vystaveny na hodnotu 90 % hodnoty skutečně vykonaných činností, odsouhlasených v soupisu skutečně odpracovaných činností dle bodu 5.3.1. tohoto článku. Toto ustanovení není v rozporu s ustanovením o nepřekročení maximální hodnoty plnění pro jednotlivé fáze a obory dle předchozího odstavce.

    - Po dokončení příslušné fáze, jejíž ukončení bude potvrzeno oboustranným podpisem předávacího protokolu, Zhotovitel provede vyúčtování a rekapitulaci příslušné fáze a vystaví dílčí fakturu na zbývajících 10 % skutečně odpracovaných činností, které nebyly v rámci příslušné fáze vyfakturovány dle předchozího odstavce, a Objednatel uhradí fakturu v odsouhlasené výši. Součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený výkaz prací za příslušnou fázi s celkovou rekapitulací provedených činností a prací.

    - V případě, že Objednatel v návaznosti na odstavec 6.3 Smlouvy odstoupí od Smlouvy v souladu s odstavcem 15.3 anebo Objednatel nevyzve Zhotovitele k pokračování realizace Díla dle odstavce 16.4 Smlouvy, bude konečné vyúčtování provedeno k datu odstoupení od Smlouvy nebo ukončení realizace Díla v souladu výše uvedeným.

    - Další objednatelem vyžádané plnění nad rámec Smlouvy, čerpané z rozpočtové rezervy, bude hrazeno samostatně ve stejné periodě jako průběžná fakturace dle odstavce 5.3.1 a za obdobných podmínek dle odst. 5.3.2 až 5.3.5 této Smlouvy.  Podmínkou je předání a převzetí řádně dokončeného plnění nad rámec Smlouvy Objednatelem. Součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený výkaz prací za plnění nad rámec Smlouvy s celkovou rekapitulací provedených činností a prací.

  - Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí Díla, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

  - Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí Díla, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude Objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena Zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

  - Faktura, výlučně v písemně formě a listinné podobě, bude doručena poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna Objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou Objednatele.

### Adresa pro doručení faktury:	   	United Energy, a. s.,

### Teplárenská 2, 434 03 Most, Komořany

Fakturu lze zaslat též elektronicky na adresu podatelna@ue.cz.

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo Objednatele.

  - Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za dílo, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy Objednateli bude Zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitostí fakturace.

  - Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu Zhotovitele.

  - Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty, faktury nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

  - Objednatel je oprávněn v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto Smlouvou, započítat na pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli jakékoli své vykonatelné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči Zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené Objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem (nebo jinými osobami, které Zhotovitel pověřil provedením Díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost Zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením Díla nebo jeho části). Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má Objednatel vůči Zhotoviteli.

## Článek 6

Místo a čas plnění

  - Místem plnění jsou:

- Stávající areál United Energy, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany a související pozemky (Přípojka plynu do areálu UE)

- Výrobní závody jednotlivých zhotovitelů Stavby, jejich dodavatelů a jejich poddodavatelů technologických zařízení

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu dle článku 1 této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v návaznosti na uzavřenou smlouvu se zhotovitelem Stavby v těchto předpokládaných termínech:

| Zahájení činnosti TDI a QA/QC | Předpoklad 04/2024 |
| --- | --- |
| Přípravné práce TDI a QA/QC před zahájením Stavby | Dle harmonogramů dílčích částí viz níže |
| Práce TDI a QA/QC spojené s prováděním Stavby |  |
| Práce TDI a QA/QC po dokončení Stavby | od PAC do kolaudace Stavby předpoklad kolaudace Stavby 12/2026 |

| ID | Název dílčí části STAVBY | Fáze I. - Přípravné práce před zahájením Stavby |  | Fáze II. - Práce spojené s prováděním Stavby |  | Fáze III. - Práce po dokončení Stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podpis SoD | Předání staveniště | Předání staveniště | PAC/dokončení plnění | PAC/dokončení plnění | Kolaudace |
| 1 | Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem | - | - | 02/2024 | 03/2025 | 03/2025 | 09/2025 |
| 2 | Dodávka plynové turbíny o výkonu od 45 do 90MWe | - | - | - | 12/2025 | 12/2025 | Součástí ID4 |
| 3 | Demolice stávajících objektů | 04/2024 | 05/2024 | 05/2024 | 08/2024 | 08/2024 | - |
| 4 | Výstavba paroplynového cyklu PPC1 v UE Komořany | 07/2024 | 08/2024 | 08/2024 | 08/2026 | 08/2026 | 12/2026 |
| 5 | Přípojka plynu do areálu UE - TKY | 10/2024 | 03/2025 | 03/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 06/2026 |

  - Zhotovitel nesmí, u dílčích částí Stavby ID 2, 3, 4 a 5, zahájit realizaci prací Díla dle Fáze II. a III. “Práce spojené s prováděním a po dokončení Stavby” před obdržením „Výzvy objednatele k zahájení Fáze II. a III” dle odst. 15.3 (Odstoupení od smlouvy) a odst. 16.4 (Závěrečná ujednání) této Smlouvy. Výzva objednatele pro zahájení Fáze II. a III. může být doručena naráz na všechny dílčí části Stavby ID 2 až 5 nebo postupně na každou dílčí část Stavby.

  - Podrobně budou termíny plnění rozepsány v harmonogramu Díla, který bude vycházet z Časových a prováděcích plánů realizací dílčích částí Stavby obsažených v nabídce/smlouvě jednotlivých zhotovitelů dílčích částí Stavby, a bude předáván objednateli k průběžnému odsouhlasení vždy max. 30 dnů po podpisu smlouvy s konkrétním zhotovitelem dílčí části Stavby. Po konečném odsouhlasení harmonogramu Díla se tento stává pro Zhotovitele závazným.

Tento harmonogram bude Zhotovitelem upřesněn do 14 dnů po předání Podrobného časového a prováděcího plánu dílčích částí Stavby ze strany jednotlivých zhotovitelů dílčích částí Stavby. Po odsouhlasení se tento upřesněný harmonogram Díla stává pro Zhotovitele závazným.

  - Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele na schvalování jakékoliv dokumentace obdržené od jednotlivých zhotovitelů dílčích částí Stavby do 7 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dokumentaci prostudovat, zpracovat písemné připomínky a dát písemné vyjádření, zda je možno dokumentaci schválit či vyjmenovat jednoznačné důvody pro její neschválení.

  - Za plně dokončené Dílo bude považováno kompletní Dílo (odsouhlasené a převzaté Objednatelem) splňující veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou.

## Článek 7

Vlastnické právo

  - K převodu vlastnického práva ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolech o předání a převzetí díla nebo jeho části, na objednatele, dochází oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části zmocněnci obou smluvních stran. Objednatel se stává vlastníkem Díla postupně.

## Článek 8

Podmínky provedení díla

## Realizované Dílo musí splňovat podmínky dané touto Smlouvou.

8.1	Závaznými dokumenty této Smlouvy, kterými je Zhotovitel povinen se při provádění Díla řídit, jsou:

  - Směrnice GŘ United Energy, a.s. č. SM-UE-1805 „Pravidla chování Zhotovitelů“

  - Směrnice GŘ č. SM-UE-1801 „Nakládání s odpady, obaly a vratnými výrobky“;

  - Směrnice GŘ č. SM-UE-1802 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů“ v platném znění;

  - Směrnice GŘ č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování“ v platném znění;

  - Příkaz GŘ objednatele č. 4/2010 "Strojní příkaz bezpečnosti práce";

  - RO-UE-1506 „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“;

  - RO-UE-2201 „Bezpečnost při práci ve výškách“;

  - RO-UE-2209 „Používání dočasných stavebních konstrukcí“;

  - Zadávací dokumentace dílčích částí Stavby uveřejněných ve VVZ,

  - Zadávací dokumentace Objednatele na zakázku „Odborný technický dozor investora – PPC1“,

  - Nabídka Zhotovitele č. xxxx ze dne xx. xx. 2023,

  - Podmínky a požadavky uvedené ve smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a vybranými dodavateli/zhotovitel dílčích částí Stavby.

8.2	Dokumenty dle odst. 8.2 bodu a) až h) a j) zhotovitel obdržel (převzal) v rámci zadávacího řízení, což podpisem této Smlouvy potvrzuje a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

8.3	Změny rozsahu činnosti výkonu TDI a QA/QC

## 8.3.1	Kdykoliv před ukončením díla si může Objednatel vyžádat změny v kvalitě, množství či druhu činnosti výkonu TDI nebo QA/QC a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výjimku tvoří plnění nad rámec Smlouvy, čerpané z rozpočtové rezervy, kde dodatek ke Smlouvě uzavírán nebude a bude postupováno v souladu s ustanovením odstavce 4. 5 a 4.6 této Smlouvy.

## 8.3.2	Objednatel je oprávněn vyžádat si u Zhotovitele změny rozsahu předmětu plnění, zejména omezení nebo rozšíření rozsahu činnosti výkonu TDI a QA/QC o další práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do činnosti výkonu TDI a QA/QC dle čl. 1 a Přílohy č. 1 Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že za vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec výkonu TDI a QA/QC, které však s prováděním výkonu TDI nebo QA/QC souvisí. Za méněpráce Smluvní strany považují práce výkonu TDI a QA/QC předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se přepokládalo. Prioritním termínem nadále zůstává termín plnění díla dle této Smlouvy.

## Zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku Objednatele na změnu, navrhne a předloží Objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy Zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat i návrhy na úpravu celkové smluvní ceny (na základě hodinových sazeb jednotlivých členů pracovního týmu Zhotovitele uvedených v Sazebníku profesí v Příloze č. 1 Smlouvy), termínu plnění smlouvy nebo platebního kalendáře. Zhotovitel pro realizaci změny díla poskytne Objednateli součinnost a vynaloží a zajistí všechny jemu dostupné zázemí a kapacity.

    - V případě, že Zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí či zastaví práce na výkonu TDI nebo QA/QC bezdůvodně; bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení činnosti výkonu TDI nebo QA/QC; nebo bude výkon TDI nebo výkon QA/QC prováděn ve zjevně nevyhovující kvalitě, považuje se to za selhání Zhotovitele. V takovém případě má Objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy, právo zadat výkon TDI nebo QA/QC, dokončení TDI nebo QA/QC nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání Zhotovitele třetí osobě. V takovém případě se cena výkonu TDI nebo QA/QC sníží o cenu prací, které byly provedeny třetí osobou. Tím nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o ukončení Smlouvy, změně rozsahu výkonu TDI nebo QA/QC, náhradě škody a záruce.

8.3.4	Zásahem do výkonu TDI nebo QA/QC Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy provedeným třetí osobou na základě pokynu Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit výkon TDI nebo QA/QC včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu a funkčnost po dobu záruky. O cenu plnění poskytnutého na žádost Objednatele třetí stranou se snižuje smluvní cena výkonu TDI nebo QA/QC.

8.3.5	Pokud změny odsouhlasené Objednatelem snižují nebo zvyšují náklady a výdaje Zhotovitele na výkon TDI nebo QA/QC, bude provedeno odpovídající snížení nebo zvýšení smluvní ceny a to o odpovídající částku, která bude vycházet z hodinových sazeb jednotlivých členů pracovního týmu Zhotovitele uvedených v Sazebníku profesí v Příloze č. 1 Smlouvy.

8.3.6	Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje Zhotoviteli odepření nebo zastavení činnosti výkonu TDI nebo QA/QC, písemně vyžádaného Objednatelem.

## Článek 9

##### Odpovědnost za vady

9.1	Pro jednotlivé dílčí činnosti předmětu Smlouvy, které nemají charakter hmotného plnění, se sjednává záruční doba 36 měsíců od předání a převzetí příslušné části Objednatelem. Pro jednotlivé dílčí činnosti předmětu Smlouvy mající charakter hmotného plnění se sjednává záruční doba 24 měsíců od předání a převzetí příslušné části Objednatelem, nebude-li sjednána lhůta delší. Zhotovitel odpovídá za to, že výstupy z činnosti Zhotovitele budou bez právních vad a bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené:

- touto Smlouvou,

- dokumenty dle odst. 8.1 výše,

- nevyplývá-li z předchozího, pak vlastnosti obvyklé.

V tom Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že výstupy z činnosti Zhotovitele dodané v rámci této Smlouvy nebudou mít žádné závady, pokud jde o jejich využitelnost, spolehlivost, bezvadnost a dále záruku, že práce poskytnuté podle této Smlouvy budou provedeny odborně, kompletně a dle dobré inženýrské praxe.

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o duševní činnosti, přičemž výsledku může být dosaženo několika způsoby, je kritérium úspěšnosti "vyhovující soulad výsledku se zadáním". Výsledky, které nevyhovují tomuto kritériu, podléhají reklamaci. V rámci řešení reklamací je provedeno bezplatné zapracování těchto oprávněných připomínek do dokumentu. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

9.2	Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli záruky za to, že odevzdané výstupy z činnosti Zhotovitele jsou v souladu se Smlouvou. V případě, že plnění předané Zhotovitelem bude obsahovat závady a takové vady vyvolají potřebu dodatečných úprav v předmětu plnění, dodaném v přímé návaznosti na předmět této Smlouvy zhotovitelem budoucí Stavby, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli prokazatelné náklady vyvolané dodatečnými úpravami v dodané Stavbě a prokazatelně způsobené vadným plněním předmětu kontrolní činnosti podle této Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele. Faktura vystavená Objednatelem na tyto úpravy bude mít splatnost 21 dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli. Odpovědnost zhotovitele budoucí Stavby tímto ustanovením není dotčena.

9.3	V případě, že Zhotoviteli předané údaje budou nesprávné, neúplné nebo neaktuální a takové závady vyvolají potřebu dodatečných úprav předmětu plnění, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit prokazatelné a Objednatelem odsouhlasené náklady spojené s těmito úpravami v uznané výši podle Zhotovitelem provedeného výpočtu vyvolaných nákladů, a to do 21-ti dnů od data předání faktury za tyto práce Objednateli. Tato faktura bude proplacena Objednatelem mimo rámec smluvní ceny pro dané dílčí plnění, dohodnuté podle ustanovení čl. 4 této Smlouvy.

9.4	Při zjištění, že výstupy z činnosti Zhotovitele vykazují vady, má Objednatel právo:

a)	Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí výstupy z činnosti Zhotovitele nepoužitelnými.

b)	Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části. Vadu je povinen Zhotovitel odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší. Objednatel musí poskytnout Zhotoviteli přiměřeně nezbytný čas, příležitost a možnost k odstranění závady.

c)	Odstoupit od Smlouvy, jedná-li se o vady, jež činí výstupy z činnosti Zhotovitele nepoužitelnými a neodstraní-li Zhotovitel vady za podmínek uvedených pod písmenem (b). Účinky odstoupení se řídí dle článku 15 Smlouvy.

9.5	Oznámení vady (reklamace) musí být zasláno Zhotoviteli písemně nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení vady musí být vada popsána a musí být v něm uvedena volba mezi nároky uvedenými v odstavci 9.4 Smlouvy.

9.6	O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto nového plnění platí ustanovení této Smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění, včetně všech s tím nutně souvisejících podmínek a ustanovení o uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

9.7	Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním vadných podkladů a pokynů ze strany Objednatele, na které Zhotovitel Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

9.8	Odstranění vady plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti nahradit škody způsobené Objednateli vadným plněním Zhotovitele.

## Článek 10

##### Neobsazeno

## Článek 11

Náhrada škody

- 11.1	V případě porušení svých povinností vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

- 11.2	Skutečnosti vylučující odpovědnost, které vznikly vyšší mocí, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto skutečnosti spojeny.

- 11.3	Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost Zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se Zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost Zhotovitele, nikoli však její nemožnost.

- 11.4	V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období trvání této Smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění Zhotovitel. O vzniku škody bude Zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu Objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této Smlouvě.

- 11.5	Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností na majetku a zdraví objednatele, popř. třetích osob.

- 11.6	V případě sankčního postihu Objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů Zhotovitelem, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši Zhotovitel.

- 11.7	Zhotovitel zodpovídá Objednateli za jakékoliv a všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky Zhotovitele v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy.

- 11.8	Bez ohledu na ustanovení odstavců uvedených výše smluvní strany konstatují (v souladu s § 2898 (Omezení smluvní limitace náhrady škody) občanského zákoníku), že celková odpovědnost Zhotovitele za škody či jiné újmy, která může vzniknout v důsledku porušení jedné (1) či více smluvních nebo zákonných povinností Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, nepřesáhne sto procent (100 %) celkové smluvní ceny bez DPH uvedené v odstavci 4.1 Smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly, že celková výše povinnosti Zhotovitele k náhradě škody či jiné újmy včetně smluvních pokut je omezena do výše sto procent (100 %) celkové smluvní ceny.

## Článek 12

Pojištění Zhotovitele

- 12.1	Po celou dobu trvání závazků dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené příslušné pojištění obecné odpovědnosti za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti a pojištění profesní odpovědnosti. Pojištění musí být sjednáno s limitem plnění alespoň 50 000 000,- Kč za 1 pojistný rok se spoluúčastí maximálně 5 %.

Při podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli doklady o pojištění – potvrzení o pojištění nebo kopii pojistné smlouvy jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. V případě požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen doložit doklady o pojištění (aktuální stav) kdykoliv v průběhu realizace Díla. V případě nesplnění povinností daných Zhotoviteli tímto odstavcem 12.1 má Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu Smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná Smlouvou, a to na náklady Zhotovitele.

## Článek 13

Smluvní pokuty

  - Zhotovitel nese odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. V případě porušení má Objednatel nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle Smlouvy, požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit.

    - Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast na kontrolním dni Stavby či jiném plánovaném podobném jednání nebo kontrole je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši deset tisíc (10 000) Kč za jednotlivý případ.

    - Za zpoždění v procesu připomínkování dokumentace či jinému Objednatelem požadovanému vyjádření Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši deset tisíc (10 000) Kč za každý i započatý den zpoždění pro každý jednotlivý případ.

    - Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.

  - Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou můžou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to v plné výši.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze č. 1 „Sazebník smluvních pokut“ ke Směrnici objednatele č. SM-UE-1802 Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů. Tento „Sazebník smluvních pokut“ obsahuje vždy specifikaci porušení bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů ze strany Zhotovitele a výši smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že směrnice objednatele č SM-UE-1802 a její Příloha č. 1 “Sazebník smluvních pokut“, je nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení konkrétního předpisu. Za Objednatele je k tomuto oprávněn zmocněný zástupce Objednatele ve smyslu této Smlouvy.

  - Změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

  - Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. Náhrada škody vzniklé porušením této Smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

  - Celková výše všech smluvních pokut vyplývajících z této Smlouvy je omezena na 30 % celkové smluvní ceny bez DPH uvedené v odstavci 4.1 Smlouvy.

## Článek 14

Doložka o informacích

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude utajovat a chránit před třetími osobami veškeré informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které mu byly Objednatelem poskytnuty v rámci předmětu plnění. V případě, že Zhotovitel poruší tento závazek, uhradí Objednateli prokazatelně způsobenou škodu v plné výši, nejméně však ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Toto ustanovení platí i pro Objednatele v případě ochrany obchodního tajemství Zhotovitele.

  - Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této Smlouvě.

  - Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, která byla Objednatelem předána, použije výhradně ke své činnosti prováděné podle této Smlouvy. Po ukončení činnosti je Zhotovitel povinen veškerou tuto předanou dokumentaci vrátit zpět Objednateli.

  - Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této Smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující.

  - Vedle důvěrných informaci uvedených v bodě 14.1 této Smlouvy získají obě strany při plnění této smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, zaměstnanci apod.).

  - Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této Smlouvy nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před státními orgány a v případě poskytnutí informacím auditorům.

##### Článek 15

Odstoupení od smlouvy

15.1	Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení Smlouvy Zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od Smlouvy písemným oznámením, jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, nebo se Zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti a rovněž v případě porušení závazku nepodjatosti v souladu s odstavcem 2.7 Smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Za podstatné porušení se považuje opakované omezení či zastavení prací nebo nedodržení dohodnutých termínů nebo opakované vadné provádění Díla ze strany Zhotovitele.

15.2	Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy, je oprávněn převzít provedené části Díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této Smlouvy a uhradit Zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může Objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného Díla.

15.3	Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění předmětu Smlouvy dle odst. 1.4.1 a 1.4.2 uvedeného pro Fázi II. a III. bez zbytečného odkladu v případě, že nedojde k podpisu smlouvy se zhotoviteli dílčích částí Stavby.

15.4	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze z důvodu, že Objednatel neposkytuje Zhotoviteli dostatečnou součinnost dle Smlouvy a tím podstatným způsobem znemožňuje Zhotoviteli plnění této Smlouvy.

15.5	Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit Smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.

15.6	Smluvní strana, která odstoupí od Smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

15.7	Odstoupení od Smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této Smlouvy.

15.8	Pokud jedna ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy na základě podmínek uvedených v této Smlouvě, vrátí Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci jemu předanou k plnění této Smlouvy do 10 dnů od odstoupení jedné ze smluvních stran od Smlouvy.

##### Článek 16

Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel ručí Objednateli, že poskytování odborného technického dozoru investora při realizaci Díla bude v souladu s interními předpisy Objednatele a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k předmětu plnění Díla. Zhotovitel neručí za relevantní úkony provedené Objednatelem v rámci plnění jeho povinností v souladu s uzavřenou smlouvou se zhotoviteli dílčích částí Stavby a dle článku 3 Smlouvy.

  - Po ukončení prací Zhotovitel vrátí Objednateli do 10 dnů veškerou dokumentaci, jež mu byla poskytnuta k plnění předmětu Smlouvy.

  - Tato Smlouva (text i forma uzavírání či změny Smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze písemnou listinnou formou číslovanými dodatky Smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku Smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku Smlouvy nebo elektronický podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatky Smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku Smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto Smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato Smlouva. Ke Smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

  - Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele písemnou „Výzvu Objednatele k pokračování v realizaci Díla dle fáze II. a III.“, dle odst. 6.3 této smlouvy, nejpozději do 30 dnů před předpokládaným předáním staveniště zhotoviteli dílčích částí Stavby, má se za to, že plnění Smlouvy dle fáze II. a III. Stavby, anebo dílčích částí Stavby vypršelo bez započetí jejího věcného plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Tato Smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží jeden (1) stejnopis, Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

  - Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

  - Pokud za třicet (30) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou.

  - V případě rozhodnutí, zda je Dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými Smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

  - V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v článku 16 odst. 16.8 až 16.10 této Smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

  - Veškerá komunikace v průběhu realizace Díla a veškerá dokumentace Zhotovitele bude v českém jazyce.

  - V případě, že některá ustanovení toto Smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto Smlouvou.

  - Nestanoví-li ostatní ustanovení Smlouvy jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle Smlouvy provedeno písemně a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem, na adresu příslušné strany. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, platí, že:

- sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané u doporučené pošty datem stvrzenky podacího poštovního úřadu (nebo dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím (3.) dnem od data stvrzenky poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od odesílatele);

- písemné sdělení doručené osobně bude považováno za doručené dnem jeho předání druhé straně nebo dnem, kdy bylo jeho převzetí druhou stranou odmítnuto;

- sdělení zaslané e-mailem:

- sdělení zaslané e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby odesílatele, které bude případně obsahovat také digitalizovaný či naskenovaný text, se bude považovat za doručené dnem přijetí tohoto e-mailu serverem elektronické pošty příjemce. Sdělení zaslané e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu oprávněné osoby odesílatele nebude použito pro sdělení, jehož obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je uplatňován jakýkoli nárok;

- sdělení zaslané e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby odesílatele, které bude obsahovat také digitalizovaný či naskenovaný text, se bude považovat za doručené dnem přijetí tohoto e-mailu serverem elektronické pošty příjemce. Sdělení zaslané e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby odesílatele může být použito i pro sdělení, jehož obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je uplatňován jakýkoli nárok;

- jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Objednatele v rámci Smlouvy musí být zaslána zmocněným zástupcům Objednatele ve smyslu této Smlouvy.

  - Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze Smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. To neplatí, pokud jde o právo Objednatele na postoupení pohledávky.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel z titulu plnění této Smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů Objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů s dokumentem seznámit.

  - Osoby podepisující tuto Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této Smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

  - Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

##### Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| V Mostě - Komořanech |  | V ............................... |
| dne: xx. xx. 2024 |  | dne: xx. xx. 2024 |
| ............................................. Ing. Milan Boháček místopředseda představenstva United Energy, a. s. |  | ............................................. ......................... ................................... .............................. |
| ............................................ Ing. Petr Mareš člen představenstva United Energy, a. s. |  | ............................................. ......................... ................................... .............................. |

Příloha č. 1  	Zaručený rozpočet Zhotovitele

Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3	Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů

Příloha č. 4 	Složení pracovního týmu Zhotovitele