Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

- Objednatel:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

- Sídlo:			Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Zastoupený:		doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel

- bank. spojení:		UniCredit Bank

- číslo účtu:		2106535627/2700

IČ:			68378271

DIČ:			CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- Zhotovitel:

- Sídlo: ……………..

- Zastoupený: ………………

- bank. spojení: ………………

- číslo účtu: ………………

IČ: ……………

DIČ: …………..

Zapsaný ………………… (doplní uchazeč)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají smlouvu o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) následujícího znění:

Úvodní ustanovení

- Objednatel je veřejnou výzkumnou institucí, jejíž zřízení, působnost a zásady činnosti a organizace jsou stanoveny zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.

- Zhotovitel je vybraný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úpravy místností v sekci optiky“ vyhlášené ve smyslu § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) a uveřejněné na webových stránkách Objednatele dne 13. 8. 2013 (dále jen „VZMR“).

- Zhotovitel prohlašuje, že

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této SoD stanovené, a je oprávněn a schopen tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

- se vzhledem ke svým majetkovým poměrům nenachází v úpadku a ani ve stavu hrozícího úpadku.

- Dále Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání VZMR a všech z toho vyplývajících podmínek.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce, a to

- bourací práce

- vybudování nových konstrukcí

- instalace technických rozvodů

a další stavební práce v rozsahu a provedení dle technických podkladů uvedených v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace a Příloze č. 3 – Nabídka zhotovitele, (dále je „Předmět plnění“, „dílo“ nebo „Předmět díla“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za poskytnuté plnění sjednanou cenu.

Cena a platební podmínky

- Cena za dílo odpovídá cenové nabídce Zhotovitele, podané v rámci VZMR a je cenou úplnou a konečnou za Předmět plnění.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za Předmět plnění sjednanou cenu ve výši:

……………………….,- Kč bez DPH (doplní uchazeč)

slovy: ………………… (doplní uchazeč)

DPH bude vypořádáno dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

- Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné pro plnění Předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby apod. a veškeré další zákonné poplatky požadované pro splnění smluvních závazků. Cena obsahuje i náklady nutné pro plnění, která nejsou výslovně uvedena v Projektové dokumentaci, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena obsahuje i přiměřený zisk Zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla, jeho rozsahem a s veškerými podklady potřebnými pro jeho zhotovení, tyto podklady ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a na základě těchto podkladů je schopen splnit svůj závazek za cenu sjednanou v této smlouvě. Na základě shora uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že případné opravy, úpravy a změny takových podkladů a s tím související změny Předmětu díla nemají vliv na celkovou výši sjednané ceny.

- Cena je splatná po předání díla na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem. Součástí faktury musí být podepsaný protokol o předání a převzetí a soupis skutečně provedených prací podepsaný smluvními stranami.

- Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si pozastávku 10% celkové ceny díla do doby odstranění vad a nedodělků.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 5 dní od obdržení zpět Zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jeho doručení Objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky za Objednatelem v souvislosti s touto smlouvou třetím osobám ani je započítat proti pohledávkám Objednatele.

Doba plnění

- Termín zahájení plnění je v měsíci září 2013 s tím, že Objednatel určí alespoň 5 dní předem datum předání staveniště.

- Doba předání dokončeného díla: do 60 dnů ode dne předání staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle časového harmonogramu plnění s rozpisem jednotlivých prací, který je jako nedílná součást této smlouvy uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.

- Doba plnění se prodlužuje o dobu trvání překážek na straně Objednatele.

Předání staveniště

- Součástí předání staveniště je písemný zápis.

- Zhotovitel uvádí, že je obeznámen se staveništěm i riziky na něm a nese odpovědnost za svoji činnost, kterou může způsobit škodu Objednateli nebo třetím osobám.

Místo plnění

Místem plnění jsou místnosti č. 1.29, 1.33 a 1.34 v 1. nadzemním podlaží budovy sekce optiky v areálu FZÚ AV ČR, v. v. i., v ulici Na Slovance 2, Praha 8.

Předání podkladů pro zhotovení díla

Zhotovitel potvrzuje, že převzal podklady potřebné pro zhotovení Díla (Příloha č. 1), s těmito podklady se seznámil, ověřil jejich úplnost a správnost, zjistil i další potřebné informace nutné pro realizaci Díla a prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné a je schopen na základě předaných podkladů Dílo zhotovit k účelům dle této smlouvy.

Věci určené k provedení díla

- Věci určené k provedení díla zajišťuje Zhotovitel a jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1.

- Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny než jsou sjednány v této smlouvě a jejích přílohách.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na vlastní náklady okamžitě nápravu.

- Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení díla pouze na Objednatelem vyhrazených místech.

- Zhotovitel je povinen parkovat svoje vozidla potřebná k dopravě stavebního materiálu po vyložení potřebného stavebního materiálu mimo objekt Zhotovitele.

Povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen:

  - provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí,

  - postupovat při zhotovování díla  v souladu se smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti a jakost odpovídající obvyklému účelu díla,

  - vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit,

  - zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,

  - informovat Objednatele o rizicích a přijatých opatřeních v souvislosti s aktivitami na pracovišti,

  - provádět opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,

  - dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod,

  - řídit se organizačními pokyny Objednatele, resp. osob jím pověřených, a přizpůsobit provádění prací jeho aktuálním požadavkům v souvislosti s prováděním vědecké činnosti během realizace díla v místě plnění,

  - po celou dobu plnění předmětu díla zajistit na staveništi přítomnost svého odpovědného zástupce.

Záznam o postupu prací

Zhotovitel se zavazuje vést záznam o postupu prací a zpřístupnit jej na staveništi Objednateli a osobám jím pověřeným.

Stavební dozor

Objednatel určuje osobu provádějící stavební dozor.

Odpovědnost za škodu a pojištění

- Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením povinností uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s prováděním díla, a to minimálně do výše pojistného plnění 1 000 000,-Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli.

- Splatnost veškerých pohledávek vyplývající z povinnosti nahradit škodu je 30 dní a případný nesouhlas Zhotovitele ohledně vzniku škody resp. rozsahu její náhrady nemá jakýkoliv odkladný účinek.

Podmínky stavby při provozu Objednatele

- Provádí-li Zhotovitel činnost na pracovišti Objednatele v době jeho provozu, zavazuje se udržovat maximální pořádek při své činnosti a stavební práce provádět pouze v předem dohodnuté části objektu a sjednané době.

- Při stavebních pracích způsobujících větší prašnost je Zhotovitel povinen používat prostředky k jejímu omezení (např. vysavače).

- Stavební práce, které způsobují nadměrný hluk, bude Zhotovitel provádět pouze po dohodě s Objednatelem ve vymezeném čase (mimo hlavní pracovní dobu, sobota nebo neděle - dle požadavku Objednatele).

Subdodavatelé

Pokud bude část předmětu smlouvy plněna formou subdodávky, Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele a specifikaci části předmětu smlouvy, jejíž plnění bude tento subdodavatel zajišťovat:

…………………………………….(identifikační údaje případného subdodavatele)

Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Objednatele.

Přechod vlastnického práva k dílu

- Ve smyslu ust. § 542 odst. 1 obchodního zákoníku přechází jakákoliv část nebo součást díla přímo do vlastnictví Objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování).

- Nebezpečí škody na zhotovované věci do doby úplného předání celého díla nese Zhotovitel.

Předání a převzetí díla

- Dílo či jeho část se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K předání a převzetí díla či jeho části Zhotovitel písemně vyzve Objednatele nejméně 2 kalendářní dny předem.

- V předávacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech, které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

- Součástí předávacího řízení je provedení revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení díla.

- Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání jeho řádnému užívání, s dohodnutým termínem náprav, nejdéle však do 1 měsíce. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn ponechat si pozastávku 10% celkové ceny díla dle čl. III. odst. 5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

- Předávací řízení je ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem.

- do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště, případně do 2 kalendářních dnů ode dne odstranění drobných vad a nedodělků, bylo-li nutné staveniště k tomuto účelu použít.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo jako celek záruku za jakost po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem.

- V případě vady díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- Odstraňování vad reklamovaných Objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo provedeno nejpozději do 3 týdnů od reklamace vady, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění.

Sankční ujednání

- V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.

- V případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad včetně nastoupení k odstraňování je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení s vyklízením staveniště zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

- Okolnosti vylučující odpovědnost dle ust. § 374 obchodního zákoníku nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

- Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

- Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva Objednatele na náhradu škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda převyšuje smluvní pokutu.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, že Zhotovitel:

- bude v prodlení s plněním části Předmětu díla dle časového harmonogramu nebo s předáním Předmětu díla;

- nepředá Předmět díla či jeho část ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé;

- neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle déle než 5 kalendářních dní;

- postupuje při provádění díla v rozporu s Projektovou dokumentací, s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce Objednatele, či s právními předpisy.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti.

- V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze stran je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části předmětu plnění a okamžitě vyklidit, vyčistit a opustit místo plnění do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.

- O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepsaný oběma smluvními stranami, součástí tohoto protokolu bude také soupis skutečně provedených prací.

Kontaktní osoby

- Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech technických je:

Jméno: ………..

Tel: …………..

E-mail: ……….. (doplní uchazeč)

- Strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve věcech technických:

Josef Přibyl

Tel: +420 266 05 2704

Email: pribylj@fzu.cz

- Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní se doručují osobně nebo doporučenou poštou, e-mailem, k rukám a na doručovací adresy kontaktních osob  dle této smlouvy nebo osobám oprávněným za smluvní stranu jednat..

Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

- Veškeré změny či doplnění smlouvy předpokládají písemný dodatek.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, včetně oceněného výkazu výměr;

- Příloha č. 2 – Časový harmonogram provádění prací;

- Příloha č. 3 – Nabídka uchazeče;

- Příloha č. 4 – Výzva k podání nabídky.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.

- Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne ……………………			V Praze dne ……………………

Za Objednatele:				   Za Zhotovitele:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.		   …………………………………..

……………………………………………      ……………………………………………

doc. Jan Řídký, DrSc.                                                jméno

ředitel                                                           funkce (doplní uchazeč)