KUPNÍ SMLOUVA

„Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě - dodávky“

číslo smlouvy Kupujícího: 1/2026

číslo smlouvy Prodávajícího: ……………………………………

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi

Označení smluvních stran:

Prodávající: 	……………………………….

Se sídlem: 		………………………………………….

Zastoupený: 	……………………………………

IČ:			………………………..

DIČ:		………………………

Zapsán: ………….. v obchodním rejstříku vedeného ………….. v oddíle…………….., vložce ………………..

Bankovní spojení: 	………………………:

Číslo účtu: 		………………………………………

Zástupce ve věcech technických: …………………………..

(dále jako „prodávající“)

a

Kupující:  		Město Sázava

Se sídlem: 		nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Zastoupené: 	Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou

IČ: 			00236411

Bankovní spojení:   PPF BANKA a.s.

Číslo účtu: 		2047510007/6000

Zástupce ve věcech technických: Tereza Krejčířová

(dále jako „kupující“)

(kupující a prodávající dále společně jen „smluvní strany“)

Tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek podlimitní veřejné zakázky nazvané „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – dodávky“ dle zadávací dokumentace.

- Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu kompletní dodávku nového „Gastro vybavení“ v rozsahu dle položkového rozpočtu z nabídky prodávajícího a dle technické specifikace dodávky, a to včetně dodání, a včetně montáže v místě plnění předmětu Smlouvy uvedené v této Smlouvě, jakož i veškeré další činnosti vyplývající z povahy předmětu plnění této Smlouvy a další činnosti či dodávky stanovené touto Smlouvou či vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky dle této Smlouvy.

- Dále je předmětem této smlouvy závazek prodávajícího zajistit demontáž stávajícího gastro vybavení školní vývařovny a jeho následné bezpečné uskladnění v prostorách prodávajícího po dobu rekonstrukce prostor vývařovny. Dále se prodávající zavazuje zajistit opětovnou montáž původního gastro vybavení v souladu s harmonogramem prací a dodávek stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách, popř. dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Výčet a specifikace dotčeného gastro vybavení je součástí projektové dokumentace připojené v Zadávací dokumentaci.

- Prodávající dále bere na vědomí, že dodávka „Gastro vybavení“ je nedílnou součástí projektu: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě“

Prodávající se touto smlouvou zavazuje veškeré činnosti prováděné za účelem plnění předmětu této Smlouvy koordinovat se Zhotovitelem stavby,  který je zodpovědný za stavební činnost pod názvem: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v Základní a mateřské škole v Sázavě – stavba“.

- Prodávající bude koordinovat své kroky a řídit se pokyny k dodání, usazení a montáži vybavení do místa plnění předmětu Smlouvy s kupujícím, zhotovitelem stavby a oprávněnými třetími osobami. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu Smlouvy a kupující se zavazuje za předmět smlouvy zaplatit prodávajícímu cenu ve sjednané výši, a to způsobem za podmínek stanovených touto Smlouvou. Veškeré činnosti prodávajícího uvedené v tomto ustanovení se pro účely této Smlouvy označují jako „předmět plnění“ či „předmět Smlouvy“.

- Prodávající je povinen zabezpečit provádění předmětu Smlouvy tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku byť kohokoliv. Kupující nenese jakoukoliv odpovědnost na zdraví a věcech prodávajícího vnesených do prostoru stavby, které souvisí s prováděním předmětu Smlouvy.

- Prodávající se za účelem vzájemné spolupráce a zajištění součinnosti se zhotovitelem stavby zavazuje na základě pokynu kupujícího účastnit se na stavbě kontrolních dnů, a případně na žádost kupujícího zajisti účast třetích osob (poddodavatelů) na těchto kontrolních dnech. Pozvánky na kontrolní dny a případná další jednání zajistí kupující.

- Podrobná specifikace předmětu Smlouvy je stanovena touto Smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle čl. I. odst. 1 a 2 této Smlouvy, nabídkou prodávajícího včetně oceněného položkového rozpočtu z nabídky prodávajícího ze dne ………………. Prodávající prohlašuje, že jsou mu veškeré tyto dokumenty a jejich obsah znám a je s nimi srozuměn.

- Součástí předmětu Smlouvy je i prohlášení o shodě a dodání všech dokladů a dokumentů potřebných pro řádné, bezpečné a nerušené užívání předmětu Smlouvy, a to vše v souladu s touto Smlouvou.

- Předmět Smlouvy musí být dodán plně v souladu s obecně závaznými právními, technickými předpisy a touto Smlouvou.

- Dodaný předmět plnění jakožto součást předmětu Smlouvy bude prodávajícím kupujícímu dodán do místa plnění předmětu Smlouvy na základě výzvy kupujícího tak, aby došlo ke koordinaci všech veřejných zakázek a všech dalších dodavatelů podílejících se na plnění stavebních prací akce: „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v základní a mateřské škole v Sázavě“.

- K vyloučení všech pochybností se za dohodnutý předmět Smlouvy považují všechny práce, dodávky, montáže, spojovací materiál, instalace, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci předmětu Smlouvy, v souladu s příslušnými předpisy, technologickými postupy, pokyny kupujícího, zhotovitele stavby a dalšími zmocněnými třetími subjekty.

- Cena díla a platební podmínky

- Cena za dodávku předmětu plnění dle článku I. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.

- Cena předmětu plnění je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne ………………..

Celková cena (bez DPH):		……………………. Kč

DPH 21%:			……………………. Kč

Celková cena vč. DPH: 		……………………. Kč

(celková cena vč. DPH slovy: ………………………………………. korun českých)

- Kupující nebude prodávajícímu poskytovat zálohy.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za předmět plnění dle článku I. této smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění. Datem uskutečnitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu, který bude přílohou faktury.

- Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

- Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a to zejména:

      - Označení prodávajícího (Název, adresa, IČ/DIČ, bankovní spojení, podpis, razítko),

- Označení kupujícího (název, adresa, IČ/DIČ),

- Uvedení peněžní částky – na dokladu vystaveném plátcem DPH je uveden základ daně za uskutečněné zdanitelné plnění, výše DPH, sazba DPH a celková částka s DPH. Na dokladu vystaveném neplátcem DPH je uvedena celková fakturovaná částka,

- Je uveden počet jednotek, jednotková cena a cena celkem,

- Datum vyhotovení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, a splatnost faktury, případně způsob provedení úhrady faktury,

- Označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je prodávající povinen o této skutečnosti této smlouvy informovat kupujícího),

- Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, název zakázky „Stavební úpravy stávající školní vývařovny v základní a mateřské škole v Sázavě“ – dodávky“ a číslo Kupní smlouvy.

- V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

- V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Dodací lhůta a místo plnění

- Dodání předmětu Smlouvy bude probíhat dle harmonogramu prací a dodávek stanoveným kupujícím, který je uveden v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, případně v termínech dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je 1.6.2026 (demontáž stávajícího gastro vybavení), termín uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy – nejpozději do 26.8.2026.

- Místem plnění předmětu dle této Smlouvy je objekt č.p. 431, na pozemku parc.č. 410/2 v k.ú. Sázava ve městě Sázava. Prodávající doručí předmět plnění a provede předmět Smlouvy v tomto místě určeném kupujícím na základě koordinace se zhotovitelem stavby a dalšími oprávněnými třetími osobami.

- Spolu s předmětem Smlouvy dodá, provede a předá prodávající kupujícímu následující

- Individuální a komplexní vyzkoušení předmětu Smlouvy, vč. uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

- Předávací protokol (přílohou předávacího protokolu bude kompletní seznam poddodavatelů)

- Podrobné návody ke všem částem a součástem předmětu Smlouvy v českém jazyce k užívání sestavené výrobcem, a to včetně návodu k údržbě též v jazyce českém,

- Záruční listy,

- Prohlášení o shodě,

- Veškeré ostatní doklady potřebné, vhodné a nutné dokumenty pro řádné, bezpečné a nerušené užívání předmětu Smlouvy.

- Konkrétní dodávka předmětu Smlouvy se považuje za splněnou předáním funkčního předmětu Smlouvy, včetně všech jeho součástí, společně s předávacím protokolem a dalšími dokumenty uvedenými v odst. 3. tohoto článku kupujícímu a předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu.

- Okamžikem protokolárního převzetí předmětu Smlouvy, a to po provedení kompletního předmětu Smlouvy, nabývá kupující vlastnické právo k předmětu Smlouvy a tímto přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu Smlouvy. Kupující není povinen převzít předmět Smlouvy či jakoukoliv jeho část, která je poškozená, či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak množství, jakost a provedení předmětu Smlouvy.

- Záruční podmínky

- Prodávající je povinen dodat předmět Smlouvy v množství, jakosti a provedení dle této Smlouvy, bez právních a faktických vad. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu Smlouvy v délce trvání 24 měsíců, ostatní záruky dle záručních listů od okamžiku jeho protokolárního předání kupujícímu. V této době odpovídá prodávající kupujícímu za to, že předmět Smlouvy si zachová vlastnosti sjednané touto Smlouvou a nejsou-li uvedeny, pak obvyklé vlastnosti. V případě, kdy předmět Smlouvy či jakákoliv jeho část nebude splňovat parametry a vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zavazuje se prodávající předmět Smlouvy či jeho konkrétní část bezplatně vyměnit za nové v souladu s touto Smlouvou.

- Záruka na jakost se vztahuje i na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou předmětu Smlouvy.

- Záruční doba počíná běžet od data protokolárního předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět Smlouvy pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

- Pro uplatnění záruky za jakost je rozhodující dodržení postupů a instrukcí, se kterými byl kupující prokazatelně seznámen při předání předmětu Smlouvy.

- Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady předmětu Smlouvy u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady prostřednictvím datové schránky, popřípadě písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad.

- Kupujícímu náleží volba práva z vadného plnění předmětu Smlouvy, přičemž je oprávněn po prodávajícím:

- nárokovat dodání chybějícího předmětu Smlouvy či části a součásti předmětu Smlouvy;

- nárokovat dodání nového předmětu Smlouvy či částí předmětu Smlouvy bez vad;

- provedení opravy poškozených částí či součástí předmětu Smlouvy;

- odstoupit od této Smlouvy, neodstraní-li prodávající vady předmětu Smlouvy v přiměřené lhůtě.

- Prodávající je povinen zahájit odstraňování vad předmětu Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady kupujícím v běžné pracovní době. V případě potřeby výměny předmětu Smlouvy či jeho konkrétní části se pak prodávající zavazuje vyměnit vybavení či jeho části vykazující vady či nesplňující podmínky této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne nahlášení vady, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, přičemž kupující poskytne potřebnou součinnost.

- Prodávající odpovídá za to, že předmět Smlouvy nemá právní ani faktické vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně práva autorského, k předmětu Smlouvy, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat, včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky dle této Smlouvy.

- Povinnosti prodávajícího

            - Prodávající se zavazuje při dodání zboží dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v místě plnění. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci hradí prodávající.

            - V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů kupující upozorňuje prodávajícího na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají mezinárodním sankcím (viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022), a to včetně poddodavatelů plnících více než 10 % celkového objemu zakázky. Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v poddodavatelském schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na kupujícího uplatněna v plné výši na prodávajícím jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky.

- Archivace a součinnost

- Prodávající se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající dodržet. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.

- Prodávající je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit těmto osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Odpovědné veřejné zadávání

- Prodávající bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

- Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.

- Prodávající se při realizaci kupní smlouvy zavazuje dbát zvýšené ochrany životní prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace zakázky dovoluje. Prodávající se zavazuje přijímat v průběhu plnění zakázky vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet jeho znečišťování nebo poškozování a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.

- Prodávající se zavazuje, že v průběhu realizace zakázky vyvine maximální úsilí směřující k zajištění recyklace využitelných odpadů.

- Odstoupení od smlouvy

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku a dále v případech jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

- Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu Smlouvy po dobu delší než 5 pracovních dnů, pokud toto prodlení nebude způsobeno důvody na straně kupujícího či v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. vis maior). Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany kupujícího bude považováno prodlení s úhradou faktury – daňového dokladu po dobu delší než 10 pracovních dnů.

- Kupující je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit:

- bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo je-li insolvenční návrh na prodávajícího zamítnut pro nedostatek majetku;

- nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu Smlouvy ze strany kupujícího;

- v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

- Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

- V případě odstoupení od smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu pouze tu část předmětu plnění, která je provedena v souladu s touto Smlouvou na základě provedené inventarizace. V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na zaplacenou část předaného plnění.

- Smluvní pokuty

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.

- Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost prodávajícího splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a prodávající tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

- Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením nezaniká právo kupujícího odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok kupujícího na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení prodávajícímu již vznikla povinnost.

- Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.

- V případě, že se po uzavření této smlouvy ukáže některé z prohlášení prodávajícího uvedených v čl.I. této smlouvy nepravdivým, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny předmětu plnění.

- Pokud se prodávající dostane do prodlení s řádným a včasným odevzdáním předmětu plnění kupujícímu nebo se kupující z jakéhokoliv důvodu nestane vlastníkem předmětu plnění, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny předmětu plnění, a to za každý započatý den prodlení.

- Za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady dle článku IV., bodu 7 této smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- Kupující má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejnit smlouvu (plný text) s prodávajícím vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Smlouva bude na profilu zadavatele uveřejněna kupujícím. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

- Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

- Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

- Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

- Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

- Prodávající si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na jeho případné poddodavatele.

- Kupující předpokládá, že dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, či její poměrné části, budou spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

- Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží kupující a jeden prodávající. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření smlouvy.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.

- Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

V Sázavě dne ………………………………	              V…………………., dne …………………………

Kupující: 								Prodávající:

……………………………………………………..		…………………………………………….

Město Sázava								xxxxxxxxxxxx

Mgr. Vladimír Dvořák, starosta          					xxxxxxxxxxxx