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SMLOUVA o Zpracování projektové dokumentace na instalaci PZTS a zajištění autorského dozoru v objektech ZP MV ČR



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, 
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: číslo účtu 2115202031/0710, vedený u České národní banky,

(dále též jako „Objednatel“ nebo „ZP MV ČR“),

a

_________________________________________________,
se sídlem _____________________,
IČO: _____________________,
zapsaný/á v obchodním rejstříku, vedeném _____________________________________,
zastoupený/á ________________________________________,
bankovní spojení: _____________________,
e-mail: _____________________,

(dále též jako „Poskytovatel“),

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“),


uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí služby „Zpracování projektové dokumentace na instalaci PZTS a zajištění autorského dozoru v objektech ZP MV ČR“

tuto 
SMLOUVU o Zpracování projektové dokumentace na instalaci PZTS a zajištění autorského dozoru v objektech ZP MV ČR
(dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje pro Objednatele:
a) zpracovat Projektovou dokumentaci na instalaci Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále též jen „PZTS“), (dále též jen „Projektová dokumentace“ nebo „PDPS“)
b) zajistit výkon autorského dozoru v objektech ZP MV ČR (dále též jen „Autorský dozor“) a 
c) poskytovat odborné konzultace při zpracování zadání pro výběr dodavatele technického zabezpečení, a při vyhodnocování nabídek se zaměřením na úroveň navrhovaného technického řešení (dále též jen „Odborné konzultace“),
a Objednatel se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté plnění zaplatit dohodnutou cenu.

2. Projektová dokumentace dle písm. a) odst. 1 tohoto článku Smlouvy bude zpracována pro poplachové systémy dle ČSN EN řady 50131, včetně přenosu v souladu s ČSN CLC/TS řady 50136 a integrace podle ČSN EN 50398. 
3. Projektová dokumentace dle písm. a) odst. 1 tohoto článku Smlouvy bude zpracována ve stupni dokumentace pro provádění stavby v souladu s ustanovením § 3 a dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
4. Specifikace předmětu Smlouvy je detailně uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.


Článek II.
Doba a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen předat PDPS Objednateli nejpozději ve lhůtě …… týdnů. Lhůta pro předání PDPS začíná běžet prvním dnem kalendářního týdne následujícího po nabytí účinnosti Smlouvy. Bližší specifikace této části předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
[bookmark: _Hlk145494635]Místem realizace plnění jsou objekty Objednatele umístěné po celém území ČR. Seznam těchto objektů tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Objednatel si podle ustanovení § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo na změnu závazku ze Smlouvy, dle které je Objednatel l oprávněn ke změně adres nebo počtu objektů v Příloze č. 3 této Smlouvy v případě, že dojde k změně adres nebo počtu objektů Objednatele. Pokud dojde ke změně adresy objektu podle Přílohy č. 3 této Smlouvy (jedná se pouze o výměnu objektu), bude tato změna provedena jednostranným písemným oznámením ze strany Objednatele; pokud dojde ke změně počtu objektů, pak bude změna provedena dodatkem ke Smlouvě. 
Místem předání plnění dle čl. I odst.1 písm. a) této Smlouvy je sídlo Objednatele nacházející se na adrese Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – Vinohrady. O předání bude mezi Smluvními stranami podepsán předávací protokol. Součástí tohoto protokolu bude kromě schválených PDPS dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy pro jednotlivé objekty Objednatele zároveň i celkové vyhodnocení a prezentace závěrů z předmětu Smlouvy podle čl. I. písm. a) této Smlouvy. Předávací protokol bude obsahovat minimálně: označení předmětu plnění, označení a identifikační údaje Smluvních stran, evidenční číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že plnění přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad vč. termínů nápravy, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele.
2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby Autorského dozoru ve smyslu čl. I odst.1 písm. b) této Smlouvy, přičemž zahájení poskytování těchto služeb Objednatel předpokládá po uplynutí 16 týdnů po předání PDPS podle čl. I odst.1 písm. a) této Smlouvy a na základě předávacího protokolu dle předchozího odstavce tohoto článku. Poskytovat služby Autorského dozoru začne Poskytovatel na písemnou výzvu Objednatele a Objednatel předpokládá, že služby Autorského dozoru bude Poskytovatel poskytovat v délce přibližně 20 týdnů ode dne doručení výzvy k poskytování služeb Autorského dozoru, maximálně do vyčerpání dohodnutého počtu hodin podle Přílohy č. 4 této Smlouvy.
Místem plnění dle čl. I odst. 1 písm. b) této Smlouvy jsou všechny objekty Objednatele po celém území ČR dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. Poskytovatel zahájí plnění dle čl. I odst. 1 písm. b) této Smlouvy na základě jednostranného písemného oznámení ze strany Objednatele, přičemž doba a rozsah plnění předmětu Smlouvy dle čl. I odst. 1 písm. b) jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Poskytovatel se zavazuje po dobu poskytování služby Autorského dozoru dle čl. I odst. 1 písm. b) této Smlouvy předkládat Objednateli měsíční výkaz poskytnutých služeb Autorského dozoru ve vztahu k činnostem výkonu Autorského dozoru (pro jednotlivé objekty (dále jen „Měsíční výkaz“). Měsíční výkaz bude zasílán e-mailem kontaktní osobě Objednatele uvedené v čl. XIII. odst. 8 této Smlouvy.
Pokud při posouzení obsahu Měsíčního výkazu vzniknou na straně Objednatele jakékoli pochybnosti o správnosti uvedených údajů, je Objednatel oprávněn:
· požadovat po Poskytovateli uskutečnění osobní schůzky v sídle Objednatele, které je Poskytovatel povinen se bez zbytečného odkladu ve vzájemně odsouhlaseném termínu zúčastnit,
· požadovat po Poskytovateli doplnění Měsíčního výkazu, vysvětlení jednotlivých položek uvedených v měsíčním výkazu, anebo odstranění nedostatků Měsíčního výkazu, a to i opakovaně, pokud bude Měsíční výkaz obsahovat vady či nedostatky.
 
Smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti provedené Poskytovatelem uvedené v čl. I odst. 1 písm. b) této Smlouvy bude Poskytovateli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Měsíční výkazy budou nedílnou součástí Předávacího protokolu, který je podkladem pro vystavení faktury. Součástí tohoto Předávacího protokolu bude zároveň celkové vyhodnocení poskytnuté služby Autorského dozoru ve vztahu k činnostem výkonu Autorského dozoru (pro jednotlivé objekty), jak jsou uvedeny v Příloze 1 této Smlouvy. Předávací protokol bude dále obsahovat: označení předmětu plnění, označení a identifikační údaje Smluvních stran, evidenční číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že plnění přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad vč. termínů nápravy, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele.
3. Plnění ve smyslu čl. I odst. písm. c) této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat Objednateli na základě jednotlivých objednávek. Objednatel předpokládá, že plnění ve smyslu čl. I odst.1 písm. c) této Smlouvy započne po odevzdání PDPS ve smyslu čl. I odst.1 písm. a) této Smlouvy a potrvá po dobu alespoň dvanácti týdnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
Objednatel je po dobu uvedenou v odst. 3 tohoto článku oprávněn požadovat po Poskytovateli Odborné konzultace dle čl. I odst.1 písm. c) této Smlouvy v rozsahu 200 hodin. Tyto odborné konzultace budou čerpány na základě vzájemně odsouhlasených objednávek dle písm. b) tohoto odstavce. Objednatel si vyhrazuje právo čerpat počet hodin dle svých aktuálních potřeb, tedy uvedený počet nedočerpat, resp. vůbec nečerpat. 
Odborné konzultace dle této Smlouvy bude Poskytovatel poskytovat průběžně dle požadavků Objednatele, a to v termínech, které Objednatel stanoví. Požadavek Objednatele bude učiněn písemnou formou, a to i prostřednictvím e-mailu. Nebude-li termín v požadavku stanoven, pak je Poskytovatel povinen poskytovat Odborné konzultace v něm uvedené do 5 dnů od jeho obdržení.
Místem plnění dle čl. I odst.1 písm. c) této Smlouvy je sídlo Objednatele nacházející se na adrese Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Bližší specifikace této části předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. O tomto plnění bude ze strany Poskytovatele vyhotovován měsíční soupis poskytnutých Odborných konzultací, který bude obsahovat především datum poskytnuté konzultace, způsob poskytnutí konzultace (telefonicky, elektronicky, osobně na jednání či vzdáleným způsobem s uvedením jména a příjmení osoby Objednatele, které byly služby Odborné konzultace poskytnuty) a rozsah každé jednotlivě poskytnuté konzultace vyjádřený v minutách. Celkové minutové vyčíslení všech konzultací bude převedeno na celé hodiny a zaokrouhleno na celé hodiny nahoru. Tento soupis bude nedílnou součástí Předávacího protokolu, který bude vyhotoven buďto po vyčerpání maximálního počtu hodin dle Přílohy č. 3 této Smlouvy nebo po písemném oznámení Objednatele, že již další Odborné konzultace nehodlá čerpat. Předávací protokol bude dále obsahovat: označení předmětu plnění, označení a identifikační údaje Smluvních stran, evidenční číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že plnění přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, popř. vad vč. termínů nápravy, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele.


Článek III.
Cena
1. Celková odměna za realizaci plnění předmětu Smlouvy je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Tato cena je konečná a nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. Tato cena se skládá z:
a) z ceny za zpracování PDPS,
b) z ceny za poskytnutí služby Autorského dozoru
c) z ceny za Odborné konzultace.
2. Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena příslušná DPH ve výši dle právních předpisů, platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Pro účely vyúčtování smluvní pokuty podle čl. X. této Smlouvy se za cenu plnění považují ceny jednotlivých druhů plnění uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy včetně DPH.
4. Za podmínek uvedených v čl. IV této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn předložit Objednateli Fakturu za plnění jednotlivé části plnění podle čl. I. této Smlouvy, a to vždy po akceptaci jednotlivých dílčích předávacích protokolů ve smyslu čl. II této Smlouvy ze strany Objednatele. 


Článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za poskytnuté plnění je splatná na základě oprávněně vystaveného řádného daňového dokladu Poskytovatele doručeného Objednateli (dále také jen „Faktura“).
2. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona o účetnictví, § 435 občanského zákoníku a dohodnuté dle této Smlouvy. K Faktuře bude přiložen předávací protokol potvrzený Objednatelem. 
3. Splatnost řádně a oprávněně vystavené Faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
4. V případě, že vyúčtování nebudou obsahovat všechny zákonem a touto Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
5. Poskytovatel, který je plátcem DPH, prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny Platební podmínky za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 234/2004 Sb.“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.
6. Poskytovatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7. Adresa Objednatele pro fakturaci je: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3.  Fakturu je možné zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Poskytovatel datovou schránkou, Faktury lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést text „Fakturace_R“.
8. Faktura musí kromě náležitostí uvedených v odst. 2, příp. 7 tohoto článku obsahovat číslo 000204-000/2023-00 pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele. 
Článek V.
Práva a povinnosti Smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen:
a) provést plnění dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí; 
b) při poskytování plnění postupovat s náležitou odbornou péčí dle této Smlouvy, právních předpisů a technických norem;
c) zajistit, aby se na realizaci plnění fakticky podílely osoby uvedené v nabídce předkládané v rámci výběrového řízení. Tento závazný Seznam členů realizačního týmu je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy. Změny členů realizačního týmu jsou možné pouze z mimořádných důvodů a výhradně s písemným souhlasem Objednatele. Spolu se žádosti o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou člena realizačního týmu dle předchozí věty je Poskytovatel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného člena realizačního týmu, kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného člena realizačního týmu. 
2. Objednatel je povinen:
a) poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k poskytnutí plnění dle této Smlouvy, zejména zajistit Poskytovateli spolupráci s příslušnými zaměstnanci Objednatele;
b) umožnit Poskytovateli provádění Koordinovaných obhlídek objektů ZP MV ČR v jejich provozní době dle požadavků Poskytovatele tak, aby byl Poskytovatel schopen dokončit část předmětu plnění v jím garantované lhůtě.
3. Smluvní strany jsou povinny:
a) při plnění této Smlouvy úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých povinností, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny o takové změně informovat druhou Smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po zjištění takové změny;
b) plnit řádně a včas své povinnosti tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze Smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých povinností, je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.
4. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární bezpečnosti, dále interní předpisy Objednatele, pokud byla příslušná dokumentace zpřístupněna Poskytovateli, dále se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele a především pracovněprávních předpisů týkající se odměňování, pracovní doby, doby odpočinku, přesčasů, atd. 



Článek VI.
Práva z odpovědnosti za vady a reklamace
1. Poskytovatel odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku jeho odevzdání Objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání plnění, odpovídá Poskytovatel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých Objednatelem.
3. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Poskytovateli o nedostatcích plnění, zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy, formou Reklamačního protokolu. Reklamace je uplatněna dnem doručení Reklamačního protokolu na adresu Poskytovatele a tento den se považuje za den zahájení Reklamačního řízení. Současně s tím je Poskytovateli zaslán Reklamační protokol e-mailem na adresu kontaktní osoby Objednatele uvedené v čl. XIII. odst. 8 této Smlouvy.
4. Poskytovatel je povinen neprodleně po oznámení vady plnění zahájit činnost směřující k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí být vada odstraněna do 10 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě písemně jinak. 
5. Vady předmětu plnění Smlouvy dle čl. I této Smlouvy budou posuzovány dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 


Článek VII.
Odpovědnost za škodu
1. Poskytovatel a Objednatel odpovídají za škodu, jež vznikla druhé Smluvní straně porušením jejích povinností stanovených touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Na odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody se vztahují příslušná ustanovení zejména občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Obě Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k minimalizaci již vzniklých škod.


Článek VIII.
Ochrana důvěrných informací
Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Poskytovatel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které Poskytovateli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Poskytovatelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „důvěrné informace"). Poskytovatel nesmí důvěrné informace Objednatele použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků.
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
a) má Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo 
c) Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace písemný souhlas.
Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu.
Po řádném předání veškerých plnění Poskytovateli Objednateli je každá ze Smluvních stran povinna nejpozději do 10 pracovních dnů protokolárně vrátit druhé Smluvní straně všechny poskytnuté materiály potřebné k provedení plnění obsahující důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií nebo tyto protokolárně skartovat.
Při plnění této Smlouvy musí Poskytovatel zajistit, že z jeho strany nebude docházet k automatizovanému nebo manuálnímu zpracování osobních údajů, jejichž správcem je Objednatel. V případě, že k takovému zpracování osobních údajů bez pokynu Objednatele dojde, odpovídá za legálnost takového zpracování výlučně Poskytovatel.
V případě, že při plnění Smlouvy bude Poskytovatelem identifikována potřeba zpracovávat osobní údaje pro účely naplnění předmětu Smlouvy, je Poskytovatel povinen o tom bezodkladně informovat Objednatele. Pokud Objednatel sezná, že zpracování osobních údajů Poskytovatelem je pro další plnění Smlouvy nezbytné, zavazuje se Poskytovatel uzavřít s Objednatelem dodatek o zpracování osobních údajů ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Nabytí účinnosti Dodatku se bere jako pokyn Objednatele Poskytovateli ke zpracování osobních údajů v rozsahu daném příslušným Dodatkem.
Poskytovatel je povinen v okamžiku zjištění potřeby zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětu Smlouvy pozastavit plnění předmětu Smlouvy do okamžiku, než bude podepsán Dodatek o zpracování osobních údajů, nebo do okamžiku, kdy obdrží od Objednatele pokyn k pokračování v plnění Smlouvy. 


Článek IX.
Vlastnické právo a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo k poskytnutému plnění či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází z Poskytovatele na Objednatele okamžikem jeho předání a převzetí Objednateli, způsobem uvedeným v čl. II. této Smlouvy.


Článek X.
Sankční ustanovení
1. V případě prodlení Poskytovatele s předáním PDSP v termínu dohodnutém dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0, 5 % z ceny PDSP podle Přílohy č. 4 této Smlouvy za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě porušení jednotlivých povinností Poskytovatele při výkonu Autorského dozoru podle čl. 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy či čl. II. odst. 2 této Smlouvy nebo nedodržení provedení Autorského dozoru v objektech Objednatele podle čl. 1 Přílohy č. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
3. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím Odborných konzultací podle čl. II. odst. 3 této Smlouvy v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností Poskytovatele při změně členů realizačního týmu podle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a to i opakovaně.
5. V případě prodlení s vyřízením reklamace podle čl. VI. odst. 4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení   smluvní pokuty ve výši 10 00 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním dané povinnosti. 
6. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. VIII. této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
7. V případě prodlení Objednatele s úhradou vyúčtované ceny je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
8. Smluvní sankce a úroky z prodlení dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě povinné straně.
9. Pokud je Poskytovatel v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pětsetin procenta) z neuhrazené smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení.
10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.


Článek XI.
Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu z této Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění všech závazků Smluvních stran dle této Smlouvy. Smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv. Poskytovatel je povinen zahájit plnění v dohodnuté lhůtě dle této Smlouvy.
2. Závazkový vztah dle této Smlouvy lze před dohodnutou dobou trvání Smlouvy ukončit:
a) dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě,
b) výpovědí i bez uvedení důvodů, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

3. V případě, že jedna ze Smluvních stran podstatně poruší povinnosti z této Smlouvy, může druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit.
4. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele rozumí zejména: 
a) prodlení na straně Poskytovatele s poskytnutím plnění dle této Smlouvy, přesahující 5 (5) týdnů;
b) porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele podle ustanovení čl. I. této Smlouvy;
c) porušení jakéhokoliv ustanovení čl. VIII. této Smlouvy.
5. Pro účely této Smlouvy se podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele rozumí zejména:
a) opakované neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, znemožňující Poskytovateli provádět činnost dle čl. I. této Smlouvy;
b) prodlení Objednatele s úhradou řádně a oprávněně vystavené Faktury Poskytovatele za poskytnuté plnění o více jak třicet (30) kalendářních dnů;
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
a) Poskytovateli bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého plátce,
b) vůči Poskytovateli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace,
c) Poskytovatel porušil závazek dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů vztahující se k vykonávané činnosti vůči svým pracovníkům dle podmínek uvedených v čl. V. odst. 4 této Smlouvy a byl orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného právního jednání.
7. Odstoupením od Smlouvy závazek ze Smlouvy zaniká ke dni doručení projevu vůle jedné Smluvní strany směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V dohodě bude sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků.
9. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy.


Článek XII.
Uveřejňovací povinnost
1. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Smlouvy v plném znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o registru smluv, souhlasí. 
2. Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv. Poskytovatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ, včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených ZZVZ. 


Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem s uveřejněním v Registru smluv dle čl. XII. odst. 2. této Smlouvy. Za den uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou Smluvní stranou.
Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto Smlouvou se řídí obsahem Smlouvy. V otázkách neupravených touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku, jehož režim se pro vztahy Poskytovatele a Objednatele dle této Smlouvy.
Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Smluvní strany dohody jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v této Smlouvě.
Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.
Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku, budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou Smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy budou, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, předána osobně proti podpisu, potvrzujícímu jejich převzetí nebo zaslána doporučeně poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem po jejím odeslání. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud ji příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně neoznámí.
Kontaktní osoby Smluvních stran:



za Objednatele:
Jméno: Mgr. Vojtěch Dlouhý
Tel. č.: +420 606 719 410
E-mail: vojtech.dlouhy@zpmvcr.cz 

za Poskytovatele:   
Jméno: __________________
Tel. č.:  __________________
E-mail: __________________       

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis Poskytovatel. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu Smlouvy
Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu 
Příloha č. 3: Seznam objektů Objednatele 
Příloha č. 4: Položkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


	V ______________ dne ______________
	

	
Objednatel:
	

	
	__________________________________
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,

	
	MUDr. David Kostka, MBA
generální ředitel

	



	V ______________ dne ______________
	

	
Poskytovatel:
	

	
	_____________________
Název společnosti			

	
	Statutární orgán, jednatel …




Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu Smlouvy

V rámci projektové přípravy budou realizovány následující činnosti.
koordinované (společné) obhlídky objektů projektantem a dodavatelem objektového zařízení (koordinace bude zajišťována Koordinátorem Objednatele);
zpracování projektové dokumentace PZTS ve stupni pro provedení stavby pro každý jednotlivý objekt a souhrnného technického řešení integrace STO;
zpracování projektu instalace objektového zařízení a propojení s PZTS a LAN střeženého objektu s připojením všech objektů na systém centrální ochrany (SCO) ve spolupráci s dodavatelem objektových zařízení;
autorský dozor projektanta ve fázi realizace projektovaných PZTS;
odborné konzultace při zpracování zadávací dokumentace na výběr dodavatele (montážníka) PZTS, a následná pomoc s vyhodnocením.

Požadavky na postupy a výstupy projektanta PZTS vychází zejména z následujících předpokladů:
Objekty ZP MV ČR, jejich kategorizace a dislokace v rámci ČR;
Bezpečnostní standard definující úroveň instalace PZTS v jednotlivých kategoriích objektů.

1. Objekty (místa plnění)
Dotčených objektů ZPMV je celkem 93 ve čtyřech kategoriích A+B až E. Souhrnné znázornění počtu objektů jednotlivých kategorií a objektů dle krajů je uvedeno v následující tabulce.

	Kraj / Typ objektu
	A+B
	C
	D
	E
	Celkem objektů

	Hlavní město Praha 
	1
	0
	3
	0
	4

	Středočeský kraj
	0
	0
	10
	0
	10

	Jihočeský kraj
	1
	0
	6
	0
	7

	Plzeňský kraj
	1
	0
	4
	0
	5

	Karlovarský kraj
	0
	1
	2
	0
	3

	Ústecký kraj
	1
	0
	6
	0
	7

	Liberecký kraj
	0
	1
	3
	0
	4

	Královéhradecký kraj
	1
	0
	4
	0
	5

	Pardubický kraj
	0
	1
	3
	2
	6

	Kraj Vysočina
	0
	1
	4
	4
	9

	Jihomoravský kraj
	0
	0
	6
	6
	12

	Olomoucký kraj
	1
	0
	4
	0
	5

	Moravskoslezský kraj	
	1
	0
	7
	3
	11

	Zlínský kraj
	0
	1
	3
	1
	5

	CELKEM
	8
	5
	64
	16
	93


Přesná specifikace objektů se specifikací lokality umístění, druhu objektu a specifikace vstupu, která mají vliv na rozsah instalace PZTS je součástí přílohy č. 3 této Smlouvy. 

1 Bezpečnostní standard
Úroveň a rozsah instalace PZTS vychází z dokumentu Bezpečnostní standard pracovišť a klientských center (dále jen „standard“ – předán Poskytovateli do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy), který stanovuje rozsah zabezpečení dle kategorizace objektů ZP MV ČR. 

	Bezpečnostní kategorie
	Obecná charakteristika
	Specifikace objektů

	A
	Objekt nenahraditelný.  
V případě vyřazení objektu dojde ke kritickému dopadu na činnost ZP MV ČR.
	pracoviště GŘ a Divizí

	B
	Objekt obtížně nahraditelný.
Poškození či vyřazení má významný dopad na zajištění styku s klienty regionálního charakteru.
	KC I

	C
	Objekt se zásadním významem.
Poškození či vyřazení má závažný dopad na zajištění styku s klienty krajského charakteru.
	KC II

	D
	Objekt s důležitým významem.
Poškození či vyřazení má podstatný dopad na zajištění styku s klienty okresního charakteru.
	KC III

	E
	Objekt s nevelkým významem.
Poškození či vyřazení má malý dopad na zajištění styku s klienty lokálního rozsahu.
	KC IV



V rámci projektu dojde ke kompletní realizaci nových systémů PZTS u všech objektů bezpečnostní kategorie C–E (klientská centra kategorie I – IV). Výjimkou jsou objekty kategorie A, resp. B (pracoviště + KC I – označováno také jako A+B), kde se s ohledem na současný stav aktuálně instalovaných systémů technické ochrany (dále jen „STO“) nepředpokládá kompletní realizace nového systému PZTS. Na objektech ve vlastnictví ZP MV ČR je nutno provést revizi zabezpečení s ohledem na splnění požadavků Bezpečnostního standardu.
Rozsah instalace STO v jednotlivých kategoriích objektů ZP MV ČR definovaný standardem je znázorněn v následující tabulce.

	Prvek
	Bezpečnostní kategorie objektů

	
	A+B
	C
	D
	D*
	E

	ústředna PZTS vč. LAN komunikátoru a modulu pro bezdrátové komponenty
	X
	X
	X
	X
	X

	ovládací klávesnice se čtečkou karet
	X
	X
	X
	X
	X

	magnetický detektor otevření
	X
	
	
	
	

	detektor tříštění skla
	X
	X
	
	X
	

	PIR detektor
	X
	X
	
	X
	

	tísňový hlásič tlačítkový
	X
	
	
	
	

	osobní tísňový hlásič tlačítkový bezdrátový
	X
	X
	X
	X
	X

	přijímač bezdrátových tísňových hlásičů
	X
	X
	X
	X
	X

	objektové zařízení (pro poplachový přenosový systém)
	X
	X
	X
	X
	X


* samostatný vnější vstup do objektu na plášti objektu

Požadovaný rozsah instalace a parametry PZTS v závislosti na typu objektu a účelu využívání vnitřních prostor (bezpečnostní kategorie) jsou podrobně uvedeny v Bezpečnostním standardu pracovišť a klientských center ZP MV ČR, který Objednatel Poskytovateli předá do 10 dnů od uzavření Smlouvy.
Schémata rozsahu instalace PZTS v objektech a bezpečnostních zónách (vyskytují se pouze v objektech typu A, resp. A+B) jsou součástí kapitoly 7 této Přílohy. 
Součástí plnění bude také projekt integrace systému technické ochrany ZP MV ČR pro zajištění integrace všech systémů technické ochrany v rámci ZP MV ČR, který bude zároveň umožňovat síťovou správu jednotlivých systémů, resp. objektů, na základě různých úrovní přidělených oprávnění jednotlivým zaměstnancům. 
V rámci integračního nadstavbového systému budou sjednoceny výstupy, poplachy a signalizace z PZTS, přičemž bude umožněno ovládání těchto technologií přímo z grafického rozhraní nadstavby.
PZTS z jednotlivých objektů budou do nadstavbového integračního systému připojeny přes vlastní LAN komunikátor, který bude součástí ústředny.

2 Koordinované obhlídky objektů
V rámci zpracování díla musí být realizovány Koordinované obhlídky objektů, a to zejména za účelem:
zpřesnění rozsahu instalace PZTS podle místních podmínek;
specifikace umístění ústředny PZTS a objektového zařízení (nástěnná instalace, do RACKu apod.) podle místních podmínek;
specifikace místa instalace koncových prvků (detektory, klávesnice, čtečky apod.);
specifikace požadavků investora;
projednání možnosti instalace kabeláže a na základě toho rozhodnutí o formě zhotovení systému:
· drátový systém (kabeláž skrytě ve stěnách, v lištách, možné trasy kabeláže, souběh kabeláže atd.)
· bezdrátový systém.
projednání možnosti připojení do el. rozvaděče (přípojný bod elektro, samostatné jištění společné pro ústřednu PZTS i objektové zařízení);
prostřednictvím koordinátora Objednatele projednání s dodavatelem objektového zařízení (OZ):
· za účelem kompatibility navrhovaného PZTS s OZ;
· za účelem určení způsobu přenosu na SCO Policie ČR (PČR);
· za účelem zapracování požadavků PČR;
· za účelem tvorby podkladů pro vytvoření nového objektu v databázi SCO.
zpracování zápisu z obhlídky, který bude podepsán všemi zúčastněnými a uložen v dokumentační složce Projektové dokumentace pro provedení stavby.

3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
PDPS jednoznačně vymezuje předmět dodávky, jeho materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a musí umožnit vyhotovit soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
Pro každý jednotlivý objekt bude zpracovaná PDPS. PDPS bude vycházet z Minimálního standardu a specifických podmínek konkrétního objektu. Projektantem bude zpracovaná Souhrnná technická zpráva, která bude technicky řešit integraci STO z jednotlivých objektů, požadavky na systémové propojení PZTS s objektovými zařízeními a vytvoření podmínek pro správu STO.
PDPS bude zpracována v souladu s § 3 a dle Přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:
A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva – bude obsahovat a řešit požadavky na integraci, na systémové propojení na SCO PČR, DPPC, správu STO a jiné požadavky na provoz. 
D	Dokumentace technických zařízení
D.1	Dokumentace objektu
D.1.4	Technika prostředí staveb (STO)
a)	technická zpráva
b)	výkresová část
c)	rozpočet
d)	výkaz-výměr
E	Dokladová část – souhlasy majitelů objektů, souhlasy PČR s připojením na SCO PČR apod.

Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s požadavky právních předpisů především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále dle relevantních technických norem a technických normalizačních informací:
ČSN CLC/TS 50131-7. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace.
TNI 33 4591-1. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Návrh systému PZTS – Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011,

Zpracovaná PDPS bude schválena interně v rámci ZP MV ČR prostřednictvím koordinátora projektu.
Interně schválena PDPS bude (společně s žádostí o připojení na SCO PČR) koordinátorem Objednatele zaslána ke schválení příslušnému krajskému ředitelství PČR. Schválená žádost o připojení na SCO PČR bude uložena jako součást dokumentační složky projektové dokumentace.
4 [bookmark: _Hlk145679149]Autorský dozor projektanta (ve fázi realizace)
Autorský dozor je odbornou kontrolou ZP MV ČR vůči dodavatelům technického zabezpečení pro jednotlivé objekty Objednavatele.
Autorský dozor projektanta bude realizován v délce přibližně 20 týdnů a jeho zahájení je plánováno v 16. týdnu následujícím po týdnu předání projektových dokumentací.
Realizované činností v rámci výkonu autorského dozoru:
zajištění spolupráce s montážníkem při provádění nebo návrhu opatření k odstranění případných závad projektové dokumentace;
sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek, kontrola jejich výsledků a doložení dokladů (certifikátů, atestů, protokolů) prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek;
prohlídky technického zabezpečení a jeho souladu s projektovou dokumentací a změnami schválenými v průběhu realizace díla;
účast na funkčních zkouškách, kontrola rozsahu jejich provádění;
vypracování protokolu o zjištěných závadách a nedodělcích, zajištění jeho podepsání montážníkem a investorem;
překontrolování komplexnosti a správnosti dokumentace technického zabezpečení předávané investorovi.

Autorský dozor bude realizován v orientačním objemu 12 hodin na 1 objekt Objednatele.

5 [bookmark: _Hlk145680838]Odborné konzultace
Odborné konzultace budou realizovány v orientačním objemu 200 hodin a budou čerpány dle skutečných potřeb Objednatele. 
Odborné konzultace zahrnují zejména:
odborná pomoc při zpracování zadání pro výběr dodavatele technického zabezpečení (definování požadavků odborné a technické způsobilosti)
i. příprava zadávací dokumentace na výběr dodavatele technického zabezpečení je plánována v délce cca 3 týdnů, přičemž se předpokládá, že započne ve 1. týdnu předání projektových dokumentací;
odborná pomoc při vyhodnocení nabídek se zaměřením na úroveň navrhovaného technického řešení
ii. vyhodnocování nabídek uchazečů je plánováno v délce cca 2 týdnů, přičemž se předpokládá, že započne 10. týdnem po předání projektových dokumentací


6 [image: ]Schéma rozsahu instalace STO v objektech a bezpečnostních zónách ZP MV ČR
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Příloha č. 2

Seznam členů realizačního týmu
	Pořadí
	Pozice
	Jméno a příjmení

	1.
	Vedoucí projektant
	…

	2.
	Projektant slaboproudých systémů
	…

	3.
	Projektant slaboproudých systémů
	…

	4.
	Projektant slaboproudých systémů
	…

	5.
	Projektant slaboproudých systémů
	…




Kvalifikace a praxe Vedoucího projektanta:






Kvalifikace a praxe Projektanta slaboproudých systémů:
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