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MĚSTO TÁBOR

odbor investic a strukturálních fondů

Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor

V Táboře dne 7. července 2014                                               
           Počet stran textu: 12




                          

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č.j.: S-META  22274/2014 OI /6

k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem

„Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků 

v Táboře“ 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného operačního programu.

  

Přílohy zadávací dokumentace:

1) Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, v rozsahu a členění popsaném v technických zprávách a výkresových částech, formát PDF.

2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, formát EXCEL a PDF.

3) Vzor krycího listu nabídky, formát DOC a PDF.

4) Vzor seznamu subdodavatelů, formát EXCEL a PDF.

5) Vzor prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, formát DOC a PDF.

6) Vzorová smlouva o dílo ve dvou verzích dle osoby investora, formát DOC a PDF.
7) Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 včetně její přílohy č. 3 – Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity IOP a včetně její přílohy č. 17 – Logo manuál IOP – verze Vydání 09, platnost od 1. ledna 2014, formát PDF.

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Název:
Město Tábor

Sídlo: 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Právní forma:
obec

IČ: 
00253014

DIČ:                     CZ00253014

zastoupen:
Ing. Jiří Fišer, starosta

kontaktní osoba:
Ing. Dáša Suchánková,  

                            tel.: 381 486 326, email: dasa.suchankova@mutabor.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře“ dle projektové dokumentace, která řeší celkové stavební úpravy řešeného území včetně výměny vodovodních řadů a kanalizačních sběračů ve dvou časových etapách, tj. v roce 2014 a v roce 2015. 

            Předmět plnění veřejné zakázky bude hrazen dvěma investory: 

· Městem Tábor  a

· Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. (též „VST s.r.o.“).
           Předmět plnění veřejné zakázky  tvoří jedno dílo, ale z důvodu rozdílného financování je rozdělen na 2 části (pozn. nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona), na které budou uzavřeny samostatné smlouvy. Jedná se o toto rozdělení dle osoby investora:

a)
Město Tábor je investorem následujících stavebních objektů (dále též „SO“):

            SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy, 

            SO 401 – Veřejné osvětlení.       

b)
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. je investorem následujících SO:


SO 102   –  Zpevněné plochy nad vodohospodářskou infrastrukturou,

            SO 301   –  Vodovod včetně přípojek,

            SO 302   –  Kanalizace včetně přípojek. 

Projektová dokumentace v SO 101 řeší:

· úpravy komunikace, chodníků, zpevněných a vegetačních ploch, 
· větev „A“ (ulice Dukelských bojovníků) - navržená komunikace je místní komunikace obslužná jednosměrná funkční skupiny C (označení dle ČSN 736110: MO1p 12/8,5/50),
· větev „B, C, D, E, F“ (vnitrobloky) – dojde pouze k výměně obrub a konstrukcí zpevněných ploch,
· větev „G“ (ulice Bezručova) – navržená komunikace je místní komunikace obslužná obousměrná funkční skupiny C (označení dle ČSN 736110: MO2 -/7,0/50).
            Projektová dokumentace v SO 401 řeší:
· nové veřejné osvětlení celkem jedenácti novými LED svítidly osazenými na nových ocelových stožárech s obloukovými výložníky.
            Projektová dokumentace v SO 102 řeší:

· úpravy zpevněných a vegetačních ploch.
            Projektová dokumentace v SO 301 řeší:

· nový vodovod v celkové délce 849,79 m, z toho IPE 160/9,5 mm v délce 88,24 m, IPE 90/5,4 mm v délce 688,93 m a IPE 225/13,4 mm v délce 72,62 m,
· opravy stávajících přípojek - 50 ks.

            Projektová dokumentace v SO 302 řeší:

· nové kanalizační sběrače: sklolaminát DN 800 v délce 85,04 m, PVC (PP) DN 400 v délce 270,77 m a PVC (PP) DN 300 v délce 743,05 m,
· opravy stávajících přípojek (DN 160, 200 a 250 mm) - 58 ks.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen:

· v projektové dokumentaci (dále též „PD“) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") – viz příloha č. 1 a 2 ZD.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· umožnění průjezdu pro HZS a ZZS,

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,

· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz).
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. a 846/2009 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (rozměry tabulky dle doporučení min. 300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle pravidel pro Integrovaný operační program – podrobnosti obsahují  příloha  č. 3 a příloha č. 17  „Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2“ (viz příloha č. 7  této  ZD).

· Současně se stavbou „Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře“ bude realizována i výměna potrubí kondenzátu, kterou připravuje a provede Teplárna Tábor, a.s. Zhotovitel stavby „Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře“ umožní pracovníkům Teplárny Tábor, a.s. vstup na staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

hlavní předmět:
45000000-7 – stavební práce,

další předměty: 
45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace,


45233160-8 -  chodníky a jiné zpevněné povrchy,



                           45231300-8 – stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
                           45316100-6 - instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 43 270 000,- Kč bez DPH (z toho Město Tábor: 19 815 000,00 Kč bez DPH a VST s.r.o.: 23 455 000,00 Kč bez DPH).

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

1)
Předpokládaná doba plnění 


Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

· 1. časová ETAPA – rok 2014: 

· zahrnuje provádění prací v rámci dvou stavebních etap, které jsou obsaženy v „Návrhu postupu a provádění výstavby“ v PD (viz Zásady organizace výstavby), tj. Etapa 1. a Etapa 2.
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 1. časové ETAPY:      18. 8. 2014     

            Předpokládaný termín zahájení prací 1. časové ETAPY:                             20. 8. 2014    

       Předpokládaný termín dokončení prací 1. časové ETAPY včetně provedení finálního povrchu:                                                                                                      30. 11. 2014  
POZNÁMKA: 

Po dokončení Etapy 2. je plánována technologická (zimní) přestávka. Hranice je určena v km 0,230 00 větve „A“.

· 2. časová ETAPA – rok 2015:
· zahrnuje provádění prací v rámci dvou stavebních etap, které jsou obsaženy v „Návrhu postupu a provádění výstavby“ v PD (viz Zásady organizace výstavby), tj. Etapa 3. a Etapa 4.
            Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 2. časové ETAPY:     13. 3. 2015     

            Předpokládaný termín zahájení prací 2. časové ETAPY:                             16. 3. 2015
            ZÁVAZNÝ termín dokončení CELÉ STAVBY:                                              26. 5. 2015  
POZNÁMKA: 

Předpokládaná celková doba výstavby je cca 20 týdnů.
· Veřejná zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací podle harmonogramu plnění zakázky:

· který bude vypracovaný v týdnech,

· který bude členěn na dvě časové etapy plnění veřejné zakázky (též „VZ“), tj. samostatně 1. časová ETAPA na podzim 2014 a samostatně 2. časová ETAPA na jaře 2015 (v termínech viz výše), 

· v němž bude zachycen časový postup provádění dílčích stavebních prací, dodávek a služeb v rámci každé stavební etapy (tj. Etapy 1., Etapy 2., Etapy 3. a Etapy 4.) podle zpracovaného „Návrhu postupu a provádění výstavby“, který je součástí projektové dokumentace – viz příloha č. 1 ZD, 
· v němž bude zachycena plánovaná technologická (zimní) přestávka a
· uchazeč ho předloží jako součást své nabídky (viz čl. 9 odst. 5 ZD). 

2)
Místo plnění veřejné zakázky


Místem plnění jsou pozemky ve vlastnictví města Tábor nacházející se v ulici Dukelských bojovníků a na ni navazujících vnitrobloků a v části ulice Bezručova (křižovatka s ulicemi Kpt. Jaroše a Jordánská).

3) Upozornění na uzavírku

UPOZORŇUJEME uchazeče, že z důvodu probíhajících prací na stavbě „Protipovodňová opatření a revitalizace nábřežní zóny pravého břehu řeky Lužnice v Táboře“ je uzavřena komunikace v ulici Lužnická, a to v úseku od křižovatky Ústecká x Lužnická po křižovatku Bechyňská x Lužnická (doba trvání uzavírky: do 15. 11. 2014, délka uzavřeného úseku: cca 1100 bm, délka objížďky pro vozidla nad 2,5 t: cca 20 km, pro vozidla nad 2,5 t okamžité hmotnosti se uvažuje s objízdnou trasou po silnici II/137, III/1372, III/1376, III/1359 a I/3 přes obce Dolní Horky, Horky, Větrovy, Lom, Zhoř u Tábora, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí).
      Informace též na webových stránkách města Tábor – viz následující odkaz: 

      http://www.taborcz.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16470&id=24772&p1=3496

4. Prokázání splnění kvalifikace

1) 
Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, tj. předložením čestného prohlášení.

2) 
Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit:

a)
dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

       b)
dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, 
c)
dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ – v případě, že osoba, jejíž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, je v jiném pracovním poměru než zaměstnaneckém, pak se k této osobě přistupuje jako k subdodavateli, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, a platí pro něj podmínky uvedené níže v odst. 5 tohoto článku ZD.
3) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložit dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů budou zpracována v úplném rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. budou obsahovat min. cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu stavebních prací uchazeč dále uvede osobu objednatele (investora) a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených stavebních pracích ověřit.

      Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu - uchazeč doloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru o finančním objemu v souhrnu 40 mil. Kč bez DPH, přičemž všechny 3 (slovy „tři“) významné stavební práce musí zahrnovat výstavbu nebo stavební úpravy pozemních komunikací a z toho alespoň 1 (slovy „jedna“) musí obsahovat i realizaci nových nebo úpravu stávajících vodovodních či kanalizačních sítí.
4)
Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.

5)
Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona - tj. v případě prokázání části kvalifikace subdodavatelem je uchazeč povinen v nabídce předložit:


- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatele, a


- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

6)
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona. 

7)
V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

8) Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí  ustanovením § 57 odst. 1 zákona. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace se řídí ustanovením § 57 odst. 2 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

5. Obchodní podmínky

1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. Vzorová smlouva je s ohledem na financování díla dvěma investory vyhotovena ve dvou verzích lišících se pouze v osobě objednatele - investora (tj. Město Tábor a Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.), v předmětu plnění a určení díla (viz čl. II. a III. vzorové smlouvy), v režimu přenesené daňové povinnosti (viz bod 5.1 a 6.7 vzorové smlouvy), dále v podkladech, které objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli (viz bod 8.8 vzorové smlouvy), ve smluvních pokutách, tj. nepředložení seznamu všech subdodavatelů dle podmínek poskytovatele dotace (viz bod 10.2 vzorové smlouvy – tato smluvní pokuta je pouze ve vzorové smlouvě investora Město Tábor), a v tom, že článek XII. Spolufinancování z prostředků IOP je obsažen pouze ve vzorové smlouvě investora Město Tábor. Smluvní podmínky jsou v obou verzích vzorové smlouvy shodné, proto je dále v ZD hovořeno pouze o vzorové smlouvě, nikoli smlouvách, a tato ustanovení platí shodně pro obě verze.

2)
Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy (cenové údaje). 

3)
Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě (viz příloha č. 6 ZD) a případně další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto smluvní podmínky uchazeče nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě o dílo.
4)
Sankční a záruční podmínky uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními  podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty). Uchazeč není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

6. Technické podmínky, specifikace a uživatelské standardy

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou ZD.

Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební  práce budou prováděny v souladu s  platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních  a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení (viz § 44 odst. 11 zákona).

7. Spolufinancování předmětu veřejné zakázky z prostředků IOP

1)
Předmět plnění, jehož investorem je Město Tábor, v rámci stavby „Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře“ bude spolufinancován z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)) v rámci Integrovaného operačního programu (dále též „IOP“), Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

2)
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků a právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby.

3)
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu zadavatele ze strany administrátora dotačního programu.

4)
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit na základě podmínek dotačního titulu i v průběhu plnění díla po dohodě s uchazečem platební podmínky. V případě, že v průběhu plnění předmětu zakázky dojde ke změně pravidel IOP, zadavatel bude o této skutečnosti dodavatele bezodkladně informovat.

5)
Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel je oprávněn za účelem kontroly postupu zadavatele poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky uchazeče).

6)
Uchazeč se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IOP stanovené Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 ve verzi 09 platné od 1. ledna 2014, jež je přílohou č. 7 ZD, zejména části povinnosti dodavatele na str. 50 (kontrola, archivace, vizuální identita, označování účetních dokladů). 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

1)
Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla.

2)
Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby.

3)
Nabídková cena musí být stanovena v Kč ve struktuře celková cena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH. 

4)
Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je
třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími 
podmínkami  specifikovaného předmětu veřejné zakázky. 

5)
Nabídková cena musí obsahovat mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

-
vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

-
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

-
opatření k ochraně životního prostředí,

-
náklady na sjednaná pojištění,

-
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,

-
koordinační a kompletační činnost,

-
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

-
zajištění nezbytných dopravních opatření,

-
zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

-
součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o  vydání kolaudačního souhlasu.

6)  Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky.

7)
Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

8)
Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z  důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uchazečem. 

9)  V souvislosti s uzavírkou komunikace v ulici Lužnická (informace viz čl. 3. této ZD) musí všichni uchazeči do svých nabídkových cen zahrnout zvýšené náklady na dopravu materiálů na staveniště. 
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1)
Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty (kromě dokladů a textů ve slovenském jazyce) musí být opatřeny překladem do českého jazyka.
2)
Nabídka musí být svázána nebo jinak upravena nerozebíratelným způsobem. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů doporučujeme očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

3)
Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 a 3 zákona, tj. součástí nabídky musí být: 

a) 
identifikační údaje uchazeče,

b) 
doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace,

c) 
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

d) 
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

e) 
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

f) 
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

g) 
další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem.

Vzor prohlášení dle písm. d), e) a f) (viz § 68 odst. 3 zákona) je přílohou č. 5 ZD.

4)
Součástí  nabídky  musí  být  úplně oceněný  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 ZD), a to jak v písemné podobě, tak v elektronické podobě na CD. V případě rozporu mezi písemnou a elektronickou verzí je rozhodující písemná podoba. 

5)
Součástí  nabídky  musí být  harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech,  který  bude  respektovat zadavatelem stanovené podmínky uvedené v článku 3 této ZD. 
6)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný krycí list nabídky v rozsahu dle přílohy č. 3 ZD.

7)
Nabídka bude obsahovat úplně vyplněný  seznam subdodavatelů v rozsahu dle přílohy č.  4   ZD   (pro  více  subdodavatelů  než  tři  použijte  tuto  přílohu vícekrát), ve kterém  uchazeč v případě, že  bude část veřejné zakázky plnit prostřednictvím subdodavatelů, vymezí  přesným  popisem  jednotlivé  části   vč.  uvedení   finančního  a procentuálního  podílu  na  plnění veřejné  zakázky,  které  má  v  úmyslu  zadat  jednomu nebo více subdodavatelům, a to vždy pro každou osobu, které bude konkrétní část veřejné zakázky uchazečem  zadána. Uchazeč dále  uvede  identifikační  údaje  těchto  subdodavatelů. V případě, že uchazeč  nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jednomu nebo    více subdodavatelům, uvede to v nabídce formou samostatného písemného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou. 

8)
V závislosti na způsobu složení jistoty dle § 67 odst. 1 zákona ve výši 500.000,- Kč požadované zadavatelem v bodě III.1.1) Oznámení o zakázce musí nabídka obsahovat doklad o poskytnutí jistoty uchazečem, tj.:


- 
originál bankovní záruky vložený do nabídky vyjímatelným způsobem a ověřenou kopii bankovní záruky vloženou do nabídky nevyjímatelným způsobem, nebo 


- 
potvrzení o složení peněžní jistoty na účet objednatele číslo 6015-701427349/0800, (jako var. symbol uvést IČO uchazeče), např. formou potvrzení banky o provedení příkazu k úhradě, o složení částky na účet objednatele popř. čestného prohlášení uchazeče o složení peněžní jistoty, nebo


- 
doklad o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky.

9)
Zadavatel doporučuje v nabídce uvést obsah nabídky s uvedením čísel stránek nebo listů.

10)
Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií


Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Další požadavky zadavatele na  plnění veřejné zakázky jsou  uvedeny  ve  vzorové smlouvě, která je přílohou č. 6 ZD.

12. Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je uveřejněna na PROFILU ZADAVATELE – viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:

http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c

(dále jen "profil zadavatele").

13. Dodatečné informace a prohlídka místa plnění

1)
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona). Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svém profilu zadavatele.

2)
Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí  zadávací dokumentace (viz příloha č. 1 ZD). Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

1)
Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 7. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor nebo na této adrese předat osobně na podatelně MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.

2)
Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

3)
Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 25. 7. 2014 od 10:00 hodin v  zasedací místnosti MěÚ Tábor v 1. patře budovy Matriky čp. 6 na Žižkově náměstí v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

15. Součinnost k uzavření smlouvy 



Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10,0 mil. Kč (viz bod 7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 6 ZD). 


V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako další v pořadí.

16. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do 
30. 9. 2014.









Ing. Jiří Fišer
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