Smlouva o provádění údržby a čištění komunikací, chodníků a ostatních dopravních ploch

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(tato smlouva dále označena též jako „Smlouva“)

- Smluvní strany

Statutární město Brno, Městská část Brno – Žabovřesky

Sídlem:	Horova 28, 616 00 Brno

Zastoupený:

ve věcech smluvních		         Mgr. Filip Leder, starosta městské části

ve věcech technických		         Bc. Miloš Adam, refernt OVS

IČ: 				         44992785

DIČ: 				         CZ44992785

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.	číslo účtu: 6625962389/0800

(dále jen „Objednatel“)

Refernt

a

| Název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| Zapsaná u rejstříkového soudu: | rejstř. soud, sp. zn. |
| Zástupce: |  |

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně též „Strany“)

- Úvodní ustanovení a předmět smlouvy

  - Objednatel je statutárním městem, městskou částí, na kterého se vztahuje zákon o obcích  a do jehož pravomoci a působnosti ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, případně jiných právních předpisů ji nahrazujících, účinných v době poskytování příslušného plnění (dále jen „Vyhláška“) spadá provádění údržby a čištění komunikací, chodníků a ostatních dopravních ploch na území Objednatele, zahrnující zejména jejich pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy a také povinnost zajištovat sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací na území na území statutárního města Brna, městské části Brno – Žabovřesky.

  - Objednatel realizoval otevřené řízení pod názvem na předmět plnění dle této Smlouvy s návzem „Provádění údržby a čištění komunikací, chodníků a ostatních dopravních ploch na území městské části Brno - Žabovřesky“  (dále jen „Zadávací řízení“) ve smyslu § 56 ZZVZ, jehož předmětem byl výběr dodavatele, který by pro Objednatele zajistil komplexní čištění a zimní údržbu pozemních komunikací na území statutárního města Brna, městské části Brno – Žabovřesky, tj. plnění dále specifikované v této smlouvě v jejím čl. III (dále také jen jako „Zakázka“).

  - Dodavatel podal nabídku do Zadávacího řízení za účelem realizace předmětu plnění veřejné zakázky pro Objednatele, čímž mj. vyjádřil svoji vůli být vázán zadávací dokumentací Zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) a obsahem této Smlouvy.

  - Objednatel vybral v Zadávacím řízení Dodavatele jako nevhodnějšího dodavatele k uzavření této Smlouvy.

  - Objednatel má zájem na včasném a řádném poskytnutí plnění vymezeného touto Smlouvou a Zadávací dokumentací ze strany Dodavatele, tj. zejména na tom, aby Zakázka byla realizována Dodavatelem bez jakýchkoliv právních nebo jakýchkoliv faktických vad a aby Dodavatel při plnění Zakázky splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy a z právního řádu.

  - Dodavatel má zájem Zakázku pro Objednatele řádně a včas splnit za odměnu sjednanou v této Smlouvě.

  - Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli níže vymezené služby, dodávky a provádět práce na území statutárního města Brna, městské části Brno – Žabovřesky, blíže vymezené v čl. V. Místo plnění Služeb) včetně odstraňování závad ve schůdnosti na pozemních komunikacích, jejich čištění po zimní údržbě včetně likvidace prorůstajícího plevele a dále k čištěním komunikací a ostatních dopravních ploch, v rozsahu touto smlouvou stanoveném. Dodavatel se zavazuje zajisiti odborné, kvalitní, bezchybné a včasné provedení Služeb dle této Smlouvy.

  - Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dodavateli za provedené Služby zaplatit odměnu dohodnutou touto Smlouvou a poskytnout Dodavateli řádnou součinnost k plnění této Smlouvy.

- Služby

  - Pravidelné služby

Dodavatel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí, řádně a včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou průběžně poskytovat Objednateli toto plnění:

    - Čištění komunikací a dalších dopravních ploch

Blokové čištění parkovišť a přilehlých chodníků

| Věcný rozsah činnosti | Blokové čištění všech parkovišť a přilehlých chodníků, včetně mechanického odtravnění a osazení zákonem stanoveného dopravního značení. |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle přílohy Parkoviště (Příloha č. 1). |
| Časové vymezení | v měsíci květnu a listopadu. |
| Četnost | jednekrát v květnu a jedenkrát v listopadu |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předávány průběžně v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

Blokové čištění vozovek a přilehlých chodníků

| Věcný rozsah činnosti | Blokové čištění vozovek a přilehlých chodníků (včetně chodníků oddělených od vozovky pouze silniční zelení), včetně mechanického odtravnění, komunikací, včetně osazení zákonem stanoveného dopravního značení |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle příloh: Komunikace mimo ZÁKOS (příloha č. 2) - osazení zákonem stanoveného dopravního značení, čištění ZÁKOS (příloha č. 3) - osazení zákonem stanoveného dopravního značení, čištění Chodníky přiléhající k ZÁKOSu a Chodníky přiléhající ke komunikacím mimo ZÁKOS (příloha č. 4) - mechanické odtravnění, čištění |
| Časové vymezení | V měsících květnu a červnu a v měsících září a říjnu |
| Četnost | 1x za měsíc květen a červen a 1x za září a říjen (celkem 2x) |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předávány průběžně v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

Chemický postřik

| Věcný rozsah činnosti | Ošetření všech vybraných chodníků, ve dvou na sebe navazujících krocích: aplikace chemického postřiku celých ploch chodníků, následné mechanické odstranění zbytků rostlin, včetně zametení celých ploch od všech nečistot biologického a ostatního odpadu |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle pokynů 14 dni předem zadavatele do max 100 000 m2 |
| Časové vymezení | v měsíci červenci |
| Četnost | jedenkrát |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předány ve dvou navazujících termínech: první přebírka bude provedena po chemickém ošetření chodníků, druhá po zbavení veškerých zbytků rostlin a úklidu nečistot; předání a převzetí bude provedeno v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

Blokové čištění vybraných vozovek a přilehlých chodníků

| Věcný rozsah činnosti | blokové čištění vybraných vozovek a přilehlých chodníků (včetně chodníků oddělených od vozovky pouze silniční zelení) od listí, včetně mechanického odtravnění a osazení zákonem stanoveného dopravního značení. |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle přílohy Listí (Příloha č. 5) |
| Časové vymezení | V měsíci listopadu |
| Četnost | 1x |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předávány průběžně v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

Úklid podchodů

| Věcný rozsah činnosti | Úklid podchodů zametání a likvidace odpadů |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle přílohy Podchody (Příloha č. 6). |
| Časové vymezení | Každé pondělí |
| Četnost | Každé pondělí |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předávány průběžně v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

    - Zimní údržba komunikací a dalších dopravních ploch

Zimní údržba

| Věcný rozsah činnosti | Zimní údržba místních komunikací, chodníků a zastávek MHD, kromě komunikací, které jsou součástí Základního komunikačního systému a parkovišť včetně zajištění zimní pohotovosti v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Harmonogramem prací - plánem zimní údržby, který zpracuje vybraný Dodavatel. Zimní údržba bude Dodavatelem prováděna samostatně bez písemných zadání od Objednatele v období touto smlouvou sjednaném. O začátku a ukončení každého jednotlivého zásahu vyrozumí Dodavatel písemně Objednatele. |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle přílohy Zimní údržba chodníků (Příloha č. 9), Zastávky (Příloha č. 8) a Komunikace mimo ZÁKOS (Příloha č. 2) a dále v rozsahu dle 3.1.3. a 3.1.4. |
| Časové vymezení | V období od 1.11. - 31.3. |
| Četnost | Dle potřeby |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předávány průběžně v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

Úklid komunikací, na kterých byla prováděna zimní údržba posypovým materiálem

| Věcný rozsah činnosti | úklid komunikací, na kterých byla prováděna zimní údržba posypovým materiálem po ukončení zimní údržby, včetně osazení zákonem stanoveného dopravního značení. Úklid proběhne v celé šíři chodníku vozovek a včetně mechanického odtravnění. Čištění bude formou strojního nebo ručního metení bez použití fukarů (motorových či elektrických). Dále bude zajištěna průtočnost mříží kanalizačních vpustí. |
| --- | --- |
| Místní rozsah činnosti | Rozsah dle přílohy Chodníky po zimní údržbě (Příloha č. 7), Zastávky (Příloha č. 8) a Komunikace mimo ZÁKOS (Příloha č. 2) |
| Časové vymezení | v měsíci březnu/dubnu; Dodavatel je povinen zpracovat a předat Objednateli Harmonogram prací – plán zimn údržby zpracovaný v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškou, zpracovaný v členění po ulicích, tento haromonogram bude následně po akceptaci Objednatelem tvořit Přílohu č. 10 této Smlouvy. Práce budou ukončeny v souladu s harmonogramem prací, nejpozději však do 15.4. příslušného roku. |
| Četnost | 1x rok |
| Předávání | Ošetřené plochy budou předávány průběžně v sloualdu s čl. VII. této smlouvy (Předávací řízení). |
| Fakturace | Provedené práce budou Objednateli fakturovány v souladu s čl. IX. této Smlouvy. |

    - Součástí plnění Dodavatele je zpracování Harmonogramu prací - plánu zimní údržby podle Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky, včetně zařazení jednotlivých komunikací. Dodavatel se zavazuje zpracovat Harmonogram prací - plán zimní údržby a předložit jej nejpozději 14 kalendářních dní ode den uzavření toto Smlouvy Objednateli k odsouhlasení a zapracování připomínek Objednatele do čistopisu Hramonogramu prací -plánu zimní údržby. Čistopis Harmonogramu prací - plánu zimní údržby se po jeho schválení Objednatelem stane nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha a bude pro Dodavatele závazným pro provádění zimní údržby.

    - Zimní údržba bude zajišťována formou plužení, posypem inertním materiálem stanoveným podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony.  Na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná nebo není stav či povrch chodníků vhodný pro mechanizační prostředky, budou závady odstraněny ručním úklidem a ručním posypem. Při odstraňování zmrazků, při vzniku náledí bude proveden posyp pískem nebo směsí těchto materiálů. Při častějším sněžení bude provádění posypu pouze v místech , kde byl stávající posyp zcela odhrnut. Na komunikacích níže uvedených bude prováděn chemický posyp:

- Zeleného, Slezská, Jelínkova – úsek od ul. Sirotkovy po ul. Šeránkovu, Šeránkova – úsek od ul. Jelínkovy po ul. M. Steyskalové, Chlubnova, Fričova, Zákoutí, Strmá, Ostrá.

    - Další posyp může být aplikován i na jiných komunikacích na základě požadavku Objednatele např. při mimořádných klimatických nebo technických podmínkách.

        - Pro komunikace I. pořadí se Dodavael zavazuje dodržovat tyto požadavky:

- náledí a kluzkost sněhové vrstvy a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály

        - Pro komunikace II. pořadí se Dodavael zavazuje dodržovat tyto požadavky:

- technologie je shodná jako v prvním pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály

        - Pro komunikace III. pořadí se Dodavael zavazuje dodržovat tyto požadavky:

- ošetřené dle povětrnostních podmínek po dohodě s ÚMČ Brno – Žabovřesky, Odbor veřejných služeb, po ošetření komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 12 hodin podle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

        - Pro chodníky a stezky se Dodavael zavazuje dodržovat tyto požadavky:

- závady ve schůdnosti se odstraňují o chodníků širších než 1,5 m nejméně v šíři 1,5 m a u chodníků užších v maximální možné šíři

- závady ve schůdnosti chodníků, které slouží k chůzi a zároveň jako zastávka veřejné linkové dopravy se odstraňují i/ celé šíři chodníku a délce minimálně 22 m

- závady ve schůdnosti chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem se odstraňuji odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály

- závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve nejpozději v 07:00 hodin každý den

- nastane-li závada ve schůdnosti v době od 05:00 do 20:00 hodin, nesmí být doba od zjištění vzniku závady do doby zahájení odstraňováni této závady delší než 2 hodiny

- údržba chodníků v křižovatkách nebo na přechodech je třeba učinit zcela, aby bylo zajištěno bezpečné vcházeni chodců do vozovek

- sníh ponechá v hromadách na okraji chodníku, přičemž nezanechá nebo nezamete sníh:

  - do vozovky

  - na zastávku hromadné dopravy

  - ke stanovištím nádob na komunální odpad

  - k místům odtoku povrchových vod při oblevách a tání

  - na mříže kanalizačních vpustí

  - na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek

  - ke sloupům veřejného osvětlení

  - k poklopům sloužícím jako přístupy k sítím a zařízením uloženým pod povrchem chodníků

  - ke garážím, vjezdům a na obratiště a slepých vozovek

- plužení chodníků a vozovek bude prováděno tak, že vždy bude zajištěn volný průchod na přechodech pro chodce

    - Dodavatel se zvazuje u dvouproudových silnic se sníh odklízet ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možnosti odváží. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Pro posyp náledí bude použit materiál jemnozrnný (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev bude použit materiál s vyšším obsahem hrubých frakcí (zrna od 4 do 8 mm).

    - Dodavatel se zavazuje, že posypový materiál, který Dodavatel použije k provedení Služby musí splňovat podmínky Vyhlášky. Dodavatel je povinen na vyžádání Objednatele předložit doklady o zdrojích a původu posypového materiálu, k ověření, zda posypový materiál podmínky Vyhlášky splňuje.

    - Zimní pohotovost počíná dnem vyhlášení Objednatelem – písemně a končí dnem 31.3. toho kterého roku pokud však není objednatelem před tímto dnem písemně stanoveno, že je nutno pokračovat v zimní údržbě do odvolání. V případě vyšších teplot v době zimní údržby může být pohotovost přerušována.

    - Dodavatel bude dokumentovat při provádění zimní údržby výkon takové činnosti prostřednictvím záznamu pohybu techniky, která se na provádění takovéto činnosti bude podílet systémem trvalého dohledu s možností záznamu a archivace výkonů, času a míst pohybu techniky (dále jen „dálkový monitoring"). V případě provádění činností podle tohoto odstavce, není Dodavatel po dohodě s Objednatelem povinen instalovat dálkový monitoring na zařízení prokazatelně technicky znemožňující instalaci dálkového monitoringu nebo pokud by toto zařízení dálkového monitoringu nebylo v případě instalace chráněno proti odcizení uzamykatelnou částí mechanizačního prostředku. Zřízení dálkového monitoringu instalované v mechanizačních prostředcích Dodavatele budou elektronicky napojena na dispečink Dodavatele s možností získání informace na PC osoby pověřené uvedené dále. Instalace a zprovoznění bude zajištěno nejpozději do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy. Instalovaný HW či SW u pověřené osoby zůstává ve vlastnictví Dodavatele.

    - V případě zimní údržby budou ošetřené plochy předávány průběžně (předávacím protokolem v souladu s touto Smlovou s uvedením soupisu vad a nedodělků). Dodavatel je povinen vést nad rámec evidence Služeb dle této Smlouvy deník zimní údržby a na výzvu objednatele vždy doložit kopie záznamů.

    - Pro všechny vozovky, chodníky, stezky a parkoviště, není-li uvedeno v textu jinak, platí, že budou vždy uklizeny (zameteny a mechanicky odtravněny) v plné šíři, včetně všech přilehlých ploch, plácků, průchodů v zeleni, schůdků atd.

    - U všech činností, u kterých je potřeba umístění osazení zákonem stanoveného dopravního značení, bude značení včas osazeno a zástupce Dodavatele zajistí přebírku.

    - Služby vymezené v čl. 3.1. této Smlouvy jsou dále také označovány jen jako „Pravidelné služby“.

  - Mimořádné služby

Dodavatel zajistí pro Objednatele na základě jeho požadavku, a to písemné objednávky, řádně a včas za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnout Objednateli plnění spočívající v mimořádném čištění pozemních komunikací nacházejících se na území Objednatele podle aktuální potřeby za ceny stanovené touto Smlouvou (v Příloze č. 11 této smlouvy)  (dále také jen „Mimořádné služby“), zahrnující zejména:

- splachování vozovek a zpevněných ploch,

- ozonování ulic

- čištění vozovek a chodníků při náhlém mimořádném znečištění

- ruční čištění těch vozovek a odstavných ploch, kde není možné provádět strojní znečištění,

- škrábání krajnic vozovek a chodníků.

  - Pravidelné služby a Mimořádné služby jsou společně v této Smlouvy označovány také jen  jako „Služby“. V souladu s výše uvedenými ustanoveními této Smlouvy je specifikace Služeb a jejich rozsahu blíže vymezena rovněž v  přílohách Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předmětem této Smlouvy nejsou opravy pozemních komunikací.

  - Dodavatel se zavazuje, že:

  - Zajistí úklid chodníků a zastávek veřejné hromadné dopravy v celé šíři.

  - Služby bude provádět tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců a nedocházelo k nadměrnému víření prachu a ohrožení okolo pohybujících se osob.

  - Odstraní posypový materiál z chodníků a ostatních veřejně přístupných ploch přilehlých k chodníku.

  - Čištění zahrnuje také odstranění a likvidaci prorůstajících travin, plevele a dalších nečistot z těchto chodníků.

  - Nedílnou součástí všech prací zahrnutých do čištění komunikací je i odstranění a likvidace veškerého odpadu vzniklého nebo shromážděného při jejich provádění. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, musí být veškerý odpad vzniklý při plnění Služeb Dodavatelem ihned po jeho vzniku nebo shromáždění odstraněn.

  - V rámci poskytnutých Služeb čistění komunikací budou umísťována přenosná dopravní značení, Dodavatelem alespoň 8 dní před termínem zahájení dané Služby. Umístění Dodavatel oznámi Objednateli a kontrola umístění bude provedena za účasti Objednatele i Dodavatele. Provedení kontroly včetně opatření vozidla pro tyto účely zajistí Dodavatel na své náklady a je zahrnuta v ceně Služby.

  - Předpokládaný roční objem Služeb je stanoven čistě pro orientaci Dodavatele z hlediska předpokládaného rozsahu plnění a pro účely cenové nabídky Dodavatele v rámci Zadávacího řízení. Předpokládaným ročním objemem není Objednatel nijak vázán, a tedy může požadovat plnění této Smlouvy v menším i větším rozsahu.

  - Činnosti uvedené ve věcném vymezení obsahu služeb  této Smlouvy nejsou vyčerpávající a jde pouze o výčet činností nezbytných v rámci údržby pozemních komunikací a o stanovení minimálních požadavků Objednatele na tyto nezbytné činnosti. Dodavatel je povinen provádět rovněž veškeré související činnosti, o nichž lze rozumně předpokládat, že budou v rámci poskytování Služeb, které jsou službami komplexního čištění a zimní údržby pozemních komunikací, potřeba.

  - Dodavatel se zavazuje postupovat při poskytování Služeb dle této Smlouvy v souladu s Vyhláškou, a zajišťovat tak pro Objednatele plnění povinností, které pro Objednatele coby vlastníka příslušných pozemních komunikací z této vyhlášky vyplývají. Dojde-li k novelizaci této vyhlášky, případně k jejímu nahrazení jiným právním předpisem, bude Dodavatel postupovat podle právních předpisů novelizujících či nahrazujících tuto Vyhlášku účinných v době poskytování příslušného plnění. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu s právními normami a příslušnými technickými normami upravujícími plnění, pod která spadají jednotlivá plnění dle této Smlouvy, zejména:

    - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

    - obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 16/1998, o schůdnosti místních komunikací a dalších prováděcích předpisů,

    - Vyhláška, tj. vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

    - jinými normami a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci nebo v nabídce Dodavatele do Zadávacího řízení.

  - Dodavatel se zavazuje při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz na pozemních komunikacích na území Objednatele nad míru nutnou pro poskytování Služeb.

  - Dodavatel se zavazuje při plnění povinností dle této Smlouvy jednat v nejlepším zájmu Objednatele, především bude Dodavatel usilovat o maximální čistotu, sjízdnost, schůdnost a řádný stav pozemních komunikací na území Objednatele.

  - Dodavatel se zavazuje  plnit Služby s náležitou odbornou péčí, a to s ohledem na požadovanou kvalitu a rozsah Služeb a místě plnění Služeb a s veškerými nutnými profesními znalostmi a dovednostmi nezbytnými k řádnému splnění Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím osob, které splňují požadavky na odbornou péči a profesní znalosti a dovednosti v rozsahu činností, které tyto osoby pro Dodavatele při plnění této Smlouvy poskytují, a které mají v tomto rozsahu potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou nutnou profesní způsobilost.

  - Dodavatel je při plnění povinností dle této Smlouvy povinen postupovat tak, aby nepoškodil pozemní komunikace na území Objednatele ani žádný jiný majetek Objednatele nebo třetí osoby.

  - Dodavatel je povinen bezodkladně písemně oznámit Objednateli jím zjištěné závady či škody na zadaných plochách zaviněné třetí osobou.

  - Povinnost předcházet škodám a jejich náprava

Dodavatel je povinen při provádění prací podle této Smlouvy postupovat tak, aby v souvislosti s jejich prováděním nedocházelo ke škodám na zdraví osob, majetku, mobiliáři, vegetačních plochách ani na životním prostředí.

Dojde-li ke škodě, je Dodavatel povinen bezodkladně zajistit nápravu a současně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele.

Veškeré náklady na odstranění způsobené škody nese Dodavatel.

  - Odpovědnost za škodu způsobenou činností Dodavatele

Pokud činností Dodavatele vznikne škoda Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti, nesprávného provádění prací, porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo této Smlouvy, je Dodavatel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit, případně, není-li to možné, finančně nahradit její vznik.

Veškeré náklady spojené s odstraněním nebo náhradou škody nese Dodavatel.

  - Odpovědnost za škodu způsobenou osobami Dodavatele

Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou osobami, které pro něj provádějí práce, včetně jeho zaměstnanců, osob jednajících na jeho pokyn a poddavatelů, bez ohledu na jejich právní vztah k  Dodavateli.

  - Odpovědnost za škodu způsobenou použitými stroji a zařízeními

Dodavatel odpovídá také za škodu způsobenou stroji, nástroji, zařízeními, nářadím nebo jinými prostředky, které použil nebo hodlal použít při plnění této Smlouvy, a to i v případě, že škoda byla způsobena jejich povahou nebo technickým stavem.

  - Odpovědnost za poškození zeleně a mobiliáře

Při provádění údržby nesmí dojít k poškození žádné části zeleně ani městského mobiliáře, zejména kmenů stromů, keřů, záhonů, odpadkových košů, laviček či jiných zařízení.

V případě, že ke škodě dojde, je Dodavatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli a dohodnout s ním další postup, zejména:

ošetření či sanaci poškozené dřeviny na náklady Dodavatele,

finanční kompenzaci v případě poklesu vitality či úhynu,

opravu, náhradu či pořízení nového mobiliáře nebo prvku, a to zcela na náklady Dodavatele.

  - Povinnost oznamování závad a škod a vedení evidence

Dodavatel je povinen bezodkladně písemně oznámit Objednateli veškeré jím zjištěné nebo jím způsobené závady či škody na plochách zeleně, hracích prvcích, dopadových plochách, pískovištích a městském mobiliáři, a to i v případě, že byly způsobeny třetí osobou.

Dodavatel je dále povinen všechny zjištěné i způsobené závady a škody zapsat do pracovního deníku, vedeného podle této Smlouvy.

- Termín plnění Služeb

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby v termínech stanovených u vymezení jednotlivých činností zahrnutých ve Službách dle čl. III. této Smlouvy a u Mimořádných služeb v termínech dle čl. VI. této Smlouvy a dle schváleného Harmonogramu.

  - Dodavatel se zavazuje řádně provést jednotlivé Služby bez jakýchkoliv vad a předat věci náležící k této Službě (pokud tak vyžaduje tato Smlouva) Objednateli nejpozději ve stanoveném Termínu Služby. Vykazuje-li příslušná Služba jakoukoliv vadu, dluh Dodavatele provést pro Objednatele tuto Službu není splněn.

  - Jednotlivé Termíny Služby se prodlužují v těchto případech:

- existence překážky spočívající v klimatických podmínkách;

- nemožnost poskytnutí Služby v určitém rozsahu z důvodu prováděných stavebních prací či jiných činností na dotčených pozemních komunikacích;

- zásah Vyšší moci;

- porušení povinnosti Objednatele.

  - Jednotlivé Termíny Služby se prodlužují pouze v případě, že Dodavatel objektivně nemůže příslušné Služby plnit v příčinné souvislosti s uvedenými skutečnostmi. Jednotlivé Termíny Služby se prodlužují pouze o dobu, po kterou uvedené skutečnosti znemožňují Dodavateli plnit. Prodloužení Termínů Služeb se týká jen těch Služeb, ve vztahu ke kterým existují výše uvedené skutečnosti. Existenci a dobu trvání těchto skutečností prokazuje Dodavatel.

- Místo plnění Služeb

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat Služby dle této Smlouvy na území Objednatele, tj. statutárního města Brna, městské části Brno – Žabovřesky, blíže vymezené přílohami této Smlouvy č. 1 – 10.

  - Mimořádné služby poskytuje Dodavatel v místě dle pokynu Objednatele.

  - Dojde-li ke změně faktického stavu pozemních komunikací na území Objednatele, zejm. ke vzniku nové veřejné účelové komunikace ve vlastnictví Objednatele nebo místní komunikace nebo jejich zániku, případně svěření komunikace, která dosud nebyla ve správě Objednatele do jeho správy, bude upravena odpovídající Příloha této Smlouvy, tj. aktualizována tak, aby odpovídala novému faktickému stavu a aby bylo zajištěno provádění Služeb na území Objednatele. Změna dle tohoto ustanovení je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

- Ustanovení o způsobu plnění Mimořádných služeb

  - Mimořádné služby poskytuje Dodavatel vždy v návaznosti na příslušnou vzniklou skutečnost, se kterou je poskytnutí Služby na objednávku spojeno, nebo na základě pokynu či objednávky Objednatele takto:

Služby, které je potřeba poskytnout z důvodu mimořádné události bezodkladně, poskytuje Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy dostane od Objednatele pokyn nebo obdrží objednávku nedohodne-li s Objednatelem jinak nebo nevyplývá-li z této Smlouvy nebo z Vyhlášky lhůta kratší. Mezi mimořádné události, které zapříčiňují bezodkladné poskytnutí Služeb na objednávku, patří zejména extrémní klimatické podmínky vedoucí k neprůjezdnosti nebo neschůdnosti pozemních komunikací (bouřka, záplavy, povodně, vydatný déšť, sněhová vánice, zemětřesení, tornádo), mimořádné dopravní a jiné nehody (např. usmrcená zvěř na pozemní komunikaci), které výrazně omezují provoz na pozemních komunikacích na území Objednatele, nebo proběhlé sportovní a kulturní akce nebo demonstrace. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že činnosti, které má Dodavatel poskytovat v rámci Zimní údržby, zejm. zmírňování závad ve sjízdnosti či schůdnosti v rámci služby nepřetržitého držení pohotovosti v období zomní pohotovosti stanoveném v souladu s touto Smlouvou nejsou Službami na vyžádání a lhůty pro jejich poskytnutí se řídí pravidly pro příslušnou službu v rámci Zimní údržby komunikací a dalších dopravních ploch,

Služby uvedené v čl. 3.2. písm. a) – c) této Smlouvy se Dodavatel zavazuje poskytnout (zahájit a provést) nejpozději do 48 h poté, co od Objednatele obdrží pokyn k jejich provedení nebo objednávku na jejich provedení.

Služby uvedené v čl. 3.2. písm. d) – e) této Smlouvy se Dodavatel zavazuje poskytnout (zahájit a provést) nejpozději do 14 kalendářních dní poté, co od Objednatele obdrží pokyn k jejich provedení nebo objednávku na jejich provedení.

  - Pokyn nebo objednávka k poskytnutí Služby na objednávku může být učiněn mj. i prostřednictvím elektronické pošty bez elektronického podpisu. V případě Služby na objednávku, které je potřeba poskytnout z důvodu mimořádné události bezodkladně, může být pokyn učiněn i telefonicky na pohotovostní tel. číslo Dodavatele.

  - Objednatel v pokynu nebo objednávce Dodavateli sdělí potřebné informace, zejm. informace o vzniklé události, která omezuje čistotu, sjízdnost nebo schůdnost pozemní komunikace, a dále informace o konkrétní činnosti, která má být Dodavatelem poskytnuta, rozsah pozemních komunikací, které jsou předmětem plnění Služby na objednávku, a případně jiné další informace a pokyny, které jsou potřebné pro řádné splnění Služby na objednávku Dodavatelem.

  - Pokyn či objednávka jsou závazné a účinný okamžikem doručení pokynu Dodavateli. Dodavatel je oprávněn pokyn odmítnout pouze tehdy, pokud je pokyn učiněn v rozporu s touto Smlouvou nebo směřuje k činnosti, kterou není Dodavatel povinen dle této Smlouvy pro Objednatele vykonávat.

- Předání Služeb

  - Provedení Služeb se Smluvní strany zavazují ověřit a potvrdit v rámci předávacího řízení, při kterém se prověří kvalita jednotlivých provedených Služeb z hlediska aspektů stanovených v této Smlouvě a okolnost, zda jednotlivé poskytnuté Služby nevykazují vady (dále jen „Předávací řízení“).

  - V rámci Předávacího řízení Služeb Dodavatel předkládá výsledky dokončené Služby, resp. sérií Služeb. Dodavatel je povinen se k Předávacímu řízení dostavit. Při Předávacích řízeních může Objednatel provést testy, jejichž obsahem je prověření schůdnosti a sjízdnosti příslušných pozemních komunikací. Při provedení Předáacích řízení může Objednatel pořídit audiovizuální záznam.

  - O jednáních v rámci Předávacích řízení pořizují Strany zápis (Předávací protokol), v němž uvedou průběh řízení, zjištěné vady příslušné Služby (Služeb), svá stanoviska a jejich odůvodnění. Případné vady Služby (Služeb) je povinen Dodavatel odstranit v přiměřené lhůtě; tím není dotčen jeho závazek provést Služby nejpozději v příslušném termínu Služby sjednaném touto smlouvou. Provedené služby je Dodavatel oprávněn fakturovat až po odstranění vad a nedodělků uvedenýc v Předávacím protokolu.

  - V případě, že došlo v rámci provedené Služby k odstranění zbytků rostlin a úklidu nečistot, zavazuje se Dodavtel předložit Objednateli v rámci Předávacího řízení vážní lístek prokazující jejich likvidaci.

- Odměna za Služby

  - Za poskytování Služeb náleží Dodavateli odměna stanovená dle Přílohy č. 11 této Smlouvy (dále jen „Ceník“). Každý druh poskytovaných Služeb má v Ceníku přiřazenou měrnou jednotku a jednotkovou cenu. Cena za příslušnou Službu se stanoví jako násobek počtu měrných jednotek vykázaných v rámci poskytování příslušné Služby ze strany Dodavatele a jednotkové ceny za příslušnou Službu.

  - Ceny jsou stanoveny jako ceny konečné s ohledem na rozsah plnění Dodavatele. Ceny zahrnují veškeré náklady (včetně všech služeb nebo dodávek nezbytných k řádnému poskytnutí plnění v souladu s touto Smlouvou) vynaložené Dodavatelem při plnění této Smlouvy. Ceny se mění pouze v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva.

  - Všechny ceny Služeb se vždy k 1. dubnu každého kalendářního roku, vyjma roku, kdy byla tato Smlouva uzavřena, a roku následujícího, upravují o průměrnou roční míru inflace (vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) za bezprostředně předcházející kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Ceny takto upravené o inflační míru se zaokrouhlují na desetihaléře podle běžných pravidel zaokrouhlování. O této změně vyvolávající změnu ceny není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

  - Uložení smetků bude Objednateli fakturováno v souladu s Ceníkem a na základě Dodavatelem v rámci Předávacího řízení předložených vážních lístků.

  - Objednatel neposkytuje Dodavateli žádné zálohy na zaplacení ceny plnění ze strany Dodavatele dle této Smlouvy.

  - Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty z příslušných úplat za jednotlivá plnění jeho závazků z této Smlouvy je stanovena v souladu s právním řádem. Strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

  - Všechny ceny dle této Smlouvy jsou stanoveny v korunách českých (CZK). Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, nebo ve vnitrostátní právní úpravě České republiky závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

  - Zaplacení jakékoliv ceny za plnění Dodavatele dle této Smlouvy nebo části takové ceny ze strany Objednatele nezakládá akceptaci jakéhokoliv plnění poskytnutého Dodavatelem, ani neznamená schválení, že plnění poskytnuté Dodavatelem nevykazuje vady. Práva z odpovědnosti za vady poskytnutého plnění zůstávají nedotčena zaplacením jakékoliv části ceny.

- Evidence poskytovaných služeb, fakturace a platební podmínky

  - Dodavatel se zavazuje vést ode dne zahájení prací, které provádí, pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Za účelem evidence poskytovaných Služeb, stanovení jejich ceny a případné kontroly ze strany Objednatele je Dodavatel povinen vést pracovní deník tak, aby obsahoval minimálně stručný a výstižný popisek evidované činnosti (pojmem dle Ceníku nebo jiným výstižným popisem, není-li pojem v Ceníku dostatečný), informaci o rozsahu evidované činnosti (v údaji měrných jednotek dle Ceníku), jednotkovou cenu dle Ceníku (případně upravenou v souladu s touto Smlouvou), data provádění činnosti a identifikační údaje poddodavatele, je-li činnost vykonávána skrze poddodavatele, místo výkonu prací, časový postup prací, včetně teploty a klimatických podmínek apod.

  - Dodavatel je povinen zapisovat do pracovního deníku zejména:

  - datum, místo a čas výkonu prací,

  - rozsah a druh provedených prací,

  - výsledky inspekcí a provedených kontrol (např. odstranění plevelů, náletů, kontrola bezpečnostních parametrů),

  - počet pracovníků a jejich pracovní zařazení,

  - povětrnostní podmínky, včetně teplot,

  - mimořádné události, závady a přijatá opatření.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat správnost a úplnost evidence poskytnutých Služeb a Dodavatel je k tomuto povinen poskytnout Objednateli plnou součinnost. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli kdykoli nahlížet do pracovního deníku a vyjadřovat se k jednotlivým zápisům.

  - Fakturace probíhá na bázi zúčtovacího období, kterým je jeden kalendářní měsíc. Dodavatel je oprávněn fakturu vystavit vždy nejdříve poté, co dojde ke schválení fakturovaných Služeb v rámci Předávacího řízení.

  - Faktury vystavené Dodavatelem dle této Smlouvy musí splňovat následující obecné náležitosti:

  - faktury musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právním řádem České republiky;

  - faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy (číslo Smlouvy Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy)

  - faktura musí odkazovat na Předávací protokol, na jehož základě byla faktura vystavena.

  - Faktury dle této Smlouvy je Dodavatel povinen Objednateli zasílat elektronicky na fakturační email podatelna.zabovresky@brno.cz

  - Faktury vystavené Dodavatelem dle této Smlouvy jsou splatné vždy do 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

  - Důsledky absence náležitostí faktur: Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Dodavateli bez zaplacení, jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo fakturu nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením plnění, kterého se příslušná faktura týká. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti.

- Pojištění profesní odpovědnosti Dodavatele

  - Dodavatel je povinen mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti pokrývající škody způsobené porušením povinností plynoucích z této Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí musí být nejméně 10.000.000 Kč. Dodavatel je povinen pojištění v tomto rozsahu a výši udržovat po celou dobu plnění Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy je také kdykoli povinen nejpozději do 5 pracovních dnů na žádost Objednatele doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy nebo dokladu vystaveného pojišťovnou.

- Obecná práva a povinnosti

  - Dodavatel se zavazuje, že bude Služby plnit prostřednictvím k tomu způsobilých nástrojů a vybavení. Dodavatel se dále zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy disponovat technickým a materiálním vybavením nezbytným pro řádné poskytování Služeb dle této Smlouvy (dále jen „Technické vybavení“).

  - Objednatel je oprávněn si dvakrát v jednom kalendářním roce vyhradit, aby mu Dodavatel umožnil prohlídku Technického vybavení. Pokud Objednatel učiní tuto výhradu, je Dodavatel povinen umožnit Objednateli za přítomnosti Dodavatele uskutečnit vizuální prohlídku předmětů Technického vybavení. Dodavatel je povinen Objednateli k vizuální prohlídce poskytnout přiměřenou součinnost, zejména připravit veškeré předměty Technického vybavení v místě prohlídky.

  - Den uskutečnění prohlídky Technického vybavení sděluje Objednatel Dodavateli s předstihem alespoň 14 dnů. Konkrétní místo prohlídky je na výběru Dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit prostor pro prohlídku; Dodavatel k tomu může určit svoji provozovnu, případně jiný prostor, který je oprávněn užívat. Objednatel může Dodavateli za tímto účelem poskytnout své prostory, pokud s tím souhlasí obě Strany.

  - Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy disponovat zaměstnanci nebo spolupracujícími osobami v počtu potřebném k zajištění řádného plnění této Smlouvy a v minimálním počtu a kvalifikacemi stanovenými v Zadávací dokumentaci (dále jen „Kvalifikovaný personál“), přičemž činnosti v rámci plnění této Smlouvy odpovídající jejich kvalifikaci musí Dodavatel poskytovat prostřednictvím příslušných členů Kvalifikovaného personálu.

  - Objednatel nemá oprávnění bránit Dodavateli ve změně ve složení jeho personálu. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí změn ve složení Kvalifikovaného personálu, a to však pouze v případě, že k tomu má podstatný důvod; za tento důvod se mj. považuje neprokázání kvalifikace ze strany nového člena Kvalifikovaného personálu v rozsahu požadavků, jaké na tohoto člena klade tato Smlouva (pokud Smlouva prokázání takové kvalifikace požaduje), jakož i důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění Smlouvy Dodavatelem, riziko zvýšení nákladů Objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro Objednatele v případě navržené změny ve složení Kvalifikovaného personálu. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena personálu (Kvalifikovaného personálu i jiného) pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Pokud Objednatel odmítne změnu v Kvalifikovaném personálu nebo požádá o výměnu člena personálu dle tohoto ustanovení, není Dodavatel oprávněn plnit prostřednictvím dotčené osoby své závazky. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že je-li člen personálu poddodavatelem, postupuje se při jeho změně dle čl. 13.

  - Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

  - Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých povinností ve stanovených termínech.

  - Dodavatel je povinen v rámci plnění této Smlouvy dodržovat pravidla vyplývající z právních předpisů v oblasti zaměstnávání a bezpečnosti práce, zejm. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminačního zákona, včetně prováděcích právních předpisů. Zejména je Dodavatel povinen dbát na plnění povinností v oblastech spravedlivého a rovného odměňování zaměstnanců, pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, přesčasů a odměny za ně, bezpečnosti práce a zákazu nelegální práce. Dodavatel je povinen zajistit dodržování těchto povinností rovněž ze strany svých poddodavatelů.

  - Dodavatel se zavazuje umožnit provedení kontroly plnění této Smlouvy a všech souvisejících dokladů.

- Prohlášení

  - Strany prohlašují, že mají veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnily závazky vyplývající z této Smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného právního předpisu.

  - Dodavatel prohlašuje a výslovně ujišťuje Objednatele o následujících skutečnostech:

    - Dodavatel se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Služeb dle této Smlouvy;

    - Dodavateli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Služeb, těmto podmínkám rozumí a je schopný je dodržet;

    - Dodavatel disponuje veškerými profesními znalostmi a dovednostmi k řádnému splnění Služeb a všechny osoby, které použije k plnění této Smlouvy, mají potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnění, které má Dodavatel dle této Smlouvy poskytovat;

    - Dodavatel při plnění této Smlouvy vystupuje jako odborník v oblasti poskytovaných Služeb.

- Poddodavatelé

  - Dodavatel je oprávněn plnit tuto Smlouvu rovněž s využitím poddodavatelů (při splnění podmínek této Smlouvy). Provedení části plnění dle této Smlouvy poddodavatelem nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

  - Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v dokumentu Seznam poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 12 této Smlouvy (dále jen „Seznam poddodavatelů“). Tato podmínka se nevztahuje na ty poddodavatele, jejichž celkový podíl na realizaci Smlouvy nepřesáhne 5 % z celkové ceny, která byla nabídnuta Dodavatelem a hodnocena v Zadávacím řízení. V Seznamu poddodavatelů uvede Dodavatel identifikační údaje poddodavatele a specifikaci toho, kterou část plnění dle této Smlouvy bude příslušný poddodavatel plnit. Změna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Seznamu poddodavatelů je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele; Objednatel svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se považují zejména tyto situace:

má se jednat o výměnu osoby poddodavatele, pomocí které Dodavatel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, a Dodavatel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky Objednatele na kvalifikaci Dodavatele požadované v Zadávacím řízení;

navrhovaný poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo nabídku společnou s jiným dodavatelem;

existuje důvodná pochybnost Objednatele o řádném plnění ze strany osoby, která má nastoupit na místo poddodavatele, riziko zvýšení nákladů Objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro Objednatele v důsledku změny v osobě poddodavatele.

  - Nedá-li Objednatel ke změně poddodavatele písemný souhlas, nemůže Dodavatel prostřednictvím příslušného poddodavatele plnit.

  - Pokud Dodavatel mění osobu poddodavatele tak, že činnosti, které měla vykonávat osoba původního poddodavatele, má nově vykonávat sám Dodavatel, je Objednatel oprávněn odepřít souhlas s takovou změnou v důsledku důvodu obdobně jako dle odst. 13.2.1.

  - Dodavatel je povinen na výzvu Objednatele předložit veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, kteří poskytují některé plnění dle této Smlouvy, včetně všech dodatků k těmto smlouvám, a identifikovat konkrétní plnění, které příslušný poddodavatel v rámci plnění této Smlouvy poskytuje.

  - Dodavatel je povinen plnit řádně a včas své finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Pokud o to poddodavatel Objednatele písemně požádá, je Objednatel oprávněn uhradit jakékoliv nesporné peněžité splatné dluhy Dodavatele týkající se plnění této Smlouvy poddodavatelům namísto Dodavatele a o zaplacenou částku snížit jakékoliv platby Dodavateli dle této Smlouvy, resp. provést zápočet takových plateb vůči platbám splatným Dodavateli. Dodavatel tímto dává svůj výslovný souhlas s takovou úhradou poddodavatelům Objednatelem, snížením plateb nebo započtením. Tento postup je možný při kumulativním splnění následujících podmínek:

Dodavateli vznikne dle Smlouvy nárok na zaplacení odměny dle této Smlouvy a na příslušnou odměnu je řádně vystavena faktura v souladu s touto Smlouvou;

příslušný poddodavatel svůj nárok vůči Dodavateli jednoznačně finančně vyčíslí;

poddodavatel či Dodavatel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy mezi poddodavatelem a Dodavatelem, ze které bude vyplývat nárok poddodavatele;

poddodavatel osvědčí, že realizoval příslušnou část plnění, a tuto část plnění označí tak, aby bylo možno identifikovat, v rámci jakého plnění této Smlouvy byla poskytnuta, resp. v rámci jaké ceny dle této Smlouvy mělo dojít k její úhradě;

vyčíslení nároku poddodavatele bude jednoznačně identifikovatelné a ověřitelné předloženými dokumenty (ze Smlouvy, příslušné faktury a Seznamu poddodavatelů).

  - O postupu dle tohoto odstavce rozhoduje výhradně Objednatel, poddodavatel není oprávněn tento postup požadovat či nárokovat. Pro účely postupu dle tohoto odstavce zbavuje Dodavatel svého poddodavatele povinnosti mlčenlivosti ohledně obsahu smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a svým poddodavatelem.

  - Objednatel má v souladu s § 85 odst. 2 ZZVZ právo požadovat nahrazení poddodavatele, u něhož Dodavatel neprokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ. K této náhradě Objednatel stanoví Dodavateli lhůtu 30 dní od výzvy Objednatele k nahrazení daného poddodavatele.

- Vzájemná komunikace

  - Kontaktní údaje:

Není-li stanoveno jinak, budou Strany komunikovat ve věcech plnění této Smlouvy prostřednictvím následujících osob a jejich kontaktních údajů:

| Na straně Objednatele |  |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba: | Bc. Miloš Adam |
| Emailová adresa: | adam@zabovresky.cz |
| Tel. číslo: | +420 549 523 566 |
| Na straně Dodavatele |  |
| Kontaktní osoba: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Emailová adresa: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel. číslo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Pro účely Služeb na objednávku, které je potřeba poskytnout z důvodu mimořádné události bezodkladně, a pro další neodkladnou komunikaci povede Dodavatel pohotovostní tel. číslo [DOPLNÍ DODAVATEL]. Dodavatel je povinen zajistit obsluhu a dostupnost tohoto pohotovostního tel. čísla v režimu 24 hodin denně.

  - Není-li v této Smlouvě stanoven nebo mezi Stranami dohodnut jiný zvláštní způsob komunikace, budou mezi sebou Strany komunikovat formou osobního doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Strany vzájemně písemně oznámí.

  - Strany se zavazují, že změny identifikačních nebo kontaktních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, změnu kontaktních údajů dle odst. 14.1. nebo změnu jiných kontaktních údajů, které si sdělily dříve, písemně oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně. Změna identifikačních nebo kontaktních údajů je vůči druhé Straně účinná okamžikem doručení informace o této změně druhé Straně. Při změně identifikačních a kontaktních údajů některé ze Stran není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. Změna identifikačních a kontaktních údajů dle tohoto odstavce neznamená změnu subjektu Smlouvy vyjma případu, kdy u jedné ze stran dojde k přeměně subjektu v souladu s právním řádem.

- Ochrana důvěrných informací

  - Veškeré skutečnosti obchodního, know-how, technického, průmyslového, projektového, produkčního, distribučního, investičního, finančního, účetního, daňového, právního, smluvního, administrativního, marketingového, pracovně-právního, manažerského nebo strategického charakteru související s Objednatelem, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se Dodavatel seznámí při sjednávání této Smlouvy nebo při realizaci předmětu této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, se považují za důvěrné informace, bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět obchodního tajemství (dále jen „Důvěrné informace“).

  - Negativní vymezení Důvěrných informací: Za Důvěrné informace se nepovažují informace:

- jež byly nade všechny pochybnosti Dodavateli známé ještě před jejich zpřístupněním v rámci této Smlouvy a jejího plnění a tuto skutečnost je Dodavatel schopen prokázat;

- jež byly nade všechny pochybnosti veřejně známé před tím, než byly poskytnuty Dodavateli v souladu s touto Smlouvou;

- které byly označeny druhou Stranou jako nedůvěrné;

- jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Dodavatel dospěje nezávisle na druhé Straně, a tuto skutečnost je Dodavatel schopný prokázat.

  - Za Důvěrné informace se přestávají považovat ty informace, které byly Objednatelem zveřejněny, a to k okamžiku zveřejnění.

  - Dodavatel je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití. Dodavatel vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze rozumně požadovat, k zachování důvěrnosti Důvěrných informací a ochraně Důvěrných informaci proti jakémukoli zpřístupnění třetí osobě, jež by bylo v rozporu s touto Smlouvou. Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby všechny osoby, prostřednictvím kterých plní závazky z této Smlouvy, byly k ochraně Důvěrných informací zavázány vůči němu přiměřeně k tomu, jak je on sám zavázán vůči Objednateli.

  - Dodavatel se zavazuje, že:

- použije všechny Důvěrné informace výhradně pro účely předpokládané touto Smlouvou a nikoliv pro účely jiné;

- Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu, není-li takové nakládání realizací práv a povinností dle této Smlouvy (například zpřístupnění Důvěrných informací v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním této Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit);

- nepoužije žádnou Důvěrnou informaci pro vlastní finanční či jiný prospěch nebo pro jakýkoli prospěch jakékoli třetí osoby s výjimkou použití Důvěrných informací pro realizaci účelu této Smlouvy.

  - Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na jinak Důvěrné informace, které:

- jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným orgánem veřejné moci na základě zákona, popřípadě je jejich uveřejnění stanoveno zákonem;

- Dodavatel sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem obrany či uplatňování svých práv.

  - Povinnosti týkající se Důvěrných informací trvají bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy.

- Právní odpovědnost a smluvní pokuty

  - Každá ze Stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí z plnění této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Strana nenese odpovědnost za prodlení, které vzniklo v příčinné souvislosti s případem Vyšší moci.

  - Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Každá ze Stran se zavazuje upozornit vždy druhou Stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.

  - Strany sjednávají pro případ prodlení Dodavatele s plněním některé Služby ve stanoveném termínu Služby povinnost Dodavatele  zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny za Služby, která by příslušela za provedení příslušné Služby, za každý započatý den prodlení, ve kterém Dodavatel měl tuto Službu poskytnout, minimálně však 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, ve kterém Dodavatel měl tuto Službu poskytnout.

  - Strany sjednávají pro případ prodlení Dodavatele s plněním některé Mimořádné služby, kterou je potřeba poskytnout z důvodu mimořádné události bezodkladně, ve stanoveném termínu Služby povinnost Dodavatele  zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Služby, která by příslušela za provedení příslušné Služby, za každou započatou hodinu prodlení, ve které Dodavatel měl tuto Službu poskytnout, minimálně však 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení, ve které Dodavatel měl tuto Službu poskytnout.

  - V případě, že v důsledku porušení povinnosti dle této Smlouvy ze strany Dodavatele, bude omezen provoz (zejm. dopravní obslužnost) na pozemní komunikaci a neodstraní-li Dodavatel příčinu omezení provozu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 hodin od toho, co se o ni dozvěděl (výzvou ze strany Objednatele nebo i jiným způsobem), je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou započatou čtvrthodinu, co trvá omezení provozu pozemní komunikace, přičemž denní výše pokuty nebude vyšší než 50.000 Kč a současně výše pokuty v jednotlivém případě omezení provozu nebude vyšší než 100.000 Kč.

  - Neposkytuje-li Dodavatel své plnění této Smlouvy prostřednictvím Kvalifikovaného personálu dle odst. 11. 4. nebo nedisponuje-li minimálním počtem Kvalifikovaného personálu dle odst. 11.4. nebo nezdrží-li se plnění této Smlouvy prostřednictvím osoby, kterou k plnění použít nesmí dle odst. 11.5., je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den, kdy příslušná povinnost není ve vztahu k personálu Dodavatele splněna, a za každou jednu osobu personálu Dodavatele, ve vztahu ke které není příslušná povinnost splněna.

  - V případě porušení povinnosti Dodavatele plnit tuto Smlouvu výhradně prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v dokumentu Seznam poddodavatelů nebo kteří byli změněni v souladu s touto Smlouvou, ve smyslu odst.  13.2. se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den porušení povinnosti za každou jednu osobu poddodavatele Dodavatele, ve vztahu ke které k porušení povinnosti došlo.

  - V případě porušení povinnosti Dodavatele nahradit poddodavatele v souladu s odst. 13.8. se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s nahrazením konkrétního dotčeného poddodavatele.

  - V případě porušení povinnosti Dodavatele ohledně ochrany Důvěrných informací je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinnosti Dodavatele předložit příslušnou pojistnou smlouvu nebo doklad vystavený pojišťovnou (k doložení splnění povinnosti mít sjednáno Pojištění odpovědnosti) Objednateli se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

  - V případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 11.8., pokud příslušnou povinnost Dodavatel nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů.

  - V případě porušení povinnosti stanovení v čl. 9.1. této Smlouvy se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinnosti stanovení v čl. 3.1.8. a/nebo 3.1.9. této Smlouvy se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinnosti stanovení v čl. 3.4. písm. f) této Smlouvy se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení povinnosti stanovení v čl. 3.12. nebo 3.13. této Smlouvy se Dodavatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

  - V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Dodavatele, za jejíž porušení není ve Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, pokud tuto smluvní povinnost Dodavatel nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů.

  - Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo oprávněné Strany na náhradu škody v plné výši či náhradu jiné újmy; Strany ujednávají, že Strana, které vznikla újma v důsledku porušení povinnosti druhé Strany, má právo na náhradu této újmy v plném rozsahu, jako kdyby utvrzení této povinnosti smluvní pokutou nebylo sjednáno. Vznikem práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit dluh, jehož utvrzení prostřednictvím smluvní pokuty je sjednáno.

  - Smluvní pokuty jsou splatné 15. dne ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty Straně, která je k zaplacení smluvní pokuty povinna. Vyúčtování smluvní pokuty dle předchozí věty obsahuje identifikaci povinnosti, jejíž splnění smluvní pokuta utvrzuje, a označení, jak k porušení této povinnosti povinnou Stranou došlo.

  - Dodavatel bere na vědomí, že:

Objednateli může porušením některé povinnosti Dodavatele dle této Smlouvy vzniknout újma, a to zejména újma v podobě nákladů na odstraňování vad pozemních komunikací, nákladů vynaložených na řádné zajištění plnění předmětu této Smlouvy Dodavatelem, nákladů vynaložených Objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení v případě zániku této Smlouvy v důsledku porušení povinností na straně Dodavatele.

Vážnou újmu může Objednateli a třetím osobám způsobit zejména prodlení s provedením Služeb na objednávku, které jsou potřeba poskytnout z důvodu mimořádné události bezodkladně a které jsou charakteristické tím, že důvod, jenž zapříčiní potřebu jejich provedení, omezuje nebo ohrožuje (byť částečně) bezpečný provoz na dotčené pozemní komunikaci.

  - V případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury podle pravidel v článku 9., je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli zákonné úroky z prodlení ve výši stanovenými příslušnými právními předpisy.

- Vyšší moc

  - Prodloužení lhůty kvůli Vyšší moci: Brání-li Straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v odst. 17.3. a 17.4. (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění.

  - Odstoupení od Smlouvy při trvání Vyšší moci na straně Dodavatele: Nedojde-li ke splnění povinnosti Dodavatele, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 30 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle odst. 17.1., má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

  - Pro účely Smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

- objektivně znemožňuje některé ze Stran v plnění některé z jejích povinností podle této Smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

- tuto událost nemohla příslušná Strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy;

- tato událost je mimo vliv Stran a žádná ze Stran nemohla této události zamezit.

  - Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;

- povstání, revoluce, nebo vojenské či ozbrojení či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

- globální pandemická onemocnění;

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

  - V případě, že některá ze Stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou Stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.

  - Strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

- Trvání a ukončení závazků

  - Dodavatel začne Služby poskytovat na základě výzvy Objednatele, a to ode dne ve výzvě stanoveném, přičemž Objednatel je tuto výzvu oprávněn učinit nejdříve poté, co Smlouva nabude účinnosti. Výzva musí být Dodavateli doručena nejméně 10 pracovních dní přede dnem, od kdy má dle výzvy Dodavatel začít Služby poskytovat.

  - Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou počínaje dnem, kdy bude započato s poskytováním Služeb dle čl. VIII. odst. 18.1.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Dodavatel poruší své povinnosti z této Smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností Dodavatele se považuje zejména:

- omezení provozu (zejm. dopravní obslužnosti) na pozemní komunikaci v důsledku porušení povinnosti Dodavatele dle této Smlouvy, neodstraní-li Dodavatel příčinu omezení provozu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 hodin od toho, co se o ni dozvěděl (výzvou ze strany Objednatele nebo i jiným způsobem);

- Objednatel je v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatelem nucen v zájmu odvrácení újmy na zdraví nebo na majetku zajistit splnění povinnosti sám;

- Dodavatel sdělí Objednateli, že některé povinnosti dle této Smlouvy nesplní.

- Dodavatel poruší jakoukoliv svoji povinnost ze Závazku a tuto povinnost nesplní nebo porušení nenapraví bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Objednatel vyzve; tím nejsou dotčena ostatní možnosti odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud je vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele jako dlužníka dle insolvenčního zákona nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace. Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit po prohlášení konkurzu na Dodavatele ve smyslu § 253 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle této Smlouvy o více než 30 dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

  - Odstoupení od této Smlouvy má účinky pouze ex nunc, tedy od okamžiku účinnosti odstoupení do budoucna. Plnění, které bylo mezi Stranami poskytnuto před účinností odstoupení, není zánikem závazku z této Smlouvy nijak dotčeno.

  - Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Straně.

  - Kterákoliv Strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Straně, a skončí posledním dnem 6. následujícího kalendářního měsíce.

  - Zánikem této Smlouvy (z jakéhokoliv právního důvodu) není dotčena odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady poskytnutých plnění (pokud zánik Smlouvy neznamená povinnost vrátit poskytnuté plnění), nároky na uplatnění smluvních pokut, povinnost ochrany Důvěrných informací a trvání ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou, která mají podle zákona, této Smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.

  - Tato smlouva může být kdykoli ukončena na základě písemné dohody smluvních stran. Účinností dohody o ukončení smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy vyplývající, není-li v této dohodě stanoveno jinak.

- Právní režim Smlouvy

  - Strany se dohodly, že jejich vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Závěrečná ustanovení

  - Vícestranné právní jednání, kterým se mění nebo zaniká tato Smlouva nebo právní vztah z této Smlouvy vzniklý jinak než splněním příslušných závazků ze Smlouvy, je možné učinit pouze ve formě, ve které byla tato Smlouva uzavřena; podpisy Stran musí být na jedné listině vyjadřující takové právní jednání. Jednostranné právní jednání, kterým se mění nebo zaniká tato Smlouva nebo právní vztah z této Smlouvy vzniklý jinak než splněním příslušných závazků ze Smlouvy, lze učinit ve formě, kterou pro takové jednání stanoví právní řád; takové právní jednání musí mít však alespoň prostou písemnou formu. Zvláštní ujednání v této Smlouvě může stanovit jinak.

  - Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněný postoupit závazek z této Smlouvy jako celek na třetí osobu ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku, a to i bez souhlasu Dodavatele, pokud je touto osobou veřejný zadavatel ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ. Objednatel je oprávněn postoupit pohledávku za Dodavatelem dle této Smlouvy, není-li takové postoupení v rozporu s donucujícími ustanoveními právního řádu.

  - Neuplatnění práva z této Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se příslušného práva ani za zavedenou praxi mezi Stranami.

  - Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo v rozporu s vůlí Stran neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy.

  - Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této Smlouvy výhradně jazyk český, nedohodnou-li se Strany jinak.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru postavení Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je obeznámen s tímto postavením Objednatele, že žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě včetně příloh za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z ustanovení § 219 ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu je povinen zaslat k uveřejnění v Registru smluv Objednatel.

  - Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

  - Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. K rozhodování sporů týkajících se závazků z této Smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto Smlouvou (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností dle této Smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Parkoviště

    - Příloha č. 2: Komunikace mimo ZÁKOS

    - Příloha č. 3: ZÁKOS

    - Příloha č. 4: Chodníky přiléhající k ZÁKOSu a Chodníky přiléhající ke komunikacím mimo ZÁKOS (Bloky)

    - Příloha č. 5: Listí

    - Příloha č. 6: Podchody

    - Příloha č. 7: Chodníky po zimní údržbě

    - Příloha č. 8: Zastávky

    - Příloha č. 9: Zimní údržba chodníků

    - Příloha č. 10: Harmonogram prací čištění komunikací po zimní údržbě v členění po ulicích zapracovaný Dodavatelem

    - Příloha č. 11: Ceník

    - Příloha č. 12: Seznam poddodavatelů

  - Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 82. zasedání rady MČ Brno-Žabovřesky, konaném dne 3.12.2025.

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| za Objednatele Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM] | za Dodavatele [DOPLNÍ DODAVATEL] |