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Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

na stavební práce zadané mimo režim zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – veřejná zakázka malého rozsahu

	„STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL SILNICE I/26“


Zadavatel:

Obec Újezd



Újezd 54, 344 01 Domažlice



IČO: 00253839



statutární zástupce: Radek Hammer – starosta obce


Obec Újezd Vás tímto vyzývá k podání nabídky dle podmínek stanovených přiloženou Zadávací dokumentací a jejími přílohami. 
Popis předmětu zakázky 
Předmětem veřejné zakázky se pro účely soutěže rozumí provedení výstavby stezky pro chodce a cyklisty od křižovatky polních cest a sjezdu ze silnice I. třídy, vedenou od severu k jihu až po vyústění na silnici III. třídy před obcí Újezd. Předmětný úsek bude mít základní šířku asfaltové vozovky 2,5 m, pouze v místě křižovatky polních cest bude šířka větší, přičemž záleží, která plánovaná stavební akce bude realizována dříve, jestli stezka, nebo polní cesty, a to v podmínkách soutěže a předané zadávací dokumentace. Přesnější specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Stavba bude financována z rozpočtu obce Újezd.

Klasifikace předmětu zakázky

KÓD CPV

45000000-7
Stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
2 300 000,- Kč bez DPH
Předpokládané místo a datum plnění:


Pozemky parcelní číslo 392/1. 2775, 2776, 2783, 2793, 2930, 3252, 3255 a 3256 v k. ú. Újezd u Domažlic, zahájení stavebních prací – od 1. březne 2024, ukončení prací – do 30. června 2024
Lhůta a místo podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem zveřejnění výzvy a končí ve středu dne 22.11. 2023 ve 15:00 hodin. 

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně, a to v pracovních dnech pondělí, úterý a čtvrtek od 07.30 hod. do 12:30 hodin, ve středu od 12:00 hod do 17.00 hod na adresu zadavatele: 
Obecní úřad Újezd, Újezd 54, 344 01 Domažlice.
Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční ve středu dne 22.11.2023 v 17:00 hodin na Obecním úřadu v Újezdě
Otevírání obálek je pro uchazeče veřejné, zadavatel připouští účast 1 zástupce za každého uchazeče. Zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, případně předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

Otevírání obálek s nabídkami provede komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem. 

Platební a fakturační podmínky
Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur do výše 90 % ceny díla, doložených soupisem provedených prací s potvrzením technického dozoru zadavatele. Konečná faktura bude zhotoviteli proplacena zadavatelem po odstranění všech vad a nedodělků a po vypořádání všech závazků zhotovitele vůči objednateli. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli.


Hodnotící kritéria 

Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Všeobecné podmínky

· Zadavatel variantní řešení nepřipouští.
· Prohlídku staveniště investor nezajišťuje – lze ji provést individuálně.

· Nabídka bude podána v zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče podávající nabídku, dále bude zřetelně a viditelně označena nápisem: 
                  „STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY PODÉL SILNICE I/26“
· Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojeny způsoben, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

· Nabídka bude podána v českém jazyce.
· Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 60 kalendářních dnů počínaje okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek.
· Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž výběrovém řízení. 
· Zadavatel požaduje v nabídce doložit oprávnění k podnikání (např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních předpisů – kopie.

· Originál čestného prohlášení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.
· V případě, že uchazeč o veřejnou zakázku si na splnění předmětu veřejné zakázky smluvně sjedná jiného dodavatele, nebo nabídku předkládá více osob společně, vztahují se podmínky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů na všechny osoby, popř. dodavatele.

· Nabídková cena bude zpracována formou krycího listu kalkulace stavby, který musí být součástí nabídky.

· Součástí musí být i uvedení jednotkových cen za požadované práce – rozpočet.

· Nabídková cena bude zpracována jako cena maximální, výše DPH a nabídková cena včetně DPH. Bude konečná a nelze ze strany uchazeče nárokovat navýšení ceny stavby neodůvodněně a bez písemného dodatku ke smlouvě. Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace, je nutné posuzovat v kontextu ostatních částí zadávací dokumentace. Zjistí-li uchazeč v zadávací dokumentaci chyby nebo zjevná přepsání, je povinen si toto vyjasnit u zadavatele před podáním nabídky. Daň z přidané hodnoty bude uvedena zvlášť.

· Uchazeč se současně zavazuje k provedení prací nad rámec projektové dokumentace (víceprací) iniciovaných zadavatelem, souvisejících s předmětem plnění, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů. Takto zadavatelem iniciované vícepráce budou přesně specifikovány a řešeny číslovaným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce a méněpráce budou vzájemně započteny.
· Požadovaná délka záruky za dílo minimálně 60 měsíců.
· Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků.
· Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo.
· Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla i náklady na geodetické vytýčení stavby a geodetické zaměřené skutečného provedení stavby v písemné i digitální podobě, které předá zhotovitel stavby při předání díla objednateli, dále náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí, které si zajistí dodavatel stavby.

· Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, a to 1x originál v písemné formě a jedenkrát v podobě digitální na CD/DVD nosiči. Z předání návrhu nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky, předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny.
· Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky kdykoliv zrušit, změnit nebo doplnit soutěžní podmínky a současně si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů. Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky.
· Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předloží veškeré informace požadované zadavatelem.
· Případné dotazy k zadávací dokumentaci nutno doručit nejpozději do 3 dnů před ukončením lhůty k podání nabídky. Zadavatel odpovídá do 2 dnů vyvěšením na vlastní úřední desce.

· Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámí formou vyvěšení na vlastní úřední desce OÚ Újezd.
Bližší informace týkající se Zadávací dokumentace a samotnou Zadávací dokumentaci obdržíte na OÚ Újezd – Radek Hammer, tel.: 602174546.
V Újezdě dne………………………..
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    Radek Hammer – starosta obce

