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Smlouva o dílo
 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 [bookmark: _Ref381969257]Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,
jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení:  	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 		2106535627/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 [bookmark: _Ref381969284]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
se sídlem: 		XXXXXXXXXXXXXXXX
jejímž jménem jedná: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v XXXX pod sp. zn. XXXXX
IČO: 			XXXXXXXXXXXXXXXX 
DIČ: 			XXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“), 


(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).


2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky.
2.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava HDV a elektrické instalace v bytovém domě Bohušovická 229/14, Praha 9“ (dále jen „Zadávací řízení“).
2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
2.3.1 [bookmark: _Hlk206057934]Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele pro akci Oprava HDV a elektrické instalace v bytovém domě Bohušovická 229/14, Praha 9, zpracovatel Ing. L. Hettner, Hřebečská 2632, Kladno, jako Příloha č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“)
2.3.2 Požárně bezpečnostní řešení pro stavbu Oprava domovních rozvodů NN v bytovém domě č.p. 229/14, zpracovatel Ing. Marta Bláhová, Autorizovaný inženýr v oboru PBS – ČKAIT 0010029, jako Příloha č. 2 (dále jen „Příloha č. 2“)
2.3.3 Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele jako Příloha č. 3 (dále jen „Příloha č. 3“)
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.
2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
2.6 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: „Oprava HDV a elektrické instalace v bytovém domě Bohušovická 229/14, Praha 9“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky dle Přílohy č. 1, Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 a požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů a ustanovení relevantních technických norem platných v době uzavření Smlouvy a zejména ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.
3.3 Předmětem Díla jsou dodávky, montáže a práce dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, a to zejména 
· dodávka a montáž nového HDV vedení, 
· dodávka a montáž nových elektroměrových rozvaděčů na jednotlivá patra (1.-4.NP),
· dodávka a montáž přívodů k jednotlivým bytovým jednotkám (15 BJ) 
· dodávka a montáž nové elektro instalace na společných chodbách v patrech a nebytových prostorách v 1.NP (svítidla s čidly).
· dodávka a montáž svítidel společných prostor, nouzového osvětlení, tlačítka TOTAL STOP a rezervy pro sklepní osvětlení.
· napájení požárního systému otevírání světlíku (při zachování stávajícího systému požárního odvětrání)
· demontáže, drobné stavební práce a likvidaci odpadu,
· Provedení zkoušek, výchozí revize a zajištění připojení dle podmínek provozovatele distribuční soustavy elektřiny.
4. Podmínky provádění díla / průběh realizace díla / postupy / provádění prací
4.1 Realizace Díla proběhne ve dvou etapách následujícím způsobem:
4.1.1 V rámci Etapy I proběhne instalace nových tras rozvodů a nových elektroměrových. rozvaděčů, přičemž nebude přerušena dodávka elektrického proudu do bytového domu, ve kterém se nachází místo plnění (dále jen „Dům“), ani do jednotlivých bytových jednotek v Domě. 
4.1.2 [bookmark: _Ref206503003]V rámci Etapy II proběhne postupné přepojování bytových jednotek v Domě na nové přívody a další práce vyžadující přerušení dodávky elektrického energie takovým způsobem, aby vždy po skončení denních prací byla obnovena dodávka elektrické energie do Domu a každé jeho bytové jednotky. Každá jednotlivá bytová jednotka nesmí být bez elektrické energie déle než 8 hodin, nebude-li s Objednatelem dohodnuto jinak.
4.2 V průběhu provádění prací musí být dodrženy všechny platné elektrotechnické a bezpečnostní předpisy a normy, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 + TNI uved. normy, ČSN 33 2130 ed.2, ČSN EN 12464-1 a všechny další normy související. 
4.3 Po dokončení prací, před předáním Díla k užívání, musí Zhotovitel zajistit provedení výchozí revize certifikovaným revizním technikem. 
4.4 Zhotovitel bude postupovat dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy elektřiny, zajištění odplombování a zpětné zaplombování elektroměrových rozvaděčů proběhne v součinnosti s ním. 
4.5 Při i po provádění Díla musí zůstat zachovány funkce domácích telefonů, zvonků a rozvodů internetu. 
5. [bookmark: _Ref361227853]DOBA PLNĚNÍ 
5.1 [bookmark: _Ref393200234][bookmark: _Ref389052469]Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli c nejpozději do ____________ týdnů ode dne uzavření smlouvy (doplní dodavatel).
5.2 [bookmark: _Ref128113947][bookmark: _Ref181717257]Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle nejdříve dne 12. 10. 2026 a nejpozději ke dni 16. 11. 2026. 
5.3 [bookmark: _Ref210153718]Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory určené pro provádění Díla (dále jen „Staveniště“) do 3 dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele na e-mailovou adresu zástupce Objednatele dle odst. 12.1. 
5.4 Konkrétní termíny doby realizace uvede Zhotovitel v harmonogramu dle odst. 10.2.
5.5 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu nezbytně nutnou. 
5.6 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele.
6. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ 
6.1 [bookmark: _Ref384995396]Cena vychází z Přílohy č. 3 a činí ________ Kč (slovy: ___________) (doplní dodavatel) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.
6.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, svislý a vodorovný transport, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, denní úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, generální úklid po dokončení prací, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním, předáním a převzetím. 
6.3 Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat takto:
6.3.1 Po dokončení Díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat max. do výše 90 % Ceny. Přílohou  faktury je předávací protokol potvrzující řádné  předání celého Díla (dále jen „Předávací protokol“).
6.3.2 Zbývající část Ceny (dále jen „Zádržné“) po započtení případných pohledávek za Zhotovitelem z důvodu smluvních pokut nebo náhrady škody uhradí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků potvrzeném prohlášením Objednatele (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“); v případě, že Zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní vady, se kterými bylo Dílo Objednatelem převzato, má Objednatel právo započítat částku odpovídající výši vynaložených nákladů Objednatele na odstranění vad nebo nedodělků třetí osobou proti pohledávce Zhotovitele z důvodu vyplacení Zádržného,. V případě, že Zhotovitel předal Dílo bez vad a nedodělků, uhradí Objednatel Zhotoviteli Zádržné po předání celého Díla.
6.4 [bookmark: _Ref412464637]Faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této Smlouvy.
6.5 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele pro účely fakturace je  efaktury@fzu.cz. 
6.6 Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované nebo zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou k doplnění, resp. nesprávně vystavenou k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy ji obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.
6.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:
6.7.1 škody způsobené Zhotovitelem,
6.7.2 smluvní pokuty.
6.8 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.
7. VLASTNICKÉ PRÁVO
Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jejího zhotovení nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.
8. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění jsou společné prostory Domu na adrese Bohušovická 229/14, Praha 9, Střížkov. Podrobně specifikované je místo plnění v Příloze č. 1 a 2.
9. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
9.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele v místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné.
9.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné zhotovení Díla. 
9.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
9.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určí-li jej Objednatel.
9.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení, a poskytovat služby stavbyvedoucího (dále jen „Stavbyvedoucí“) prostřednictvím osoby uvedené v odst. 10.10 Smlouvy, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny v Zadávacím řízení. Zhotovitel může Stavbyvedoucího změnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele a za předpokladu alespoň rovnocenné kvalifikace a zkušeností nové osoby Stavbyvedoucího odpovídající nabídce podané do Zadávacího řízení.
10. PROVEDENÍ DÍLA
10.1 [bookmark: _Ref109077393]Ověření dokumentace
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s veškerou technickou dokumentací k Dílu, ověřil její úplnost a správnost a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.  
10.2 [bookmark: _Ref210153573]Harmonogram stavebních prací:
Zhotovitel předá Objednateli harmonogram stavebních prací (dále jen „Harmonogram“) odpovídající podmínkám této Smlouvy do doby předání Staveniště.
10.3 Zaměření
Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit.
10.4 Stavební zázemí
Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště. Součástí stavebního zázemí pro Zhotovitele bude uzamykatelný sklad a WC.
10.5 [bookmark: _Ref383173767]Staveniště
10.5.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 5.3. Smlouvy s ohledem na odst. 5.2.
10.5.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „Stavební deník“).
10.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné zabezpečení Staveniště, pravidelně kontrolovat jeho stav, udržovat na Staveništi pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel na Staveništi svojí činností škodu, je povinen ji na své náklady odstranit a uvést místo do původního stavu. 
10.5.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla zajistit řádnou ochranu okolních ploch dotčených pracemi před znečištěním a poškozením a po dokončení prací uvést všechny dotčené plochy do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací vhodným způsobem zdokumentovat stav okolních ploch, přičemž tato dokumentace bude přiložena ke Stavebnímu deníku. 
10.5.5 Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel.
10.5.6 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
10.5.7 Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu a budově, Zhotovitel se proto zavazuje přizpůsobit rozpracovanost Díla bezpečnému pohybu osob.
10.5.8 Zhotovitel je povinen vyklidit 
· Staveniště do 3 pracovních dnů po předání Díla,
· prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla. 
10.5.9 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání Staveniště.
10.6 Doba vymezená k provádění prací na Staveništi
10.6.1 Doba určená pro provádění prací na Staveništi je
v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin.
10.6.2 Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby určené pro provádění prací.
10.6.3 Doba povolená k provádění bouracích prací bude předem projednána s technickým zástupcem Objednatele.
10.7 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií
10.7.1 [bookmark: _Ref475646636]Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.
10.7.2 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. V případě, že by k použití takového materiálu došlo, je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele neprodleně zajistit nápravu na vlastní náklady.
10.8 Technický dozor
Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor (dále jen „TDI“), která bude jeho jménem kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků. TDI provádí zejména tyto činnosti: kontroluje soulad provádění Díla se Smlouvou, rozpočet, jedná s projektantem, sleduje zakrývané nebo později nedostupné konstrukce, účastní se kontrolních dnů, vede Stavební deník, pořizuje fotodokumentaci Díla, projednává soupis provedených prací, přebírá jednotlivé části Díla, seznamuje Objednatele s vadami a nedodělky a sleduje jejich řešení a spolupracuje při kolaudaci Díla.
10.9 Autorský dozor
Objednatel určí dozor projektanta, který se bude účastnit dvou kontrolních dnů, které určí TDI spolu s Objednatelem. Bude k dispozici ke konzultaci TDI a Objednateli v průběhu provádění Díla. Dozor projektanta vykonává zejména tyto činnosti: sledování průběhu Díla a zajišťování souladu s projektovou dokumentací, je poradcem Objednatele ohledně pracovních postupů a výběru materiálů.
10.10 [bookmark: _Ref167111001]Stavbyvedoucí   
Stavbyvedoucím (osobou Zhotovitele odborně odpovědnou za realizaci Díla) je 
___________________________
e-mail: _____________________
tel.: _______________________ (doplní dodavatel)
Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi; Stavbyvedoucí se účastní kontrolního dne minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného prodlení vždy, bude-li k tomu vyzván TDI nebo zástupcem Objednatele.
10.11 Osoby provádějící práce
10.11.1 [bookmark: _Ref163868349]Zhotovitel předloží Objednateli při předání Staveniště údaje o poddodavatelích a seznam pracovníků provádějících Dílo včetně příslušných dokladů prokazujících jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost k provedení Díla.
10.11.2 Nepředložení dokladů o kvalifikaci pracovníků Zhotovitele, certifikátů nebo osvědčení dle odst. 10.11.1 se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
10.12 Stavební deník
10.12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.  
10.12.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování jejích dodatků.
10.12.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.
11. [bookmark: _Ref415043953]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1 [bookmark: _Ref167111065]Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo předáním celého Díla po jeho zhotovení, případně odstraněním poslední vady nebo nedodělku, bylo-li Dílo předáno s vadami nebo nedodělky.
11.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení. 
11.3 Zhotovitel je povinen při závěrečném předání celého Díla předat Objednateli zejména tyto doklady: 
11.3.1 certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení a prohlášení o shodě v listinné (1 paré) a digitální formě,
11.3.2 v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů, které vznikly v souvislosti s provedením Díla, a to v listinné (2 paré) a digitální formě,
11.3.3 dokumentaci skutečného provedení Díla v listinné (3 paré) a digitální formě,
11.3.4 protokoly o provedených zkouškách, výchozí revizní zprávy k jednotlivým zařízením potvrzené provozovatelem distribuční soustavy elektřiny v listinné (1 paré) a digitální formě, a 
11.3.5 Stavební deník.

11.4 [bookmark: _Ref415144254]O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení o řádném předání celého Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
11.4.1 Identifikační údaje Zhotovitele, jeho poddodavatelů a Objednatele,
11.4.2 popis Díla a jeho způsobilosti sloužit požadovanému účelu,
11.4.3 seznam technické dokumentace,
11.4.4 případnou výhradu Objednatele týkající se vad nebo nedodělků,
11.4.5 datum a podpisy zástupců Smluvních stran.
11.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky, a to i v případě, že by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání Díla. Pokud se Objednatel rozhodne Dílo převzít i s těmito vadami, Smluvní strany uvedou v Předávacím protokolu seznam zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu odstranění vad nebo nedodělků, tyto musí být odstraněny do 7 dnů od předání a převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel Potvrzení o odstranění vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo normami ČR nebo EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
11.6 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.
12. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:
12.1 [bookmark: _Ref380049948]Objednatel zmocnil tyto technické zástupce k jednání se Zhotovitelem:
[bookmark: _Ref380049965]xxxxxxxxxx
e-mail: 	xxxxxxxxxxx 
tel.: 	xxxxxxxxxxx
Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce k jednání s Objednatelem:
___________________________
e-mail: _____________________
tel.: _______________________ (doplní dodavatel)
12.2 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), poštou ve formě doporučeného dopisu, kurýrní službou, nebo datovou schránkou či elektronickou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a …….@...... (doplní dodavatel) v případě Zhotovitele.
12.3 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace mezi zástupci Smluvních stran uvedenými v odst. 12.1; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.
13. UKONČENÍ SMLOUVY
13.1 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy.
13.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností: 
13.2.1 Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů,
13.2.2 [bookmark: _Ref380048761][bookmark: _Ref399842775]při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,
13.2.3 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,
13.2.4 Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení,
13.2.5 Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.
13.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 dnů.
13.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 
14. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
14.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
14.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho vlastní činností a rovněž nese odpovědnost vůči Objednateli za škodu způsobenou třetími osobami, které pověřil provedením plnění dle této Smlouvy nebo jeho části.
15. ZÁRUKA
15.1 [bookmark: _Ref380048977]Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, právními předpisy, technickými a kvalitativními normami. 
15.2 [bookmark: _Ref167111088]Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené stavební práce v délce 60 měsíců a na technická zařízení budov v délce 36 měsíců.
15.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedených v Předávacím protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu.
15.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.
15.5 Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
15.6 [bookmark: _Ref409427142][bookmark: _Ref411851891]Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním uplatněných vad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že uplatnění vad neuznává. Lhůta pro odstranění vad bude dohodnuta Smluvními stranami s ohledem na povahu vady. Pokud nedojde k dohodě, platí lhůta 14 dnů od uplatnění reklamace. O dohodnuté lhůtě bude vyhotoven zápis Smluvními stranami, v případě nedohody zápis vyhotoví Objednatel. Náklady na odstranění reklamovaných vad nese Zhotovitel, a to i v případě sporných vad, až do rozhodnutí soudu.
15.7 [bookmark: _Ref109076309]Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů ode dne uplatnění vad, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.
16. SMLUVNÍ POKUTY
16.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
16.1.1 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 5.1, tedy za každý započatý den prodlení s předáním celého Díla,
16.1.2 5 000 Kč za každý případ nesplnění povinnosti vyplývající z odst. 4.1.2 smlouvy. 
16.1.3 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,
16.1.4 30 % Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 13.2.2, v jehož důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy,
16.1.5 30 % z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje technické podmínky či parametry dle Přílohy č. 1 nebo 2 nebo dle platných technických norem, aniž by Objednatel takové plnění předem akceptoval v souladu s odst. 10.7.1,
16.1.6 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním uplatněných vad dle odst. 15.6; v případě odstranění vady jinou odbornou osobu dle odst. 15.7 je prodlení ukončeno ke dni zahájení opravy jinou odbornou osobou,
16.1.7 1 000 Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy uplatněné vady.
16.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení. 
16.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné Smluvní straně.
16.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody.
17. SPORY
V případě, že nebude možné spor z této Smlouvy urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat soud, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.
18. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ
18.1 [bookmark: _Ref418071993]Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných dodatků, provedení změn Smlouvy v jiné formě je vyloučeno. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. 
18.2 Smlouva včetně příloh bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.
18.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele pro akci Oprava HDV a elektrické instalace v bytovém domě Bohušovická 229/14, Praha 9, zpracovatel Ing. L. Hettner, Hřebečská 2632, Kladno
Příloha č. 2 – Požárně bezpečnostní řešení pro stavbu Oprava domovních rozvodů NN v bytovém domě č.p. 229/14, zpracovatel Ing. Marta Bláhová, Autorizovaný inženýr v oboru PBS – ČKAIT 0010029
Příloha č. 3 – Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele
18.4 Smluvní strany souhlasí s celým obsahem Smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

	V Praze dne ______________
	V __________ dne ______________ 

	
	

	Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
	Za: XXXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	
	

	
	

	__________________________
	________________________

	Jméno:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
	Jméno:  XXXXXXXXXXXXX

	Funkce: ředitel
	Funkce: XXXXXXXXXXXXX
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