
Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Návrh smlouvy o dílo – závazné obchodní podmínky
S m l o u v a  o  d í l o
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) a s přiměřeným použitím ust. § 2358 a násl. OZ
a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „autorský zákon“)


Smluvní strany

Objednatel:
					statutární město Brno
Zastoupené:	Ing. Petrem Vokřálem, primátorem 
	Se sídlem:			Dominikánské náměstí 1
				601 67 Brno
IČ:				44992785
DIČ:				CZ44992785
	Bankovní spojení:		43-3259750277/0100 - Komerční banka a.s.
Pro zúčtování technické podpory 7510006658/5400 - The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka 
			
	Ve věcech technických
	je oprávněn jednat:		Ing. Jaromír Emmer, vedoucí OMI MMB
	Ve věcech smluvních
            je oprávněn jednat:		Richard Mrázek, náměstek primátora města Brna pro oblast                                      technickou 
Číslo smlouvy:

Zhotovitel:
					Doplní uchazeč
	Zastoupená:			oprávněná osoba
	Se sídlem:			adresa sídla zhotovitele
	IČ:				             
	DIČ:				             
Společnost zapsaná v OR vedeném u          
Bankovní spojení: 		název banky zhotovitele
[bookmark: internal-source-marker_0.383445777930319] 	Číslo účtu:			             

Ve věcech technických je 
oprávněn jednat:		             
Ve věcech smluvních
	je oprávněn jednat:		             
Číslo smlouvy:	
	             

Pro účely této smlouvy se uvedené smluvní strany označují jako „Objednatel“ a „Zhotovitel“.

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města“ (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější. Veřejná zakázka je realizována jako součást projektu Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města (CZ.1.06/2.1.00/22.09581) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.



Předmět a účel smlouvy
1.1. Účelem této smlouvy je dodat, odborně instalovat a implementovat HW a SW řešení pro ústřední systém pro správu identit uživatelů (Identity Access Management; dále také jen „IDM“ anebo „Dílo“), a to do prostředí a na základě požadavků Objednatele. Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) stanovuje podmínky a pravidla zhotovení Díla v rozsahu definovaném v odst. 2.2. a 2.3. této Smlouvy. Instalací se pro účely této Smlouvy rozumí nasazení IDM na technické zařízení Objednatele, resp. na Zhotovitelem dodaný HW. Implementací se rozumí nastavení uživatelských parametrů informačního systému podle požadavků Objednatele a provedení všech činností nezbytných pro řádné užívání informačního systému v prostředí Objednatele.
1.2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést Dílo dle odst. 2.3. této Smlouvy, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i se sjednanými podmínkami, a současně závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu Díla stanovenou v čl. 4 této Smlouvy za jeho řádné provedení. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a nabídce Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že veškeré podmínky a požadavky Objednatele vymezené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky jsou pro něj závazné a jsou součástí této Smlouvy. Pokud by některá ustanovení této Smlouvy byla v rozporu s podmínkami a požadavky Objednatele vymezenými v zadávací dokumentaci, mají přednost ustanovení zadávací dokumentace.
1.3. Dílem se rozumí veškerá činnost Zhotovitele dle této Smlouvy směřujících k dosažení funkčních vlastností implementovaného IDM v rozsahu dle přílohy č. 1 Specifikace Díla a upřesněných na základě předimplementační analýzy a návrhu řešení cílové architektury IDM podle požadavků Objednatele (dále jen „Návrh řešení“), a to bez ohledu na to, zda má výsledek této činnosti Zhotovitele charakter díla ve smyslu § 2587 OZ anebo autorského díla ve smyslu § 2 autorského zákona. Součástí plnění Zhotovitele je také uložení zdrojových kódů Díla (SW) vytvořeného Zhotovitelem u Objednatele či Schovatele za níže uvedených podmínek. Schovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se na základě třístranné smlouvy se složitelem (uschovatelem, tj. Zhotovitelem) a Objednatelem zavazuje, že převezme do úschovy věc (či jinou majetkovou hodnotu) a bude ji pro složitele (uschovatele) opatrovat.
1.4. [bookmark: _Ref412558460]Zhotovitel je po předání Díla povinen zajistit pravidelnou údržbu systému, formou záruční a technické podpory v garantované úrovni služeb (Service Level Agreement); dále souhrnně též „technická podpora“ v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy.



Termín a místo plnění
1.5. Dílo se Zhotovitel zavazuje splnit nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; zkušební provoz bude v rámci uvedené lhůty probíhat po dobu 15 dnů. Pokud Smlouva nabude účinnosti až po 31. 7. 2015, Zhotovitel bere podpisem Smlouvy na vědomí, že Dílo musí být provedeno (Objednatelem akceptováno) nejpozději do 31. 10. 2015 z důvodu dodržení termínu poskytovatele dotace. Proto bude Objednatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud pro případ nabytí účinnosti Smlouvy po 31. 7. 2015 od Zhotovitele neobdrží bez zbytečného odkladu poté jednoznačnou garanci toho, že je schopen řádně provést Dílo v tomto nejzazším termínu (do 31. 10. 2015).
1.6. Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo v termínech uvedených ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen v rámci provádění Díla postupovat takovým způsobem, aby veškerá jednotlivá plnění na sebe plynule navazovala.
1.7. Způsob předání a převzetí plnění Zhotovitele je popsán v čl. 7 této Smlouvy.
1.8. Místem předání plnění je sídlo Objednatele nebo jiná budova, v níž sídlí Magistrát města Brna.
1.9. Dojde-li k prodlení Zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici Zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které nelze na Zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek Smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.
1.10. Služby technické podpory budou Zhotovitelem poskytovány po dobu 60 měsíců od akceptace Díla; po uplynutí doby 60 měsíců v případě, že smluvní vztah nebude ukončen, se doba poskytování služeb Technické podpory přemění na dobu neurčitou.



Cena
1.11. Cena za řádné a včasné předání Díla (tj. celková cena vyjma ceny dle odst. 4.2.) dle této Smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši:
celková cena bez DPH:		Doplní uchazeč Kč
DPH (21%):	 		Doplní uchazeč Kč
celková cena včetně DPH:	Doplní uchazeč Kč
Bližší specifikace ceny díla je obsažena v příloze č. 2 Smlouvy.
1.12. [bookmark: _Toc394411817][bookmark: _Toc394479160][bookmark: _Toc394483040][bookmark: _Toc396417875][bookmark: _Ref413264229]Cena za poskytování služeb Technické podpory dle odst. 2.4. Smlouvy je stanovena za období jednoho čtvrtletí a činí [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč včetně DPH ve výši 21 %.
1.13. Cena dle odst. 4.1. a 4.2. této Smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady nutné nebo Zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu Smlouvy.
1.14. V případě jiné sazby DPH bude Zhotovitel Objednateli účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající platným a účinným právním předpisům ke dni zdanitelného plnění. Cena za plnění bez DPH tímto není dotčena.



Platební podmínky
1.15. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za provedení Díla po akceptaci Díla na základě podpisu Protokolu o závěrečné akceptaci. 
1.16. Cena za plnění dle odst 2.4. Smlouvy bude Zhotovitelem fakturována vždy po uplynutí období 3 měsíců poskytování služeb Technické podpory. V případě poskytování tohoto plnění i po uplynutí 60 měsíců bude hrazena cena, která byla hrazena v předchozím 60-ti měsíčním období.
1.17. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona o dani z přidané hodnoty a § 435 OZ. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Na faktuře bude rovněž uveden text „Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města (CZ.1.06/2.1.00/22.09581), je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.“
1.18. Splatnost faktur (daňového dokladu) je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
1.19. Platba bude poukázána na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně.



Součinnost
1.20. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat součinnost vyplývající z této Smlouvy, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a nikoliv nad rámec součinnosti jinak obvyklé při poskytování obdobného druhu plnění. Konkrétní rozsah součinnosti Objednatele bude smluvními stranami projednán po uzavření této Smlouvy. 
1.21. Objednatel je oprávněn zajistit poskytnutí součinnosti třetími osobami.
1.22. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla neprodleně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je Objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit s je povinen učinit veškerá opatření, aby v provádění Díla mohlo být pokračováno řádně. 


Předání a převzetí
1.23. Závazek Zhotovitele provést Dílo jako celek podle této Smlouvy je splněn řádným a včasným ukončením Díla a jeho úspěšným protokolárním předáním Objednateli, který převzetí Díla stvrdí podpisem Protokolu o závěrečné akceptaci Díla jako celku.
1.24. Úspěšným protokolárním předáním a převzetím Díla se rozumí jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla ve shodě se sjednaným účelem dle odst. 2.1. Smlouvy, v rozsahu funkcionalit dle přílohy č. 1 Smlouvy, nabídky zhotovitele a dle Návrhu řešení.
1.25. Průběh předání a převzetí (akceptační řízení) probíhá v těchto krocích:
1.25.1. Současně s předáním plnění Zhotovitelem stvrdí Objednatel svým podpisem jeho předání na Zhotovitelem předloženém protokolu o předání a převzetí. 
1.25.2. Objednatel následně do pěti (5) pracovních dní od předání plnění stvrdí svým podpisem převzetí plnění bez výhrad (akceptace), převzetí plnění s výhradami (akceptace s výhradou), případně nepřevzetí plnění (neakceptace). 
1.25.3. Při převzetí plnění s výhradami je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný seznam výhrad nebránících převzetí a Zhotovitel je povinen výhrady vypořádat v následující fázi. 
1.25.4. Při nepřevzetí plnění je Objednatel povinen uvést na protokolu o předání a převzetí písemný seznam nedostatků bránících převzetí a Zhotoviteli bude poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění a dohodnut nový termín předání plnění; uvedeným není dotčena odpovědnost Zhotovitele za včasné předání Díla v době dle odst. 3.1. Smlouvy.



Změnové řízení
1.26. Dojde-li v průběhu plnění ke změně obsahu, času, rozsahu nebo jiných podstatných náležitostí plnění mají Zhotovitel a Objednatel právo předložit návrh na změnu formou změnového řízení.
1.27. Změnové řízení se zahajuje písemnou žádostí na změnové řízení podanou osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nebo technických a doručenou druhé smluvní straně. V oznámení musí být definován alespoň rámcově rozsah požadované úpravy.
1.28. Zhotovitel zpracuje v součinnosti s Objednatelem podklady na změnové řízení.
1.29. Smluvní strany se dohodnou o změně, způsobu jejího řešení a o jejích důsledcích do Smlouvy.
1.30. Pokud má změna dopad do Smlouvy, musí být provedena formou písemného dodatku ke Smlouvě nebo uzavřením nové Smlouvy, přičemž musí být vždy respektován ZVZ.
1.31. Pokud má změna dopad do plnění již případně převzatého a nemá dopad do Smlouvy, musí být provedena formou písemného protokolu podepsaného osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za obě smluvní strany.
1.32. Zhotovitel bude realizovat změny či doplňky poskytovaného plnění pouze v tom případě, že bude v rámci změnového řízení dosaženo dohody v otázkách změn termínů a ceny, jakož i dohody o případných dalších podmínkách.
1.33. Nevyjádří-li se Objednatel ke změnám navrhovaným v rámci změnového řízení bezodkladně, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, platí, že s navrhovanou změnou nesouhlasí a Zhotovitel bude pokračovat v poskytování plnění podle původně sjednaných podmínek.




[bookmark: _GoBack]

Odpovědnost za vady Díla, sankční ujednání
1.34. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti potřebné k dosažení účelu této Smlouvy a vlastnosti ve Smlouvě uvedené a bude provedeno v souladu s veškerými právními předpisy a normami, které se na Dílo vztahují.
1.35. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli – zjevné vady je Objednatel povinen vytknout při převzetí Díla nebo jeho části, vady skryté je Objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
1.36. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne protokolárního ukončení Díla dle odst. 7.1. Smlouvy. Zhotovitel bude v záruční době poskytovat služby Technické podpory. Bližší podmínky poskytování služeb Technické podpory jsou vymezeny v příloze č. 1 Smlouvy.
1.37. Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
1.38. Nebudou-li vady Zhotovitelem odstraněny ve lhůtách podle přílohy č. 1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody a právo odstoupit od smlouvy či její části.
1.39. V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku uhradí Objednatel na výzvu Zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý
i započatý den prodlení po době splatnosti daňového dokladu.
1.40. V případě prodlení Zhotovitele týkajícího se předání plnění Díla, uhradí Zhotovitel smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,05 % z ceny včas nedodaného plnění za každý i započatý den po tomto termínu, maximálně však do výše ceny včas nedodaného plnění. K předání plnění musí dojít v souladu s odst. 7.3. této Smlouvy.
1.41. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením požadovaných SLA parametrů dle přílohy č. 1 Smlouvy, a to tam uvedených dob/lhůt pro odstranění vady/incidentu dle jejich priorit, uhradí Zhotovitel Objednateli následující smluvní pokuty:
- u kritické závažnosti vady/incidentu 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou i započatou hodinou prodlení a jednotlivou vadu/incident;
- u střední závažnosti vady/incidentu 10.000,- Kč slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý pracovní den prodlení a jednotlivou vadu/incident;
- u minimální závažnosti vady/incidentu 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý pracovní den prodlení a jednotlivou vadu/incident.
1.42. V případě nedodržení garantované úrovně dostupnosti (SLA) dle přílohy č. 1 se smluvní strany dohodly, že smluvní cena dle odst. 4.2. Smlouvy se snižuje vždy o 20 % za každou měsíční dostupnost sníženou o každého započatého 0,5 %. V případě opakovaného poklesu pod minimální stanovenou úroveň dostupnosti v rámci jednoho čtvrtletí je Objednatel rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v části Technické podpory.
1.43. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plnění Díla delším než 30 dnů má Objednatel právo od Smlouvy písemně odstoupit, v tomto případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv plnění z předmětu Smlouvy v prodlení.
1.44. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno či omezeno právo na náhradu škody.






[bookmark: _Toc395779731]Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci, práva duševního vlastnictví
1.45. [bookmark: _Toc393351775][bookmark: _Toc349316414][bookmark: _Toc352067965]Vlastnické právo ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli.
1.46. Nebezpečí škody na všech hmotných součástech plnění předmětu Smlouvy předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli.
1.47. Pokud je výsledkem činnosti Zhotovitele podle Smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového díla Objednatelem po celou dobu trvání příslušných autorských práv. Objednatel zejména nabývá od Zhotovitele dnem poskytnutí autorského díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu akceptačního protokolu) veškerá majetková práva, a to formou licenčního ujednání.
1.48. Zhotovitel poskytuje licenci jako:
 a) multilicenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla jako celku, a to alespoň v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem;
 b) nevýhradní licenci k těm částem autorského díla, u nichž je Zhotovitel sám autorem či vykonavatelem autorských práv k dílu zaměstnaneckému;
 c) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
 d) licenci na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k dílu;
 e) licenci neodvolatelnou;
 f) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;
 g) licenci, která umožňuje Objednateli užívání autorského díla všemi známými způsoby užití pro vnitřní potřebu bez omezení.
1.49. Zhotovitel rovněž uděluje Objednateli oprávnění dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona bez omezení zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn takové dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Oprávnění dle tohoto odstavce Smlouvy se rovněž vztahuje na třetí osobu, kterou Objednatel určí k realizaci oprávnění zde uvedených, a to pro Objednatelovu interní potřebu.
1.50. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně dle čl. 4 Smlouvy, zejména odměna za poskytnutí licence a za udělení oprávnění ve smyslu předchozích odstavců.
1.51. Objednatel je oprávněn pořizovat pro vlastní potřebu rozmnoženiny veškeré dokumentace předané Zhotovitelem v listinné i elektronické podobě a používat text veškerých dokumentací předaných Zhotovitelem pro přípravu dalších technických dokumentací a uživatelských příruček.
1.52. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou.
1.53. Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele licence k autorským dílům svým i třetích osob. Náklady na tyto licence jsou součástí ceny Díla dle Smlouvy.
1.54. Povinnost týkající se licence platí pro Zhotovitele i v případě zhotovení části takového Díla subdodavatelem. Licence je poskytnuta v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že vlastní veškerá oprávnění k Dílu podle předchozího odstavce Smlouvy, zejména, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k Dílu a je oprávněn je poskytnout Objednateli.
1.55. V případě, kdy u dodávaných softwarových (programových) produktů, které mají povahu autorského díla třetích osob, není ani při vynaložení veškerého úsilí Zhotovitele možné udělení podlicence Zhotovitelem Objednateli, je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele právo užívat takovéto produkty v potřebném a ve Smlouvě předpokládaném rozsahu jiným způsobem (např. dodat Objednateli takové produkty s povahou autorského díla třetích osob, jejichž licenční podmínky umožní takovéto dodávané produkty užívat Objednatelem bez dalších finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli), a to po dobu trvání majetkových práv autorských, popř. postoupit jemu udělenou licenci k takovým produktům na Objednatele, vždy však musí být právo Objednatele k užití takových produktů zajištěno nejméně v rozsahu, který je obvyklý pro daný typ produktu, a v rozsahu, který je především nezbytný pro naplnění účelu Smlouvy, resp. účelu obvyklého.
1.56. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli licenci nebo podlicenci bez právních vad. Licence nebo podlicence poskytnutá Objednateli Zhotovitelem má právní vady zejména tehdy, pokud vyjde najevo, že Zhotovitel nebyl oprávněn poskytnout licenci či podlicenci ve výše uvedeném rozsahu, případně pokud poskytnutá licence či podlicence bude úspěšně zpochybněna jakoukoliv třetí osobou nebo v případě, že ve smyslu ust. § 2360 odst. 2 v rozporu se Smlouvou ani nevznikla.
1.57. [bookmark: _Toc388596056]Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle Smlouvy. Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 7 Smlouvy nebo se ukáže jakékoliv jeho prohlášení uvedené v tomto článku Smlouvy jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. Současně má Objednatel v takovém případě oprávnění požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového podstatného porušení Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.
1.58. V případě, že se Zhotovitel nerozhodne poskytnout zdrojové kódy k  SW části Díla Objednateli přímo, je povinen poskytnout je prostřednictvím úschovy, kterou zajistí na své náklady Objednatel, a to prostřednictvím úschovy u Schovatele. Do pěti dnů po kompletním ukončení zkušebního provozu je Objednatel povinen předložit Zhotoviteli k odsouhlasení návrh třístranné smlouvy o úschově zdrojových kódů, která bude splňovat podmínky sjednané v této Smlouvě s tím, že strany jsou povinny takovou smlouvu bezodkladně uzavřít a bez vážného důvodu neblokovat její uzavření. Obsahem smlouvy bude mj. to, že Schovatel:
- 	není v úpadku ani hrozícím úpadku a Objednateli nejsou známy žádné skutečnosti týkající se Schovatele, které by odůvodňovaly závěr, že Schovatel nebude schopen splnit povinnosti stanovené pro něj v této Smlouvě;
- 	má sídlo na území České republiky, je nepodjatý ve vztahu k Objednateli i ke Zhotoviteli a zdrojové kódy uloží na území České republiky;
- 	je pojištěn z hlediska odpovědnosti za ztrátu či únik uschovaných předmětů;
- 	je smluvně zavázán k poskytování služeb po dobu neurčitou;
- 	vydá zdrojové kódy Objednateli jen za podmínek stanovených touto Smlouvou.
1.59. Objednatel se stává uživatelem zdrojových kódů Díla (SW) v rozsahu licence uvedené v této Smlouvě a Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli přímo nebo prostřednictvím úschovy u Schovatele veškeré zdrojové kódy k takovému Dílu podle této Smlouvy, včetně související dokumentace, a to tak, že budou uloženy u Schovatele nebo u Objednatele. V případě uložení zdrojových kódů u Objednatele budou tyto zdrojové kódy uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezodkladnou trvalou aktualizaci uložení zdrojových kódů tak, aby byly uloženy vždy aktuální zdrojové kódy. Předané kódy musí být v digitální podobě umožňující editaci díla vývojářským SW, ve kterém bylo takové Dílo vytvořeno. Zdrojové kódy budou Objednatelem využity pouze v těchto případech: 
· kdy s tím Zhotovitel vysloví souhlas;
· neschopnosti Zhotovitele zajišťovat služby specifikované touto Smlouvou či prodlení Zhotovitele s plněním jeho závazků podle této Smlouvy; nebo
· zániku Zhotovitele.
V případě naplnění některé z výše uvedených podmínek této Smlouvy je Objednatel oprávněn použít zdrojové kódy bez omezení pro účel dle této Smlouvy a v celém rozsahu udělené licence.


Závěrečná ustanovení
1.60. Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím subdodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v nabídce Zhotovitele na realizaci Veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý ze subdodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy Zhotovitel vstoupil se subdodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.
1.61. Byl-li k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky užit subdodavatel, případně byla-li podána společná nabídka, je Zhotovitel oprávněn takového (sub)dodavatele nahradit pouze ze závažných objektivních důvodů a to při splnění těchto podmínek:
· nový (sub)dodavatel disponuje minimálně stejnou kvalifikací, kterou prokázal nahrazovaný (sub)dodavatel za Zhotovitele;
· Objednatel s nahrazením (sub)dodavatele vysloví předchozí souhlas v písemné formě.
· Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými v Zadávací dokumentaci;
· Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (profesní a technické kvalifikační předpoklady). V případě změny těchto osob (členů realizačního týmu) je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele; tento souhlas je oprávněna vydat odpovědná osoba Objednatele. Nová osoba Zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty;
· Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci změn ve složení realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena realizačního týmu nese výlučně Zhotovitel.
1.62. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
1.63. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu ve vztahu ke službám Technické podpory ve výpovědí lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců; běh výpovědní lhůty počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Oprávnění vypovědět Smlouvu v rozsahu poskytování služeb Technické podpory náleží za obdobných podmínek také Zhotoviteli, avšak Zhotovitel není oprávněn tohoto práva využit před uplynutím lhůty 60 měsíců od akceptace Díla.
1.64. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
1.65. Možnost odstoupení Zhotovitele od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.66. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit bez udání důvodu k Termínu ukončení Návrhu řešení. Odstoupení musí Objednatel Zhotoviteli doručit spolu s protokolárním převzetím tohoto plnění. Objednatel má v tomto případě právo ponechat si ve svém majetku dokončenou část Díla a Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny podle této Smlouvy za dokončenou část Díla.
1.67. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do objektů Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy jen se souhlasem nebo v přítomnosti oprávněné osoby Objednatele.
1.68. Záležitosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.
1.69. Objednatel i Zhotovitel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, sídlo, tel., fax., apod.).
1.70. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se druhé strany, které mají povahu jejich obchodního tajemství v rozsahu a za podmínek dle ust. § 504 občanského zákoníku, a o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel i Objednatel se zavazují, že tyto skutečnosti nesdělí ani jiným způsobem neposkytnou žádné třetí osobě a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení.
1.71. Zhotovitel je dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v informačním systému Objednatele. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení.
1.72. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.). 
1.73. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
1.74. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, musí být označen číslem projektu a textem „Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města (CZ.1.06/2.1.00/22.09581) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“. Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci vztahující se k předmětnému dílu archivovat po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do konce roku 2025.
1.75. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
1.76.  Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
1.77. Detailní návrh systému, vytvořený Zhotovitelem v rámci dílčího plnění Návrh řešení, jako výsledek analyticko-návrhových činností a spolupráce obou smluvních stran, se po jeho dokončení a akceptací Objednatelem stává volnou přílohou č. 3 této Smlouvy. Příloha č. 3 doplňuje a upřesňuje přílohu č. 1 a v případě, že dojde k rozporu, dvojímu výkladu nebo nejasnosti mezi touto přílohou a přílohou č. 1, má příloha č. 3 přednost před přílohou č. 1.
1.78. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě vážné a svobodné vůle prosté omylu a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
1.79. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace Díla
(do této přílohy Smlouvy je uchazeč povinen vložit přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města: Technická specifikace Díla“)
Příloha č. 2 Specifikace ceny Díla a ceny služeb Technické podpory
(do této přílohy Smlouvy je uchazeč povinen vložit vyplněné cenové údaje v tabulkách č. 1 a č. 2 v rozsahu vymezeném v odst. 8.1. zadávací dokumentace)
Doložka:
Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi R /         dne          .


V Brně dne 							V 		 dne 		 
Za Objednatele:						Za Zhotovitele:



	..................................................................	........................................................
	         za statutární město Brno	za doplní uchazeč
	 náměstek primátora pro oblast technickou	
	             Richard Mrázek  

Příloha č. 1
Specifikace Díla


Příloha č. 2
Specifikace ceny Díla a ceny služeb Technické podpory
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